ÍNDICE

PÁG.

Recursos Aplicados en Baja California Sur 2021-2022 (pesos)-Estructura Financiera

7

Recursos Aplicados en Baja California Sur 2021-2022 (pesos)-Entidad/Eje/Tema

9

11

Recursos Aplicados en Baja California Sur 2021-2022 (pesos)-Entidad/Eje/Tema-Estructura Financiera

13

Recursos Aplicados en Baja California Sur 2021-2022(pesos)-Entidad/Eje/Tema y Programa

25

Recursos Aplicados en Baja California Sur 2021-2022(pesos)-Entidad/Eje/Tema y Programa-Municipios

Eje l. Bienestar e inclusión.

I.1. Salud.

39

I.2. Educación pública.

57

I.3. Asistencia social y atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

197

I.4. Desarrollo social y humano.

209

263

I.6. Mujeres.

I.7. Juventud.

267

I.8. Cultura física y deporte.

271

I.9. Cultura y arte.

277

PÁG.

I.10. Vivienda digna.

287

I.11. Agua potable, alcantarillado y saneamiento.

295

301

I.12. Electrificación de colonias y comunidades.

Eje II. Política de paz y seguridad.

II.1. Seguridad ciudadana.

313

II.3. Procuración de justicia laboral.

317

II.4. Gobernabilidad y paz social.

321

II.7. Personas no localizadas.

325

Eje III. Reactivación económica y empleo incluyente.

331

III.1. Turismo.

335

III.2. Agricultura y ganadería.

365

III.3. Desarrollo forestal sostenible.

III.4. Pesca y acuacultura.

377

III.5. Sanidad e inocuidad.

385

PÁG.

III.6. Emplleo, capacitación y vinculación laboral.

389

393

III.7. Impulso a la economía y mejora regulatoria.

399

III.9. Ciencia y tecnología.

405

III.10. Mercado interno.

409

III.11. Minería.

Eje IV. Infraestructura para todos, medio ambiente y sustentabilidad.

IV.1. Infraestructura hidráulica. Plan hídrico estatal.

415

IV.1. 1. Plan hídrico rural.

419

IV.2. Infraesteuctura urbana y servicios.

425

IV.3. Comunicaciones y transportes.

437

IV.4. Movilidad.

443

447

IV.4.1. Movilidad. Marítima portuaria.

IV.5. Infraestructura eléctrica y telecomunicaciones. Infraestructura eléctrica.

457

IV.5.2. Infraestructura eléctrica y telecomunicaciones. Radio y televisión.

461

PÁG.

IV.6. Medio ambiente y cambio climático.

465

471

475

IV.8. Ordenamiento territorial.

IV.9. Energías alternativas.

Eje V. Transparencia y rendición de cuentas.

V.3. Transparencia y rendición de cuentas.

481

Ejes Transversales.

487

Eje transversal II. Derechos humanos.

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ESTRUCTURA FINANCIERA

7

RECURSOS APLICADOS POR ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

BAJA CALIFORNIA SUR	$ 20,137,492,836

FEDERAL	$ 18,073,409,215

ESTATAL	$ 2,011,940,367

MUNICIPAL	$ 8,411,527

PARTICIPANTES	$ 43,731,727

RECURSOS APLICADOS POR MUNICIPIO

TOTAL

BAJA CALIFORNIA SUR	$ 20,137,492,836

COMONDÚ	$ 921,516,806

MULEGÉ	$ 2,149,167,759

LA PAZ	$ 3,645,510,433

LOS CABOS	$ 2,391,851,916

LORETO	$ 144,678,397

COBERTURA ESTATAL	$ 10,884,767,525

ANEXO	DE	OBRAS

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA

9

ENTIDAD/EJE/TEMA

TOTAL

BAJA CALIFORNIA SUR	$20,137,492,836

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN	$12,556,747,827

I.1. SALUD	$2,630,409,449

  - EDUCACIÓN PÚBLICA	$6,505,990,386

  - ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	$86,061,129

  - DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	$975,494,391

I.6. MUJERES	$3,302,465

  - JUVENTUD	$114,811

  - CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	$91,439,181

  - CULTURA Y ARTE	$20,474,485

  - VIVIENDA DIGNA	$2,146,934,544

  - AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$75,734,181

  - ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS Y COMUNIDADES	$20,792,805

EJE II. POLÍTICA DE PAZ Y SEGURIDAD	$61,698,145

II.1. SEGURIDAD CIUDADANA	$42,578,084

II.3. PROCURACIÓN Y JUSTICIA LABORAL	$9,684,409

II.4 GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL	$40,000

II.7. PERSONAS NO LOCALIZADAS	$9,395,652

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA

10

ENTIDAD/EJE/TEMA

TOTAL

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE	$6,985,587,470

  - AGRICULTURA Y GANADERÍA	$2,074,038,151

  - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	$33,956,931

  - PESCA Y ACUACULTURA	$455,138,935

  - SANIDAD E INOCUIDAD	$38,083,125

  - EMPLEO, CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL	$10,844,304

  - IMPULSO A LA ECONOMÍA Y MEJORA REGULATORIA	$2,706,228,423

  - CIENCIA Y TECNOLOGÍA	$79,497,264

  - MERCADO INTERNO	$385,000

III.11 MINERÍA	$1,587,415,337

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	$533,459,394

  - INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (PLAN HÍDIRICO ESTATAL)	$956,156

IV.1.1 PLAN HÍDRICO RURAL	$15,291,605

  - INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS	$183,924,045

  - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	$172,959,663

IV.4.1 MOVILIDAD. MARÍTIMA PORTUARIA	$62,789,041

IV.5 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	$64,254,137

IV.5.2 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES. RADIO Y TELEVISIÓN	$1,028,079

IV.6 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	$27,627,056

  - ORDENAMIENTO   TERRITORIAL	$714,543

  - ENERGÍAS  ALTERNATIVAS	$3,915,069

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA POR ESTRUCTURA FINANCIERA

11

ENTIDAD/EJE/TEMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA SUR	$20,137,492,836	$18,073,409,215	$2,011,940,367	$8,411,527	$43,731,727 EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN	$12,556,747,827	$10,791,804,360	$1,742,662,691	$8,411,527	$13,869,249

I.1. SALUD	$2,630,409,449	$2,176,169,613	$454,239,836	$0	$0

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA	$6,505,990,386	$5,349,659,529	$1,144,335,567	$0	$11,995,290

I.3. ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS EN	$86,061,129	$76,119,650	$8,067,521	$0	$1,873,958 SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	$975,494,391	$971,038,880	$4,455,511	$0	$0 I.6. MUJERES		$3,302,465		$1,933,703	$1,368,762	$0	$0

I.7. JUVENTUD		$114,811		$0		$114,811	$0	$0 I.8. CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	$91,439,181	$26,460,000	$64,979,181	$0	$0

I.9. CULTURA Y ARTE	$20,474,485	$2,361,637	$18,112,846	$1	$1

I.10. VIVIENDA DIGNA	$2,146,934,544	$2,132,525,946	$14,408,598		$0	$0 I.11. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		$75,734,181		$44,734,859	$23,402,785	$7,596,537	$0

I.12. ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS Y COMUNIDADES	$20,792,805	$10,800,543	$9,177,273	$814,989	$0

EJE II. POLÍTICA DE PAZ Y SEGURIDAD	$61,698,145	$51,973,736	$9,724,409	$0	$0

II.1. SEGURIDAD CIUDADANA	$42,578,084	$42,578,084	$0	$0	$0

II.3. PROCURACIÓN Y JUSTICIA LABORAL	$9,684,409	$0	$9,684,409	$0	$0

II.4 GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL	$40,000	$0	$40,000	$0	$0

II.7. PERSONAS NO LOCALIZADAS	$9,395,652	$9,395,652	$0	$0	$0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA POR ESTRUCTURA FINANCIERA

12

ENTIDAD/EJE/TEMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

PARTICIPANTES

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

INCLUYENTE	$6,985,587,470	$6,910,443,588	$54,260,676	$0	$20,883,206

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA	$2,074,038,151	$2,047,011,589	$8,028,759	$0	$18,997,803

III.3 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	$33,956,931	$30,933,516		$3,023,415	$0		$0 III.4 PESCA Y ACUACULTURA	$455,138,935	$431,012,699	$22,570,833	$0	$1,555,403

III.5 SANIDAD E INOCUIDAD	$38,083,125	$27,853,125	$9,900,000	$0	$330,000

  - EMPLEO, CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL	$10,844,304	$3,254,900	$7,589,404	$0	$0

  - IMPULSO A LA ECONOMÍA Y MEJORA REGULATORIA	$2,706,228,423	$2,706,228,423		$0	$0	$0 III.9 CIENCIA Y TECNOLOGÍA		$79,497,264		$76,733,999	$2,763,265	$0	$0

III.10 MERCADO INTERNO	$385,000	$0	$385,000	$0	$0

III.11 MINERÍA	$1,587,415,337	$1,587,415,337	$0	$0	$0

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO

AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	$533,459,394	$319,187,531	$205,292,591	$0	$8,979,272

IV.1 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (PLAN HÍDIRICO	$956,156	$812,731	$143,425	$0	$0 ESTATAL)

IV.1.1 PLAN HÍDRICO RURAL	$15,291,605	$7,637,175	$3,055,270	$0	$4,599,160

IV.2 INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS	$183,924,045	$108,584,150	$75,339,895	$0	$0 IV.3 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	$172,959,663	$147,302,352		$25,657,311	$0	$0

IV.4.1 MOVILIDAD. MARÍTIMA PORTUARIA	$62,789,041	$0	$62,789,041	$0	$0

IV.5 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y	$64,254,137	$26,974,567	$37,279,570	$0	$0 TELECOMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

IV.5.2 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y	$1,028,079	$0	$1,028,079	$0	$0 TELECOMUNICACIONES. RADIO Y TELEVISIÓN

IV.6 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	$27,627,056	$27,627,056	$0	$0	$0

IV.8 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	$714,543	$249,500	$0	$0	$465,043

IV.9 ENERGÍAS ALTERNATIVAS	$3,915,069	$0	$0	$0	$3,915,069

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR ESTRUCTURA FINANCIERA

13

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA SUR	$20,137,492,836	$18,073,409,215	$2,011,940,367	$8,411,527	$43,731,727

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN	$ 12,556,747,827	$ 10,791,804,360	$ 1,742,662,691	$ 8,411,527	$ 13,869,249

I.1. SALUD	$ 2,630,409,449	$ 2,176,169,613	$ 454,239,836	$ 0	$ 0

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO ATENCIÓN DE LA COVID-19

ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD PRESTACIONES   ECONÓMICAS PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO SALUD

$ 190,176,955	$ 119,327,851	$ 70,849,104	$ 0	$ 0

$ 62,145,580	$ 9,344,112	$ 52,801,468	$ 0	$ 0

$ 115,372,435	$ 85,197,379	$ 30,175,056	$ 0	$ 0

$ 233,978,391	$ 184,798,378	$ 49,180,013	$ 0	$ 0

$ 875,755,656	$ 687,709,271	$ 188,046,385	$ 0	$ 0

$ 114,799,729	$ 100,070,107	$ 14,729,622	$ 0	$ 0

$ 706,001,545	$ 706,001,545	$ 0	$ 0	$ 0

$ 213,601,993	$ 173,127,514	$ 40,474,479	$ 0	$ 0

$ 59,126,358	$ 51,142,649	$ 7,983,709	$ 0	$ 0

$ 59,450,807	$ 59,450,807	$ 0	$ 0	$ 0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR ESTRUCTURA FINANCIERA

14

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

PARTICIPANTES

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

ACADÉMICO

ACTIVIDADES CULTURALES Y/O DEPORTIVAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS  ADMINISTRACIÓN  CENTRAL

ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ALBERGUES RURALES

ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA ASESORÍAS

ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD BECAS

CALIDAD CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO CERTIFICACIONES

CURSOS

EDUCACIÓN  COMUNITARIA EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN PREESCOLAR EDUCACIÓN SUPERIOR ELECTRIFICACIÓN ESCUELAS AL CIEN

$ 6,505,990,386	$ 5,349,659,529	$ 1,144,335,567	$ 0	$ 11,995,290

$ 539,212	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539,212

$ 3,623,007	$ 0	$ 3,623,007	$ 0	$ 0

$ 959,680	$ 0	$ 959,680	$ 0	$ 0

$ 80,058,405	$ 19,739,009	$ 56,987,036	$ 0	$ 3,332,360

$ 2,256,188	$ 2,256,188	$ 0	$ 0	$ 0

$ 1,606,182	$ 0	$ 1,606,182	$ 0	$ 0

$ 24,684	$ 0	$ 24,684	$ 0	$ 0

$ 926,612	$ 0	$ 926,612	$ 0	$ 0

$ 377,354,861	$ 100,063,505	$ 273,087,715	$ 0	$ 4,203,641

$ 51,654,635	$ 1,776,000	$ 49,551,135	$ 0	$ 327,500

$ 8,932,172	$ 0	$ 8,932,172	$ 0	$ 0

$ 1,563,278	$ 0	$ 1,563,278	$ 0	$ 0

$ 1,526,957	$ 656,797	$ 0	$ 0	$ 870,160

$ 1,770,629	$ 0	$ 1,770,629	$ 0	$ 0

$ 2,701,909	$ 0	$ 2,701,909	$ 0	$ 0

$ 9,731,258	$ 9,216,714	$ 514,544	$ 0	$ 0

$ 9,716,210	$ 9,716,210	$ 0	$ 0	$ 0

$ 360,442	$ 0	$ 360,442	$ 0	$ 0

$ 49,486,594	$ 20,608,709	$ 28,877,885	$ 0	$ 0

$ 17,245,631	$ 0	$ 17,245,631	$ 0	$ 0

$ 25,051,726	$ 25,051,726	$ 0	$ 0	$ 0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR ESTRUCTURA FINANCIERA

15

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

PARTICIPANTES

EVALUACIÓN Y CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS		$ 9,933,371	$ 0		$ 9,933,371	$ 0	$ 0 EVENTOS DE INFORMACIÓN	$ 9,262,596	$ 0	$ 9,262,596	$ 0	$ 0

EXTENSIONISMO	$ 76,100	$ 0	$ 76,100	$ 0	$ 0

FESTIVALES	$ 531,859	$ 104,000	$ 0	$ 0	$ 427,859

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	$ 161,708,769	$ 161,708,769	$ 0	$ 0	$ 0

FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 282,390,265	$ 282,390,265	$ 0	$ 0	$ 0

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES	$ 30,000	$ 30,000	$ 0	$ 0	$ 0 EDUCATIVAS

GASTO  CORRIENTE	$ 4,574,107	$ 0	$ 3,890,607	$ 0	$ 683,500

GESTIONES  ADMINISTRATIVAS	$ 279,266	$ 0	$ 279,266	$ 0	$ 0

INFRAESTRUCTURA DE PLATAFORMAS EDUCATIVAS	$ 8,492,113	$ 6,612,698	$ 1,879,415	$ 0	$ 0

INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA	$ 3,224,703	$ 0	$ 3,224,703	$ 0	$ 0

MOVILIDAD ESTUDIANTIL	$ 1,393,611	$ 0	$ 1,393,611	$ 0	$ 0

PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA	$ 502,392	$ 502,392	$ 0	$ 0	$ 0 TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN)

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN ESPACIOS EDUCATIVOS	$ 3,733,987	$ 998,466	$ 1,124,463	$ 0	$ 1,611,058

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN	$ 532,392	$ 532,392	$ 0	$ 0	$ 0 INSTITUCIONES  EDUCATIVAS

PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	$ 14,573,313	$ 7,445,313	$ 7,128,000	$ 0	$ 0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	$ 360,442	$ 0	$ 360,442	$ 0	$ 0

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	$ 322,800	$ 322,800	$ 0	$ 0	$ 0

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN	$ 1,786,904	$ 1,786,904	$ 0	$ 0	$ 0

PROYECTOS	$ 6,779,063	$ 0	$ 6,779,063	$ 0	$ 0

RADIO Y TELEVISIÓN	$ 2,626,930	$ 0	$ 2,626,930	$ 0	$ 0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR ESTRUCTURA FINANCIERA

16

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

PARTICIPANTES

RECURSOS HUMANOS RECURSOS PROPIOS

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SALUD

SERVICIOS A USUARIOS TALLER DE CAPACITACIÓN TITULACIÓN

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ACCIONES  ADMINISTRATIVAS EDUCACIÓN PRIMARIA

CERTIFICACIONES

I.3. ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

ACTIVIDADES CULTURALES Y/O DEPORTIVAS CAPACITACIÓN

DONACIÓN

PENSIÓN  HUMANITARIA PROGRAMA  ALIMENTARIO

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SNDIF SO39)

PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO

E003 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

$ 243,080,528	$ 121,540,264	$ 121,540,264	$ 0	$ 0

$ 462,072	$ 0	$ 462,072	$ 0	$ 0

$ 4,643,262	$ 0	$ 4,643,262	$ 0	$ 0

$ 4,883,922	$ 0	$ 4,883,922	$ 0	$ 0

$ 9,386,103	$ 0	$ 9,386,103	$ 0	$ 0

$ 777,936	$ 0	$ 777,936	$ 0	$ 0

$ 10,934,628	$ 0	$ 10,934,628	$ 0	$ 0

$ 590,148	$ 0	$ 590,148	$ 0	$ 0

$ 5,024,267,716	$ 4,538,136,580	$ 486,131,136	$ 0	$ 0

$ 3,385,936	$ 0	$ 3,385,936	$ 0	$ 0

$ 43,372,880	$ 38,463,828	$ 4,909,052	$ 0	$ 0

$ 86,061,129	$ 76,119,650	$ 8,067,521	$ 0	$ 1,873,958

$ 1,364,400	$ 1,364,400	$ 0	$ 0	$ 0

$ 250,000	$ 250,000	$ 0	$ 0	$ 0

$ 304,958	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304,958

$ 1,200,000	$ 0	$ 1,200,000	$ 0	$ 0

$ 63,648,778	$ 62,910,249	$ 738,529	$ 0	$ 0

$ 7,108,007	$ 7,108,007	$ 0	$ 0	$ 0

$ 599,690	$ 599,690	$ 0	$ 0	$ 0

$ 3,887,304	$ 3,887,304	$ 0	$ 0	$ 0

$ 7,697,992	$ 0	$ 6,128,992	$ 0	$ 1,569,000

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR ESTRUCTURA FINANCIERA

17

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

PARTICIPANTES

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

APOYO PARA EL BIENESTAR DE NIÑAS Y NIÑOS, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS

APOYOS ASISTENCIALES IMPULSO PRODUCTIVO FAMILIAR

PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD PERMANENTE PROGRAMA  ALIMENTARIO

PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

I.6. MUJERES

$ 975,494,391	$ 971,038,880	$ 4,455,511	$ 0	$ 0

$ 45,152,680	$ 45,152,680	$ 0	$ 0	$ 0

$ 22,920	$ 0	$ 22,920	$ 0	$ 0

$ 1,318,085	$ 0	$ 1,318,085	$ 0	$ 0

$ 79,315,600	$ 79,315,600	$ 0	$ 0	$ 0

$ 3,114,506	$ 0	$ 3,114,506	$ 0	$ 0

$ 846,570,600	$ 846,570,600	$ 0	$ 0	$ 0

$ 3,302,465	$ 1,933,703	$ 1,368,762	$ 0	$ 0

DIFUSIÓN	$ 180,465	$ 141,125	$ 39,340	$ 0	$ 0

FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO,	$ 3,780	$ 0	$ 3,780	$ 0	$ 0 SOCIAL Y PRIVADO

JORNADA ESTATAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	$ 96,520	$ 0	$ 96,520	$ 0	$ 0

PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN LAS	$ 3,021,700	$ 1,792,578	$ 1,229,122	$ 0	$ 0 ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)

I.7. JUVENTUD	$ 114,811	$ 0	$ 114,811	$ 0	$ 0

PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD

I.8. CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PROGRAMA DE CALIDAD DEPORTIVA PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA PROGRAMA DE DEPORTE

$ 114,811	$ 0	$ 114,811	$ 0	$ 0

$ 91,439,181	$ 26,460,000	$ 64,979,181	$ 0	$ 0

$ 77,428,885	$ 26,460,000	$ 50,968,885	$ 0	$ 0

$ 414,968	$ 0	$ 414,968	$ 0	$ 0

$ 13,595,328	$ 0	$ 13,595,328	$ 0	$ 0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR ESTRUCTURA FINANCIERA

18

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

PARTICIPANTES

  - CULTURA Y ARTE

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL APOYO A LA CULTURA INFANTIL

DIFUSIÓN EXPOSICIONES

INFRAESTRUCTURA CULTURAL INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA REHABILITACIÓN CAPACITACIÓN  CULTURAL CONVOCATORIAS PROMOCIÓN DE LA LECTURA

PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL

  - VIVIENDA DIGNA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIVIENDA

  - AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

OBRAS DE APOYO A LA COMUNIDAD

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PROSAN RECURSOS PROPIOS

PROAGUA

  - ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS Y COMUNIDADES

ELECTRIFICACIÓN

ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL

$ 20,474,485	$ 2,361,637	$ 18,112,846	$ 1	$ 1

$ 14,025,292	$ 1,037,811	$ 12,987,479	$ 1	$ 1

$ 700,000	$ 300,000	$ 400,000	$ 0	$ 0

$ 40,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0

$ 48,500	$ 48,500	$ 0	$ 0	$ 0

$ 969,943	$ 300,000	$ 669,943	$ 0	$ 0

$ 176,490	$ 176,490	$ 0	$ 0	$ 0

$ 905,062	$ 0	$ 905,062	$ 0	$ 0

$ 693,785	$ 0	$ 693,785	$ 0	$ 0

$ 926,836	$ 358,836	$ 568,000	$ 0	$ 0

$ 716,050	$ 0	$ 716,050	$ 0	$ 0

$ 1,272,527	$ 100,000	$ 1,172,527	$ 0	$ 0

$ 2,146,934,544	$ 2,132,525,946	$ 14,408,598	$ 0	$ 0

$ 406,418	$ 0	$ 406,418	$ 0	$ 0

$ 2,146,528,126	$ 2,132,525,946	$ 14,002,180	$ 0	$ 0

$ 75,734,181	$ 44,734,859	$ 23,402,785	$ 7,596,537	$ 0

$ 4,047,752	$ 0	$ 4,047,752	$ 0	$ 0

$ 6,941,248	$ 4,338,280	$ 0	$ 2,602,968	$ 0

$ 518,274	$ 0	$ 518,274	$ 0	$ 0

$ 64,226,907	$ 40,396,579	$ 18,836,759	$ 4,993,569	$ 0

$ 20,792,805	$ 10,800,543	$ 9,177,273	$ 814,989	$ 0

$ 3,938,895	$ 3,123,906	$ 0	$ 814,989	$ 0

$ 16,853,910	$ 7,676,637	$ 9,177,273	$ 0	$ 0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR ESTRUCTURA FINANCIERA

19

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

PARTICIPANTES

EJE II. POLÍTICA DE PAZ Y SEGURIDAD

II.1. SEGURIDAD CIUDADANA

FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR

SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD PÚBLICA

II.3. PROCURACIÓN Y JUSTICIA LABORAL

CONCILIACIONES

II.4 GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL

PARTICIPACIÓN  CIUDADANA

II.7. PERSONAS NO LOCALIZADAS

FORTALECIMIENTO   INSTITUCIONAL

$ 61,698,145	$ 51,973,736	$ 9,724,409	$ 0	$ 0

$ 42,578,084	$ 42,578,084	$ 0	$ 0	$ 0

$ 11,007,338	$ 11,007,338	$ 0	$ 0	$ 0

$ 5,020,480	$ 5,020,480	$ 0	$ 0	$ 0

$ 20,208,266	$ 20,208,266	$ 0	$ 0	$ 0

$ 6,342,000	$ 6,342,000	$ 0	$ 0	$ 0

$ 9,684,409	$ 0	$ 9,684,409	$ 0	$ 0

$ 9,684,409	$ 0	$ 9,684,409	$ 0	$ 0

$ 40,000	$ 0	$ 40,000	$ 0	$ 0

$ 40,000	$ 0	$ 40,000	$ 0	$ 0

$ 9,395,652	$ 9,395,652	$ 0	$ 0	$ 0

$ 9,395,652	$ 9,395,652	$ 0	$ 0	$ 0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR ESTRUCTURA FINANCIERA

20

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

PARTICIPANTES

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

  - AGRICULTURA Y GANADERÍA FINANCIAMIENTO INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA

PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR

PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CAMPO EN MATERIA DE ENERGÍA

ELÉCTRICA

PROGRAMAS  ESTATALES

PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO AL DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA

FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA

  - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE

APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE COMPENSACIÓN  AMBIENTAL

  - PESCA Y ACUACULTURA

FIDEICOMISOS FINANCIAMIENTO

INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN

PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO AL DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA

FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA

$ 6,985,587,470	$ 6,910,443,588	$ 54,260,676	$ 0	$ 20,883,206

$ 2,074,038,151	$ 2,047,011,589	$ 8,028,759	$ 0	$ 18,997,803

$ 440,708,989	$ 430,552,239	$ 0	$ 0	$ 10,156,750

$ 1,377,642	$ 1,042,896	$ 283,044	$ 0	$ 51,702

$ 2,240,003	$ 2,002,851	$ 0	$ 0	$ 237,152

$ 487,200	$ 487,200	$ 0	$ 0	$ 0

$ 201,732,000	$ 201,732,000	$ 0	$ 0	$ 0

$ 1,978,965	$ 0	$ 1,635,500	$ 0	$ 343,465

$ 5,436,045	$ 0	$ 2,581,367	$ 0	$ 2,854,678

$ 1,420,077,307	$ 1,411,194,403	$ 3,528,848	$ 0	$ 5,354,056

$ 33,956,931	$ 30,933,516	$ 3,023,415	$ 0	$ 0

$ 21,660,051	$ 18,636,636	$ 3,023,415	$ 0	$ 0

$ 12,296,880	$ 12,296,880	$ 0	$ 0	$ 0

$ 455,138,935	$ 431,012,699	$ 22,570,833	$ 0	$ 1,555,403

$ 2,396,477	$ 0	$ 2,396,477	$ 0	$ 0

$ 11,670,137	$ 11,670,137	$ 0	$ 0	$ 0

$ 17,688,376	$ 0	$ 17,688,376	$ 0	$ 0

$ 4,041,383	$ 0	$ 2,485,980	$ 0	$ 1,555,403

$ 419,342,562	$ 419,342,562	$ 0	$ 0	$ 0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR ESTRUCTURA FINANCIERA

21

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

PARTICIPANTES

  - SANIDAD E INOCUIDAD PLANEACIÓN DEL DESARROLLO PROGRAMAS  ESTATALES

SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA TUBERCULOSIS

  - EMPLEO, CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

  - IMPULSO A LA ECONOMÍA Y MEJORA REGULATORIA

CRÉDITO A DAMNIFICADOS (INFONACOT) CRÉDITO EN EFECTIVO (INFONACOT) CRÉDITO MUJER EFECTIVO (INFONACOT) FINANCIAMIENTO

  - CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA

  - MERCADO INTERNO

FINANCIAMIENTO

  - MINERÍA

REPOSICIÓN OBRA NUEVA EQUIPO Y BIENES MANTENIMENTO

$ 38,083,125	$ 27,853,125	$ 9,900,000	$ 0	$ 330,000

$ 330,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330,000

$ 100,000	$ 0	$ 100,000	$ 0	$ 0

$ 35,803,125	$ 27,853,125	$ 7,950,000	$ 0	$ 0

$ 1,850,000	$ 0	$ 1,850,000	$ 0	$ 0

$ 10,844,304	$ 3,254,900	$ 7,589,404	$ 0	$ 0

$ 10,844,304	$ 3,254,900	$ 7,589,404	$ 0	$ 0

$ 2,706,228,423	$ 2,706,228,423	$ 0	$ 0	$ 0

$ 99,825,195	$ 99,825,195	$ 0	$ 0	$ 0

$ 225,092,355	$ 225,092,355	$ 0	$ 0	$ 0

$ 136,116,421	$ 136,116,421	$ 0	$ 0	$ 0

$ 2,245,194,452	$ 2,245,194,452	$ 0	$ 0	$ 0

$ 79,497,264	$ 76,733,999	$ 2,763,265	$ 0	$ 0

$ 2,763,265	$ 0	$ 2,763,265	$ 0	$ 0

$ 76,733,999	$ 76,733,999	$ 0	$ 0	$ 0

$ 385,000	$ 0	$ 385,000	$ 0	$ 0

$ 385,000	$ 0	$ 385,000	$ 0	$ 0

$ 1,587,415,337	$ 1,587,415,337	$ 0	$ 0	$ 0

$ 36,200,000	$ 36,200,000	$ 0	$ 0	$ 0

$ 44,250,000	$ 44,250,000	$ 0	$ 0	$ 0

$ 410,500,890	$ 410,500,890	$ 0	$ 0	$ 0

$ 1,096,464,447	$ 1,096,464,447	$ 0	$ 0	$ 0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR ESTRUCTURA FINANCIERA

22

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

PARTICIPANTES

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

  - INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (PLAN HÍDIRICO ESTATAL)

PROAGUA

IV.1.1 PLAN HÍDRICO RURAL

REHABILITACIÓN,  MODERNIZACIÓN,  TECNIFICACIÓN  Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO

  - INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS

PAVIMENTACIÓN EQUIPAMIENTO URBANO

  - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA URBANIZACIÓN

IV.4.1 MOVILIDAD. MARÍTIMA PORTUARIA

ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITACIÓN EN GERENCIAS DE PUERTO

$ 533,459,394	$ 319,187,531	$ 205,292,591	$ 0	$ 8,979,272

$ 956,156	$ 812,731	$ 143,425	$ 0	$ 0

$ 956,156	$ 812,731	$ 143,425	$ 0	$ 0

$ 15,291,605	$ 7,637,175	$ 3,055,270	$ 0	$ 4,599,160

$ 15,291,605	$ 7,637,175	$ 3,055,270	$ 0	$ 4,599,160

$ 183,924,045	$ 108,584,150	$ 75,339,895	$ 0	$ 0

$ 146,810,812	$ 97,716,682	$ 49,094,130	$ 0	$ 0

$ 37,113,233	$ 10,867,468	$ 26,245,765	$ 0	$ 0

$ 172,959,663	$ 147,302,352	$ 25,657,311	$ 0	$ 0

$ 15,000,000	$ 15,000,000	$ 0	$ 0	$ 0

$ 127,447,353	$ 127,447,353	$ 0	$ 0	$ 0

$ 30,512,310	$ 4,854,999	$ 25,657,311	$ 0	$ 0

$ 62,789,041	$ 0	$ 62,789,041	$ 0	$ 0

$ 18,219,124	$ 0	$ 18,219,124	$ 0	$ 0

$ 122,460	$ 0	$ 122,460	$ 0	$ 0

$ 62,783	$ 0	$ 62,783	$ 0	$ 0

$ 42,995,478	$ 0	$ 42,995,478	$ 0	$ 0

$ 456,496	$ 0	$ 456,496	$ 0	$ 0

$ 932,700	$ 0	$ 932,700	$ 0	$ 0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR ESTRUCTURA FINANCIERA

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

PARTICIPANTES

IV.5 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES.

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

$ 64,254,137

$ 26,974,567

$ 37,279,570

$ 0

$ 0

COMERCIALIZACIÓN

$ 26,974,567

$ 26,974,567

$ 0

$ 0

$ 0

DISTRIBUCIÓN

IV.5.2 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES. RADIO

$ 37,279,570

$ 1,028,079

$ 0

$ 0

$ 37,279,570

$ 1,028,079

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

Y TELEVISIÓN

EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

IV.6 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

$ 1,028,079

$ 27,627,056

$ 0

$ 27,627,056

$ 1,028,079

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

ACTAS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES)

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES PRIORITARIAS (PROREST)

IV.8 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 1,997,769

$ 1,997,769

$ 0

$ 0

$ 0

$ 10,447,311

$ 10,447,311

$ 0

$ 0

$ 0

$ 15,181,976

$ 15,181,976

$ 0

$ 0

$ 0

$ 714,543

$ 249,500

$ 0

$ 0

$ 465,043

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

IV.9 ENERGÍAS ALTERNATIVAS

$ 714,543

$ 3,915,069

$ 249,500

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 465,043

$ 3,915,069

ENERGÍAS  ALTERNATIVAS

$ 3,915,069

$ 0

$ 0

$ 0

$ 3,915,069

23

ANEXO

DE

OBRAS

24

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR MUNICIPIO

25

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

COMONDÚ

LA PAZ

LORETO

LOS CABOS

MULEGÉ

COBERTURA ESTATAL

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO ATENCIÓN DE LA COVID-19

ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD PRESTACIONES   ECONÓMICAS PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO SALUD

$ 12,556,747,827	$ 425,424,331	$ 2,514,776,344	$ 109,441,117	$ 1,634,805,273	$ 353,689,786	$ 7,518,610,976

$ 2,630,409,449	$ 77,979,348	$ 505,106,686	$ 30,612,204	$ 161,144,164	$ 60,244,676	$ 1,795,322,371

$ 190,176,955	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190,176,955

$ 62,145,580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62,145,580

$ 115,372,435	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115,372,435

$ 233,978,391	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233,978,391

$ 875,755,656	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 875,755,656

$ 114,799,729	$ 1,425,376	$ 34,556,915	$ 1,226,069	$ 17,192,067	$ 15,234,299	$ 45,165,003

$ 706,001,545	$ 76,553,972	$ 415,923,458	$ 29,386,135	$ 139,127,603	$ 45,010,377	$ 0

$ 213,601,993	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213,601,993

$ 59,126,358	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59,126,358

$ 59,450,807	$ 0	$ 54,626,313	$ 0	$ 4,824,494	$ 0	$ 0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR MUNICIPIO

26

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

COMONDÚ

LA PAZ

LORETO

LOS CABOS

MULEGÉ

COBERTURA ESTATAL

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

$ 6,505,990,386	$ 120,032,931	$ 819,661,507	$ 25,396,388	$ 230,392,927	$ 100,688,948    $ 5,209,817,685

ACADÉMICO	$ 539,212	$ 104,636	$ 216,924	$ 0	$ 73,452	$ 144,200	$ 0

ACTIVIDADES CULTURALES Y/O DEPORTIVAS	$ 3,623,007	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,623,007

ACTIVIDADES EDUCATIVAS	$ 959,680	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 959,680

ADMINISTRACIÓN  CENTRAL	$ 80,058,405	$ 0	$ 80,058,405	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	$ 2,256,188	$ 283,403	$ 891,622	$ 0	$ 735,076	$ 346,087	$ 0

ALBERGUES RURALES	$ 1,606,182	$ 0	$ 157,182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,449,000

ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	$ 24,684	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24,684	$ 0	$ 0

ASESORÍAS	$ 926,612	$ 0	$ 926,612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD	$ 377,354,861	$ 55,073,055	$ 169,646,650	$ 15,834,581	$ 108,133,607	$ 28,666,968	$ 0

BECAS	$ 51,654,635	$ 2,388,850	$ 8,859,400	$ 306,000	$ 2,165,350	$ 1,818,700	$ 36,116,335

CALIDAD	$ 8,932,172	$ 0	$ 8,932,172	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

CAPACITACIÓN	$ 1,563,278	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,563,278

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	$ 1,526,957	$ 0	$ 1,526,957	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

CERTIFICACIONES	$ 1,770,629	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,770,629

CURSOS	$ 2,701,909	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,701,909

EDUCACIÓN  COMUNITARIA	$ 9,731,258	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,731,258

EDUCACIÓN INICIAL	$ 9,716,210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,716,210

EDUCACIÓN PREESCOLAR	$ 360,442	$ 0	$ 360,442	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

EDUCACIÓN SUPERIOR	$ 49,486,594	$ 0	$ 21,759,315	$ 644,009	$ 0	$ 0	$ 27,083,270

ELECTRIFICACIÓN	$ 17,245,631	$ 0	$ 17,245,631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

ESCUELAS AL CIEN	$ 25,051,726	$ 1,756,614	$ 6,878,977	$ 1,075,546	$ 378,951	$ 14,961,638	$ 0

EVALUACIÓN Y CALIDAD DE LOS PROGRAMAS	$ 9,933,371	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,933,371 EDUCATIVOS

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR MUNICIPIO

27

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

COMONDÚ

LA PAZ

LORETO

LOS CABOS

MULEGÉ

COBERTURA ESTATAL

EVENTOS DE INFORMACIÓN	$ 9,262,596	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,262,596

EXTENSIONISMO	$ 76,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76,100

FESTIVALES	$ 531,859	$ 29,952	$ 79,872	$ 0	$ 49,920	$ 48,256	$ 323,859

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	$ 161,708,769	$ 32,985,984	$ 67,036,474	$ 7,536,252	$ 34,802,340	$ 19,347,719	$ 0

FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	$ 282,390,265	$ 0	$ 282,390,265	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0 EDUCATIVOS

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES	$ 30,000	$ 0	$ 30,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0 EDUCATIVAS

GASTO  CORRIENTE	$ 4,574,107	$ 0	$ 4,574,107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

GESTIONES  ADMINISTRATIVAS	$ 279,266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279,266

INFRAESTRUCTURA DE PLATAFORMAS EDUCATIVAS	$ 8,492,113	$ 397,822	$ 724,728	$ 0	$ 357,467	$ 23,888	$ 6,988,208

INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA	$ 3,224,703	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,224,703

MOVILIDAD ESTUDIANTIL	$ 1,393,611	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,393,611

PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA	$ 502,392	$ 0	$ 502,392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0 TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES

(PACTEN)

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN ESPACIOS	$ 3,733,987	$ 3,733,987	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0 EDUCATIVOS

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN	$ 532,392	$ 0	$ 532,392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0 INSTITUCIONES  EDUCATIVAS

PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	$ 14,573,313	$ 0	$ 14,573,313	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	$ 360,442	$ 0	$ 360,442	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	$ 322,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322,800 DOCENTE

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN	$ 1,786,904	$ 392,548	$ 943,762	$ 0	$ 450,594	$ 0	$ 0

PROYECTOS	$ 6,779,063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,779,063

RADIO Y TELEVISIÓN	$ 2,626,930	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,626,930

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR MUNICIPIO

28

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

COMONDÚ

LA PAZ

LORETO

LOS CABOS

MULEGÉ

COBERTURA ESTATAL

RECURSOS HUMANOS RECURSOS PROPIOS

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SALUD

SERVICIOS A USUARIOS TALLER DE CAPACITACIÓN TITULACIÓN

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ACCIONES  ADMINISTRATIVAS EDUCACIÓN PRIMARIA

CERTIFICACIONES

I.3. ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS EN

$ 243,080,528	$ 22,886,080	$ 101,641,470	$ 0	$ 83,221,486	$ 35,331,492	$ 0

$ 462,072	$ 0	$ 462,072	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

$ 4,643,262	$ 0	$ 4,643,262	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

$ 4,883,922	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,883,922

$ 9,386,103	$ 0	$ 9,386,103	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

$ 777,936	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 777,936

$ 10,934,628	$ 0	$ 10,934,628	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

$ 590,148	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590,148

$ 5,024,267,716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,024,267,716

$ 3,385,936	$ 0	$ 3,385,936	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

$ 43,372,880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43,372,880

$ 86,061,129	$ 11,429,149	$ 22,529,174	$ 6,753,997	$ 19,334,749	$ 10,859,188	$ 15,154,872

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

ACTIVIDADES CULTURALES Y/O DEPORTIVAS	$ 1,364,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,364,400

CAPACITACIÓN	$ 250,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250,000

DONACIÓN	$ 304,958	$ 0	$ 296,675	$ 0	$ 8,283	$ 0	$ 0

PENSIÓN  HUMANITARIA	$ 1,200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,200,000

PROGRAMA  ALIMENTARIO	$ 63,648,778	$ 9,358,407	$ 18,479,076	$ 6,582,535	$ 17,918,354	$ 10,571,877	$ 738,529

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE	$ 7,108,007	$ 2,051,649	$ 3,235,759	$ 169,415	$ 1,370,967	$ 280,217	$ 0

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON	$ 599,690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599,690 DISCAPACIDAD (SNDIF SO39)

PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	$ 3,887,304	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,887,304

E003 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN	$ 7,697,992	$ 19,093	$ 517,664	$ 2,047	$ 37,145	$ 7,094	$ 7,114,949 SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR MUNICIPIO

29

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

COMONDÚ

LA PAZ

LORETO

LOS CABOS

MULEGÉ

COBERTURA ESTATAL

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

$ 975,494,391	$ 117,689,920	$ 421,220,522	$ 24,424,332	$ 303,535,884	$ 108,623,733	$ 0

APOYO PARA EL BIENESTAR DE NIÑAS Y NIÑOS, HIJOS	$ 45,152,680	$ 672,300	$ 12,789,280	$ 1,345,600	$ 24,388,940	$ 5,956,560	$ 0 DE MADRES TRABAJADORAS

APOYOS ASISTENCIALES	$ 22,920	$ 0	$ 22,920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

IMPULSO PRODUCTIVO FAMILIAR	$ 1,318,085	$ 218,455	$ 690,747	$ 211,982	$ 0	$ 196,901	$ 0

PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON	$ 79,315,600	$ 7,483,200	$ 36,799,400	$ 1,521,800	$ 26,236,200	$ 7,275,000	$ 0 DISCAPACIDAD PERMANENTE

PROGRAMA  ALIMENTARIO	$ 3,114,506	$ 731,165	$ 783,825	$ 317,450	$ 716,594	$ 565,472	$ 0

PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS	$ 846,570,600	$ 108,584,800	$ 370,134,350	$ 21,027,500	$ 252,194,150	$ 94,629,800	$ 0 ADULTAS MAYORES

I.6. MUJERES	$ 3,302,465	$ 0	$ 100,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,202,165

DIFUSIÓN	$ 180,465	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180,465

FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES	$ 3,780	$ 0	$ 3,780	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0 PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO

JORNADA ESTATAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA	$ 96,520	$ 0	$ 96,520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0 MUJER

PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE LAS	$ 3,021,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,021,700 MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)

I.7. JUVENTUD	$ 114,811	$ 0	$ 114,811	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO	$ 114,811	$ 0	$ 114,811	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0 DE LA JUVENTUD

I.8. CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	$ 91,439,181	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91,439,181

PROGRAMA DE CALIDAD DEPORTIVA PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA PROGRAMA DE DEPORTE

$ 77,428,885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77,428,885

$ 414,968	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414,968

$ 13,595,328	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,595,328

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR MUNICIPIO

30

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

COMONDÚ

LA PAZ

LORETO

LOS CABOS

MULEGÉ

COBERTURA ESTATAL

I.9. CULTURA Y ARTE

$ 20,474,485	$ 0	$ 10,019,783	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,454,702

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	$ 14,025,292	$ 0	$ 7,307,795	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,717,497

APOYO A LA CULTURA INFANTIL	$ 700,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700,000

DIFUSIÓN	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,000

EXPOSICIONES	$ 48,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48,500

INFRAESTRUCTURA CULTURAL	$ 969,943	$ 0	$ 669,943	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300,000

INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA	$ 176,490	$ 0	$ 107,040	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,450

REHABILITACIÓN	$ 905,062	$ 0	$ 905,062	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

CAPACITACIÓN  CULTURAL	$ 693,785	$ 0	$ 321,310	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372,475

CONVOCATORIAS	$ 926,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 926,836

PROMOCIÓN DE LA LECTURA	$ 716,050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 716,050

PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL	$ 1,272,527	$ 0	$ 708,633	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563,894

I.10. VIVIENDA DIGNA	$ 2,146,934,544	$ 87,321,049	$ 697,147,793	$ 15,142,265	$ 897,066,646	$ 57,036,791	$ 393,220,000

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIVIENDA

I.11. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

$ 406,418	$ 13,800	$ 389,618	$ 0	$ 3,000	$ 0	$ 0

$ 2,146,528,126	$ 87,307,249	$ 696,758,175	$ 15,142,265	$ 897,063,646	$ 57,036,791	$ 393,220,000

$ 75,734,181	$ 6,986,690	$ 38,039,033	$ 3,948,315	$ 22,386,373	$ 4,373,770	$ 0

SANEAMIENTO

OBRAS DE APOYO A LA COMUNIDAD	$ 4,047,752	$ 1,837,860	$ 0	$ 2,209,892	$ 0	$ 0	$ 0

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-	$ 6,941,248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,941,248	$ 0	$ 0 PROSAN

RECURSOS PROPIOS	$ 518,274	$ 0	$ 518,274	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PROAGUA	$ 64,226,907	$ 5,148,830	$ 37,520,759	$ 1,738,423	$ 15,445,125	$ 4,373,770	$ 0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR MUNICIPIO

31

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

COMONDÚ

LA PAZ

LORETO

LOS CABOS

MULEGÉ

COBERTURA ESTATAL

I.12. ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS Y COMUNIDADES

ELECTRIFICACIÓN

ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL

EJE II. POLÍTICA DE PAZ Y SEGURIDAD

II.1. SEGURIDAD CIUDADANA

$ 20,792,805	$ 3,985,244	$ 836,735	$ 3,163,616	$ 944,530	$ 11,862,680	$ 0

$ 3,938,895	$ 0	$ 0	$ 1,736,359	$ 0	$ 2,202,536	$ 0

$ 16,853,910	$ 3,985,244	$ 836,735	$ 1,427,257	$ 944,530	$ 9,660,144	$ 0

$ 61,698,145	$ 0	$ 6,037,014	$ 0	$ 2,238,154	$ 1,449,241	$ 51,973,736

$ 42,578,084	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,578,084

FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	$ 11,007,338	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,007,338 (FASP)

REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	$ 5,020,480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,020,480

SEGURIDAD CIUDADANA	$ 20,208,266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20,208,266

SEGURIDAD PÚBLICA	$ 6,342,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,342,000

II.3. PROCURACIÓN Y JUSTICIA LABORAL	$ 9,684,409	$ 0	$ 5,997,014	$ 0	$ 2,238,154	$ 1,449,241	$ 0

CONCILIACIONES

II.4 GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL

PARTICIPACIÓN  CIUDADANA

II.7. PERSONAS NO LOCALIZADAS

FORTALECIMIENTO   INSTITUCIONAL

$ 9,684,409	$ 0	$ 5,997,014	$ 0	$ 2,238,154	$ 1,449,241	$ 0

$ 40,000	$ 0	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

$ 40,000	$ 0	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

$ 9,395,652	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,395,652

$ 9,395,652	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,395,652

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR MUNICIPIO

32

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

COMONDÚ

LA PAZ

LORETO

LOS CABOS

MULEGÉ

COBERTURA ESTATAL

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

$ 6,985,587,470	$ 448,885,843	$ 904,595,803	$ 19,180,496	$ 747,571,865	$ 1,725,673,773    $ 3,139,679,690

$ 2,074,038,151	$ 397,494,250	$ 203,254,446	$ 4,250,896	$ 18,886,357	$ 38,957,799	$ 1,411,194,403

FINANCIAMIENTO	$ 440,708,989	$ 262,549,641	$ 162,194,767	$ 530,000	$ 7,724,581	$ 7,710,000	$ 0

INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA	$ 1,377,642	$ 853,883	$ 523,759	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA	$ 2,240,003	$ 859,879	$ 1,380,124	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR	$ 487,200	$ 24,000	$ 367,200	$ 0	$ 96,000	$ 0	$ 0

PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CAMPO EN MATERIA DE	$ 201,732,000	$ 126,659,978	$ 34,263,641	$ 3,079,877	$ 10,394,588	$ 27,333,916	$ 0 ENERGÍA ELÉCTRICA

PROGRAMAS  ESTATALES	$ 1,978,965	$ 1,024,002	$ 476,318	$ 159,786	$ 126,000	$ 192,859	$ 0

PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO AL DESARROLLO	$ 5,436,045	$ 1,737,567	$ 1,460,868	$ 0	$ 0	$ 2,237,610	$ 0 AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA

FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y	$ 1,420,077,307	$ 3,785,300	$ 2,587,769	$ 481,233	$ 545,188	$ 1,483,414	$ 1,411,194,403 ACUACULTURA

III.3 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	$ 33,956,931	$ 8,892,241	$ 14,447,755	$ 770,160	$ 3,891,888	$ 5,954,887	$ 0

APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

COMPENSACIÓN  AMBIENTAL

III.4 PESCA Y ACUACULTURA

$ 21,660,051	$ 4,738,600	$ 7,648,637	$ 770,160	$ 2,547,767	$ 5,954,887	$ 0

$ 12,296,880	$ 4,153,641	$ 6,799,118	$ 0	$ 1,344,121	$ 0	$ 0

$ 455,138,935	$ 7,333,444	$ 805,048	$ 495,493	$ 0	$ 7,077,535	$ 439,427,415

FIDEICOMISOS	$ 2,396,477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,396,477

FINANCIAMIENTO	$ 11,670,137	$ 3,378,749	$ 718,360	$ 495,493	$ 0	$ 7,077,535	$ 0

INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN	$ 17,688,376	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,688,376

PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO AL DESARROLLO	$ 4,041,383	$ 3,954,695	$ 86,688	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0 AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA

FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y	$ 419,342,562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419,342,562 ACUACULTURA

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR MUNICIPIO

33

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

COMONDÚ

LA PAZ

LORETO

LOS CABOS

MULEGÉ

COBERTURA ESTATAL

  - SANIDAD E INOCUIDAD

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO PROGRAMAS  ESTATALES

SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA TUBERCULOSIS

  - EMPLEO, CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN

LABORAL

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

  - IMPULSO A LA ECONOMÍA Y MEJORA REGULATORIA

CRÉDITO A DAMNIFICADOS (INFONACOT) CRÉDITO EN EFECTIVO (INFONACOT) CRÉDITO MUJER EFECTIVO (INFONACOT) FINANCIAMIENTO

  - CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA

  - MERCADO INTERNO

FINANCIAMIENTO

  - MINERÍA

REPOSICIÓN OBRA NUEVA EQUIPO Y BIENES MANTENIMENTO

$ 38,083,125	$ 0	$ 150,000	$ 0	$ 0	$ 180,000	$ 37,753,125

$ 330,000	$ 0	$ 150,000	$ 0	$ 0	$ 180,000	$ 0

$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100,000

$ 35,803,125	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,803,125

$ 1,850,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,850,000

$ 10,844,304	$ 651,855	$ 1,621,644	$ 490,081	$ 1,451,375	$ 472,867	$ 6,156,482

$ 10,844,304	$ 651,855	$ 1,621,644	$ 490,081	$ 1,451,375	$ 472,867	$ 6,156,482

$ 2,706,228,423	$ 34,514,053	$ 607,582,911	$ 13,173,866	$ 723,342,245	$ 85,615,348   $ 1,242,000,000

$ 99,825,195	$ 0	$ 69,745,301	$ 0	$ 30,079,894	$ 0	$ 0

$ 225,092,355	$ 10,305,464	$ 93,229,923	$ 2,493,524	$ 101,191,805	$ 17,871,639	$ 0

$ 136,116,421	$ 7,454,519	$ 66,617,533	$ 834,938	$ 56,408,102	$ 4,801,329	$ 0

$ 2,245,194,452	$ 16,754,070	$ 377,990,154	$ 9,845,404	$ 535,662,444	$ 62,942,380	$ 1,242,000,000

$ 79,497,264	$ 0	$ 76,733,999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,763,265

$ 2,763,265	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,763,265

$ 76,733,999	$ 0	$ 76,733,999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

$ 385,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385,000

$ 385,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385,000

$ 1,587,415,337	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,587,415,337	$ 0

$ 36,200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,200,000	$ 0

$ 44,250,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44,250,000	$ 0

$ 410,500,890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410,500,890	$ 0

$ 1,096,464,447	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0  $ 1,096,464,447	$ 0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR MUNICIPIO

34

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

COMONDÚ

LA PAZ

LORETO

LOS CABOS

MULEGÉ

COBERTURA ESTATAL

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO

$ 533,459,394	$ 47,206,632	$ 224,095,948	$ 16,056,784	$ 7,236,624	$ 64,360,283	$ 174,503,123

AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.1 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (PLAN HÍDIRICO	$ 956,156	$ 0	$ 833,325	$ 122,831	$ 0	$ 0	$ 0

ESTATAL)

PROAGUA

IV.1.1 PLAN HÍDRICO RURAL

$ 956,156	$ 0	$ 833,325	$ 122,831	$ 0	$ 0	$ 0

$ 15,291,605	$ 11,411,993	$ 3,879,612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

REHABILITACIÓN,  MODERNIZACIÓN,  TECNIFICACIÓN  Y	$ 15,291,605	$ 11,411,993	$ 3,879,612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0 EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO

IV.2 INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS	$ 183,924,045	$ 5,474,979	$ 152,862,476	$ 9,386,641	$ 3,892,502	$ 12,281,358	$ 26,089

PAVIMENTACIÓN EQUIPAMIENTO URBANO

IV.3 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

$ 146,810,812	$ 3,099,345	$ 134,242,407	$ 7,126,623	$ 0	$ 2,342,437	$ 0

$ 37,113,233	$ 2,375,634	$ 18,620,069	$ 2,260,018	$ 3,892,502	$ 9,938,921	$ 26,089

$ 172,959,663	$ 25,657,311	$ 11,454,595	$ 0	$ 0	$ 36,573,771	$ 99,273,986

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS	$ 15,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,000,000	$ 0 RURALES Y CARRETERAS

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA	$ 127,447,353	$ 0	$ 11,454,595	$ 0	$ 0	$ 21,573,771	$ 94,418,987

URBANIZACIÓN	$ 30,512,310	$ 25,657,311	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,854,999

IV.4.1 MOVILIDAD. MARÍTIMA PORTUARIA	$ 62,789,041	$ 524,896	$ 38,787,106	$ 1,803,693	$ 0	$ 10,894,536	$ 10,778,810

ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITACIÓN EN GERENCIAS DE PUERTO

$ 18,219,124	$ 75,400	$ 10,064,016	$ 0	$ 0	$ 188,790	$ 7,890,918

$ 122,460	$ 0	$ 122,460	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

$ 62,783	$ 0	$ 62,783	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

$ 42,995,478	$ 0	$ 28,537,847	$ 863,993	$ 0	$ 10,705,746	$ 2,887,892

$ 456,496	$ 449,496	$ 0	$ 7,000	$ 0	$ 0	$ 0

$ 932,700	$ 0	$ 0	$ 932,700	$ 0	$ 0	$ 0

ANEXO	DE	OBRAS

RECURSOS APLICADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

(PESOS) ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA POR MUNICIPIO

35

ENTIDAD/EJE/TEMA/PROGRAMA

TOTAL

COMONDÚ

LA PAZ

LORETO

LOS CABOS

MULEGÉ

COBERTURA ESTATAL

IV.5 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES.  INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

COMERCIALIZACIÓN DISTRIBUCIÓN

IV.5.2 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y

TELECOMUNICACIONES. RADIO Y TELEVISIÓN

EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

IV.6 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

$ 64,254,137	$ 1,782,713	$ 1,073,034	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61,398,390

$ 26,974,567	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,974,567

$ 37,279,570	$ 1,782,713	$ 1,073,034	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34,423,823

$ 1,028,079	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,028,079

$ 1,028,079	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,028,079

$ 27,627,056	$ 2,020,076	$ 10,921,030	$ 4,743,619	$ 3,344,122	$ 4,600,440	$ 1,997,769

ACTAS	$ 1,997,769	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,997,769

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO	$ 10,447,311	$ 836,623	$ 2,991,488	$ 2,625,000	$ 1,544,600	$ 2,449,600	$ 0 SOSTENIBLE (PROCODES)

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN	$ 15,181,976	$ 1,183,453	$ 7,929,542	$ 2,118,619	$ 1,799,522	$ 2,150,840	$ 0 DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES PRIORITARIAS (PROREST)

IV.8 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	$ 714,543	$ 334,664	$ 369,701	$ 0	$ 0	$ 10,178	$ 0

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

IV.9 ENERGÍAS ALTERNATIVAS

ENERGÍAS  ALTERNATIVAS

$ 714,543	$ 334,664	$ 369,701	$ 0	$ 0	$ 10,178	$ 0

$ 3,915,069	$ 0	$ 3,915,069	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

$ 3,915,069	$ 0	$ 3,915,069	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

ANEXO

DE

OBRAS

36

I. Bienestar e inclusión.

37

I.1. Salud.

39

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

41

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Salud

Dirección Administrativa y de Finanzas

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Administrar  recursos  humanos,  financieros  y  materiales  de  la	Cobertura	100	190,176,955	119,327,851	70,849,104	0	0	100	Beneficiario	325212 dependencia  para  el  desarrollo  de  actividades,  así  como  el	Estatal								Trabajador		3585 desarrollo  de  la  rectoría  de  los  servicios  de  salud.

ATENCIÓN DE LA COVID-19

Recurso destinado a la cobertura de gastos extraordinarios para la	Cobertura	100	62,145,580         9,344,112          52,801,468	0	0	100     Beneficiario	837168 atención  y prevención  de  la  COVID-19;  tales  como  prendas  de	Estatal						Prueba	82024 protección,  recurso  humano,  sustancias  químicas  para  pruebas,

etc.

ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD

Proporcionar atención médica de especialidad en los servicios de         Cobertura	100	115,372,435       85,197,379         30,175,056	0	0	100     Beneficiario	325212 Oncología,    Enfermedades    de    Transmisión    Sexual    (ETS),	Estatal						Sesión	54359 Hemodiálisis,  Diálisis  y  Psiquiatría  mediante  Unidades  Médicas

Especializadas.

ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL

Otorgar  atención  médica  y  preventiva  en  Centros  de  Salud  y	Cobertura	100	233,978,391	184,798,378	49,180,013	0	0	100	Beneficiario	325212 Unidades Médicas Móviles para contribuir a mejorar la salud de la	Estatal								Centro De Salud		57

población usuaria.

ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL

Coordinar,  supervisar  y  dirigir  la  prestación  de  los  servicios  de	Cobertura	100	875,755,656	687,709,271	188,046,385	0	0	100	Beneficiario	325212 atención médica en hospitales; para proteger, promover y contribuir	Estatal								Hospital		6

a mejorar la salud de la población.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

42

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD

Contar con unidades equipadas y en buen estado para el uso de la	Cobertura	100	45,165,003	31,602,449	13,562,554	0	0	100	Beneficiario	325212 población usuaria que demanda servicios de salud.	Estatal								Hospital		6

Centro De Salud	57

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Implementar estrategias de prevención y promoción de la salud	Cobertura	100	213,601,993	173,127,514	40,474,479	0	0	100	Beneficiario	325212 para adoptar estilos de vida saludables en la población.	Estatal								Evento		291

REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO

Proteger a la población vulnerable contra riesgos sanitarios a través	Cobertura	100	59,126,358	51,142,649	7,983,709	0	0	100	Beneficiario	837168 del fomento y la vigilancia sanitaria.	Estatal								Verificación	7165

Subdirección de Infraestructura

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD

Mantenimiento de Unidades Médicas en Santa Catarina.	Los Cabos	100	701,751	701,751	0	0	0	100	Beneficiario	309

Santa Catarina	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en Santa Anita.	Los Cabos	100	1,249,598	1,249,598	0	0	0	100	Beneficiario	2276

Santa Anita	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en Salud Mental San José del	Los Cabos	100	529,109	529,109	0	0	0	100	Beneficiario	16736

Cabo.	San José del Cabo	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en   el Centro de Salud El	Los Cabos	100	778,086	778,086	0	0	0	100	Beneficiario	17444 Zacatal.	El Zacatal								Mantenimiento		1

Mantenimiento de Unidades Médicas en el Centro de Salud La	Los Cabos	100	432,356	432,356	0	0	0	100	Beneficiario	1120

Playa.	La Playa	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en el Centro de Salud San		Los Cabos	100	951,033	951,033	0	0	0	100	Beneficiario	5916 José Viejo.	San José Viejo								Mantenimiento	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

43

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Mantenimiento de Unidades Médicas en el Centro de Salud San	Los Cabos	100	1,705,240	1,705,240	0	0	0	100	Beneficiario	16736

José del Cabo.	San José del Cabo	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en San Bartolo.	La Paz	100	1,081,640	1,081,640	0	0	0	100	Beneficiario	186

San Bartolo	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en San Antonio.	Los Cabos	100	990,672	990,672	0	0	0	100	Beneficiario	219

San Antonio	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en Los Barriles.	La Paz	100	2,587,194	2,587,194	0	0	0	100	Beneficiario	556

Los Barriles	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en la UNEME CAPASIT Cabo		Los Cabos	100	1,411,744	1,411,744	0	0	0	100	Beneficiario	131450 San Lucas.	Cabo San Lucas								Mantenimiento		1

Mantenimiento de Unidades Médicas en el CAPA Cabo San Lucas.	Los Cabos	100	1,306,408	1,306,408	0	0	0	100	Beneficiario	131450

Cabo San Lucas	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en el Centro de Salud Cabo		Los Cabos	100	3,146,724	3,146,724	0	0	0	100	Beneficiario	16039 San Lucas.	Cabo San Lucas								Mantenimiento		1

Mantenimiento  de  Unidades  Médicas  en  el  Centro  de  Salud		Los Cabos	100	2,050,831	2,050,831	0	0	0	100	Beneficiario	6710 Leonardo  Gastélum.	Cabo San Lucas								Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en el Centro de Salud Los		Los Cabos	100	1,244,220	1,244,220	0	0	0	100	Beneficiario	6929 Cangrejos.	Cabo San Lucas								Mantenimiento	1

Mantenimiento  de  Unidades  Médicas  en  el  Centro  de  Salud  El	La Paz	100	1,467,332	1,467,332	0	0	0	100	Beneficiario	1106

Pescadero.	El Pescadero	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en el Centro de Salud con		La Paz	100	3,023,984	3,023,984	0	0	0	100	Beneficiario	2436 Servicios Ampliados de Todos Santos.	Todos Santos								Mantenimiento	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

44

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Mantenimiento de Unidades Médicas en el CAPA Cd. Constitución.		Comondú	100	1,244,233	1,244,233	0	0	0	100	Beneficiario	32437 Ciudad Constitución								Mantenimiento		1

Mantenimiento de Unidades Médicas en el CAPA Loreto.	Loreto	100	1,226,069	1,226,069	0	0	0	100	Beneficiario	8825

Loreto	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en el Centro de Salud Villa		Mulegé	100	559,417	559,417	0	0	0	100	Beneficiario	3987 Alberto Alvarado Arámburo.	Villa Alberto Andrés								Mantenimiento	1

Alvarado Arámburo

Mantenimiento de Unidades Médicas en el CAPA Guerrero Negro.	Mulegé	100	1,217,376	1,217,376	0	0	0	100	Beneficiario	27718

Guerrero Negro	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en el CAPA Santa Rosalía.	Mulegé	100	1,307,793	1,307,793	0	0	0	100	Beneficiario	27718

Santa Rosalía	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en el Centro de Salud para	Mulegé	100	355,986	355,986	0	0	0	100	Beneficiario	857

población dispersa Bahía Asunción.	Bahía Asunción	Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en la UNEME Hemodiálisis.	La Paz	100	2,630,152	2,630,152	0	0	0	100	Beneficiario	119198

La Paz	Mantenimiento	1

Mantenimiento    de    Unidades    Médicas    en    la    UNEME    de	La Paz	100	1,108,810	1,108,810	0	0	0	100	Beneficiario	119198 Enfermedades    Crónicas.	La Paz								Mantenimiento		1

Mantenimiento de Unidades Médicas en la Clínica de ayuda para	La Paz	100	386,151	386,151	0	0	0	100	Beneficiario	119198 dejar de fumar.	La Paz								Mantenimiento		1

Mantenimiento de Unidades Médicas en CAPA La Paz.	La Paz	100	1,230,782	1,230,782	0	0	0	100	Beneficiario	119198

La Paz	Mantenimiento	1

Mantenimiento  de  Unidades  Médicas  en  Centro  de  Salud  El	La Paz	100	476,819	476,819	0	0	0	100	Beneficiario	23535 Calandrio.	La Paz								Mantenimiento		1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

45

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Mantenimiento de Unidades Médicas en el Centro de Salud Dr.	La Paz	100	5,312,324	5,312,324	0	0	0	100	Beneficiario	25595 Francisco Cardoza Carballo.	La Paz								Mantenimiento		1

Mantenimiento de Unidades Médicas en el Centro de Salud Lázaro	La Paz	100	1,072,418	1,072,418	0	0	0	100	Beneficiario	9307 Cárdenas.	La Paz								Mantenimiento	1

Mantenimiento de Unidades Médicas en Centro de Salud Olachea.	La Paz	100	1,030,584	1,030,584	0	0	0	100	Beneficiario	6883

La Paz	Mantenimiento	1

Mantenimiento  de  Unidades  Médicas  en  el    Centro  de  Salud	La Paz	100	1,081,680	1,081,680	0	0	0	100	Beneficiario	4733 Calafia.	La Paz								Mantenimiento	1

Mantenimiento  de  Unidades  Médicas  en  el  Centro  de  Salud	La Paz	100	531,890	531,890	0	0	0	100	Beneficiario	7987 Mezquitito.	La Paz								Mantenimiento	1

Mantenimiento  de  Unidades  Médicas  en  el  Centro  Estatal  de	La Paz	100	4,177,880	4,177,880	0	0	0	100	Beneficiario	319628 Oncología.	La Paz								Mantenimiento		1

Mantenimiento  de  Unidades  Médicas  en  el  Centro  de  Salud	La Paz	100	1,067,041	1,067,041	0	0	0	100	Beneficiario	1087

Chametla.	La Paz	Mantenimiento	1

Conservación y mantenimiento menor de oficina de COEPRIS La	La Paz	100	61,633	0	61,633	0	0	100	Beneficiario	119198 Paz.	La Paz								Mantenimiento		1

Trabajos emergentes de rehabilitación de cuartos de hospitalización	La Paz	100	100,000	0	100,000	0	0	100	Beneficiario	319628 del Hospital General Juan María de Salvatierra.	La Paz								Rehabilitación		1

Remodelación de área de mastografías del Hospital General de		Los Cabos	100	694,295	0	694,295	0	0	100	Beneficiario	131450 Cabo San Lucas.	Cabo San Lucas								Rehabilitación		1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

46

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Mantenimiento  preventivo  y  correctivo  a  los  equipos  de  aire	Comondú	100	181,143	0	181,143	0	0	100	Beneficiario	32437 acondicionado  chiller  del  Hospital  General  de  Cd.  Constitución.  Ciudad Constitución								Mantenimiento		1

Mantenimiento y conservación de casa de máquinas del Hospital	La Paz	100	5,998,604	5,998,604	0	0	0	100	Beneficiario	319628 General Juan María de Salvatierra.	La Paz								Mantenimiento		1

Trabajos de rehabilitación para acreditación del Hospital General	La Paz	100	129,997	0	129,997	0	0	100	Beneficiario	319628 Juan María de Salvatierra.	La Paz								Rehabilitación		1

Obra adicional y complementaria en estructura de acero, muros de		Mulegé	53	11,793,727	11,793,727	0	0	0	90	Beneficiario	27718 contención,  cisterna  y  acceso  de  ambulancias  de  la  obra  en	Santa Rosalía								Obra		1

construcción  del  Hospital  General  en  Santa  Rosalía.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Delegación Regional del IMSS

SALUD

Trabajos de mejora y adecuación de espacios educativos en el	La Paz	100	1,684,537	1,684,537	0	0	0	100	Beneficiario	175184 HGZ con MF No. 1.	La Paz								Obra		1

Ampliación  y  remodelación  de  Unidad  de  Cuidados  Intensivos	La Paz	73	24,335,324	24,335,324	0	0	0	73	Beneficiario	378

Neonatales  del  HGZ+MF  No.  1.	La Paz	Obra	1

Neonato	378

Trabajos  de  mejora  y  adecuación  para  espacios  educativos  en	La Paz	100	1,541,060	1,541,060	0	0	0	100	Beneficiario	175184 UMAA  con  UMF  No.  34,  La  Paz.	La Paz								Obra		1

Trabajos de mejora y adecuación de espacios para educación y		Los Cabos	100	2,548,923	2,548,923	0	0	0	100	Beneficiario	155809 residencias  médicas  en  el  HGSZ  con  UMF  No.  26,  bodega  de	Cabo San Lucas								Obra		1

bienes  CAT  Las  Palmas,  Cabo  San  Lucas.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

47

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Trabajos de mejora y adecuación para espacios de Residencias		Los Cabos	100	2,275,571	2,275,571	0	0	0	100	Beneficiario	104560 Médicas en el HGSZ No. 38, San José del Cabo.	San José del Cabo								Obra		1

Construcción de Centro de Mezcla en UMF34/UMAA.	La Paz	55	27,065,392	27,065,392	0	0	0	55	Beneficiario	2618

La Paz	Obra	1

Hospital	1

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE

PRESTACIONES ECONÓMICAS

El  Pago  de  Jubilados  y  Pensionados  del  ISSSTE  en  los  cinco	Mulegé	100	17,332,717	17,332,717	0	0	0	100	Beneficiario	953

municipios  que  corresponden  a:	Santa Rosalía	Pensión	953

-Nómina Ordinaria Primeros Pagos

-Gastos Funerarios

-Indemnizaciones Globales

-Riesgos de Trabajo.

El  Pago  de  Jubilados  y  Pensionados  del  ISSSTE  en  los  cinco	Loreto	100	6,773,641	6,773,641	0	0	0	100	Beneficiario	369

municipios  que  corresponden  a:	Loreto	Pensión	369

-Nómina Ordinaria Primeros Pagos

-Gastos Funerarios

-Indemnización Global

-Riesgos de Trabajo.

El  Pago  de  Jubilados  y  Pensionados  del  ISSSTE  en  los  cinco	Comondú	100	27,742,842	27,742,842	0	0	0	100	Beneficiario	1586

municipios  que  corresponden  a:	Ciudad Constitución	Pensión	1586

-Nómina Ordinaria Primeros Pagos

-Gastos Funerarios

-Indemnización Global

-Riesgos de Trabajo.

El  Pago  de  Jubilados  y  Pensionados  del  ISSSTE  en  los  cinco	La Paz	100	170,764,135	170,764,135	0	0	0	100	Beneficiario	9847 municipios  que  corresponden  a:	La Paz								Pensión	9847

-Nómina Ordinaria Primeros Pagos

-Gastos Funerarios

-Indemnización Global

-Riesgos de Trabajo.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

48

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

El  Pago  de  Jubilados  y  Pensionados  del  ISSSTE  en  los  cinco	Los Cabos	100	21,167,486	21,167,486	0	0	0	100	Beneficiario	1240

municipios  que  corresponden  a:	San José del Cabo	Pensión	1240

-Nómina Ordinaria Primeros Pagos

-Gastos Funerarios

-Indemnización Global

-Riesgos de Trabajo.

Préstamos personales en sus distintas modalidades:	La Paz	100	245,159,323	245,159,323	0	0	0	100	Beneficiario	6498

-Ordinarios	La Paz	Crédito	6498

-Especiales

-Ordinario Exclusivo para Pensionados

-Conmemorativo.

Préstamos personales en sus distintas modalidades:	Los Cabos	100	117,960,117	117,960,117	0	0	0	100	Beneficiario	2202

-Ordinario	San José del Cabo	Crédito	2202

-Especiales

-Ordinario Exclusivo para Pensionados

-Conmemorativo.

Préstamos personales en sus distintas modalidades:	Comondú	100	48,811,130	48,811,130	0	0	0	100	Beneficiario	801

-Ordinario	Ciudad Constitución	Crédito	801

-Especiales

-Ordinario Exclusivo para Pensionados

-Conmemorativo.

Préstamos personales en sus distintas modalidades:	Loreto	100	22,612,494	22,612,494	0	0	0	100	Beneficiario	418

-Ordinario	Loreto	Crédito	418

-Especiales

-Ordinario Exclusivo para Pensionados

-Conmemorativo.

Préstamos personales en sus distintas modalidades:	Mulegé	100	27,677,660	27,677,660	0	0	0	100	Beneficiario	433

-Ordinario	Santa Rosalía	Crédito	433

-Especiales

-Ordinario Exclusivo para Pensionados

-Conmemorativo.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

49

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Subdelegación Médica del ISSSTE

ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL

Consulta en atención de urgencias a pacientes.	La Paz	0	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	30827

La Paz	Consulta	30827

Consulta en atención de urgencias a pacientes.		Comondú	0	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	9746 Ciudad Constitución								Consulta	9746

Consulta en atención de urgencias a pacientes.	Mulegé	0	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	3211

Santa Rosalía	Consulta	3211

Consulta en atención de urgencias a pacientes.	Los Cabos	0	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	6667

San José del Cabo	Consulta	6667

Hospitalización   general   de   pacientes   para   el   tratamiento   y	La Paz	0	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	3469 restablecimiento   de   su   salud.	La Paz								Sesión	3469

Hospitalización   general   de   pacientes   para   el   tratamiento   y	Comondú	0	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	980

restablecimiento   de   su   salud.	Ciudad Constitución	Sesión	980

Hospitalización   general   de   pacientes   para   el   tratamiento   y	Mulegé	0	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	467

restablecimiento   de   su   salud.	Santa Rosalía	Sesión	467

Hospitalización   general   de   pacientes   para   el   tratamiento   y	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	613

restablecimiento   de   su   salud.	San José del Cabo	Sesión	613

Capacitación y educación continua para los recursos humanos en	La Paz	0	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	812

salud.	La Paz	Sesión	812

Otorgar    Consulta    Externa    Especializada    a    la    población	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	59336 derechohabiente.	La Paz								Consulta	59336

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

50

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Otorgar    Consulta    Externa    Especializada    a    la    población		Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	3039 derechohabiente.	Santa Rosalía								Consulta	3039

Otorgar    Consulta    Externa    Especializada    a    la    población		Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	8895 derechohabiente.	Ciudad Constitución								Consulta	8895

Otorgar    Consulta    Externa    Especializada    a    la    población		Los Cabos	0	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	8836 derechohabiente.	San José del Cabo								Consulta	8836

Otorgar Consulta Externa General a la población derechohabiente.	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	123062

La Paz	Consulta	123062

Otorgar Consulta Externa General a la población derechohabiente.		Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	32333 Ciudad Constitución								Consulta	32333

Otorgar Consulta Externa General a la población derechohabiente.	Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	38804

Santa Rosalía	Consulta	38804

Otorgar Consulta Externa General a la población derechohabiente.	Loreto	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	14652

Loreto	Consulta	14652

Otorgar Consulta Externa General a la población derechohabiente.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	34778

San José del Cabo	Consulta	34778

Formación de recursos humanos en salud.	La Paz	0	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	56

La Paz	Sesión	56

Otorgamiento de sesiones de rehabilitación a pacientes.	La Paz	0	0	0	0	0	0	70	Beneficiario	9350

La Paz	Sesión	9350

ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA

Capacitación a la población en materia de salud.	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	24728

La Paz	Persona	24728

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

51

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Capacitación a la población en materia de salud.		Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	8552 Ciudad Constitución								Persona	8552

Capacitación a la población en materia de salud.	Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	6332

Santa Rosalía	Persona	6332

Capacitación a la población en materia de salud.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	6754

San José del Cabo	Persona	6754

Capacitación a la población en materia de salud.	Loreto	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	3105

Loreto	Persona	3105

Aplicación de dosis de vacunas a la población.	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	13484

La Paz	Dosis	13484

Aplicación de dosis de vacunas a la población.		Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	4056 Ciudad Constitución								Dosis	4056

Aplicación de dosis de vacunas a la población.	Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2913

Santa Rosalía	Dosis	2913

Aplicación de dosis de vacunas a la población.	Loreto	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2110

Loreto	Dosis	2110

Aplicación de dosis de vacunas a la población.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	5576

San José del Cabo	Dosis	5576

Distribución de sobres de sueros a la población.	Loreto	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2794

Loreto	Dosis	2794

Distribución de sobres de sueros a la población.	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	23646

La Paz	Dosis	23646

Distribución de sobres de sueros a la población.		Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	8724 Ciudad Constitución								Dosis	8724

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

52

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Distribución de sobres de sueros a la población.	Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	7559

Santa Rosalía	Dosis	7559

Distribución de sobres de sueros a la población.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	10510

San José del Cabo	Dosis	10510

Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto.	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2008

La Paz	Consulta	2008

Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto.	Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	889

Ciudad Constitución	Consulta	889

Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto.	Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	686

Santa Rosalía	Consulta	686

Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	1416

San José del Cabo	Consulta	1416

Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto.	Loreto	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	157

Loreto	Consulta	157

Detección oportuna de enfermedades en la población.	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	132423

La Paz	Detección	132423

Detección oportuna de enfermedades en la población.		Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	29927 Ciudad Constitución								Detección	29927

Detección oportuna de enfermedades en la población.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	21153

San José del Cabo	Detección	21153

Detección oportuna de enfermedades en la población.	Loreto	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	9310

Loreto	Detección	9310

Detección oportuna de enfermedades en la población.	Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	16830

Santa Rosalía	Detección	16830

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

53

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Identificar casos nuevos de enfermedades no trasmisibles en la	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	1218

población.	La Paz	Caso	1218

Identificar casos nuevos de enfermedades no trasmisibles en la	Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	722

población.	Ciudad Constitución	Caso	722

Identificar casos nuevos de enfermedades no trasmisibles en la	Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	840

población.	Santa Rosalía	Caso	840

Identificar casos nuevos de enfermedades no trasmisibles en la	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	957

población.	San José del Cabo	Caso	840

Identificar casos nuevos de enfermedades no trasmisibles en la	Loreto	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	68

población.	Loreto	Caso	68

Consulta para el control del niño sano en la población.	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	1437

La Paz	Consulta	1437

Consulta para el control del niño sano en la población.	Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	889

Ciudad Constitución	Consulta	889

Consulta para el control del niño sano en la población.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	1416

San José del Cabo	Consulta	1416

Consulta para el control del niño sano en la población.	Loreto	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	242

Loreto	Consulta	242

Consulta para el control del niño sano en la población.	Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	3008

Santa Rosalía	Consulta	3008

Orientación en materia de salud a la población.	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	173126

La Paz	Mensaje	173126

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

54

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Orientación en materia de salud a la población.		Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	38773 Ciudad Constitución								Mensaje	38773

Orientación en materia de salud a la población.	Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	23196

Santa Rosalía	Mensaje	23196

Orientación en materia de salud a la población.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	26798

San José del Cabo	Mensaje	26798

Orientación en materia de salud a la población.	Loreto	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	8608

Loreto	Mensaje	8608

Consulta de planificación familiar.	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	1356

La Paz	Consulta	1356

Consulta de planificación familiar.	Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	1356

Ciudad Constitución	Consulta	1356

Consulta de planificación familiar.	Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	1181

Santa Rosalía	Consulta	1181

Consulta de planificación familiar.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2089

San José del Cabo	Consulta	2089

Consulta de planificación familiar.	Loreto	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	217

Loreto	Consulta	217

Consulta bucal a la población.	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	6366

La Paz	Consulta	6366

Consulta bucal a la población.		Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2143 Ciudad Constitución								Consulta	2143

Consulta bucal a la población.	Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	867

Santa Rosalía	Consulta	867

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

55

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Consulta bucal a la población.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	973

San José del Cabo	Consulta	973

Consulta bucal a la población.	Loreto	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	477

Loreto	Consulta	477

Acciones  de  prevención  en  padecimientos  bucodentales  en  la	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	49494 población.	La Paz								Acción	49494

Acciones  de  prevención  en  padecimientos  bucodentales  en  la		Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	12768 población.	Ciudad Constitución								Acción	49494

Acciones  de  prevención  en  padecimientos  bucodentales  en  la		Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	5536 población.	Santa Rosalía								Acción	5536

Acciones  de  prevención  en  padecimientos  bucodentales  en  la		Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	12103 población.	San José del Cabo								Acción	12103

Acciones  de  prevención  en  padecimientos  bucodentales  en  la	Loreto	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	14652 población.	Loreto								Acción	14652

Atención    de    casos    nuevos    para    la    vigilancia    y    control	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	12427 epidemiológico.	La Paz								Caso Nuevo	12427

Atención    de    casos    nuevos    para    la    vigilancia    y    control		Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	5331 epidemiológico.	Ciudad Constitución								Caso Nuevo	5331

Atención    de    casos    nuevos    para    la    vigilancia    y    control		Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	5772 epidemiológico.	Santa Rosalía								Caso Nuevo	5772

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.1. SALUD

56

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Atención    de    casos    nuevos    para    la    vigilancia    y    control	Loreto	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	1335

epidemiológico.	Loreto	Caso Nuevo	1335

Atención    de    casos    nuevos    para    la    vigilancia    y    control		Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	4691 epidemiológico.	San José del Cabo								Caso Nuevo	4691

I.2. Educación pública.

57

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

59

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Educación Pública

Coordinación del Programa de Desarrollo Profesional Docente en Educación Tipo Básica (PRODEP)

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Curso: Fortalecimiento de habilidades Socioemocionales Escuela	Cobertura	100	289,200	289,200	0	0	0	100     Beneficiario	313

Sociedad y Emociones.	Estatal	Capacitación

Curso: Práctica Educativa para la Igualdad de Género.	Cobertura	100	33,600	33,600	0	0	0	100     Beneficiario	53

Estatal	Capacitación

Coordinación del Programa Nacional de Inglés

PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS

Certificación Nacional y/o Internacional a 43 docentes y asesores	La Paz	100	118,265	118,265	0	0	0	100     Beneficiario	43

externos especializados en el nivel de dominio de idioma inglés,	La Paz	Evaluación	43

que considere las 4 habilidades lingüísticas.

Certificación Nacional y/o Internacional a 100 Docentes y Asesores	La Paz	100	425,024	425,024	0	0	0	100     Beneficiario	100

Externos  Especializados  en  competencias  didácticas  para  ser	La Paz	Evaluación	100

usados en la enseñanza de la asignatura de inglés en educación básica.

Adquirir los materiales didácticos (complementarios) que permitan	La Paz	100	2,199,520	2,199,520	0	0	0	100     Beneficiario	1095

fortalecer la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera para	La Paz	Adquisición	1095

los educandos.

Adquirir los materiales educativos (libros de texto) de la asignatura	La Paz	100	2,048,647	2,048,647	0	0	0	100     Beneficiario	69358 de lengua extranjera, inglés de 3ro. de preescolar y de 1ero. a 6to.	La Paz								Libro	69358 grado de primaria.

Llevar a cabo 3 reuniones regionales de asesoría, acompañamiento	La Paz	100	22,040	22,040	0	0	0	100     Beneficiario	130

y seguimiento por parte de la Coord. Académica con los docentes y	La Paz	Reunión	3

AEE de la asignatura del idioma inglés en los 5 municipios.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

60

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Realizar  visitas  de  seguimiento  y  observación  de  clases  a  194	La Paz	100	40,000	40,000	0	0	0	100     Beneficiario	194

Asesores  Externos  Especializados  (AEE).	La Paz	Visita	194

Pagar a 64 Asesores Externos Especializados por participar en el	La Paz	100	2,129,400	2,129,400	0	0	0	100     Beneficiario	64

PRONI,  asesorando  a  educandos  de  3ro.  preescolar  y  6to.  de	La Paz	Pago	64

primaria,  a  través  del  Capítulo  4000.

Pagar a 64 Asesores Externos Especializados por participar en el	La Paz	100	3,368,400	0	3,368,400	0	0	100     Beneficiario	64

PRONI,  asesorando  a  educandos  de  3ro.  preescolar  y  6to.  de	La Paz	Pago	64

primarias,  a  través  del  Capítulo  4000.

Contratar  servicio  de  una  plataforma  para  fortalecer  la  Lengua	La Paz	100	247,515	247,515	0	0	0	100                                 Beneficiario	7500 Extranjera, inglés en 50 escuelas incorporadas y/o beneficiadas por	La Paz								Servicio	7500 el PRONI de los niveles 3° de preescolar y de 1° a 6° de primaria.

Generar apoyo para la distribución de Libros de Texto Gratuitos con	La Paz	100	10,000	10,000	0	0	0	100     Beneficiario	2

las compras de combustible y pago de casetas.	La Paz	Combustible	4

Pagar a 64 Asesores Externos Especializados por participar en el	La Paz	100	3,759,600	0	3,759,600	0	0	100     Beneficiario	64

PRONI,  asesorando  a  educandos  de  3ro.  preescolar  y  6to.  de	La Paz	Pago	64

primaria,  a  través  del  Capítulo  4000.

Certificación Nacional o Internacional virtual del nivel de dominio de	La Paz	100	102,451	102,451	0	0	0	100     Beneficiario	64

idioma inglés que evalué las 4 hab. lingüísticas de 64 alumnos de	La Paz	Certificado	64

6to de primaria de las escuelas adscritas al PRONI BCS.

Certificación Nacional o Internacional virtual del nivel de dominio de	La Paz	100	102,451	102,451	0	0	0	100     Beneficiario	64

idioma inglés que evalué las 4 hab. lingüísticas de 64 alumnos de	La Paz	Certificado	64

3ro. de secundaria de las escuelas adscritas al PRONI BCS.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

61

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Coordinación Estatal de Becas

BECAS

Becas  de  necesidad  económica  de  nivel  básico  (primaria  y	Cobertura	100	12,234,000	0	12,234,000	0	0	100	Beneficiario	8156 secundaria).	Estatal								Beca	8156

Becas de transporte de nivel básico.	Cobertura	100	3,112,500	0	3,112,500	0	0	100	Beneficiario	1245

Estatal	Beca	1245

Becas de transporte de nivel medio superior.	Cobertura	100	6,335,000	0	6,335,000	0	0	100	Beneficiario	1267

Estatal	Beca	1267

Becas de discapacidad de nivel básico.	Cobertura	100	6,415,000	0	6,415,000	0	0	100	Beneficiario	2566

Estatal	Beca	2566

Becas de discapacidad de nivel media superior.	Cobertura	100	975,000	0	975,000	0	0	100	Beneficiario	195

Estatal	Beca	195

Becas de nivel media superior para hijos de trabajadores de la	Cobertura	100	495,600	0	495,600	0	0	100	Beneficiario	59

educación.	Estatal	Beca	59

Becas de nivel superior para hijos de trabajadores de la educación.	Cobertura	100	2,696,400	0	2,696,400	0	0	100	Beneficiario	321

Estatal	Beca	321

Dirección de Administración y Finanzas

ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Pago al personal de educación.	Cobertura	100	4,332,758,156   4,332,758,156	0	0	0	100	Beneficiario	18314 Se realizó el pago a todo el personal del sector educativo estatal.	Estatal							Plaza	18314

Pago al personal de educación.	Cobertura	100	357,831,531	0	357,831,531	0	0	100	Beneficiario	3932

Estatal	Plaza	3921

Seguridad en las Escuelas.	Cobertura	100	16,878,571	16,878,571	0	0	0	100	Beneficiario	53484 Durante los últimos meses del ejercicio 2021 se dotó de seguridad	Estatal								Escuela		99

privada en las escuelas con el fin de disminuir el vandalismo y hurto de enseres y/o mobiliario.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

62

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Servicios de Energía Eléctrica.	Cobertura	100	46,480,457	46,480,457	0	0	0	100	Beneficiario	140550 Se provee del servicio y pago puntual de la energía eléctrica en	Estatal								Escuela		729

todas las escuelas de nivel básico del estado.

Servicios de Agua Potable.	Cobertura	100	41,854,804	41,854,804	0	0	0	100	Beneficiario	140550 Se provee del servicio y pago puntual de agua potable en todas las	Estatal								Escuela		729

escuelas de nivel básico del estado.

Atención de solicitudes de las escuelas de educación básica del	Cobertura	100	122,056,424	58,443,519	63,612,905	0	0	100	Beneficiario	140550 estado.	Estatal								Escuela		729

Entrega de kits de material de oficina a escuelas del nivel básico.	Cobertura	100	4,603,031	4,603,031	0	0	0	100	Beneficiario	140550

Estatal	Plantel	771

Entrega de kits de limpieza y sanitizacion de personas.	Cobertura	100	13,974,586	13,974,586	0	0	0	100	Beneficiario	140550

Estatal	Plantel	771

Entrega de equipamiento menor para la limpieza de las escuelas.	Cobertura	100	2,784,865	2,784,865	0	0	0	100	Beneficiario	140550

Estatal	Plantel	771

Entrega de herramientas menores de trabajo.	Cobertura	100	5,543,997	5,543,997	0	0	0	100	Beneficiario	140550 Se  dotó  a  las  escuelas  con  herramientas  menores  como  la	Estatal								Plantel		771

jardinera, con la finalidad de mantener los espacios públicos con cuidados óptimos.

Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de las	Cobertura	100	14,401,740	14,401,740	0	0	0	100	Beneficiario	128185 escuelas de educación básica.	Estatal								Escuela		461

Mantenimiento preventivo del mobiliario y equipo educacional.	Cobertura	100	412,854	412,854	0	0	0	100	Beneficiario	1685

Estatal	Escuela	67

Entrega de vales para el canje de uniformes escolares a alumnas y	Cobertura	100	38,498,100	0	38,498,100	0	0	100	Beneficiario	104893 alumnos de educación básica en el estado.	Estatal								Vales	104893

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

63

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Entrega de vales para el canje de útiles escolares a alumnas y	Cobertura	100	26,188,600	0	26,188,600	0	0	100	Beneficiario	130943 alumnos de educación básica en el estado.	Estatal								Vales	130943

Dirección del Centro Regional de Educación Normal "Marcelo Rubio Ruíz"

EDUCACIÓN SUPERIOR

Estrategia  de  desarrollo  institucional  de  la  escuela  normal.  Se	Loreto	100	350,000	350,000	0	0	0	100	Beneficiario	215

autorizó el seguimiento de la obra en la segunda etapa del edificio	Loreto	Proyecto	1

de biblioteca, el cual está en su segunda etapa de construcción.	Obra	1

Estrategia de desarrollo institucional de la escuela normal. Derivado	Loreto	100	192,009	192,009	0	0	0	100	Beneficiario	215

del proyecto presentado, se autorizó para iniciar la construcción de	Loreto	Obra	1

un módulo de baños.

Estrategia  de  desarrollo  institucional  para  la  escuela  normal.  A	Loreto	100	102,000	102,000	0	0	0	75	Beneficiario	215

través del proyecto para el  fortalecimiento de la escuela normal se	Loreto	Equipo	1

aprobó un recurso para la adquisición de los equipos de cómputo.

Escuela Normal Superior "Profr. Enrique Estrada Lucero"

EDUCACIÓN SUPERIOR

Recursos    extraordinarios    del    Gobierno    del    Estado    para	Cobertura	100	2,818,576	0	2,818,576	0	0	100	Beneficiario	178

complemento   del   pago   de   nómina   del   personal   docente   y	Estatal	Pago	24

administrativo  en  la  sede  La  Paz  y  extensiones  en  Ciudad	Complemento de Pago	24

Constitución  ySan José del Cabo.

Subsidio ordinario del Gobierno del Estado para complemento del	Cobertura	100	11,424,963	0	11,424,963	0	0	100	Beneficiario	178

pago de Nómina del personal docente y administrativo en la sede La	Estatal	Pago	24

Paz y extensiones en Ciudad Constitución y San José del Cabo.	Complemento de Pago	24

Recurso propio para complemento del pago de nómina del personal	Cobertura	100	6,083,409	0	6,083,409	0	0	100	Beneficiario	178

docente  y  administrativo  en  la  sede  La  Paz  y  extensiones  en	Estatal	Pago	24

Ciudad  Constitución  y  San  José  del  Cabo.	Complemento de Pago	24

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

64

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Gasto corriente para materiales suministros y servicios de la sede	Cobertura	100	5,633,063	0	5,633,063	0	0	100	Beneficiario	856

La Paz y extensiones en Ciudad Constitución y San José del Cabo.	Estatal	Gasto	12

Estrategia	de	Desarrollo	Institucional	de	la	Escuela	Cobertura	100	1,123,259	0	1,123,259	0	0	100	Beneficiario	178

Normal (EDINEN)  a  través  de  3  programas  de  fortalecimiento	Estatal	Proyecto	3

(ProFEN)  para   la   sede   La   Paz   y   extensiones   en   Ciudad Constitución y San José del Cabo.

Escuela Superior de Cultura Física (ESCUFI)

BECAS

Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro.	La Paz	100	1,776,000	1,776,000	0	0	0	100	Beneficiario	74

La Paz	Alumno	74

Beca	74

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Realizar un Plan de Igualdad Institucional en el que se integre a	La Paz	100	30,000	30,000	0	0	0	100	Beneficiario	103

toda la comunidad normalista y se desarrollen temas de género de	La Paz	Alumno	103

manera transversal en cada acción de la Escuela Normal.	Maestro	9

GASTO CORRIENTE

Gasto corriente para compra de materiales, suministros y servicios	La Paz	100	683,500	0	0	0	683,500	100	Beneficiario	90

generales.	La Paz	Alumno	90

Escuela	1

Subsidio ordinario que otorga el Gobierno del Estado para pago de	La Paz	100	3,890,607	0	3,890,607	0	0	100	Beneficiario	51

Nómina del personal docente y administrativo de la ESCUFI.	La Paz	Trabajador	51

PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN)

Remodelación,    habilitación    y    equipamiento    de    las    áreas	La Paz	100	502,392	502,392	0	0	0	70	Beneficiario	51

administrativas    y    académicas.	La Paz	Rehabilitación	1

Reestructuración	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

65

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Recurso  del  Plan  de  Apoyo  a  la  Calidad  Educativa  y  a  la	La Paz	100	532,392	532,392	0	0	0	100	Beneficiario	51

Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN) se destinó	La Paz	Alumno	103

para construcción, rehabilitación y acciones académicas.

Jefatura del Departamento de Educación Inicial

EDUCACIÓN INICIAL

Fortalecimiento de los CAI federalizados y los CENDI en proceso	Cobertura	100	2,450,000	2,450,000	0	0	0	100	Beneficiario	937

de regularización con inmueble federalizado.	Estatal	Instalación	7

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)

ACTIVIDADES CULTURALES Y/O DEPORTIVAS

Formación deportiva y cultura de la salud.	Cobertura	100	1,344,388	0	1,344,388	0	0	100	Beneficiario	1480

1,480   participantes   en   programas   deportivos	y   campañas	Estatal	Programa	7

institucionales   para   el   fomento   de   estilos   saludables.

Formación cultura y artística.	Cobertura	100	1,288,838	0	1,288,838	0	0	100	Beneficiario	10674

10,674  visualizaciones  de  33  talleres  artísticos  y  12  eventos	Estatal	Evento	12

culturales para contribuir a la formación integral del estudiantado.

Presencia   e   incidencia   cultural,   artística   y   deportiva   en   la	Cobertura	100	989,781	0	989,781	0	0	100	Beneficiario	4094 comunidad.	Estatal								Festival	16

4,094   visualizaciones   de   16   fiestas   patronales   y   festivales universitarios   para   contribuir   con   el   sentido   de   comunidad.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Viajes de estudio y prácticas de cambio.	Cobertura	100	959,680	0	959,680	0	0	100	Beneficiario	329

51 viajes de estudio y prácticas de campo con la participación de	Estatal	Viaje	51

329   estudiantes   que   permitan   al   estudiantado   enriquecer   la	Estudiante	329

sensibilidad   con   el   entorno.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

66

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

ASESORÍAS

Apoyo a los procesos de formación.	La Paz	100	926,612	0	926,612	0	0	100     Beneficiario	109

109  asesorías  académicas  al  estudiantado  de  los  diferentes        El Mezquitito	Programa	1

programas  educativos.	Asesoría	109

BECAS

Becas.	Cobertura	100	2,314,785	0	2,314,785	0	0	100     Beneficiario	14630 Apoyo institucional para el estudiantado a través de 14,630 becas	Estatal								Beca	14630 para contribuir a la permanencia y continuidad de sus estudios.

CALIDAD

Calidad de los Programas Educativos.		La Paz	100	8,932,172	0	8,932,172	0	0	100	Beneficiario	4831 4,831  estudiantes  atendidos  en  18  programas  educativos  de	El Mezquitito								Programa	18

licenciatura de calidad. 2  fueron evaluados y reacreditados en este periodo.

CAPACITACIÓN

Capacitación docente.	Cobertura	100	481,872	0	481,872	0	0	100     Beneficiario	1231

39  cursos  de  capacitación  y  actualización  pedagógica  con  la	Estatal	Curso	39

participación  de  1,231  personal  docente.

Servicios de lenguas extranjeras.	Cobertura	100	1,081,406	0	1,081,406	0	0	100     Beneficiario	134

Capacitación para el desarrollo de habilidades en la impartición de	Estatal	Programa	1

lenguas extranjeras a 134 personal docente de lenguas extranjeras.

CERTIFICACIONES

Servicios de lenguas extranjeras.	Cobertura	100	1,770,629	0	1,770,629	0	0	100     Beneficiario	745

745  certificaciones  de  idiomas  para  brindar  servicios  de  apoyo	Estatal	Certificado	745

académico de calidad que mejoren el desempeño de los procesos formativos de la comunidad.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

67

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

CURSOS

Desarrollo docente universitario.	Cobertura	100	2,701,909	0	2,701,909	0	0	100	Beneficiario	188

86 cursos de actualización disciplinaria 188 personal docente para	Estatal	Curso	86

su profesionalización.

ELECTRIFICACIÓN

Eficiencia energética.		La Paz	100	17,245,631	0	17,245,631	0	0	100	Beneficiario		8970 Servicios  básicos  para  la  realización  de  actividades  docentes  y	El Mezquitito								Electrificación	1256256 administrativas de 8,970 personas que integran a la comunidad

universitaria.

EVALUACIÓN Y CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

Evaluación docente.	Cobertura	100	9,933,371	0	9,933,371	0	0	100	Beneficiario	700

700 profesorados evaluados para el conocimiento del desarrollo y	Estatal	Evaluación	700

ejercicio docente con una calificación promedio que les valida en el rango de calidad.

EVENTOS DE INFORMACIÓN

Apropiación social del conocimiento. Organización y participación	Cobertura	100	9,101,261	0	9,101,261	0	0	100	Beneficiario	5009 en eventos académicos con impacto directo a 5,009 personas.	Estatal								Evento		15

Propiedad intelectual.	Cobertura	100	161,335	0	161,335	0	0	100	Beneficiario	240

9  eventos  para  la  promoción  de  la  propiedad  intelectual  para	Estatal	Evento	9

impulsar   el   desarrollo   tecnológico   y   la   innovación   con   la participación   de   240   personas.

EXTENSIONISMO

Cursos de extensión.	Cobertura	100	76,100	0	76,100	0	0	100	Beneficiario	381

21 cursos y talleres de extensión para atender la necesidad de	Estatal	Curso	21

saberes no escolarizados dirigidos a la comunidad con la asistencia de 381 personas.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

68

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Transparencia y acceso a la información.	Cobertura	100	279,266	0	279,266	0	0	100	Beneficiario	7952 Atención  a  83  solicitudes  de  información,  capacitación  para  la	Estatal								Programa	7

aplicación de la normatividad y la rendición de cuentas y prácticas	Solicitud	83

de auditorias.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Fomento y divulgación del conocimiento.	Cobertura	100	2,549,594	0	2,549,594	0	0	100	Beneficiario	600

175 publicaciones relacionadas con la docencia, la investigación y	Estatal	Publicación	175

el extensionismo con la participación de 600 personal docente.

Editorial universitaria.	Cobertura	100	675,109	0	675,109	0	0	100	Beneficiario	135

18 libros universitarios dictaminados con la participación de 135	Estatal	Libro	18

integrantes del personal docente.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Movilidad.	Cobertura	100	1,393,611	0	1,393,611	0	0	100	Beneficiario	116

Movilidad estudiantil e intercambio académico de 116 estudiantes	Estatal	Estudiante	116

de la UABCS y visitantes de diferentes universidades para integrar experiencias de vida a su formación integral.

PROYECTOS

Apropiación social del conocimiento.	Cobertura	100	6,779,063	0	6,779,063	0	0	100	Beneficiario	527

Servicios  y  equipamiento  científico  para  la  realización  de  109	Estatal	Proyecto	109

proyectos de investigación con la participación de 527 integrantes	Laboratorio	22

del personal docente.

RADIO Y TELEVISIÓN

Comunicación social.	Cobertura	100	813,476	0	813,476	0	0	100	Beneficiario	8970

42  programas  de  entrevistas  de  cultura,  divulgación  científica,	Estatal	Programa	42

análisis  cinematográfico  con  impacto  a  8,970  integrantes  de  la comunidad  universitaria.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

69

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Divulgación y apropiación social del conocimiento.	Cobertura	100	1,813,454	0	1,813,454	0	0	100	Beneficiario	8970 Barra   programática   de   11   producciones   de   radio/televisión	Estatal								Producción		11

universitaria   con   alcance   de   8,970   personas.

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Patrimonio cultural universitario. Mantenimiento y restauración de		La Paz	100	4,643,262	0	4,643,262	0	0	100	Beneficiario	8970 bienes muebles e inmuebles   para conservar y difundir el valor	El Mezquitito								Mantenimiento	5

estético, histórico e intelectual en la universidad.

SALUD

Salud universitaria.	Cobertura	100	4,883,922	0	4,883,922	0	0	100	Beneficiario	5398 5,398  atenciones  de  servicios  médicos  y  atención  preventiva  al	Estatal								Servicio	7

personal y estudiantado, a través de consultas médicas generales y especialidades.

SERVICIOS A USUARIOS

Servicios de laboratorio de docencia.	La Paz	100	4,250,848	0	4,250,848	0	0	100	Beneficiario	6123

400  prácticas  de  laboratorio  para  el  beneficio  de  los  procesos	El Mezquitito	Servicio	400

formativos  de  6,123  estudiantes  atendidos.

Servicios generales y mantenimiento.		La Paz	100	5,135,255	0	5,135,255	0	0	100	Beneficiario	7952 Remodelación  y  mantenimiento  de  bienes  inmuebles  y  equipos	El Mezquitito								Mantenimiento	94

para  garantizar  los  servicios  universitarios  y  actualización  de  la infraestructura  tecnológica.

TALLER DE CAPACITACIÓN

Estudios de trayectorias escolares y satisfacción de la comunidad	Cobertura	100	777,936	0	777,936	0	0	100	Beneficiario	785

universitaria.	Estatal	Estudio	1

785 integrantes del estudiantado atendidos en talleres presenciales para su inserción al campo laboral.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

70

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

TITULACIÓN

Acompañamiento y trayectoria estudiantil.		La Paz	100	10,934,628	0	10,934,628	0	0	100	Beneficiario	7952 Cursos,   atención   psicoeducativa,   tutorías   y   asesorías   para	El Mezquitito								Curso	3

favorecer la trayectoria del estudiantado para el óptimo desarrollo de las competencias.

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

Vinculación con el nivel medio superior.	Cobertura	100	531,236	0	531,236	0	0	100	Beneficiario	32800 Alcance de 32,800 visualizaciones en la feria educativa virtual para	Estatal								Programa		1

la  promoción  de  los  programas  universitarios  a  jóvenes  de bachillerato.

Vinculación con el entorno.	Cobertura	100	58,912	0	58,912	0	0	100	Beneficiario	16400

Organización  de  1°  Semana  de  Vinculación  y  3  jornadas  de	Estatal	Evento	4

participación  social  para  promover  el  involucramiento  de  los sectores  con  un  alcance  de  16,400  personas.

Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

EDUCACIÓN SUPERIOR

Adquisición  de  equipos  de  cómputo  para  personal  docente  y	La Paz	100	88,505	0	88,505	0	0	100	Beneficiario	5

administrativo.	La Paz	Adquisición	5

Escolar	5

Adquisición de bienes muebles.	La Paz	100	175,248	0	175,248	0	0	100	Beneficiario	3

La Paz	Adquisición	3

Escolar	3

Subsidio para la actualización de doce asesores académicos.	La Paz	100	39,500	0	39,500	0	0	100	Beneficiario	12

La Paz	Convenio	12

Escolar	12

Órganos Descentralizados de la SEP

Benemérita Escuela Normal Urbana "Domingo Carballo Félix"

EDUCACIÓN PREESCOLAR

Recursos asignados a la aplicación del gasto de operación para la	La Paz	100	360,442	0	360,442	0	0	100	Beneficiario	375

formación de alumnos de la Licenciatura en Educación Preescolar	La Paz	Alumno	375

de la Benemérita Escuela Normal Urbana.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

71

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

EDUCACIÓN PRIMARIA

Recursos asignados a la aplicación del gasto de operación para la	La Paz	100	3,385,936	0	3,385,936	0	0	100	Beneficiario	90

formación  de  alumnos  del  Internado  Anexo  a  la  Benemérita	La Paz	Alumno	90

Escuela.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Recursos asignados a la aplicación del gasto de operación para la	La Paz	100	360,442	0	360,442	0	0	100	Beneficiario	375

formación de alumnos de la Licenciatura en Educación Primaria de	La Paz	Alumno	375

la Benemérita Escuela.

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE)

ACADÉMICO

Programas de Becas a la Excelencia Académica.	La Paz	100	185,000	0	0	0	185,000	100	Beneficiario	74

La Paz	Promedio	74

Beca	280

Programa de Becas del CECyTEBCS.	Comondú	100	77,500	0	0	0	77,500	100	Beneficiario	31

Otorgamiento de Becas a la Excelencia Académica.	Ciudad Constitución	Promedio	31

Beca	280

Programa de Becas del CECyTEBCS.	Mulegé	100	110,000	0	0	0	110,000	100	Beneficiario	44

Otorgamiento de Becas a la Excelencia Académica.	Santa Rosalía	Promedio	44

Beca	280

Revalorización y desarrollo profesional docente.	La Paz	51	31,924	0	0	0	31,924	51	Beneficiario	41

Programa de Capacitación y Actualización Docente.	La Paz	Capacitación	41

Revalorización y desarrollo profesional docente.	Los Cabos	67	73,452	0	0	0	73,452	67	Beneficiario	87

Programa de Capacitación y Actualización Docente.	Cabo San Lucas	Capacitación	87

Revalorización y desarrollo profesional docente.	Comondú	31	27,136	0	0	0	27,136	31	Beneficiario	11

Programa de Capacitación y Actualización Docente.	Ciudad Constitución	Capacitación	11

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

72

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Revalorización y desarrollo profesional docente.	Mulegé	38	34,200	0	0	0	34,200	38      Beneficiario	18

Programa de Capacitación y Actualización Docente.	Santa Rosalía	Capacitación	18

ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Recursos materiales.	La Paz	100	298,013	298,013	0	0	0	100                                 Beneficiario	2114 Abastecimiento de materiales y suministros a los centros de trabajo	La Paz								Suministro	2114 del CECyTEBCS.

Recursos materiales.	Mulegé	100	176,278	176,278	0	0	0	100     Beneficiario	1173

Abastecimiento de materiales y suministros a los centros de trabajo       Santa Rosalía	Adquisición	1173

del CECyTEBCS.

Recursos materiales.	Comondú	100	160,400	160,400	0	0	0	100     Beneficiario	675

Abastecimiento de materiales y suministros a los centros de trabajo  Ciudad Constitución	Adquisición	675

del CECyTEBCS.

Recursos materiales.	Los Cabos	100	420,500	420,500	0	0	0	100     Beneficiario	4505 Abastecimiento de materiales y suministros a los centros de trabajo     Cabo San Lucas								Adquisición	4505 del CECyTEBCS.

Recursos materiales.	La Paz	100	593,609	593,609	0	0	0	100     Beneficiario	376

Abastecimiento de materiales y suministros a los centros de trabajo	La Paz	Adquisición	208

del CECyTEBCS.

Proporcionar uniformes de trabajo al personal.

Recursos materiales.	Mulegé	100	169,809	169,809	0	0	0	100     Beneficiario	103

Abastecimiento de materiales y suministros a los centros de trabajo       Santa Rosalía	Adquisición	103

del CECyTEBCS.

Proporcionar uniformes de trabajo al personal.

Recursos materiales.	Comondú	100	123,003	123,003	0	0	0	100     Beneficiario	84

Abastecimiento de materiales y suministros a los centros de trabajo  Ciudad Constitución	Adquisición	84

del CECyTEBCS.

Proporcionar uniformes de trabajo al personal.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

73

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Recursos materiales.	Los Cabos	100	314,576	314,576	0	0	0	100	Beneficiario	256

Abastecimiento de materiales y suministros a los centros de trabajo	Cabo San Lucas	Adquisición	256

del CECyTEBCS.

Proporcionar uniformes de trabajo al personal.

BECAS

Programa de Becas del CECyTEBCS.	Los Cabos	100	327,500	0	0	0	327,500	100	Beneficiario	131

Otorgamiento de Becas a la Excelencia Académica.	Cabo San Lucas	Promedio	131

Beca	280

FESTIVALES

Organización y desarrollo de los festivales municipales, estatales y	Comondú	100	29,952	14,976	0	0	14,976	100	Beneficiario	18

nacionales, de arte y cultura de los CECyTEBCS.	Ciudad Constitución	Festival	18

Organización y desarrollo de los festivales municipales, estatales y	La Paz	100	79,872	39,936	0	0	39,936	100	Beneficiario	48

nacionales, de arte y cultura de los CECyTEBCS.	La Paz	Festival	48

Organización y desarrollo de los festivales municipales, estatales y	Los Cabos	100	49,920	24,960	0	0	24,960	100	Beneficiario	30

nacionales, de arte y cultura de los CECyTEBCS.	Cabo San Lucas	Festival	30

Organización y desarrollo de los festivales municipales, estatales y	Mulegé	100	48,256	24,128	0	0	24,128	100	Beneficiario	29

nacionales, de arte y cultura de los CECyTEBCS.	Santa Rosalía	Festival	29

Proyecto 002. Educación pertinente y de excelencia.	Cobertura	100	323,859	0	0	0	323,859	100	Beneficiario	190

Participación en el Festival Académico Nacional de los	Estatal	Proyecto	1

CECyTEBCS, fases estatal y nacional.

INFRAESTRUCTURA DE PLATAFORMAS EDUCATIVAS

Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento.	La Paz	100	214,000	0	214,000	0	0	100	Beneficiario	244

Instalación del cerco perimetral con malla ciclónica y rodapié en el    San Juan de Los	Instalación	244

plantel CECyTEBCS No. 09 Los Planes.	Planes

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

74

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento.	La Paz	100	199,578	199,578	0	0	0	100	Beneficiario	115

Instalación del cerco perimetral con malla ciclónica y rodapié en el	La Paz	Obra	1

EMSAD No.13 Márquez de León.

Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento.	Comondú	100	213,382	213,382	0	0	0	100	Beneficiario	140

Instalación del cerco perimetral con malla ciclónica y rodapié en el   Ciudad Insurgentes	Obra	1

EMSaD No.08 Ciudad Insurgentes.

Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento.	La Paz	100	152,500	0	152,500	0	0	100	Beneficiario	20

Rehabilitación de núcleo de servicios sanitarios en centro EMSaD	Melitón Albáñez	Rehabilitación	1

No.14 Melitón Albáñez.	Domínguez

Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento.	Los Cabos	100	142,800	142,800	0	0	0	100	Beneficiario	881

Rehabilitación de núcleo de servicios sanitarios en centro	San José del Cabo	Rehabilitación	1

CECyTEBCS No.07.

Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento.	Comondú	100	184,440	0	184,440	0	0	100	Beneficiario	86

Construcción de cisterna de 10,000 lt  en el centro EMSaD No.10	Puerto Adolfo	Obra	1

López Mateos.	López Mateos

Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento.	La Paz	100	158,650	0	158,650	0	0	100	Beneficiario	3

Construcción   de   rampas   para   discapacitados,   instalación   de    San Juan de Los	Obra	1

barandal y ampliación de banquetas en el Plantel CECyTEBCS	Planes No.09 Los Planes.

Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento.	Mulegé	100	23,888	0	23,888	0	0	100	Beneficiario	648

Construcción  de  cubículo  para  control  escolar  al  interior  de  las	Vizcaíno Dos	Obra	1

oficinas  administrativas,  en  el  plantel  CECyTEBCS  No.06	[Abarrotes] Vizcaíno.

Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento.		Los Cabos	100	214,667	214,667	0	0	0	100	Beneficiario	1611 Construcción de acceso principal al plantel CECyTEBCS No.05	Cabo San Lucas								Obra	1

Cabo San Lucas.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

75

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento. Mantenimiento	Cobertura	100	4,504,686	3,603,749	900,937	0	0	100	Beneficiario	8467 preventivo   y   correctivo   de   infraestructura   del   CECyTEBCS.	Estatal								Mantenimiento	8467

Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento. Mantenimiento	Cobertura	100	948,816	703,816	245,000	0	0	100	Beneficiario	8467 preventivo   y   correctivo   de   infraestructura   del   CECyTEBCS.	Estatal								Mantenimiento	8467

Fortalecimiento    de    infraestructura    y    equipamiento.    Servicio         Cobertura	100	1,534,706	1,534,706	0	0	0	100                                 Beneficiario	4190 de    seguridad    privada    para    los    centros    de    trabajo    del	Estatal								Vigilancia	4190 CECyTEBCS.

RECURSOS HUMANOS

7. Gestión administrativa.	La Paz	100	101,641,470       50,820,735         50,820,735	0	0	100     Beneficiario	376

Recursos Humanos.	La Paz	Programa	1

Programa de Pagos al Personal.

7. Gestión administrativa.	Mulegé	100	35,331,492        17,665,746         17,665,746	0	0	100     Beneficiario	103

Recursos Humanos.	Vizcaíno Dos	Pago	103

Programa de Pagos al Personal.	[Abarrotes]

7. Gestión administrativa.	Comondú	100	22,886,080        11,443,040         11,443,040	0	0	100     Beneficiario	84

Recursos Humanos.	Ciudad Constitución	Pago	84

Programa de Pagos al Personal.

7. Gestión administrativa.	Los Cabos	100	83,221,486        41,610,743         41,610,743	0	0	100     Beneficiario	256

Recursos Humanos.	Cabo San Lucas	Pago	256

Programa de Pagos al Personal.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

76

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Colegio de Bachilleres (COBACH)

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Servicios personales, comprende los sueldos y prestaciones del	La Paz	100	71,185,504	17,873,488	53,312,016	0	0	100	Beneficiario	8108 personal de la Administración Central en La Paz.	La Paz								Persona		79

Materiales y suministros, comprende el abastecimiento de bienes	La Paz	100	1,315,338	0	0	0	1,315,338	100	Beneficiario	8108 consumibles   y   materiales   diversos   para   la   operación   de   la	La Paz								Adquisición		92

Administración   Central   en   La   Paz.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios	La Paz	100	1,771,353	0	0	0	1,771,353	100	Beneficiario	8108 esenciales y conservación de inmuebles, muebles y equipos, así	La Paz								Servicio		203

como para la operación de Administración Central en La Paz.

Adquisición de mobiliario y equipo, comprende las adquisiciones de	La Paz	100	245,669	0	0	0	245,669	100	Beneficiario	8108 equipamiento para cubrir las necesidades para la operación en la	La Paz								Equipamiento		18

Administración Central en La Paz.

Materiales y suministros, comprende el abastecimiento de bienes	La Paz	100	765,976	765,976	0	0	0	100	Beneficiario	8108 consumibles   y   materiales   diversos   para   la   operación   de   la	La Paz								Adquisición		84

Administración   Central   en   La   Paz.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios	La Paz	100	4,774,565	1,099,545	3,675,020	0	0	100	Beneficiario	8108 esenciales y conservación de inmuebles, muebles y equipos, así	La Paz								Servicio		185

como para la operación de Administración Central en La Paz.

ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD

Servicios personales, comprende los sueldos y prestaciones del	La Paz	100	164,721,722	42,562,424	122,159,298	0	0	100	Beneficiario	3535 personal en la atención a la demanda en los planteles educativos	La Paz								Servicio		306

01, 03 y 11, así como de la unidad del SEA 01, en La Paz.

Servicios personales, comprende los sueldos y prestaciones del	Los Cabos	100	44,694,839	11,730,130	32,964,709	0	0	100	Beneficiario	1111

personal en la atención a la demanda en el plantel educativo 02, en  San José del Cabo	Servicio	64

San José del Cabo.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

77

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Servicios personales, comprende los sueldos y prestaciones del	Los Cabos	100	60,534,251	16,271,893	44,262,358	0	0	100	Beneficiario	1532

personal en la atención a la demanda en los planteles educativos	Cabo San Lucas	Servicio	83

- y 10, en Cabo San Lucas.

Servicios personales, comprende los sueldos y prestaciones del	Comondú	100	53,220,018	13,943,533	39,276,485	0	0	100	Beneficiario	1160

personal en la atención a la demanda en los planteles educativos  Ciudad Constitución	Persona	92

- y 08, en Ciudad Constitución.

Servicios personales, comprende los sueldos y prestaciones del	Loreto	100	15,306,668	3,888,606	11,418,062	0	0	100	Beneficiario	316

personal en la atención a la demanda en el plantel educativo 09, en	Loreto	Servicio	28

Loreto.

Servicios personales, comprende los sueldos y prestaciones del	Mulegé	100	15,036,866	4,022,419	11,014,447	0	0	100	Beneficiario	210

personal en la atención a la demanda en el plantel educativo 06, en	Santa Rosalía	Servicio	30

Santa Rosalía.

Servicios personales, comprende los sueldos y prestaciones del	Mulegé	100	12,401,859	3,277,021	9,124,838	0	0	100	Beneficiario	244

personal en la atención a la demanda en el plantel educativo 07, en	Guerrero Negro	Servicio	26

Guerrero Negro.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	La Paz	100	3,581,380	2,052,143	1,529,237	0	0	100	Beneficiario	3535 conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la	La Paz								Servicio	305

demanda en los planteles 01, 03 y 11, así como la unidad 01 en La Paz.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	Los Cabos	100	534,264	534,264	0	0	0	100	Beneficiario	1111

conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la  San José del Cabo	Servicio	75

demanda  en  el  plantel  educativo  02,  en  San  José  del  Cabo.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	Los Cabos	100	784,665	535,368	249,297	0	0	100	Beneficiario	1532

conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la	Cabo San Lucas	Servicio	128

demanda en los planteles educativos 04 y 10, en Cabo San Lucas.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

78

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	Comondú	100	1,245,690	739,690	506,000	0	0	100	Beneficiario	1160

conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la  Ciudad Constitución	Servicio	116

demanda   en   los   planteles   educativos   05   y   08,   en   Ciudad Constitución.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	Loreto	100	261,184	186,184	75,000	0	0	100	Beneficiario	316

conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la	Loreto	Servicio	50

demanda  en  el  plantel  educativo  09,  en  Loreto.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	Mulegé	100	457,216	208,744	248,472	0	0	100	Beneficiario	210

conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la	Santa Rosalía	Servicio	45

demanda  en  el  plantel  educativo  06,  en  Santa  Rosalía.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	Mulegé	100	370,598	111,086	259,512	0	0	100	Beneficiario	244

conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la	Guerrero Negro	Servicio	40

demanda  e  en  el  plantel  educativo  07,  en  Guerrero  Negro.

Materiales y suministros, comprende el abastecimiento de bienes y	La Paz	100	802,960	0	0	0	802,960	100	Beneficiario	3535 materiales para la operación de la atención a la demanda en los	La Paz								Adquisición	97

planteles 01, 03 y 11, así como de la Unidad del SEA 01, en La Paz.

Materiales y suministros, comprende el abastecimiento de bienes y	Los Cabos	100	187,353	0	0	0	187,353	100	Beneficiario	1111

materiales para la operación de la atención a la demanda en el  San José del Cabo	Adquisición	32

plantel educativo 02, en San José del Cabo.

Materiales y suministros, comprende el abastecimiento de bienes y	Los Cabos	100	334,184	0	0	0	334,184	100	Beneficiario	1532

materiales para la operación de la atención a la demanda en los	Cabo San Lucas	Adquisición	41

planteles educativos 04 y 10, en Cabo San Lucas.

Materiales y suministros, comprende el abastecimiento de bienes y	Comondú	100	346,356	0	0	0	346,356	100	Beneficiario	1160

materiales para la operación de la atención a la demanda en los  Ciudad Constitución	Adquisición	45

planteles educativos 05 y 08, en Ciudad Constitución.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

79

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Materiales y suministros, comprende el abastecimiento de bienes y	Loreto	100	140,006	0	0	0	140,006	100	Beneficiario	316

materiales para la operación de la atención a la demanda en el	Loreto	Adquisición	21

plantel educativo 09, en Loreto.

Materiales y suministros, comprende el abastecimiento de bienes y	Mulegé	100	111,988	0	0	0	111,988	100	Beneficiario	210

materiales para la operación de la atención a la demanda en el	Santa Rosalía	Adquisición	22

plantel educativo 06, en Santa Rosalía.

Materiales y suministros, comprende el abastecimiento de bienes y	Mulegé	100	78,364	0	0	0	78,364	100	Beneficiario	244

materiales para la operación de la atención a la demanda en el	Guerrero Negro	Adquisición	29

plantel educativo 07, en Guerrero Negro.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	La Paz	100	495,111	0	0	0	495,111	100	Beneficiario	3535 conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la	La Paz								Servicio	103

demanda en los planteles 01, 03 y 11, así como la unidad 01 en La Paz.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	Los Cabos	100	677,609	0	0	0	677,609	100	Beneficiario	1111

conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la  San José del Cabo	Servicio	53

demanda  en  el  plantel  educativo  02,  en  San  José  del  Cabo.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	Los Cabos	100	324,602	0	0	0	324,602	100	Beneficiario	1532

conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la	Cabo San Lucas	Servicio	81

demanda en los planteles educativos 04 y 10, en Cabo San Lucas.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	Comondú	100	216,317	0	0	0	216,317	100	Beneficiario	1160

conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la  Ciudad Constitución	Servicio	85

demanda   en   los   planteles   educativos   05   y   08,   en   Ciudad Constitución.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	Loreto	100	77,584	0	0	0	77,584	100	Beneficiario	316

conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la	Loreto	Servicio	30

demanda  en  el  plantel  educativo  09,  en  Loreto.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

80

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	Mulegé	100	42,789	0	0	0	42,789	100	Beneficiario	210

conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la	Santa Rosalía	Servicio	33

demanda  en  el  plantel  educativo  06,  en  Santa  Rosalía.

Servicios básicos y generales, comprende los pagos de servicios y	Mulegé	100	52,796	0	0	0	52,796	100	Beneficiario	244

conservación,  así  como  para  la  operación  de  la  atención  a  la	Guerrero Negro	Servicio	30

demanda  en  el  plantel  educativo  07,  en  Guerrero  Negro.

Adquisición de mobiliario y equipo, para cubrir las necesidades para	La Paz	100	45,477	0	0	0	45,477	100	Beneficiario	3535 la operación en la atención a la demanda en los planteles 01, 03 y	La Paz								Equipamiento	17

11, así como la unidad SEA 01 en La Paz.

Adquisición de mobiliario y equipo, para cubrir las necesidades para	Los Cabos	100	13,875	0	0	0	13,875	100	Beneficiario	1111

la operación en la atención a la demanda en el plantel educativo 02,  San José del Cabo	Equipamiento	1

en San José del Cabo.

Adquisición de mobiliario y equipo, para cubrir las necesidades para	Los Cabos	100	47,965	0	0	0	47,965	100	Beneficiario	1532

la  operación  en  la  atención  a  la  demanda  en  los  planteles	Cabo San Lucas	Equipamiento	3

educativos  04  y  10,  en  Cabo  San  Lucas.

Adquisición de mobiliario y equipo, para cubrir las necesidades para	Comondú	100	44,674	0	0	0	44,674	100	Beneficiario	1160

la  operación  en  la  atención  a  la  demanda  en  los  planteles  Ciudad Constitución	Equipamiento	3

educativos  05  y  08,  en  Ciudad  Constitución.

Adquisición de mobiliario y equipo, para cubrir las necesidades para	Loreto	100	49,139	0	0	0	49,139	100	Beneficiario	316

la operación en la Atención a la demanda en el plantel educativo	Loreto	Equipamiento	3

09, en Loreto.

Adquisición de mobiliario y equipo, para cubrir las necesidades para	Mulegé	100	47,344	0	0	0	47,344	100	Beneficiario	210

la operación en la Atención a la demanda en el plantel educativo	Santa Rosalía	Equipamiento	3

06, en Santa Rosalía.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

81

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de mobiliario y equipo, para cubrir las necesidades para	Mulegé	100	67,148	0	0	0	67,148	100	Beneficiario	244

la operación en la atención a la demanda en el plantel educativo 07,	Guerrero Negro	Equipamiento	8

en Guerrero Negro.

Instituto de Infraestructura Física Educativa

ESCUELAS AL CIEN

Telesecundaria No. 47, Ángel Cesar Mendoza (segunda etapa).	La Paz	100	333,171	333,171	0	0	0	100	Beneficiario	86

Núcleo de servicios sanitarios: colocación de muebles sanitarios,	Melitón Albáñez	Rehabilitación	3

adecuación de acceso y cerco perimetral.	Domínguez

E.P. José Lucas Manríquez Arípez (segunda etapa).	Los Cabos	100	378,951	378,951	0	0	0	100	Beneficiario	604

Rehabilitación  de  núcleo  de  servicios  sanitarios,  colocación  de	Cabo San Lucas	Rehabilitación	8

barandal  en  andador  edificio  C.

J.N. Amado Nervo.	Mulegé	100	859,411	859,411	0	0	0	100	Beneficiario	43

Trabajos  de  rehabilitación  edificio  1A  y  2B,  núcleo  de  servicios	Ejido San Lucas	Rehabilitación	13

sanitarios.

E.P. Edmundo Hirales.	Mulegé	100	999,517	999,517	0	0	0	100	Beneficiario	6

Rehabilitación  de  edificio  A,  núcleo  de  servicios  sanitarios  y	Santa Águeda	Rehabilitación	2

rehabilitación  de  cerco  perimetral.

J.N. Eva Sámano de López Mateos. Rehabilitación de núcleo de	La Paz	100	764,371	764,371	0	0	0	100	Beneficiario	77

servicios sanitarios, construcción muro cubre tinacos y construcción	La Paz	Rehabilitación	13

de cisterna de 5 mil lt.

J.N. Eloísa Díaz Arrazola.	Loreto	100	308,914	308,914	0	0	0	100	Beneficiario	151

Rehabilitación  de  volados  en  edificio,  construcción  de  cisterna	Loreto	Rehabilitación	3

prefabricada de 10,000 lt y suministro y colocación de motobomba de 3/4 H.P.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

82

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Juan de la Barrera.	Mulegé	91	785,245	785,245	0	0	0	100	Beneficiario	20

Construcción de núcleo de servicios sanitarios 5.40 x 4.50 mts en	Benito Juárez	Rehabilitación	3

estructura  regional,  rehabilitación  de  cisterna  y  colocación  de lavamanos  portátiles.

E.P. Prof. Carlos A. Mendoza (segunda etapa). Rehabilitación en	La Paz	67	225,500	225,500	0	0	0	100	Beneficiario	48

aulas,   servicios   sanitarios,   instalaciones   de   equipó   de   aires	San Bartolo	Rehabilitación	12

acondicionados   tipo   mini   split   (2   Ton).	Equipamiento	1

J.N. Francisco González Bocanegra.	Mulegé	73	632,510	632,510	0	0	0	100	Beneficiario	33

Construcción de módulo de servicios sanitarios de 5.40 x 4.50 m en	Punta Abreojos	Rehabilitación	2

estructura regional y rehabilitación de techumbre en plaza cívica.

E.P. Amado Nervo.	Mulegé	99	1,272,978	1,272,978	0	0	0	100	Beneficiario	275

Rehabilitación en edificio A y B consistente en piso de cerámica,	Guerrero Negro	Rehabilitación	10

luminarias abanicos, colocación de impermeabilizante.

E.P. Estado de Colima.	Comondú	79	606,980	606,980	0	0	0	80	Beneficiario	5

Trabajos de rehabilitación en edificio A.	Puerto Magdalena	Rehabilitación	1

E.P. Juan Jacobo Rosseau.	Comondú	78	599,439	599,439	0	0	0	85	Beneficiario	14

Adaptación de núcleo de servicios sanitarios en aula existente de	Puerto Alcatraz	Rehabilitación	2

6.00 x 6.00 m y cerco de reja acero.

TV. Secundaria No. 27, Doroteo Arango.	La Paz	78	589,848	589,848	0	0	0	100	Beneficiario	5

Edificio   A,   rehabilitación   de   núcleo   de   servicios   sanitarios,	Santa María de	Rehabilitación	10

construcción de pasillo y andadores de conexión, plaza cívica y	Toris portón acceso.

E.P. Benito Juárez.	Mulegé	100	1,295,142	1,295,142	0	0	0	100	Beneficiario	266

Trabajos  de  rehabilitación  en  edificio  C,  y  edificio  A  servicios	Santa Rosalía	Rehabilitación	22

sanitarios.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

83

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

T.V. No. 2 Siglo XXI.	Mulegé	100	1,137,558	1,137,558	0	0	0	100	Beneficiario	27

Demolición y construcción de cerco perimetral a base de reja-acero	Santa Rosalía	Rehabilitación	4

y malla ciclónica, portón de reja acero y luminarias exteriores.

E.P. Prof. Emilio Mendoza Mouet.	La Paz	100	851,615	851,615	0	0	0	100	Beneficiario	34

Construcción de servicios sanitarios 5.40 x 4.50 m y construcción	La Ventana	Rehabilitación	2

de techumbre en plaza cívica.	Techumbre	1

T.V. Secundaria No. 43,  Alberto Alvarado Arámburo.	Mulegé	97	734,796	734,796	0	0	0	100	Beneficiario	8

Trabajos  de  rehabilitación  en  edificio  A  y  núcleo  de  servicios	Santa Águeda	Rehabilitación	5

sanitarios,  rampa  y  reconstrucción  de  plaza  cívica.

USAER No. 16.	Comondú	55	550,195	550,195	0	0	0	100	Beneficiario	12

Construcción  de  aula  USAER  de  6.00  x  8.00  m  en  estructura  Ciudad Constitución	Aula	1

regional,  suministro  y  colocación  de  pizarrón,  construcción  de	Mobiliario	1

andador  de  conexión,  red  telefónica  e  internet.

USAER No. 38.	Loreto	90	766,632	766,632	0	0	0	100	Beneficiario	18

Construcción de  aula  didáctica  de  6.00  x  8.00  m  en  estructura	Loreto	Aula	1

regional,  red eléctrica  exterior  de  aula  USAER.	Anexo	1

E.P. Lic. Benito Juárez.	Mulegé	85	653,206	653,206	0	0	0	99	Beneficiario	15

Construcción de módulo de servicios sanitarios rural.	Heroica Mulegé	Anexo	1

E.P. Gertrudis Bocanegra.	Mulegé	87	753,753	753,753	0	0	0	100	Beneficiario	38

Trabajos  de  rehabilitación  de  edificios  A,  B  y  rehabilitación  de	San Ignacio	Rehabilitación	47

servicios  sanitarios.

T.V. Secundaria No. 24.	Mulegé	30	257,018	257,018	0	0	0	100	Beneficiario	29

Rehabilitación de edificios A y B, de muebles sanitarios en núcleo	Benito Juárez	Rehabilitación	3

de servicios sanitarios.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

84

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Leyes de Reforma.	Mulegé	75	577,536	577,536	0	0	0	100	Beneficiario	14

Trabajos de rehabilitación de los edificios A y B. servicios sanitarios,	San Hipólito	Rehabilitación	13

construcción de plaza cívica, y de cerco de malla ciclónica.

Tele secundaria No. 35.	Mulegé	86	577,536	577,536	0	0	0	100	Beneficiario	30

Rehabilitación de muros con salitre, pintura y plafones, de cableado	Ejido Luis	Rehabilitación	7

eléctrico en aulas edificio 1A, cisterna de 10,000 lt, andador y plaza	Echeverría cívica.

Instituto Tecnológico Superior de Mulegé.	Mulegé	48	4,425,432	4,425,432	0	0	0	58	Beneficiario	1463

Construcción  de  segunda  etapa  del  edificio  C,  instalaciones	Santa Rosalía	Obra	9

especiales  y  obra  exterior.

Instituto Tecnológico Superior de Mulegé. Suministro, colocación,	Mulegé	100	3,053,963	3,053,963	0	0	0	100	Beneficiario	828

instalación y puesto en marcha de equipo de computo, red, voz y	Santa Rosalía	Equipo	1

datos en diferentes áreas edificio C primera etapa.

Instituto Tecnológico Superior de Mulegé. Suministro, colocación,	Mulegé	100	940,713	940,713	0	0	0	100	Beneficiario	828

instalación de mobiliario en alta Edificio C primera etapa.	Santa Rosalía	Mobiliario	1

E.P. Profa. Emma Isabel Osuna.	La Paz	30	119,796	119,796	0	0	0	100	Beneficiario	101

Rehabilitación de protecciones metálicas y cambio de cancelería en	La Paz	Rehabilitación	4

edificio 4D, cambio de muebles sanitarios y mamparas en núcleo de servicios sanitarios.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

E.P. Prof. J. Rosario García.	La Paz	94	1,353,854	1,353,854	0	0	0	100	Beneficiario	193

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

J.N. Sin nombre (La Ballena).	Los Cabos	95	1,462,664	1,462,664	0	0	0	98	Beneficiario	211

Construcción de red eléctrica exterior y suministro e instalación de   San José del Cabo	Rehabilitación	2

aires acondicionados.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

85

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Jesús Castro Agúndez.	La Paz	100	241,333	241,333	0	0	0	100	Beneficiario	123

Construcción de cisterna de 10,000 lt.	La Paz	Anexo	2

Cisterna	1

E.S.Tec. No.17.	La Paz	100	212,964	212,964	0	0	0	100	Beneficiario	699

Alumbrado en techumbre de cancha de usos múltiples.	La Paz	Anexo	1

E.P. Álvaro Obregón.	La Paz	100	197,131	197,131	0	0	0	100	Beneficiario	289

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt.	La Paz	Anexo	1

Cisterna	1

J.N. Mejibo.	Los Cabos	30	143,776	143,776	0	0	0	40	Beneficiario	196

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt y barandal de	Cabo San Lucas	Anexo	2

protección en andador.	Cisterna	1

E.P. Rosario Castellanos.	La Paz	100	230,826	230,826	0	0	0	100	Beneficiario	231

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Anexo	1

Rehabilitación	1

E.P. Emiliano Zapata.	Comondú	30	70,435	70,435	0	0	0	100	Beneficiario	65

Construcción de cisterna prefabricada de 5,000 lt.	Ley Federal de	Anexo	1

Aguas Número Uno	Cisterna	1

E.P. República de Cuba.	Comondú	30	103,912	103,912	0	0	0	100	Beneficiario	119

Construcción de cisterna de 10,000 lt. y red sanitaria.	Puerto Adolfo	Anexo	2

López Mateos	Cisterna	1

C.A.M. No. 10.	La Paz	30	128,948	128,948	0	0	0	30	Beneficiario	22

Trabajos de rehabilitación eléctrica en edificio A y construcción de	Todos Santos	Anexo	2

cisterna prefabricada de 5,000 lt.

E.P. Miguel Hidalgo y Costilla.	La Paz	30	64,641	64,641	0	0	0	45	Beneficiario	263

Rehabilitación eléctrica.	Todos Santos	Rehabilitación	1

E.S. Técnica No. 02.	Comondú	30	667,980	667,980	0	0	0	30	Beneficiario	380

Rehabilitación eléctrica.	Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

86

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.S. José Pilar Cota Carrillo.	La Paz	30	407,668	407,668	0	0	0	30	Beneficiario	390

Construcción  de  núcleo  de  servicios  sanitarios  en  estructura	La Paz	Anexo	3

regional, red hidro sanitaria y construcción de cisterna prefabricada	Cisterna	1

de 10,000 lt.

E.P. Simón Bolívar.	La Paz	65	703,698	703,698	0	0	0	65	Beneficiario	306

Rehabilitación de pisos de plaza cívica y construcción de rampas.	La Paz	Anexo	2

Obra	2

E.P. Nueva Creación, Perlas del Golfo. Construcción de un aula	La Paz	30	453,310	453,310	0	0	0	30	Beneficiario	206

didáctica en estructura u-2c en planta lata edificio 2B y cubo de	La Paz	Aula	1

escaleras.	Anexo	1

E.P. Francisco Escopinichi (Chula Vista). Construcción de dos aulas	Los Cabos	30	766,275	766,275	0	0	0	30	Beneficiario	551

didácticas  en  estructura  U-2C  en  planta  lata  y  adaptación  de    Cabo San Lucas	Aula	2

aula  USAER  (No.  88)  en  aula  didáctica     en  estructura  U-1C	Anexo	1

existente.

E.P. Jesús Castro Agúndez.	Los Cabos	30	865,831	865,831	0	0	0	30	Beneficiario	467

Remodelación y rehabilitación de módulos de servicios sanitarios	Cabo San Lucas	Anexo	4

(turno matutino y turno vespertino), adecuación de aula USAER No.11 y construcción de rampas.

E.P. Manuel de Jesús Salgado Calderón.	La Paz	30	344,723	344,723	0	0	0	35	Beneficiario	334

Construcción de aula USAER No.63 adosada en estructura regional	La Paz	Aula	1

de 6.00 x 8.00 m.

E.P. Gral. Melitón Albánez.	La Paz	30	519,782	519,782	0	0	0	30	Beneficiario	302

Trabajos de rehabilitación en edificios, trabajos de adecuación para	Todos Santos	Anexo	3

movilidad visual y accesibilidad.

CENDI No. 1, Jesús Castro Agúndez.	La Paz	68	115,558	115,558	0	0	0	90	Beneficiario	64

Rehabilitación de cisterna y obra exterior.	La Paz	Anexo	2

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

87

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Carlos A. Carrillo.	La Paz	30	87,619	87,619	0	0	0	35	Beneficiario	307

Trabajos de rehabilitación en plafón e instalación de equipos de	La Paz	Anexo	2

aires acondicionados.

CENDI No. 02, María del Carmen Ortega Meza.	La Paz	70	235,344	235,344	0	0	0	95	Beneficiario	59

Trabajos de rehabilitación en cocina.	La Paz	Anexo	1

E.P. Valentín Gómez Farías.	Los Cabos	30	83,062	83,062	0	0	0	30	Beneficiario	226

Demolición y construcción de barda perimetral.	San José del Cabo	Anexo	2

E.S. Constituyentes de Baja California Sur. Construcción de tres	Los Cabos	30	1,199,886	1,199,886	0	0	0	30	Beneficiario	747

aulas didácticas en estructura U-2C   planta alta.	Cabo San Lucas	Aula	3

E.P. Juan H. Mendoza.	La Paz	30	98,832	98,832	0	0	0	30	Beneficiario	12

Trabajos  de  rehabilitación  en  núcleo  de  servicios  sanitarios  y	El Rosario Uno	Anexo	2

trabajos  de  rehabilitación  en  fosa  séptica.

E.P.   Nueva   Creación   (Leonardo   Gastelum).   Construcción   de	Los Cabos	30	808,796	808,796	0	0	0	30	Beneficiario	496

aula didáctica en planta alta estructura U-2C, construcción de aula    Cabo San Lucas	Aula	2

didáctica en planta baja en estructura U2-C y cisterna de 10,000 lt.	Anexo	1

E.S.  Raúl  Enrique  Guerrero  Montaño.  Construcción  de  un  aula	Los Cabos	30	309,024	309,024	0	0	0	30	Beneficiario	1115

didáctica en planta alta estructura de 2 1/2 e/e estructura U-2C.     Cabo San Lucas	Aula	1

J.N. Eva Sámano de López.	La Paz	30	219,243	219,243	0	0	0	100	Beneficiario	77

Construcción y rehabilitación de barda.	La Paz	Anexo	2

J.N. Cuauhtémoc.	La Paz	30	270,743	270,743	0	0	0	30	Beneficiario	70

Construcción de barda perimetral.	La Paz	Anexo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

88

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Telesecundaria No. 58 Leonardo Da Vinci. Construcción de dos	La Paz	30	748,180	748,180	0	0	0	30	Beneficiario	128

aulas  didácticas  en  2  e/e  en  estructura  U1-C,  red  eléctrica  y	La Paz	Aula	2

conector.	Anexo	1

E.P. Ford 210.	Los Cabos	30	388,821	388,821	0	0	0	50	Beneficiario	299

Construcción  de  aula  didáctica  adosa  en  estructura  U1-C,  red   San José del Cabo	Aula	1

eléctrica,  andador  de  conexión  y  rehabilitación  de  lámina  y	Anexo	4

lámparas  en  techumbre  de  cancha.

E.P. Sin Nombre (Ejido San José).	Los Cabos	30	432,748	432,748	0	0	0	30	Beneficiario	239

Construcción de aula didáctica en planta baja en estructura U2-C.	San José del Cabo	Aula	1

J.N. América.	La Paz	30	354,899	354,899	0	0	0	30	Beneficiario	51

Construcción de un aula didáctica adosada en estructura regional	El Sargento	Aula	1

de 6.00 x 8.00 m. y construcción de cisterna prefabricada de 10,000	Anexo	1

lt.

J.N. Sin Nombre (Perlas del Golfo).	La Paz	30	435,802	435,802	0	0	0	30	Beneficiario	206

Construcción de un aula didáctica en estructura regional de 6.00 x	La Paz	Aula	1

8.00 m y construcción de andador y barda perimetral.	Anexo	2

E.P. Fernando Burgoin.	Los Cabos	30	284,663	284,663	0	0	0	30	Beneficiario	504

Trabajos de subestación eléctrica y rehabilitación eléctrica general.	San José del Cabo	Anexo	2

T.V. 65 Nueva Creación.	Comondú	30	3,063,581	3,063,581	0	0	0	20	Beneficiario	114

1era. etapa: tres aulas, dirección, nss y escaleras  acceso, plaza    Ciudad Constitución	Aula	3

cívica   y techumbre, cisterna   de 10,000 l construcción de fosa,	Anexo	11

pozo, barda y red eléctrica exterior.

J.N. Alejandro Torres Rosas.	Los Cabos	100	36,269	36,269	0	0	0	100	Beneficiario	215

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

89

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Diego Rivera.	Los Cabos	100	36,988	36,988	0	0	0	100	Beneficiario	239

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Frida Kahlo.	Los Cabos	100	24,342	24,342	0	0	0	100	Beneficiario	203

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Guadalupe Libia Ceseña Green.	Los Cabos	100	29,130	29,130	0	0	0	100	Beneficiario	169

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Ignacio Manuel Altamirano.	Los Cabos	100	27,415	27,415	0	0	0	100	Beneficiario	152

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. José Clemente Orozco.	Los Cabos	100	27,185	27,185	0	0	0	100	Beneficiario	245

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Efraín Ceseña Ceseña.	Los Cabos	100	23,760	23,760	0	0	0	100	Beneficiario	662

Habilitación de sistema hidráulico- sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. José Vasconcelos.	Los Cabos	100	40,141	40,141	0	0	0	100	Beneficiario	209

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Anabella Rojas Pérez.	Los Cabos	100	23,760	23,760	0	0	0	100	Beneficiario	232

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

90

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Fernando I. Cota Sández.	Los Cabos	100	43,451	43,451	0	0	0	100	Beneficiario	623

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. José Lucas Manríquez Arípez.	Los Cabos	100	45,905	45,905	0	0	0	100	Beneficiario	604

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Raúl Enrique Guerrero Montaño.	Los Cabos	100	28,486	28,486	0	0	0	100	Beneficiario	565

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Héroes de 1847.	Los Cabos	100	32,195	32,195	0	0	0	100	Beneficiario	659

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Leonardo Gastélum Villalobos.	Los Cabos	100	42,295	42,295	0	0	0	100	Beneficiario	610

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Juana Inés de La Cruz.	Los Cabos	100	39,695	39,695	0	0	0	100	Beneficiario	611

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Técnica No. 19.	Los Cabos	100	24,478	24,478	0	0	0	100	Beneficiario	827

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 29 Carmen Fisher Cota.	Los Cabos	100	43,716	43,716	0	0	0	100	Beneficiario	519

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

91

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Telesecundaria No. 58 Leonardo Da Vinci.	La Paz	100	18,237	18,237	0	0	0	100	Beneficiario	128

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S.T. No. 20, Francisco Contreras Verdugo.	La Paz	100	21,068	21,068	0	0	0	100	Beneficiario	649

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 8, Octavio Paz.	La Paz	100	25,796	25,796	0	0	0	100	Beneficiario	40

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Pedro	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S.T. No. 13, Alberto Andrés Alvarado Arámburo.	La Paz	100	44,474	44,474	0	0	0	100	Beneficiario	658

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S.T.  No. 1, Profa. Concepción Casillas S.	La Paz	100	16,684	16,684	0	0	0	100	Beneficiario	600

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. José Pilar Cota Carrillo.	La Paz	100	23,573	23,573	0	0	0	100	Beneficiario	390

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. David Peralta Osuna.	La Paz	100	49,539	49,539	0	0	0	100	Beneficiario	583

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. José María Garma González.	La Paz	100	6,021	6,021	0	0	0	100	Beneficiario	254

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Centenario	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

92

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.S. Rafael Ramírez.	La Paz	100	32,139	32,139	0	0	0	100	Beneficiario	549

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S.  Gabriel  Francisco  Ojeda  Agúndez.  Habilitación  de  sistema	La Paz	100	14,356	14,356	0	0	0	100	Beneficiario	565

hidráulico - sanitario para la instalación y operación de lavamanos.	La Paz	Rehabilitación	1

E.S.Técnica No.17.	La Paz	100	54,769	54,769	0	0	0	100	Beneficiario	559

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 40, Elvira Castillo Marrón.	La Paz	100	86,412	86,412	0	0	0	100	Beneficiario	132

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 49, José Evodio Balderas González.	La Paz	100	33,926	33,926	0	0	0	100	Beneficiario	110

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 50, Gabriel García Márquez.	La Paz	100	33,698	33,698	0	0	0	100	Beneficiario	195

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 53, José Emilio Pacheco.	La Paz	100	51,820	51,820	0	0	0	100	Beneficiario	178

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Roberto García Tortoledo.	La Paz	100	13,546	13,546	0	0	0	100	Beneficiario	249

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Gustavo Diaz Ordaz.	La Paz	100	22,474	22,474	0	0	0	100	Beneficiario	328

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

93

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Dominga González Morales.	La Paz	100	14,587	14,587	0	0	0	100	Beneficiario	63

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Ciudad de los Niños.	La Paz	100	16,558	16,558	0	0	0	100	Beneficiario	69

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Estado 30.	La Paz	100	67,506	67,506	0	0	0	100	Beneficiario	264

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Agustín Arriola Martínez.	La Paz	100	20,259	20,259	0	0	0	100	Beneficiario	187

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. Francisco Cota Moreno.	La Paz	100	31,798	31,798	0	0	0	100	Beneficiario	319

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. Carlos Moreno Preciado.	La Paz	100	17,493	17,493	0	0	0	100	Beneficiario	331

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Ignacio López Rayón.	La Paz	100	19,078	19,078	0	0	0	100	Beneficiario	274

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Calafia.	La Paz	100	24,180	24,180	0	0	0	100	Beneficiario	91

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

94

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Diana Laura Riojas Reyes.	La Paz	100	28,660	28,660	0	0	0	100	Beneficiario	80

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Gabriela Mistral.	La Paz	100	18,305	18,305	0	0	0	100	Beneficiario	70

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Revolución de 1910.	La Paz	100	18,554	18,554	0	0	0	100	Beneficiario	96

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Manuel Márquez de León.	La Paz	100	17,248	17,248	0	0	0	100	Beneficiario	60

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Diana Laura Riojas Reyes.	La Paz	100	22,860	22,860	0	0	0	100	Beneficiario	122

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Pedro Peláez Manríquez.	La Paz	100	13,546	13,546	0	0	0	100	Beneficiario	105

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Manuel M. Ponce.	La Paz	100	17,791	17,791	0	0	0	100	Beneficiario	42

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Thomas Alva Edison.	La Paz	100	13,546	13,546	0	0	0	100	Beneficiario	57

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

95

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Prof. Marcelo Rubio Ruiz.	La Paz	100	15,250	15,250	0	0	0	100	Beneficiario	95

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. José María Morelos y Pavón.	La Paz	100	25,753	25,753	0	0	0	100	Beneficiario	625

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profa. Rosaura Zapata Cano.	La Paz	100	13,546	13,546	0	0	0	100	Beneficiario	85

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Prof. Luis Peláez Manríquez.	La Paz	100	16,371	16,371	0	0	0	100	Beneficiario	56

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Profr. Arturo Oropeza Villegas.	La Paz	100	92,036	92,036	0	0	0	100	Beneficiario	238

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Nueva Creación (Camino Real).	La Paz	100	73,259	73,259	0	0	0	100	Beneficiario	325

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. No. 37, Ernesto Romero Lucero.	La Paz	100	103,834	103,834	0	0	0	100	Beneficiario	452

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Humberto Muñoz Zazueta.	La Paz	100	16,742	16,742	0	0	0	100	Beneficiario	520

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

96

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.S. Técnica No. 10.	La Paz	100	46,884	46,884	0	0	0	100	Beneficiario	639

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. José Vasconcelos.	La Paz	100	28,174	28,174	0	0	0	100	Beneficiario	512

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Técnica No. 26.	La Paz	100	36,813	36,813	0	0	0	100	Beneficiario	571

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Álvaro Obregón Salido.	La Paz	100	30,286	30,286	0	0	0	100	Beneficiario	289

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Antonio Verdugo Verduzco.	La Paz	100	44,319	44,319	0	0	0	100	Beneficiario	385

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Adolfo López Mateos.	La Paz	100	18,328	18,328	0	0	0	100	Beneficiario	346

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. Luis Rodríguez Chávez.	La Paz	100	27,927	27,927	0	0	0	100	Beneficiario	382

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Nueva Creación Fracc. Perlas del Golfo.	La Paz	100	17,296	17,296	0	0	0	100	Beneficiario	206

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

97

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Niños Héroes.	La Paz	100	16,464	16,464	0	0	0	100	Beneficiario	382

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

CAM No. 13.	La Paz	100	12,722	12,722	0	0	0	100	Beneficiario	71

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

CAM José Gilberto Vega Martínez.	La Paz	100	20,831	20,831	0	0	0	100	Beneficiario	19

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Bicentenario de la Independencia de México.	La Paz	100	17,902	17,902	0	0	0	100	Beneficiario	130

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Francisco Romero Escopinichi.	La Paz	100	21,721	21,721	0	0	0	100	Beneficiario	87

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. José Luis Guerrero Romero.	La Paz	100	12,615	12,615	0	0	0	100	Beneficiario	98

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Fundación de La Paz.	La Paz	100	12,615	12,615	0	0	0	100	Beneficiario	179

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Nueva Creación Fracc. Perlas del Golfo.	La Paz	100	18,414	18,414	0	0	0	100	Beneficiario	84

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

98

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Juana Teresa Ruiz Aguirre.	La Paz	100	12,615	12,615	0	0	0	100	Beneficiario	97

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Lic. Ángel César Mendoza Arámburo.	La Paz	100	13,134	13,134	0	0	0	100	Beneficiario	113

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Martina A. Viuda de Díaz.	La Paz	100	64,560	64,560	0	0	0	100	Beneficiario	66

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Profa. Julieta Castro Heras.	La Paz	100	15,569	15,569	0	0	0	100	Beneficiario	293

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. El Pípila José de los Reyes Martínez.	La Paz	100	18,065	18,065	0	0	0	100	Beneficiario	16

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Agua Amarga	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Ángel Fort Amador.	La Paz	100	13,769	13,769	0	0	0	100	Beneficiario	20

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Cardonal	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. América.	La Paz	100	13,769	13,769	0	0	0	100	Beneficiario	51

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Sargento	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Prof. Antonio F. Delgado.	La Paz	100	18,763	18,763	0	0	0	100	Beneficiario	12

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Triunfo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

99

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Columba Salgado Pedrín.	La Paz	100	13,769	13,769	0	0	0	100	Beneficiario	36

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	General Juan	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Domínguez Cota

J.N. Eusebio Francisco Kino.	La Paz	100	13,769	13,769	0	0	0	100	Beneficiario	14

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Ventana	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Juan H. Mendoza.	La Paz	100	46,981	46,981	0	0	0	100	Beneficiario	12

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Rosario Uno	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Manuel Torre Iglesias.	La Paz	100	18,831	18,831	0	0	0	100	Beneficiario	12

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Bartolo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profa. Rosaura Zapata Cano.	La Paz	100	25,185	25,185	0	0	0	100	Beneficiario	21

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y    San Juan de Los	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Planes

E.P. Mariano Matamoros.	La Paz	100	25,185	25,185	0	0	0	100	Beneficiario	42

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Agua Amarga	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. Benito Beltrán Beltrán.	La Paz	100	10,676	10,676	0	0	0	100	Beneficiario	20

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Ancón	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Benito Juárez.	La Paz	100	13,769	13,769	0	0	0	100	Beneficiario	71

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Cardonal	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

100

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Profra. Rosaura Zapata Cano.	La Paz	100	10,676	10,676	0	0	0	100	Beneficiario	14

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Antonio	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Vicente Guerrero.	La Paz	100	13,769	13,769	0	0	0	100	Beneficiario	181

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Sargento	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. República Argentina.	La Paz	100	29,267	29,267	0	0	0	100	Beneficiario	36

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Triunfo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Alfredo V. Bonfil.	La Paz	100	16,862	16,862	0	0	0	100	Beneficiario	124

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	General Juan	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Domínguez Cota

E.P. Basilio Badillo.	La Paz	100	13,769	13,769	0	0	0	100	Beneficiario	9

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	General Juan	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Domínguez Cota

E.P. Narciso Mendoza.	La Paz	100	7,347	7,347	0	0	0	100	Beneficiario	260

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Los Barriles	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Enrique C. Rébsamen.	La Paz	100	7,347	7,347	0	0	0	100	Beneficiario	58

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Antonio	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. Carlos A. Mendoza.	La Paz	100	13,769	13,769	0	0	0	100	Beneficiario	48

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Bartolo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

101

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Constanza Diaz.	La Paz	100	16,862	16,862	0	0	0	100	Beneficiario	127

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y    San Juan de Los	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Planes

E.P. Prof. Antonio F. Delgado.	La Paz	100	9,505	9,505	0	0	0	100	Beneficiario	20

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y    San Pedro México	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. No. 32.	La Paz	100	7,347	7,347	0	0	0	100	Beneficiario	167

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Los Barriles	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Alejandro Meza León.	La Paz	100	6,023	6,023	0	0	0	100	Beneficiario	63

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Antonio	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 10, Leonor Meza Martínez.	La Paz	100	13,769	13,769	0	0	0	100	Beneficiario	96

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Sargento	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 26, Reyes Castro Cota.	La Paz	100	10,676	10,676	0	0	0	100	Beneficiario	43

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Cardonal	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Estado de Hidalgo.	Loreto	100	9,729	9,729	0	0	0	100	Beneficiario	34

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Javier	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 20, Jesús Castro Agúndez.	Loreto	100	6,486	6,486	0	0	0	100	Beneficiario	27

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Javier	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

102

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Leandro Valle.	Loreto	100	6,486	6,486	0	0	0	100	Beneficiario	34

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Agua Verde	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 32, Emiliano Zapata.	Loreto	100	3,243	3,243	0	0	0	100	Beneficiario	17

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Agua Verde	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

CAM Mercedes Davis Perpuli.	Loreto	100	6,023	6,023	0	0	0	100	Beneficiario	67

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Altagracia Davis Perpuli.	Loreto	100	12,207	12,207	0	0	0	100	Beneficiario	150

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Eloísa Diaz Arrazola.	Loreto	100	15,353	15,353	0	0	0	100	Beneficiario	151

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Juan Escutia.	Loreto	100	12,207	12,207	0	0	0	100	Beneficiario	99

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Laura Méndez de Cuenca.	Loreto	100	12,207	12,207	0	0	0	100	Beneficiario	35

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Luz María Garayzar Verdugo.	Loreto	100	12,207	12,207	0	0	0	100	Beneficiario	54

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

103

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Prof. Pablo L. Martínez.	Loreto	100	6,023	6,023	0	0	0	100	Beneficiario	70

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Civilizadores de Baja California.	Loreto	100	15,218	15,218	0	0	0	100	Beneficiario	480

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Juan Felipe Lagos.	Loreto	100	15,218	15,218	0	0	0	100	Beneficiario	228

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 39, Guaycuras.	Loreto	100	3,243	3,243	0	0	0	100	Beneficiario	34

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ligüí	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Modesto Sánchez Mayón.	Loreto	100	12,207	12,207	0	0	0	100	Beneficiario	467

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Mercedes Davis Pérpuli.	Loreto	100	18,230	18,230	0	0	0	100	Beneficiario	284

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Para Niños Migrantes No. 29.	Loreto	100	11,698	11,698	0	0	0	100	Beneficiario	15

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Juan Londó	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Olivia Pérpuly de la Toba.	Loreto	100	15,218	15,218	0	0	0	100	Beneficiario	141

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

104

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. 25 de octubre de 1697.	Loreto	100	15,218	15,218	0	0	0	100	Beneficiario	450

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. José Vasconcelos.	Loreto	100	6,486	6,486	0	0	0	100	Beneficiario	51

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ligüí	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Benito Juárez.	Loreto	100	6,023	6,023	0	0	0	100	Beneficiario	370

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Loreto	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

CENDI No. 1 Jesús Castro Agúndez.	La Paz	100	13,259	13,259	0	0	0	100	Beneficiario	58

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

CENDI No. 2 María del Carmen Ortega Meza.	La Paz	100	19,443	19,443	0	0	0	100	Beneficiario	59

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

CAM Sra. Luz Davis de Mendoza.	La Paz	100	13,835	13,835	0	0	0	100	Beneficiario	78

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

CAM Dr. Roberto Solís Quiroga.	La Paz	100	7,075	7,075	0	0	0	100	Beneficiario	78

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Adolfo Ruiz Cortines.	La Paz	100	23,346	23,346	0	0	0	100	Beneficiario	72

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

105

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Eva Sámano de López Mateos.	La Paz	100	14,642	14,642	0	0	0	100	Beneficiario	77

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Federico Froebel.	La Paz	100	13,720	13,720	0	0	0	100	Beneficiario	89

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Francisco Gabilondo Soler.	La Paz	100	13,808	13,808	0	0	0	100	Beneficiario	76

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Francisco Zarco.	La Paz	100	7,190	7,190	0	0	0	100	Beneficiario	124

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Guadalupe Victoria.	La Paz	100	7,190	7,190	0	0	0	100	Beneficiario	46

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Jaime Nuno.	La Paz	100	13,951	13,951	0	0	0	100	Beneficiario	80

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. José Refugio Angulo Cota.	La Paz	100	24,416	24,416	0	0	0	100	Beneficiario	82

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Josefina Ramos del Río.	La Paz	100	24,754	24,754	0	0	0	100	Beneficiario	126

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

106

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Juan Enrique Pestalozzi.	La Paz	100	14,259	14,259	0	0	0	100	Beneficiario	70

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Emiliano Zapata (segunda etapa).	Comondú	90	430,849	430,849	0	0	0	100	Beneficiario	65

Construcción de plaza cívica y pisos exteriores.	Ley Federal de	Anexo	2

Aguas Número Uno

J.N. Juan Jacobo Rousseau.	La Paz	100	13,259	13,259	0	0	0	100	Beneficiario	70

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Magdalena Contreras.	La Paz	100	13,808	13,808	0	0	0	100	Beneficiario	79

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. María Magdalena Rubio Ruiz.	La Paz	100	13,835	13,835	0	0	0	100	Beneficiario	81

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Prof. Benito Beltrán Beltrán.	La Paz	100	22,405	22,405	0	0	0	100	Beneficiario	64

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Prof. Bonifacio Díaz.	La Paz	100	16,323	16,323	0	0	0	100	Beneficiario	62

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Prof. Domingo Carballo Félix.	La Paz	100	29,257	29,257	0	0	0	100	Beneficiario	129

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profa. María Luisa Navarro Ojeda.	La Paz	100	13,259	13,259	0	0	0	100	Beneficiario	95

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

107

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Rosario Rosas.	La Paz	100	13,605	13,605	0	0	0	100	Beneficiario	95

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Simón Bolívar.	La Paz	100	13,835	13,835	0	0	0	100	Beneficiario	109

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. 30 de Abril.	La Paz	100	32,064	32,064	0	0	0	100	Beneficiario	78

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Carlos Jerez Márquez.	La Paz	100	16,912	16,912	0	0	0	100	Beneficiario	253

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Celerino Cano.	La Paz	100	16,912	16,912	0	0	0	100	Beneficiario	271

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Fernando Jordán Juárez.	La Paz	100	29,722	29,722	0	0	0	100	Beneficiario	251

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

CAM No.10.	La Paz	100	37,248	37,248	0	0	0	100	Beneficiario	22

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Todos Santos	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. General Francisco J. Mújica.	La Paz	100	16,912	16,912	0	0	0	100	Beneficiario	127

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

108

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Gregorio Torres Quintero.	La Paz	100	48,340	48,340	0	0	0	100	Beneficiario	358

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Guillermo Valle Gómez.	La Paz	100	27,177	27,177	0	0	0	100	Beneficiario	302

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Ignacio Allende.	La Paz	100	10,728	10,728	0	0	0	100	Beneficiario	269

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Jaime Álvarez Constantino.	La Paz	100	23,702	23,702	0	0	0	100	Beneficiario	231

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Luis Donaldo Colosio Murrieta.	La Paz	100	17,718	17,718	0	0	0	100	Beneficiario	271

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. María Joaquina Amador Amador.	La Paz	100	116,905	116,905	0	0	0	100	Beneficiario	295

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. J. Rosario García Sánchez.	La Paz	100	16,814	16,814	0	0	0	100	Beneficiario	193

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. Jerónimo Ahumada Armenta.	La Paz	100	11,552	11,552	0	0	0	100	Beneficiario	310

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

109

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Rosario Castellanos.	La Paz	100	38,856	38,856	0	0	0	100	Beneficiario	231

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Simón Bolívar.	La Paz	100	19,786	19,786	0	0	0	100	Beneficiario	306

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Valentín Gómez Farías.	La Paz	100	16,238	16,238	0	0	0	100	Beneficiario	437

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. 20 de Noviembre.	La Paz	100	16,451	16,451	0	0	0	100	Beneficiario	263

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. 3 de Mayo de 1535.	La Paz	100	13,166	13,166	0	0	0	100	Beneficiario	255

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Carlos Fuentes Macías.	La Paz	100	27,108	27,108	0	0	0	100	Beneficiario	198

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. 5 de Febrero de 1944.	La Paz	100	13,546	13,546	0	0	0	100	Beneficiario	81

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Cuauhtémoc.	La Paz	100	13,546	13,546	0	0	0	100	Beneficiario	70

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

110

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. David Alfaro Siqueiros.	La Paz	100	25,565	25,565	0	0	0	100	Beneficiario	121

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. No. 230.	La Paz	100	15,648	15,648	0	0	0	100	Beneficiario	208

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Hans Cristian Andersen.	La Paz	100	13,546	13,546	0	0	0	100	Beneficiario	183

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Hugo César Piñeda Chacón.	La Paz	100	27,873	27,873	0	0	0	100	Beneficiario	204

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Juan María de Salvatierra.	La Paz	100	13,546	13,546	0	0	0	100	Beneficiario	45

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. María de Jesús Villegas Rendón.	La Paz	100	18,035	18,035	0	0	0	100	Beneficiario	195

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Mario Manríquez Manríquez.	La Paz	100	17,784	17,784	0	0	0	100	Beneficiario	145

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Patricia Miranda Avilés.	La Paz	100	15,738	15,738	0	0	0	100	Beneficiario	263

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

111

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Prof. Luis Rodríguez Chávez.	La Paz	100	19,692	19,692	0	0	0	100	Beneficiario	136

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profa. Josefa Hirales Carballo.	La Paz	100	18,920	18,920	0	0	0	100	Beneficiario	119

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profa. Ramona Flores Mendoza.	La Paz	100	27,502	27,502	0	0	0	100	Beneficiario	144

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Benito Juárez.	La Paz	100	26,662	26,662	0	0	0	100	Beneficiario	281

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Capitán Rosendo Robles.	La Paz	100	18,911	18,911	0	0	0	100	Beneficiario	436

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Carlos A. Carrillo.	La Paz	100	76,256	76,256	0	0	0	100	Beneficiario	307

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Francisco González Bocanegra.	La Paz	100	21,156	21,156	0	0	0	100	Beneficiario	475

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. General Agustín Olachea Avilés.	La Paz	100	16,557	16,557	0	0	0	100	Beneficiario	306

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

112

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. 5 de Abril.	La Paz	100	87,007	87,007	0	0	0	100	Beneficiario	240

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Esthela Castillo Márquez.	La Paz	100	29,812	29,812	0	0	0	100	Beneficiario	492

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Francisco King Rondero.	La Paz	100	27,108	27,108	0	0	0	100	Beneficiario	449

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. General Vicente Guerrero.	La Paz	100	36,115	36,115	0	0	0	100	Beneficiario	289

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Heberto Castillo Martínez.	La Paz	100	38,753	38,753	0	0	0	100	Beneficiario	350

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Hugo Cervantes del Río.	La Paz	100	49,004	49,004	0	0	0	100	Beneficiario	355

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Hugo César Piñeda Chacón.	La Paz	100	38,797	38,797	0	0	0	100	Beneficiario	344

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Ignacio Manuel Altamirano.	La Paz	100	30,677	30,677	0	0	0	100	Beneficiario	309

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

113

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Ignacio Zaragoza.	La Paz	100	22,962	22,962	0	0	0	100	Beneficiario	489

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Jesús Castro Agúndez.	La Paz	100	16,557	16,557	0	0	0	100	Beneficiario	123

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Jesús Francisco Jerez Angulo.	La Paz	100	20,011	20,011	0	0	0	100	Beneficiario	485

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Manuel de Jesús Salgado Calderón.	La Paz	100	29,294	29,294	0	0	0	100	Beneficiario	334

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. José Antonio Mijares.	Los Cabos	100	21,788	21,788	0	0	0	100	Beneficiario	44

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N.  Profa.  Elodia  Agramont  Mendoza.  Habilitación  de  sistema	La Paz	100	22,097	22,097	0	0	0	100	Beneficiario	95

hidráulico - sanitario para la instalación y operación de lavamanos.	El Pescadero	Rehabilitación	1

J.N. Profa. Laura Núñez Cota.	La Paz	100	7,765	7,765	0	0	0	100	Beneficiario	79

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Pescadero	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Justo Sierra.	Los Cabos	100	42,845	42,845	0	0	0	100	Beneficiario	429

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Emiliano Zapata.	La Paz	100	29,170	29,170	0	0	0	100	Beneficiario	322

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Pescadero	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

114

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Mauricio Pino Orozco.	Los Cabos	100	32,829	32,829	0	0	0	100	Beneficiario	383

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 2, Siglo XXI.	La Paz	100	20,868	20,868	0	0	0	100	Beneficiario	237

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Pescadero	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Elisa Agramont Mendoza.	La Paz	100	15,344	15,344	0	0	0	100	Beneficiario	76

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Todos Santos	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Nueva Vida.	La Paz	100	10,239	10,239	0	0	0	100	Beneficiario	78

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Todos Santos	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profa. Asunción González.	La Paz	100	18,216	18,216	0	0	0	100	Beneficiario	50

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Todos Santos	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Sin Nombre, Ejido San José Viejo.	Los Cabos	100	63,330	63,330	0	0	0	100	Beneficiario	157

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. General Melitón Albáñez.	La Paz	100	35,444	35,444	0	0	0	100	Beneficiario	302

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Todos Santos	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Paula Olachea Montejano.	Los Cabos	100	91,811	91,811	0	0	0	100	Beneficiario	375

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

115

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Miguel Hidalgo y Costilla.	La Paz	100	13,725	13,725	0	0	0	100	Beneficiario	143

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Todos Santos	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Educadores de Baja California.	La Paz	100	17,668	17,668	0	0	0	100	Beneficiario	387

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Todos Santos	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Manuel F. Montoya 03DES0004J.	Mulegé	100	1,599,054	1,599,054	0	0	0	100	Beneficiario	353

Demolición  de  edificio  y  construcción  de  un  aula  didáctica  en	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

estructura    U2-C,    rehabilitación    sanitarios,    suministro    aire

acondicionado    en    aulas.

E.P. Valentín Gómez Farías.	Los Cabos	100	61,322	61,322	0	0	0	100	Beneficiario	226

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

CAM Prof. Juan Pedrín Castillo.	Los Cabos	100	49,567	49,567	0	0	0	100	Beneficiario	162

Trabajos de rehabilitación eléctrica de edificios A, B, C y D y red	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

eléctrica exterior.

J.N. Enrique Laubscher.	Comondú	100	74,271	74,271	0	0	0	100	Beneficiario	112

Construcción servicios sanitarios aislado en estructura regional de	Benito Juárez	Rehabilitación	1

5.40 x 4.50 m, red sanitaria, hidráulica y eléctrica exterior; y cerco

perimetral.

E.P. Vicente V. Ibarra.	Los Cabos	100	27,293	27,293	0	0	0	100	Beneficiario	520

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Estado de Campeche.	Los Cabos	100	36,094	36,094	0	0	0	100	Beneficiario	204

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

116

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

CAM No. 4, 03DML0004Z.	Mulegé	100	117,545	117,545	0	0	0	100	Beneficiario	46

Rehabilitación de edificio 1A, aulas cems, aula de terapia física,	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

cambio  de  lámparas,  ventiladores,  puerta  de  acceso  al  aula  y

pintura  en  muros.

E.S. Antonio Mijares.	Los Cabos	100	36,753	36,753	0	0	0	100	Beneficiario	700

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Francia 03DJN0068K.	Mulegé	100	135,231	135,231	0	0	0	100	Beneficiario	116

Edificios B, C y A, rehabilitación de aulas (piso, pintura en muros y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

plafones,  cambio  de  cancelería,  rehabilitación  de  instalaciones

eléctricas,  lámparas  y  ventiladores).

E.S. Técnica No. 14.	Los Cabos	100	21,119	21,119	0	0	0	100	Beneficiario	624

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Técnica No. 25.	Los Cabos	100	25,826	25,826	0	0	0	100	Beneficiario	665

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. José Antonio Mijares.	Los Cabos	100	704,240	704,240	0	0	0	100	Beneficiario	36

Rehabilitación de Inst. y mobiliario eléctrico, cancelería y puertas,	La Playa	Rehabilitación	1

piso,    pintura,    rejas,    rehabilitación    de    servicios    sanitarios,

impermeabilizante.    Edificio    A    y    C.

Telesecundaria No. 42.	Los Cabos	100	19,347	19,347	0	0	0	100	Beneficiario	124

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Ricardo Flores Magón.	Los Cabos	100	586,411	586,411	0	0	0	100	Beneficiario	73

Rehabilitación general de aulas, en núcleo de servicios sanitarios,   Las Ánimas Bajas	Rehabilitación	1

cerco perimetral y de techumbre en plaza cívica.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

117

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Felipe de Jesús Pedroza.	Los Cabos	100	32,830	32,830	0	0	0	100	Beneficiario	399

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Juan de la Barrera.	Los Cabos	100	43,163	43,163	0	0	0	100	Beneficiario	12

Rehabilitación pintura, luminarias, abanicos, minisplits en edificios A	Palo Escopeta	Rehabilitación

y B. Serv. sanitarios: rehabilitación cisterna, bombas hidráulicas, de cerco y portón.

E.P. Fernando Burgoin Montaño.	Los Cabos	100	55,840	55,840	0	0	0	100	Beneficiario	504

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. General Juan Domínguez Cota.	La Paz	100	15,448	15,448	0	0	0	100	Beneficiario	38

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Carrizal	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Ford 210.	Los Cabos	100	39,252	39,252	0	0	0	100	Beneficiario	299

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Francisco Payén Sandoval.	Los Cabos	100	71,504	71,504	0	0	0	100	Beneficiario	621

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Gregorio Cruz y Rodríguez.	Los Cabos	100	28,136	28,136	0	0	0	100	Beneficiario	327

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Jacinto Rochín Pino.	Los Cabos	100	36,890	36,890	0	0	0	100	Beneficiario	492

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

118

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Jesús Green Álvarez.	Los Cabos	100	44,002	44,002	0	0	0	100	Beneficiario	309

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Prof. Antonio F. Delgado.	La Paz	100	116,382	116,382	0	0	0	100	Beneficiario	10

Rehabilitación en general de los edificios A,B y techumbre.	El Triunfo	Rehabilitación

E.P. Melchor Ocampo.	La Paz	100	13,974	13,974	0	0	0	100	Beneficiario	60

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Matanza	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Mauricio Castro Cota.	Los Cabos	100	20,022	20,022	0	0	0	100	Beneficiario	333

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 3, Sor Juana Inés de la Cruz.	La Paz	100	27,878	27,878	0	0	0	100	Beneficiario	111

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Carrizal	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No.7, José Vasconcelos.	Mulegé	100	99,193	99,193	0	0	0	100	Beneficiario	31

Demolición y construcción de cancha de usos múltiples de 19.20 x	Isla San Marcos	Rehabilitación

32.20 m.

J.N. Rosaura Zapata Cano.	Mulegé	100	406,026	406,026	0	0	0	100	Beneficiario	22

Construcción de módulo de servicios sanitarios y construcción de	Isla San Marcos	Rehabilitación

cisterna de 10,000 lt.

E.S.  José  Refugio  Rodríguez  González.  Habilitación  de  sistema	Los Cabos	100	15,746	15,746	0	0	0	100	Beneficiario	606

hidráulico - sanitario para la instalación y operación de lavamanos.   San José del Cabo	Rehabilitación	1

E.S. Técnica No. 21.	Los Cabos	100	24,140	24,140	0	0	0	100	Beneficiario	642

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

119

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

CENDI No. 3, Carmen Verdugo Pedrín.	Los Cabos	100	424,710	424,710	0	0	0	100	Beneficiario	77

Rehabilitación edificios A, B y D; servicios sanitarios, consultorio y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

biblioteca,	minisplit;	y	construcción	de	techumbre	en chapoteaderos,	pintura	techumbre.

E.P. Netzahualcóyotl.	La Paz	100	32,671	32,671	0	0	0	100	Beneficiario	154

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Carrizal	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. General Agustín Olachea Avilés.	Los Cabos	100	529,870	529,870	0	0	0	100	Beneficiario	24

Edif. A: rehab. eléctrica, vitropiso, pintura, y AA. edif. B: rehab.   Las Ánimas Bajas	Rehabilitación	1

sanitarios, andador acceso y conexión a N.S.S., pintura techumbre

y rehab. malla ciclónica.

J.N. Ildefonso Green Ceseña,	Los Cabos	100	324,509	324,509	0	0	0	100	Beneficiario	111

Rehabilitación general de los edificios A, B, C y D.	Santa Anita	Rehabilitación	1

Telesecundaria No. 63.	La Paz	100	12,016	12,016	0	0	0	100	Beneficiario	25

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Matanza	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. General Bonifacio Salinas Leal.	Comondú	100	792,596	792,596	0	0	0	100	Beneficiario	124

Construcción de plaza de acceso, barda y cerco perimetral.	Puerto Adolfo	Rehabilitación	1

López Mateos

J.N. Fray Pedro de Gante.	La Paz	100	13,974	13,974	0	0	0	100	Beneficiario	20

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Melitón Albáñez	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Domínguez

E.P. 8 de Octubre de 1974.	La Paz	100	22,812	22,812	0	0	0	100	Beneficiario	89

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Melitón Albáñez	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Domínguez

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

120

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Telesecundaria No. 47, Ángel César Mendoza Arámburo.	La Paz	100	47,064	47,064	0	0	0	100	Beneficiario	86

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Melitón Albáñez	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Domínguez

E.P. Para Niños Migrantes No. 9.	La Paz	100	8,629	8,629	0	0	0	100	Beneficiario	128

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Melitón Albáñez	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Domínguez

E.P. Simón Bolívar.	La Paz	100	38,571	38,571	0	0	0	100	Beneficiario	26

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   Ejido Plutarco Elías	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Calles

E.P. Prof. Pedro González Orduña.	La Paz	100	20,398	20,398	0	0	0	100	Beneficiario	29

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Trinidad	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. General Plutarco Elías Calles.	Comondú	100	389,667	389,667	0	0	0	100	Beneficiario	298

Edificio 4D rehabilitación aulas (colocación de vitropiso, cancelería,  Ciudad Insurgentes	Rehabilitación

ventiladores y lámparas); pizarrón aula y construcción estructura regional de 6.00 x 8.00 m.

Telesecundaria No. 39, Guaycuras. Rehabilitación de edificios A y	Loreto	100	593,954	593,954	0	0	0	100	Beneficiario	29

B.	Ligüí	Rehabilitación

CENDI No. 4.	Los Cabos	100	22,213	22,213	0	0	0	100	Beneficiario	55

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profr. Marcelo Rubio Ruiz.	Los Cabos	100	65,395	65,395	0	0	0	100	Beneficiario	137

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

121

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Profr. Rafael Pérez León.	Los Cabos	100	41,949	41,949	0	0	0	100	Beneficiario	101

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profa. Laura Núñez Cota.	Los Cabos	100	27,621	27,621	0	0	0	100	Beneficiario	70

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Estado de Campeche.	Los Cabos	100	788,313	788,313	0	0	0	100	Beneficiario	194

Rehabilitación en general de los edificios A y C.	La Playa	Rehabilitación

E.P. José María Morelos.	Comondú	100	591,912	591,912	0	0	0	100	Beneficiario	29

Rehabilitación  de  núcleo  de  servicios  sanitarios,  muro  cubre	La Purísima	Rehabilitación

tinacos,  red  sanitaria  y  red  hidráulica.

CAM Prof. Juan Pedrín Castillo.	Los Cabos	100	22,075	22,075	0	0	0	100	Beneficiario	106

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Estefanía Castañeda.	Los Cabos	100	22,058	22,058	0	0	0	100	Beneficiario	204

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profa. Esperanza García Conde.	Comondú	100	605,809	605,809	0	0	0	100	Beneficiario	73

Rehabilitación  edificios  1A,  3C,  edificio  2B  núcleo  de  servicios	San Juanico	Rehabilitación

sanitarios,  de  cerco  perimetral  y  acceso  principal.

E.S. Constituyentes de B.C.S.	Los Cabos	100	198,731	198,731	0	0	0	100	Beneficiario	397

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Francisco Romero Escopinichi.	Los Cabos	100	35,286	35,286	0	0	0	100	Beneficiario	551

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

122

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. María de los Ángeles Lizárraga.	Los Cabos	100	15,529	15,529	0	0	0	100	Beneficiario	80

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Mejibó.	Los Cabos	100	21,716	21,716	0	0	0	100	Beneficiario	196

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Pericues.	Los Cabos	100	16,965	16,965	0	0	0	100	Beneficiario	136

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Frida Kahlo.	Los Cabos	100	23,271	23,271	0	0	0	100	Beneficiario	417

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Agustín Melgar.	Los Cabos	100	31,551	31,551	0	0	0	100	Beneficiario	29

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Candelaria	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 30, María Prudencia Zamora Pérez.	Los Cabos	100	19,724	19,724	0	0	0	100	Beneficiario	34

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Candelaria	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Celerino Cano.	Mulegé	100	600,887	600,887	0	0	0	100	Beneficiario	21

Edificio  A  y  B:  cancelería,  luminarias,  pintura  y  ventiladores,	Punta Prieta	Rehabilitación	1

servicios  sanitarios  edificio  E,  mampara,  luminarias,  pintura  y muebles  sanitarios.

E.P. Progreso.	Mulegé	100	801,444	801,444	0	0	0	100	Beneficiario	109

Rehabilitación edificio 1A, 2B, 3C, de obra exterior. de núcleo de	Estero de La	Rehabilitación	1

servicios sanitarios, de protecciones, de andadores. y suministro de	Bocana

puertas; rampas, barandales.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

123

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Marisela Escobedo Ortiz.	Los Cabos	100	43,054	43,054	0	0	0	100	Beneficiario	496

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. María del Pilar Núñez Redona.	Los Cabos	100	28,544	28,544	0	0	0	100	Beneficiario	89

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Prof. Rafael Jiménez.	Los Cabos	100	48,942	48,942	0	0	0	100	Beneficiario	110

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Sin Nombre, colonia Ejidal.	Los Cabos	100	23,231	23,231	0	0	0	100	Beneficiario	211

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. General Lázaro Cárdenas del Río.	La Paz	100	532,070	532,070	0	0	0	100	Beneficiario	7

Edificio 1A y 2B: rehabilitación obra exterior, aire acondicionado	Alfredo V. Bonfil	Rehabilitación	1

mantenimiento de N.S.S.: plaza cívica, cerco perimetral acceso y de

alumbrado exterior.

E.P. Estado de Sonora.	Mulegé	100	685,007	685,007	0	0	0	100	Beneficiario	85

Rehabilitación  general  del  edificio  A,  cancelería,  piso  en  aulas,	Ejido San Lucas	Rehabilitación	1

luminarias  interiores,  aplanados,  pintura  en  rejas,  reparación  de

puertas,  colocación  de  aires  acondicionados.

E.P. Emiliano Zapata.	Mulegé	100	773,381	773,381	0	0	0	100	Beneficiario	87

Construcción de 1 aula didáctica en estructura regional de 6x8m	San Bruno	Rehabilitación	1

suministro    y    colocación    de    equipos    de    aires	Aula	1

acondicionados,    construcción    de    rampas    y    andadores.

J.N. Luz María Garayzar Verdugo.	Loreto	100	706,977	706,977	0	0	0	100	Beneficiario	71

Construcción de aula aislada estructura regional 6.00 x 5.30 m,	Loreto	Rehabilitación	1

suministro aire acondicionado    de pizarrón, red eléctrica exterior,

barda.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

124

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Nueva Creación San José Viejo.	Los Cabos	100	22,008	22,008	0	0	0	100	Beneficiario	75

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Profra. Ma. del Carmen Famanía. Construcción de núcleo de	Los Cabos	100	587,302	587,302	0	0	0	100	Beneficiario	23

servicios sanitarios, andadores de conexión y acceso principal.	Las Ánimas Altas	Rehabilitación

J.N. Valerio González Canseco.	Los Cabos	100	33,679	33,679	0	0	0	100	Beneficiario	146

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. República Argentina.	La Paz	100	586,669	586,669	0	0	0	100	Beneficiario	35

Rehabilitación  general  de  edificio  A:  pintura,  aplanados,  pisos,	El Triunfo	Rehabilitación	1

renivelación, cancelería, protecciones, salidas eléctricas, lámparas,

ventiladores y contactos.

J.N. Vicente Guerrero.	Comondú	100	11,920	11,920	0	0	0	100	Beneficiario	26

Rehabilitación general de aulas y construcción   de techumbre de	La Poza Grande	Rehabilitación	1

concreto, pintura plaza de acceso.	Techumbre	1

E.S. Técnica No. 5, Gonzalo Gordián Castillón. Construcción de un	Los Cabos	100	325,741	325,741	0	0	0	100	Beneficiario	163

aula  de  medios;  mobiliario  para  aula  de  medios  y  andador  de	Santiago	Rehabilitación	1

conexión.	Aula	1

E.P. Abraham Castellanos.	Los Cabos	100	83,589	83,589	0	0	0	100	Beneficiario	330

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Capitán Emilio Carranza.	Los Cabos	100	39,049	39,049	0	0	0	100	Beneficiario	325

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

125

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Telesecundaria No. 20, Jesús Castro Agúndez. Rehabilitación de	Loreto	100	211,500	211,500	0	0	0	100	Beneficiario	24

aulas y núcleo de servicios sanitarios (pintura e impermeabilización)	San Javier	Rehabilitación	1

y construcción de cancha de usos múltiples.	Cancha	1

E.P. Encarnación Cosío Avilés.	Los Cabos	100	47,607	47,607	0	0	0	100	Beneficiario	616

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Francisco Javier Mina.	Los Cabos	100	48,783	48,783	0	0	0	100	Beneficiario	424

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 1, José Agustín Olachea Avilés.	Los Cabos	100	340,887	340,887	0	0	0	100	Beneficiario	147

Red eléctrica edificio A,B y C; rehabilitación de puertas en núcleo	La Ribera	Rehabilitación	1

de servicios sanitarios equipo hidroneumático para cisterna; pisos exteriores.

CENDI No. 3,	Los Cabos	100	40,080	40,080	0	0	0	100	Beneficiario	45

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

CAM Dra. Margarita Gómez Palacio Muñoz. Habilitación de sistema	Los Cabos	100	26,206	26,206	0	0	0	100	Beneficiario	106

hidráulico - sanitario para la instalación y operación de lavamanos.	San José del Cabo	Rehabilitación	1

E.P. Constituyentes de Querétaro.	Los Cabos	100	224,986	224,986	0	0	0	100	Beneficiario	51

Rehabilitación  general  de  los  edificios  B,  C  y  D,  fosa  séptica,	Buenavista	Rehabilitación

cisterna,  equipo  de  bombeo.

J.N. Adriana Trasviña Ruiz.	Los Cabos	100	32,197	32,197	0	0	0	100	Beneficiario	174

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

126

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Braulio Maldonado Sández.	Los Cabos	100	45,159	45,159	0	0	0	100	Beneficiario	135

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Carlos Perrault.	Los Cabos	100	18,321	18,321	0	0	0	100	Beneficiario	95

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Carmen Ramos del Río.	Los Cabos	100	34,288	34,288	0	0	0	100	Beneficiario	148

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Lugarda Pedrín de Cerecer.	Los Cabos	100	7,645	7,645	0	0	0	100	Beneficiario	120

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 21, Francisco González Bocanegra.	Mulegé	100	279,024	279,024	0	0	0	100	Beneficiario	40

Rehabilitación general de los edificios 1A y 2B aulas, dirección y	San Bruno	Rehabilitación	1

núcleo de servicios sanitarios.

E.P. Lázaro Cárdenas del Río.	Los Cabos	100	44,115	44,115	0	0	0	100	Beneficiario	646

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Netzahualcóyotl.	La Paz	100	325,741	325,741	0	0	0	100	Beneficiario	16

Colocación  de  biodigestor,  construcción  de  acceso  principal,  de	Puerto Chale	Rehabilitación	1

techumbre, reemplazo de cerco de malla ciclónica, suministro y pisos interiores.

E.P. León Cota Collins.	Los Cabos	100	36,828	36,828	0	0	0	100	Beneficiario	486

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

127

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P.  Miguel  Antonio  Olachea  Carrillo.  Habilitación  de  sistema	Los Cabos	100	36,350	36,350	0	0	0	100	Beneficiario	156

hidráulico - sanitario para la instalación y operación de lavamanos.     Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

E.P. Ramón Green Álvarez.	Los Cabos	100	35,273	35,273	0	0	0	100	Beneficiario	617

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Rosario Morales Avilés.	Los Cabos	100	35,991	35,991	0	0	0	100	Beneficiario	348

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Virgilio Horacio Gastélum Martínez. Habilitación de sistema	Los Cabos	100	41,276	41,276	0	0	0	100	Beneficiario	537

hidráulico - sanitario para la instalación y operación de lavamanos.     Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

J.N. Altagracia Davis Pérpuli.	Loreto	100	137,825	137,825	0	0	0	100	Beneficiario	150

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	Loreto	Anexo	1

E.S. Moisés Sáenz Garza.	Los Cabos	100	34,378	34,378	0	0	0	100	Beneficiario	807

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Técnica No. 16.	Los Cabos	100	25,297	25,297	0	0	0	100	Beneficiario	837

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Técnica No. 18.	Los Cabos	100	24,107	24,107	0	0	0	100	Beneficiario	693

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 66.	Los Cabos	100	18,282	18,282	0	0	0	100	Beneficiario	224

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

128

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Mar de Cortés.	Los Cabos	100	69,771	69,771	0	0	0	100	Beneficiario	76

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Basilio Badillo.	La Paz	100	211,500	211,500	0	0	0	100	Beneficiario	13

Construcción    caseta    para    fotovoltaico,    luminarias,    pintura,	Las Calabazas	Rehabilitación

suministro   y   colocación   de   biodigestor,   fotovoltaico,   bomba; luminarias   y   rehabilitación   cerco   perimetral.

J.N. Magdalena Contreras.	La Paz	100	282,460	282,460	0	0	0	100	Beneficiario	79

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt.	La Paz	Anexo	1

J.N. Adolfo López Mateos.	Los Cabos	100	24,313	24,313	0	0	0	100	Beneficiario	235

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N.  María  del  Carmen  Ortega  Meza.  Habilitación  de  sistema	Los Cabos	100	25,074	25,074	0	0	0	100	Beneficiario	173

hidráulico - sanitario para la instalación y operación de lavamanos.   San José del Cabo	Rehabilitación	1

J.N. Maura Sández Ruíz.	Los Cabos	100	47,765	47,765	0	0	0	100	Beneficiario	177

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. León Cota Collins.	Los Cabos	100	31,317	31,317	0	0	0	100	Beneficiario	230

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Vicente V. Ibarra.	Los Cabos	100	487,346	487,346	0	0	0	100	Beneficiario	520

Trabajos   de   rehabilitación   en   ventanas,   cerco   perimetral   y   San José del Cabo	Anexo	3

luminarias.

J.N. Leonardo Gastélum Villalobos.	Los Cabos	100	27,601	27,601	0	0	0	100	Beneficiario	169

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

129

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

CAM No. 5.	Comondú	100	340,887	340,887	0	0	0	100	Beneficiario	35

Edificio A: Demolición acabados losa, impermeabilizante, pintura,  Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

lámparas. Edificio B: Tablaroca, canceles, pintura, contactos. aire acondicionado, rampa de discapacitados y andador.

E.P. República de Colombia.	Comondú	100	326,713	326,713	0	0	0	100	Beneficiario	92

Rehabilitación de sistema solar híbrido.	San Juanico	Anexo	1

J.N. Prof. Pedro González Orduña.	Los Cabos	100	21,236	21,236	0	0	0	100	Beneficiario	149

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Yenekamu.	Los Cabos	100	22,673	22,673	0	0	0	100	Beneficiario	126

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. Luis Rodríguez Chávez.	La Paz	100	225,963	225,963	0	0	0	100	Beneficiario	325

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt.	La Paz	Anexo	1

E.P. Amelia Wilkes Ceseña.	Los Cabos	100	28,619	28,619	0	0	0	100	Beneficiario	643

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 6, Andrés Ceseña Camacho.	Comondú	100	592,421	592,421	0	0	0	100	Beneficiario	23

Rehabilitación	general,	edificio	B:	aire	La Poza Grande	Rehabilitación	1

acondicionado	hidroneumático	cisterna.	aplanado	en plaza.

E.P. Héroes de 1847.	Los Cabos	100	584,773	584,773	0	0	0	100	Beneficiario	688

Construcción de cisterna de 20,000 lt, rehabilitación eléctrica para	Cabo San Lucas	Anexo	3

equipos de aire acondicionado y de cancelería en aulas.

E.P. Arturo Guerrero González.	Los Cabos	100	61,294	61,294	0	0	0	100	Beneficiario	637

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Anexo	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

130

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Prof. Pablo L. Martínez.	Comondú	87	989,507	989,507	0	0	0	90	Beneficiario	358

Trabajos de rehabilitación.	Ciudad Constitución	Reahabilitación	1

E.P. Bicentenario de la Independencia de México.	Los Cabos	100	53,456	53,456	0	0	0	100	Beneficiario	640

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Emiliano Zapata.	La Paz	100	691,298	691,298	0	0	0	100	Beneficiario	52

Rehabilitación  general  aulas,  rejas  y  pintura.	de  servicios	El Pescadero	Rehabilitación	1

sanitarios, cisterna, suministro de aire acondicionado en edificios A

y B, bombas hidráulicas para cisterna.

E.P. Prof. Rafael Jiménez.	Comondú	100	215,876	215,876	0	0	0	100	Beneficiario	17

Rehabilitación de sistema fotovoltaico.	San José de La	Anexo	1

Noria

E.P. Profra. Asunción González.	Comondú	100	591,310	591,310	0	0	0	100	Beneficiario	12

Rehabilitación general aulas edificio A y B, del núcleo de servicios	Ramaditas	Rehabilitación	1

sanitarios, construcción cisterna de 5,000 lt, bomba hidráulica para

cisterna y cerco perimetral.

E.P. Ildefonso Green.	Los Cabos	100	36,243	36,243	0	0	0	100	Beneficiario	349

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. Alfredo Green González.	Comondú	100	11,511,985	11,511,985	0	0	0	100	Beneficiario	338

Rehabilitación eléctrica.	Ciudad Constitución	Anexo	1

E.P. Venustiano Carranza.	La Paz	100	483,878	483,878	0	0	0	100	Beneficiario	452

Construcción de cisterna de 10,000 lt, y rehabilitación de cisterna.	La Paz	Anexo	2

J.N. Club de Leones.	Comondú	100	780,834	780,834	0	0	0	100	Beneficiario	147

Colocación piso biblioteca; rehabilitación  cisterna; bomba cisterna;  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

pisos  andadores  y  banquetas;  área  de  juegos,  cerco,  malla ciclónica  y  reja-acero  lateral  del  predio.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

131

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Ildefonso Green.	Los Cabos	100	35,764	35,764	0	0	0	100	Beneficiario	467

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. María Curie.	Comondú	100	593,140	593,140	0	0	0	100	Beneficiario	33

Construcción de aula adosada estructura regional en edificio 1A y	Puerto Adolfo	Rehabilitación	1

suministro  e  instalación  de  aire  acondicionado  de  pizarrón,  y	López Mateos	Aula	1

aplicación  de  pintura  en  estructura  de  plaza  cívica.

T.V. Secundaria No. 29, Carmen Fisher Cota.	Los Cabos	95	162,917	162,917	0	0	0	95	Beneficiario	519

Rehabilitación de núcleo de servicios sanitarios.	Cabo San Lucas	Anexo	1

T.V. Secundaria No. 24.	Mulegé	30	796,285	796,285	0	0	0	100	Beneficiario	29

Construcción de cancha de usos múltiples y techumbre.	Benito Juárez	Cancha	1

Techumbre	1

T.V. Secundaria No. 24.	Mulegé	30	539,439	539,439	0	0	0	85	Beneficiario	29

Construcción de acceso principal, rehabilitación de cerco perimetral,	Benito Juárez	Anexo	3

rehabilitación de sistema eléctrico principal.

E.P. Francisco I. Madero.	La Paz	100	26,174	26,174	0	0	0	100	Beneficiario	226

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No.28, Alejandro Amador Cota.	La Paz	100	530,310	530,310	0	0	0	100	Beneficiario	14

Rehabilitación  general  en  aulas,  de  red  eléctrica  de  techumbre	La Soledad	Rehabilitación	1

aulas,  baterías  y  fotovoltaico,  suministro  fotovoltaico  solar  de pizarrones.

COBACH No. 11.	La Paz	100	121,452	121,452	0	0	0	100	Beneficiario	664

Construcción de red eléctrica exterior para taller de prácticas y aula	La Paz	Anexo	1

didáctica en estructura U1-C.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

132

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

EMSAD No. 08.	Comondú	100	38,488	38,488	0	0	0	100	Beneficiario	320

Suministro de equipo de cómputo.	Ciudad Insurgentes	Equipo	1

EMSAD No. 09.	Comondú	100	38,488	38,488	0	0	0	100	Beneficiario	205

Suministro de equipo de cómputo.	Benito Juárez	Equipo	1

EMSAD No. 10.	Comondú	100	38,488	38,488	0	0	0	100	Beneficiario	150

Suministro de equipo de cómputo.	Puerto Adolfo	Equipo	1

López Mateos

EMSAD No. 11.	Comondú	100	38,488	38,488	0	0	0	100	Beneficiario	125

Suministro de equipo de cómputo.	San Isidro	Equipo	1

EMSAD No. 12.	La Paz	100	21,460	21,460	0	0	0	100	Beneficiario	87

Suministro de equipo de cómputo.	Las Pocitas	Equipo	1

Dirección General de CECyTE.	La Paz	100	15,780	15,780	0	0	0	100	Beneficiario	2

Suministro de equipo de cómputo.	La Paz	Equipo	1

Telesecundaria No. 26, Reyes Castro Cota.	La Paz	100	591,509	591,509	0	0	0	100	Beneficiario	36

Rehabilitación  general  en  aulas,  núcleo  de  servicios  sanitarios	El Cardonal	Rehabilitación

Impermeabilizante  y  aire  acondicionado  en  dirección.

Universidad Autónoma de Baja California Sur.	La Paz	100	668,885	668,885	0	0	0	100	Beneficiario	6578 Conectividad de Tecnologías de la Información para el Centro de	La Paz								Equipo	1

Tránsito Universitario.

J.N. Prof. Pablo L. Martínez.	Loreto	100	692,883	692,883	0	0	0	100	Beneficiario	68

Construcción de núcleo de servicios sanitarios.	Loreto	Rehabilitación

J.N. Carmen Serdán.	Comondú	100	9,030	9,030	0	0	0	100	Beneficiario	131

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

133

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Telesecundaria No. 42, Braulio Maldonado Sández.	Los Cabos	100	785,273	785,273	0	0	0	100	Beneficiario	112

Edificio 1A, 3C; aula de cómputo, rehabilitación eléctrica interior y	La Playa	Rehabilitación	1

pintura, núcleo de servicios sanitarios y obra exterior.

E.S. Técnica No.23, Otilia Cota Romero.	Los Cabos	100	502,647	502,647	0	0	0	100	Beneficiario	199

Salidas para aire acondicionado, interruptores electromagnéticos e	Santa Anita	Rehabilitación	1

interruptores de seguridad; suministro aire acondicionado y barda

perimetral.

E.P. Profa. Rosario Rosas.	La Paz	100	165,962	165,962	0	0	0	100	Beneficiario	18

Impermeabilizante, instalación eléctrica, construcción de banquetas,	El Ciruelito	Obra	1

de techumbre metálica sobre cancha de usos múltiples.	Techumbre	1

J.N. Carmen Serdán.	Comondú	100	9,030	9,030	0	0	0	100	Beneficiario	86

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Estado de Aguascalientes.	Mulegé	100	589,005	589,005	0	0	0	100	Beneficiario	15

Rehabilitación de acabados, rejas, puertas  y luminarias edificio A y	San José de	Rehabilitación	1

B, aire acondicionado en edificio 1A.	Magdalena

J.N. Cleotilde González García.	Comondú	100	15,211	15,211	0	0	0	100	Beneficiario	119

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Tierra y Libertad.	La Paz	100	534,686	534,686	0	0	0	100	Beneficiario	11

Rehabilitación  general,  edificio  A,	construcción  de  andador,	Ley Federal de	Rehabilitación	1

techumbre en plaza cívica barda malla y reja perimetral en fachada	Reforma Agraria

frontal del plantel.	Número Uno

J.N. Club de Leones.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	154

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

134

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Gabriela Mistral.	Comondú	100	9,030	9,030	0	0	0	100	Beneficiario	177

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 41, Guillermo González Camarena.	Los Cabos	100	534,817	534,817	0	0	0	100	Beneficiario	19

Trabajos de rehabilitación A y B, construcción de nss y biodigestor,	Palo Escopeta	Rehabilitación	1

construcción de andador y rampa para personas con discapacidad.

J.N. Grecia.	Comondú	100	12,201	12,201	0	0	0	100	Beneficiario	196

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Lic. Antonio de Jesús Álvarez Rico.	Comondú	100	9,030	9,030	0	0	0	100	Beneficiario	108

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Justo Sierra.	Comondú	100	351,485	351,485	0	0	0	100	Beneficiario	680

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 l rehabilitación	Ciudad Constitución	Anexo	3

de cisterna existente y habilitación de sistema hidráulico - sanitario para lavamanos.

E.S. Capitán Manuel Pineda.	Mulegé	100	171,685	171,685	0	0	0	100	Beneficiario	151

Colocación de porterías de herrería y líneas en cancha de usos	Heroica Mulegé	Anexo	2

múltiples.

J.N. Margarita Castro Castro.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	88

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Octavio Paz.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	77

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

135

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Telesecundaria No. 23.	Mulegé	100	595,158	595,158	0	0	0	100	Beneficiario	22

Rehabilitación  edificios  A  y  B,  núcleo  de  servicios  sanitarios,	Emiliano Zapata	Rehabilitación	1

dirección,  espacios  múltiples,  cerco,  plaza  cívica  y  acceso.

J.N. Ricardo Covarrubias Villaseñor.	Comondú	100	12,201	12,201	0	0	0	100	Beneficiario	72

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Rosario Castellanos.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	137

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. Domingo Carballo Félix.	Mulegé	100	693,201	693,201	0	0	0	100	Beneficiario	32

Rehabilitación  eléctrica,  cancelería  y  acabados,  adecuación  de	Emiliano Zapata	Rehabilitación	1

núcleo de servicios sanitarios, incluyendo espacio para personas con discapacidad en el edificio C.

E.P. Fernando Jordán Juárez.	La Paz	100	193,516	193,516	0	0	0	100	Beneficiario	251

Trabajos  de  rehabilitación  eléctrica  edificios  3C,  4D,  5E  y  obra	La Paz	Anexo	4

exterior.

E.P. Leandro Valle.	Loreto	100	587,969	587,969	0	0	0	100	Beneficiario	32

Rehabilitación general de edificio A, conexión de registro sanitario a   Puerto Agua Verde	Rehabilitación	1

fosa séptica.

J.N. Adolfo López Mateos.	Los Cabos	100	292,230	292,230	0	0	0	100	Beneficiario	235

Trabajos de rehabilitación eléctrica edificios A,B,C y obra exterior.	Cabo San Lucas	Anexo	4

E.P. Valentín Gómez Farías.	Comondú	100	9,030	9,030	0	0	0	100	Beneficiario	523

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

136

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Miguel Hidalgo y Costilla.	Mulegé	100	585,944	585,944	0	0	0	100	Beneficiario	24

Alimentación  eléctrica  para  aire  acondicionados,  edificio  A:  aire	San Bruno	Rehabilitación	1

acondicionado, rampa en acceso principal; rehabilitación de cerco,

barda y de acceso principal.

E.P. Ricardo Covarrubias Villaseñor.	Comondú	100	9,030	9,030	0	0	0	100	Beneficiario	258

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

CETMAR No. 30, Leona Vicario.	Comondú	100	1,989,623	1,989,623	0	0	0	100	Beneficiario	20

Rehabilitación de instalaciones eléctricas, acabados, cancelería en    Puerto San Carlos	Rehabilitación	1

edificios  D.E.L.  Bibliotecas;  rehabilitación  núcleo  de  servicios

sanitarios.

J.N. Sigmund Freud.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	74

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

COBACH No. 02.	Los Cabos	100	224,987	224,987	0	0	0	100	Beneficiario	1078

Rehabilitación  instalaciones  eléctricas,  acabados  en  los  edificios   San José del Cabo	Rehabilitación	1

E,F,J  y  acabados.

J.N. Jean Piaget.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	32

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Villa Morelos	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Constitución de 1917.	Comondú	100	12,040	12,040	0	0	0	100	Beneficiario	427

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Francisco I. Madero.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	18

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

137

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

COBACH No. 06.	Mulegé	100	549,370	549,370	0	0	0	100	Beneficiario	215

Construcción  de  cancha  de  usos  múltiples  y  construcción  de	Santa Rosalía	Cancha	1

techumbre.	Techumbre	1

E.P. Prof. Pablo L. Martínez.	Comondú	100	9,030	9,030	0	0	0	100	Beneficiario	358

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. General Felipe Ángeles,	Comondú	100	18,060	18,060	0	0	0	100	Beneficiario	310

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Jaime Torres Bodet.	Comondú	100	9,030	9,030	0	0	0	100	Beneficiario	256

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Jesús Reyes Heroles.	Comondú	100	9,030	9,030	0	0	0	100	Beneficiario	342

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

COBACH No. 07.	Mulegé	100	20,518	20,518	0	0	0	100	Beneficiario	228

Construcción de techumbre de 21.30 x 32.00 m. en plaza cívica.	Guerrero Negro	Obra	1

Techumbre	1

E.P. Libertadores de América.	Comondú	100	9,030	9,030	0	0	0	100	Beneficiario	157

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. Alfredo Green González.	Comondú	100	22,606	22,606	0	0	0	100	Beneficiario	338

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Pedro Moreno.	Comondú	100	30,261	30,261	0	0	0	100	Beneficiario	264

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

138

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Revolución de 1910.	Comondú	100	60,829	60,829	0	0	0	100	Beneficiario	387

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Valle de Santo Domingo.	Comondú	100	15,050	15,050	0	0	0	100	Beneficiario	259

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Instituto Tecnológico Superior de Mulegé. Edificio C trabajos de	Mulegé	100	873,338	873,338	0	0	0	100	Beneficiario	671

colocación de plafond, puertas y media tensión.	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

E.S. Bahía Tortugas.	Mulegé	100	588,608	588,608	0	0	0	100	Beneficiario	136

Remodelación de núcleo de servicios sanitarios, rehabilitación de	Bahía Tortugas	Anexo	6

volados en edificios A,B,D, I y construcción de cisterna de 5,000 lt.

E.S.  Forjadores  de  Baja  California  Sur.  Habilitación  de  sistema	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	472

hidráulico - sanitario para la instalación y operación de lavamanos.  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

E.S. Justo Sierra.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	636

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Luis Donaldo Colosio Murrieta.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	460

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Ricardo Flores Magón.	Comondú	100	12,040	12,040	0	0	0	100	Beneficiario	524

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y  Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

CREN Marcelo Rubio Ruiz.	Loreto	100	1,344,858	1,344,858	0	0	0	100	Beneficiario	215

Rehabilitación edificios 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 7G, 8H, 9I y 10J:	Loreto	Rehabilitación	1

rejas,  alumbrado  exterior  acabados,    de  piso  en  plaza  cívica  y

aplicación  de  pintura  en  barda.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

139

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Telesecundaria No. 58 Leonardo Da Vinci ( Col. La Pasión),	La Paz	100	256,189	256,189	0	0	0	100	Beneficiario	127

Construcción de aula didáctica adosada en estructura U1-C de 2	La Paz	Aula	1

E/E.

E.S. Manuel F. Montoya.	Mulegé	100	724,718	724,718	0	0	0	100	Beneficiario	386

Construcción de aula didáctica adosada en estructura U2-C de 2	Santa Rosalía	Aula	1

E/E, y adaptación de pórtico en aula.	Anexo	1

Universidad Autónoma de Baja California Sur.	La Paz	100	13,114,169	13,114,169	0	0	0	100	Beneficiario	6578 Construcción de edificio de Centro de Tecnologías de la	La Paz								Rehabilitación	1

Información y la Comunicación.

ITES de Los Cabos.	Los Cabos	100	318,985	318,985	0	0	0	100	Beneficiario	2748 Rehabilitación de edificio E: demolición de cimientos, colocación de   San José del Cabo								 Rehabilitación	1

piso, edificio V: herrería y red eléctrica, obra exterior; pergolado y

drenaje pluvial.

E.S. Francisco J. Mújica.	Mulegé	100	575,584	575,584	0	0	0	100	Beneficiario	461

Rehabilitación de volados en edificios: N,B,C,D,E,I,J,K,L,M,Ñ y O.	Guerrero Negro	Anexo	12

E.P. Sierra de la Laguna, (Fracc. Camino Real).	La Paz	100	174,317	174,317	0	0	0	100	Beneficiario	325

Construcción de un aula didáctica adosada en estructura U-2C de 2	La Paz	Aula	1

E/E en planta alta.

J.N. Nieves Aguirre Avilés.	Los Cabos	100	44,670	44,670	0	0	0	100	Beneficiario	123

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profr. Domingo Carballo Félix.	Los Cabos	100	56,605	56,605	0	0	0	100	Beneficiario	114

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

140

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Profr. Jesús Castro Agúndez.	Los Cabos	100	37,022	37,022	0	0	0	100	Beneficiario	79

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Constituyentes de Querétaro.	Los Cabos	100	17,593	17,593	0	0	0	100	Beneficiario	42

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Buenavista	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Estado de Tabasco.	Los Cabos	100	38,342	38,342	0	0	0	100	Beneficiario	27

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Caduaño	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Lic. Alfredo V. Bonfil.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	30

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ley Federal de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Aguas Número Dos

E.P. General Lázaro Cárdenas.	Comondú	100	9,030	9,030	0	0	0	100	Beneficiario	25

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ley Federal de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Aguas Número Tres

E.P. 27 de Abril de 1973.	Comondú	100	3,010	3,010	0	0	0	100	Beneficiario	26

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ley Federal de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Aguas Número

Cuatro

E.P. Andrés Quintana Roo.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	22

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ley Federal de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Aguas Número

Cinco

E.P. Prof. Rafael Jiménez.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	17

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San José de La	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Noria

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

141

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Misión de San Luis Gonzaga.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	11

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San Luis Gonzaga	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. 8 de Mayo.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	36

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Villa Hidalgo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Héroes de Independencia.	Comondú	100	30,181	30,181	0	0	0	100	Beneficiario	148

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Villa Morelos	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Prof. Marcelo Rubio Ruiz.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	85

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Villa Morelos	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Técnica No. 7.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	51

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ley Federal de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Aguas Número

Cuatro

Telesecundaria No. 44.	Comondú	100	3,010	3,010	0	0	0	100	Beneficiario	20

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ley Federal de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Aguas Número

Cuatro

Telesecundaria No.11, Melchor Ocampo.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	18

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San Luis Gonzaga	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profr. Pablo L. Martínez.	Loreto	100	2,403,051	2,403,051	0	0	0	100	Beneficiario	353

Construcción  de  dirección  y  biblioteca  adosada  en  estructura	Loreto	Rehabilitación	1

regional  de  6.00  x  8.00  m.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

142

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Telesecundaria  No.12,  Niños  Héroes.  Habilitación  de  sistema	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	9

hidráulico - sanitario para la instalación y operación de lavamanos.	Tepentú	Rehabilitación	1

Telesecundaria No.14, Benito Juárez García.	Comondú	100	6,020	6,020	0	0	0	100	Beneficiario	12

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San José de La	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Noria

E.S. Ricardo Flores Magón.	Comondú	100	226,555	226,555	0	0	0	100	Beneficiario	190

Suministro de transformador eléctrico 300 kva 34500-220/127v.	Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

CETMAR No. 04, Miguel Hidalgo.	La Paz	100	151,005	151,005	0	0	0	100	Beneficiario	63

Rehabilitación de columnas, estanques y muros en laboratorio de	La Paz	Rehabilitación	1

cultivo de camarón.

CAM No.5.	Comondú	100	7,644	7,644	0	0	0	100	Beneficiario	42

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

USAER No. 36.	Los Cabos	100	279,024	279,024	0	0	0	100	Beneficiario	13

Construcción de un aula USAER 6.00 x 8.00 m.; suministro de	Santiago	Rehabilitación	1

equipo de aire tipo mini split, escritorio, sillas y pizarrones; andador

de conexión y preparación para red de telefonía.

USAER No. 12.	La Paz	100	318,985	318,985	0	0	0	100	Beneficiario	13

Construcción de aula USAER 6.00 x 8.00 m. en estructura regional;	Todos Santos	Aula	1

suministro  y  colocación  de  escritorios,  mueble  de  guardado  y

pizarrones,  registro  y  red  eléctrica.

E.P. Nueva Creación (Perlas del Golfo).	La Paz	100	60,918	60,918	0	0	0	100	Beneficiario	206

Trabajos adicionales.	La Paz	Anexo	1

E.P. Roberto García Tortoledo.	La Paz	100	534,776	534,776	0	0	0	100	Beneficiario	249

Construcción de un aula didáctica en estructura regional de 6.00 x	La Paz	Aula	1

8.00 m.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

143

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Antonio Verdugo Verduzco (Col. La Pitahaya).	La Paz	100	390,091	390,091	0	0	0	100	Beneficiario	385

Construcción  de  un  aula  didáctica  adosada  en  estructura  U2-C	La Paz	Aula	1

planta  baja.

E. P. 15 de Mayo.	Los Cabos	100	7,415	7,415	0	0	0	100	Beneficiario	139

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Campamento	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. José Pilar Cota Carrillo.	La Paz	100	586,990	586,990	0	0	0	100	Beneficiario	390

Construcción de un aula didáctica adosada en estructura U1-C.	La Paz	Aula	1

E.P. Estado de Sinaloa.	Los Cabos	100	27,971	27,971	0	0	0	100	Beneficiario	13

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Ranchito	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Nueva Creación (Col. Leonardo Gastélum) Construcción de un	Los Cabos	100	162,601	162,601	0	0	0	100	Beneficiario	89

aula didáctica adosada en estructura regional de 6.00 x 8.00 m.	Cabo San Lucas	Aula	1

J.N. Nueva Creación (Col. Leonardo Gastélum).	Los Cabos	100	69,718	69,718	0	0	0	100	Beneficiario	89

Trabajos adicionales y extraordinarios.	Cabo San Lucas	Anexo	1

E.P. Josefa Ortiz de Domínguez.	Los Cabos	100	10,933	10,933	0	0	0	100	Beneficiario	252

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Ribera	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Nueva Creación (Col. Ejido San José). Construcción de aula	Los Cabos	100	657,091	657,091	0	0	0	100	Beneficiario	75

didáctica adosada de 6.00 x 8.00 m, andador de conexión, red   San José del Cabo	Aula	1

eléctrica, cerco perimetral y alumbrado en techumbre.	Anexo	4

J.N. Prof. Marcelo Rubio Ruiz.	Mulegé	100	31,629	31,629	0	0	0	100	Beneficiario	38

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Estero de La	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.	Bocana

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

144

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Antonio Mijares.	Los Cabos	100	29,431	29,431	0	0	0	100	Beneficiario	37

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Matancitas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N.    Nueva    Creación    (Col.    Ejido    San    José).    Trabajos	Los Cabos	100	52,577	52,577	0	0	0	100	Beneficiario	75

extraordinarios.	San José del Cabo	Anexo	1

J.N. Vicente Suárez Ferrer.	Mulegé	100	40,656	40,656	0	0	0	100	Beneficiario	19

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Isla Natividad	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

J.N. Mejibó.	Los Cabos	100	659,173	659,173	0	0	0	100	Beneficiario	196

Construcción de aula didáctica aislada estructura regional de 6.00 x	Cabo San Lucas	Aula	1

8.00 m, andador de conexión y alimentador eléctrico.	Anexo	2

J.N. Rosaura Zapata Cano.	Mulegé	100	5,015	5,015	0	0	0	100	Beneficiario	25

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Isla San Marcos	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. José L. Gavarain.	Los Cabos	100	48,924	48,924	0	0	0	100	Beneficiario	193

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Miraflores	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Juan de la Barrera.	Los Cabos	100	7,415	7,415	0	0	0	100	Beneficiario	14

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Palo Escopeta	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Francisco González Bocanegra.	Mulegé	100	7,926	7,926	0	0	0	100	Beneficiario	33

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Punta Abreojos	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Venustiano Carranza.	Los Cabos	100	37,762	37,762	0	0	0	100	Beneficiario	381

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Anita	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

145

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Territorio de Baja California Sur.	Mulegé	100	46,956	46,956	0	0	0	100	Beneficiario	42

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Isla Natividad	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Estado de Yucatán.	Los Cabos	100	22,429	22,429	0	0	0	100	Beneficiario	93

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Catarina	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Sin Nombre (Col. Ejidal).	Los Cabos	100	632,994	632,994	0	0	0	100	Beneficiario	211

Construcción de aula didáctica en estructura regional de 6.00 x 8.00   San José del Cabo	Aula	1

m, red eléctrica y andador de conexión.	Anexo	2

E.P. Manuel F. Montoya.	Mulegé	100	8,494	8,494	0	0	0	100	Beneficiario	58

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Isla San Marcos	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Progreso.	Mulegé	100	7,926	7,926	0	0	0	100	Beneficiario	112

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Estero de La	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.	Bocana

E.P. Estado de Michoacán.	Mulegé	100	7,926	7,926	0	0	0	100	Beneficiario	109

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Punta Abreojos	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Francisco Cota Moreno.	Los Cabos	100	10,543	10,543	0	0	0	100	Beneficiario	39

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Cruz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Francisco Estrada Lucero.	Mulegé	100	87,828	87,828	0	0	0	100	Beneficiario	54

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Punta Abreojos	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

146

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Sin Nombre (Col. Las Palmas).	Los Cabos	100	328,989	328,989	0	0	0	100	Beneficiario	156

Construcción de un aula didáctica en estructura U2-C de 2 e/e en	Cabo San Lucas	Aula	1

planta alta.

Telesecundaria No.7, José Vasconcelos.	Mulegé	100	43,759	43,759	0	0	0	100	Beneficiario	29

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Isla San Marcos	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

Telesecundaria No. 37, Paralelo 28.	Mulegé	100	25,894	25,894	0	0	0	100	Beneficiario	16

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Isla Natividad	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Andrés Quintana Roo.	Los Cabos	100	17,593	17,593	0	0	0	100	Beneficiario	129

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santiago	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Sin Nombre (Col. Ejido San José). Construcción de un aula	Los Cabos	100	35,740	35,740	0	0	0	100	Beneficiario	157

didáctica adosada en estructura U2-C de 2 e/e en planta alta, red   San José del Cabo	Aula	1

eléctrica, muro cubre tinacos, plaza cívica y barandales.	Anexo	4

Telesecundaria No. 52.	Mulegé	100	43,521	43,521	0	0	0	100	Beneficiario	50

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	La Bocana	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Graciano Sánchez.	Los Cabos	100	7,690	7,690	0	0	0	100	Beneficiario	10

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santiago	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Técnica No. 21.	Los Cabos	100	404,462	404,462	0	0	0	100	Beneficiario	1137

Construcción de un aula didáctica adosada en estructura U3-C de 2   San José del Cabo	Aula	1

e/e en  2da. planta, red eléctrica.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

147

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.S. Prof. Alfredo Green González.	Los Cabos	100	7,690	7,690	0	0	0	100	Beneficiario	138

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Miraflores	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Amado Nervo.	Mulegé	100	14,067	14,067	0	0	0	100	Beneficiario	43

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Ejido San Lucas	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.S. Técnica No. 25.	Los Cabos	100	480,185	480,185	0	0	0	100	Beneficiario	1301

Construcción de un aula didáctica adosada en estructura U2-C de 3   San José del Cabo	Aula	1

e/e en  planta alta, red eléctrica, y muro cubre tinacos.	Anexo	2

E.S. Técnica No. 5, Gonzalo Gordián Castillón.	Los Cabos	100	7,690	7,690	0	0	0	100	Beneficiario	149

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santiago	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Francisco I. Madero.	Mulegé	100	71,356	71,356	0	0	0	100	Beneficiario	21

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Heroica Mulegé	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

J.N. Francisco Márquez.	Mulegé	100	21,648	21,648	0	0	0	100	Beneficiario	109

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Heroica Mulegé	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.S. Técnica Otilia Cota Romero.	Los Cabos	100	13,837	13,837	0	0	0	100	Beneficiario	216

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Anita	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Miguel Hidalgo y Costilla.	Mulegé	100	7,645	7,645	0	0	0	100	Beneficiario	22

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	San Bruno	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

148

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Telesecundaria No.1, José Agustín Olachea Avilés.	Los Cabos	100	14,349	14,349	0	0	0	100	Beneficiario	155

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Ribera	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 34, Lázaro Cárdenas del Río. Habilitación de	Los Cabos	100	28,380	28,380	0	0	0	100	Beneficiario	285

sistema hidráulico - sanitario para la instalación y operación de   San José del Cabo	Rehabilitación	1

lavamanos.

E.P. Estado de Sonora.	Mulegé	100	7,645	7,645	0	0	0	100	Beneficiario	99

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Ejido San Lucas	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

Telesecundaria No. 41, Guillermo González Camarena.	Los Cabos	100	25,253	25,253	0	0	0	100	Beneficiario	15

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Palo Escopeta	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Emiliano Zapata.	Mulegé	100	7,645	7,645	0	0	0	100	Beneficiario	25

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Heroica Mulegé	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

Telesecundaria No. 57, María Concepción Olachea Montejano.	Los Cabos	100	24,741	24,741	0	0	0	100	Beneficiario	62

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Catarina	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Estado de Guanajuato.	Mulegé	100	19,729	19,729	0	0	0	100	Beneficiario	174

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Heroica Mulegé	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Prof. Braulio Rodríguez.	Mulegé	100	13,546	13,546	0	0	0	100	Beneficiario	165

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Heroica Mulegé	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

149

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Estado de Baja California Sur.	Mulegé	100	14,067	14,067	0	0	0	100	Beneficiario	22

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Palo Verde	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.S. No. 34, José Refugio Rodríguez González.	Los Cabos	100	1,042,499	1,042,499	0	0	0	100	Beneficiario	1189

Construcción de un aula didáctica  adosada en estructura U2-C de   San José del Cabo	Aula	1

2 e/e en  planta baja, cubo de escaleras, red eléctrica, y muro de	Anexo	3

protección.

E.P. Emiliano Zapata.	Mulegé	100	7,645	7,645	0	0	0	100	Beneficiario	79

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	San Bruno	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Estado de Aguascalientes.	Mulegé	100	15,290	15,290	0	0	0	100	Beneficiario	16

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	San José de	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.	Magdalena

E.P. Edmundo Hirales Lucero.	Mulegé	100	7,645	7,645	0	0	0	100	Beneficiario	6

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Santa Águeda	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Lic. Benito Juárez.	Mulegé	100	7,645	7,645	0	0	0	100	Beneficiario	15

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Heroica Mulegé	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Estado de Guanajuato.	Mulegé	100	6,022	6,022	0	0	0	100	Beneficiario	174

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Heroica Mulegé	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.S. Cap. Manuel Pineda.	Mulegé	100	7,361	7,361	0	0	0	100	Beneficiario	151

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Heroica Mulegé	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

150

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Telesecundaria No. 21, Francisco González Bocanegra.	Mulegé	100	4,514	4,514	0	0	0	100	Beneficiario	50

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	San Bruno	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

Telesecundaria No. 22, San José de Magdalena.	Mulegé	100	3,124	3,124	0	0	0	100	Beneficiario	6

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	San José de	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.	Magdalena

Telesecundaria No. 43, Alberto Andrés Alvarado Arámburo.	Mulegé	100	4,514	4,514	0	0	0	100	Beneficiario	8

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Santa Águeda	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

Telesecundaria No. 45.	Mulegé	100	4,514	4,514	0	0	0	100	Beneficiario	31

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Ejido San Lucas	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

Telesecundaria No. 54.	Mulegé	100	10,936	10,936	0	0	0	100	Beneficiario	16

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Palo Verde	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.S. No.36, Constituyentes de Baja California Sur.	Los Cabos	100	88,777	88,777	0	0	0	100	Beneficiario	747

Construcción de un aula didáctica  adosada en estructura U2-C de	Cabo San Lucas	Aula	1

1/2 e/e en planta alta.

E.S.    No.34,    José    Refugio    Rodríguez    González.    Trabajos	Los Cabos	100	82,430	82,430	0	0	0	100	Beneficiario	1189

extraordinarios.	San José del Cabo	Anexo	1

E.S. No.35, Raúl Enrique Guerrero Montaño.	Los Cabos	100	804,200	804,200	0	0	0	100	Beneficiario	1189

Construcción de un aula didáctica de 2 1/2 E/E en planta alta, cubo	Cabo San Lucas	Aula	1

de escaleras, andadores de conexión y fosa séptica.	Anexo	3

Telesecundaria No. 64.	Mulegé	100	7,877	7,877	0	0	0	100	Beneficiario	54

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Heroica Mulegé	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

151

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Enrique Lauscher.	Comondú	100	19,017	19,017	0	0	0	100	Beneficiario	29

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Benito Juárez	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

T.V. Secundaria No. 66, Col. Las Palmas.	Los Cabos	100	1,003,714	1,003,714	0	0	0	100	Beneficiario	448

Construcción  de  dos  aulas  didácticas  estructura  U2-C  de  E/E,     Cabo San Lucas	Aula	2

planta  baja,  y  alta  y  alimentador  eléctrico.	Anexo	1

J.N. Bertha Von Glumer.	Comondú	100	7,359	7,359	0	0	0	100	Beneficiario	123

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Moisés Sáenz Garza.		Los Cabos	100	1,428,416	1,428,416	0	0	0	100	Beneficiario	1642 Construcción de un aula didáctica aislada en estructura U2-C de 2	Cabo San Lucas								Aula	1

/12 E/E en planta baja, alimentador eléctrico y barda perimetral.	Anexo	2

CAM Nueva Creación.	Mulegé	100	31,626	31,626	0	0	0	100	Beneficiario	41

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y  Villa Alberto Andrés	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.	Alvarado Arámburo

J.N. El Chamizal.	Comondú	100	14,045	14,045	0	0	0	100	Beneficiario	86

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Modesto Sánchez Mayón.	Loreto	100	135,478	135,478	0	0	0	100	Beneficiario	467

Construcción de un aula didáctica adosada en estructura U1-C de 2	Loreto	Aula	1

E/E.

J.N. María del Rosario Agruel Avilés.	Comondú	100	13,546	13,546	0	0	0	100	Beneficiario	39

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

152

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Antonio Caso.	Mulegé	100	5,683	5,683	0	0	0	100	Beneficiario	24

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	San Lino	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

J.N. Dra. María Montessori.	La Paz	100	7,415	7,415	0	0	0	100	Beneficiario	77

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Los Barriles	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Venustiano Carranza.	Comondú	100	7,359	7,359	0	0	0	100	Beneficiario	67

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Ángel María Garibay Kintana.	Mulegé	100	31,626	31,626	0	0	0	100	Beneficiario	105

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y  Villa Alberto Andrés	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.	Alvarado Arámburo

E.P. Profa. Rosario Rosas.	La Paz	100	9,573	9,573	0	0	0	100	Beneficiario	15

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Ciruelito	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Amado Nervo.	Comondú	100	10,906	10,906	0	0	0	100	Beneficiario	24

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ley Federal de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Aguas Número Uno

J.N. Paulo Freire.	Mulegé	100	7,926	7,926	0	0	0	100	Beneficiario	68

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y  Villa Alberto Andrés	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.	Alvarado Arámburo

J.N. Benito Juárez.	Comondú	100	7,644	7,644	0	0	0	100	Beneficiario	138

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y    Puerto San Carlos	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

153

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Prof. Emilio Mendoza Mouet.	La Paz	100	7,415	7,415	0	0	0	100	Beneficiario	34

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Venta	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Sebastián Vizcaíno.	Mulegé	100	39,557	39,557	0	0	0	100	Beneficiario	148

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y  Villa Alberto Andrés	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.	Alvarado Arámburo

J.N. Margarita Maza de Juárez.	Comondú	100	7,927	7,927	0	0	0	100	Beneficiario	38

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Puerto Adolfo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	López Mateos

J.N. María Curie.	Comondú	100	14,587	14,587	0	0	0	100	Beneficiario	39

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Puerto Adolfo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	López Mateos

E.P. Celerino Cano.	Mulegé	100	23,425	23,425	0	0	0	100	Beneficiario	23

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Punta Prieta	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. 20 de Noviembre.	Mulegé	100	42,027	42,027	0	0	0	100	Beneficiario	12

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	San Francisco	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Leyes de Reforma.	Mulegé	100	24,876	24,876	0	0	0	100	Beneficiario	14

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	San Hipólito	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

J.N. Ildefonso Green Ceseña.	Los Cabos	100	33,845	33,845	0	0	0	100	Beneficiario	100

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Anita	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

154

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Cuauhtémoc.	Comondú	100	10,772	10,772	0	0	0	100	Beneficiario	119

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Benito Juárez	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Carlos Cortés Leyva.	Comondú	100	13,383	13,383	0	0	0	100	Beneficiario	267

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. General Plutarco Elías Calles.	Comondú	100	24,525	24,525	0	0	0	100	Beneficiario	289

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. Domingo Carballo Félix.	Comondú	100	22,916	22,916	0	0	0	100	Beneficiario	221

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Profa. Guadalupe Montes López.	Comondú	100	19,568	19,568	0	0	0	100	Beneficiario	286

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Emiliano Zapata.	Comondú	100	7,645	7,645	0	0	0	100	Beneficiario	20

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Josefa Ortiz de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Domínguez

E.P. Emiliano Zapata.	Comondú	100	7,645	7,645	0	0	0	100	Beneficiario	65

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ley Federal de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Aguas Número Uno

E.P. 20 de Noviembre.	Comondú	100	14,045	14,045	0	0	0	100	Beneficiario	67

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Palo Bola	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

155

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. General Bonifacio Salinas Leal.	Comondú	100	41,167	41,167	0	0	0	100	Beneficiario	119

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Puerto Adolfo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	López Mateos

E.P. República de Cuba.	Comondú	100	7,928	7,928	0	0	0	100	Beneficiario	119

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Puerto Adolfo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	López Mateos

E.P. General Lázaro Cárdenas.	Comondú	100	32,663	32,663	0	0	0	100	Beneficiario	326

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y    Puerto San Carlos	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Profa. Asunción González.	Comondú	100	4,517	4,517	0	0	0	100	Beneficiario	12

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ramaditas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Melchor Ocampo.	Comondú	100	7,644	7,644	0	0	0	100	Beneficiario	84

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Benito Juárez	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Primero de Mayo.	Comondú	100	11,169	11,169	0	0	0	100	Beneficiario	112

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Puerto Adolfo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	López Mateos

E.S. Técnica No. 2, Vicente Guerrero.	Comondú	100	14,066	14,066	0	0	0	100	Beneficiario	380

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Técnica No. 4.	Comondú	100	54,144	54,144	0	0	0	100	Beneficiario	329

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y    Puerto San Carlos	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

156

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.S. Técnica No. 11, Humberto Arce Sánchez.	Comondú	100	16,778	16,778	0	0	0	100	Beneficiario	184

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 13, José Miranda Meza.	Comondú	100	4,517	4,517	0	0	0	100	Beneficiario	45

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Palo Bola	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No.18, 13 de Octubre de 1994.	Comondú	100	4,517	4,517	0	0	0	100	Beneficiario	37

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ley Federal de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Aguas Número Uno

E.P. Para Niños Migrantes No.17.	La Paz	100	25,253	25,253	0	0	0	100	Beneficiario	16

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Cachanilla	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Técnica No.8.	La Paz	100	13,837	13,837	0	0	0	100	Beneficiario	161

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y    San Juan de Los	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Planes

J.N. Gral. Agustín Olachea Avilés.	Los Cabos	100	4,288	4,288	0	0	0	100	Beneficiario	27

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y    Las Ánimas Bajas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Rafael Ramírez.	Los Cabos	100	14,349	14,349	0	0	0	100	Beneficiario	20

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Buenavista	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Luz María Olachea Mendoza.	Los Cabos	100	32,785	32,785	0	0	0	100	Beneficiario	44

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Campamento	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

157

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Carmen Verdugo Pedrín.	Los Cabos	100	4,288	4,288	0	0	0	100	Beneficiario	24

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Choya	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Carmen Moreno Corral.	Los Cabos	100	7,415	7,415	0	0	0	100	Beneficiario	95

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Ribera	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Fernando Montes de Oca.	Los Cabos	100	14,349	14,349	0	0	0	100	Beneficiario	60

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Miraflores	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Gral. Lázaro Cárdenas.	Mulegé	100	7,925	7,925	0	0	0	100	Beneficiario	12

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Santa Martha	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

T.V. Secundaria No. 05, Antonio Guadalupe Amador Lucero.	La Paz	100	13,347	13,347	0	0	0	100	Beneficiario	47

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Las Pocitas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

T.V. Secundaria No. 09, Luis Donaldo Colosio Murrieta.	La Paz	100	10,939	10,939	0	0	0	100	Beneficiario	10

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ncpe Conquista	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Agraria

J.N. Sabina Maldonado.	Los Cabos	100	4,288	4,288	0	0	0	100	Beneficiario	19

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Catarina	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profa. María de Jesús Isais Márquez.	Comondú	100	21,122	21,122	0	0	0	100	Beneficiario	24

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Las Barrancas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

158

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. General Juan Domínguez Cota.	Comondú	100	18,295	18,295	0	0	0	100	Beneficiario	68

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Las Barrancas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

T.V. Secundaria No. 25, José María Morelos y Pavón.	La Paz	100	14,065	14,065	0	0	0	100	Beneficiario	17

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Puerto Chale	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Francisco Villa, Desierto de Vizcaíno.	Mulegé	100	15,852	15,852	0	0	0	100	Beneficiario	301

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y  Villa Alberto Andrés	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.	Alvarado Arámburo

Telesecundaria  No.17,    15  de  Mayo  de  1915.  Habilitación  de	Comondú	100	9,549	9,549	0	0	0	100	Beneficiario	23

sistema hidráulico - sanitario para la instalación y operación de	Las Barrancas	Rehabilitación	1

lavamanos.

T.V. Secundaria No. 27, Doroteo Arango.	La Paz	100	12,389	12,389	0	0	0	100	Beneficiario	5

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa María de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Toris

E.S. Técnica No.15.	Comondú	100	15,804	15,804	0	0	0	100	Beneficiario	36

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Isidro	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Estado de Puebla.	Comondú	100	12,676	12,676	0	0	0	100	Beneficiario	43

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Isidro	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Niños Héroes de Chapultepec.	Mulegé	100	15,854	15,854	0	0	0	100	Beneficiario	305

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y  Villa Alberto Andrés	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.	Alvarado Arámburo

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

159

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

T.V. Secundaria No. 28, Alejandro Amador Cota.	La Paz	100	10,017	10,017	0	0	0	100	Beneficiario	16

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Soledad	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profa. Asunción Manríquez.	Comondú	100	29,863	29,863	0	0	0	100	Beneficiario	17

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Isidro	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. José María Morelos y Pavón.	Comondú	100	9,549	9,549	0	0	0	100	Beneficiario	30

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Purísima	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Sin nombre (Col. Benito Juárez).	Mulegé	100	50,673	50,673	0	0	0	100	Beneficiario	145

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y  Villa Alberto Andrés	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.	Alvarado Arámburo

E.P. Emiliano Zapata.	Comondú	100	6,255	6,255	0	0	0	100	Beneficiario	55

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Poza	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Vicente Guerrero.	Comondú	100	9,549	9,549	0	0	0	100	Beneficiario	21

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Poza	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 6, Andrés Ceseña Camacho.	Comondú	100	13,845	13,845	0	0	0	100	Beneficiario	28

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Poza	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Técnica No. 22.	Mulegé	100	53,542	53,542	0	0	0	100	Beneficiario	559

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y  Villa Alberto Andrés	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.	Alvarado Arámburo

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

160

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Profa. Esperanza García Conde.	Comondú	100	12,676	12,676	0	0	0	100	Beneficiario	43

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Juanico	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. República de Colombia.	Comondú	100	22,889	22,889	0	0	0	100	Beneficiario	92

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Juanico	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

T.V. Secundaria No. 46.	La Paz	100	17,194	17,194	0	0	0	100	Beneficiario	16

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rita	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Técnica No. 56.	Mulegé	100	4,683	4,683	0	0	0	100	Beneficiario	15

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Punta Prieta	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

Telesecundaria No. 33, Federico Aguilar Murillo.	Comondú	100	17,995	17,995	0	0	0	100	Beneficiario	48

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Juanico	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Agustín Arreola Martínez.	La Paz	100	16,557	16,557	0	0	0	100	Beneficiario	69

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Chametla	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Filemón C. Piñeda.	Comondú	100	12,676	12,676	0	0	0	100	Beneficiario	29

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Miguel de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Comondú

Telesecundaria No.16, Juan María de Salvatierra.	Comondú	100	9,549	9,549	0	0	0	100	Beneficiario	9

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Miguel de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Comondú

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

161

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. 5 de Mayo.	Comondú	100	9,382	9,382	0	0	0	100	Beneficiario	137

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Villa Ignacio	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Zaragoza

J.N. Fernando Inés Cota Sández.	Los Cabos	100	7,415	7,415	0	0	0	100	Beneficiario	20

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Cruz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. General Agustín Olachea Avilés.	Comondú	100	81,846	81,846	0	0	0	100	Beneficiario	85

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Villa Ignacio	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Zaragoza

J.N. Lázaro Cárdenas del Rio.	Comondú	100	7,645	7,645	0	0	0	100	Beneficiario	44

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Villa Ignacio	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Zaragoza

J.N. Guaycura.	La Paz	100	13,545	13,545	0	0	0	100	Beneficiario	77

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Centenario	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. General Francisco J. Mújica.	Los Cabos	100	14,349	14,349	0	0	0	100	Beneficiario	19

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santiago	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Ricardo Flores Magón.	La Paz	100	13,545	13,545	0	0	0	100	Beneficiario	80

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Centenario	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. General Félix Ortega.	La Paz	100	28,273	28,273	0	0	0	100	Beneficiario	13

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Pedro	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

162

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.S. Técnica No. 59.	Mulegé	100	7,641	7,641	0	0	0	100	Beneficiario	112

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y  Villa Alberto Andrés	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.	Alvarado Arámburo

E.P. Miguel Hidalgo y Costilla.	Comondú	100	34,729	34,729	0	0	0	100	Beneficiario	20

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y    María Auxiliadora	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Miguel Hidalgo y Costilla.	La Paz	100	27,228	27,228	0	0	0	100	Beneficiario	87

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Pedro	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Profa. Leonor López Orellano.	Comondú	100	6,255	6,255	0	0	0	100	Beneficiario	14

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santo Domingo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Estado de Querétaro.	Comondú	100	39,472	39,472	0	0	0	100	Beneficiario	61

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santo Domingo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Miguel Hidalgo y Costilla.	La Paz	100	21,267	21,267	0	0	0	100	Beneficiario	467

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 15, Juan Domínguez Cota.	Comondú	100	67,048	67,048	0	0	0	100	Beneficiario	40

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santo Domingo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Profa. Emma Isabel Osuna.	La Paz	100	34,926	34,926	0	0	0	100	Beneficiario	337

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

163

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

CAM No. 6.	Mulegé	100	24,050	24,050	0	0	0	100	Beneficiario	45

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Guerrero Negro	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P.  15  de  Mayo,  E.P.  Ramón  Pozo  Méndez.  Habilitación  de	La Paz	100	38,766	38,766	0	0	0	100	Beneficiario	441

sistema hidráulico - sanitario para la instalación y operación de	La Paz	Rehabilitación	1

lavamanos.

E.P. 24 de Febrero.	La Paz	100	119,304	119,304	0	0	0	100	Beneficiario	351

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Venustiano Carranza.	La Paz	100	23,996	23,996	0	0	0	100	Beneficiario	452

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Jaime Torres Bodet.	Mulegé	100	24,111	24,111	0	0	0	100	Beneficiario	84

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	El Silencio	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Víctor Hugo.	La Paz	100	27,144	27,144	0	0	0	100	Beneficiario	303

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Paz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Distrito Federal.	La Paz	100	17,792	17,792	0	0	0	100	Beneficiario	235

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Chametla	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Leona Vicario.	La Paz	100	18,645	18,645	0	0	0	100	Beneficiario	287

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Centenario	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

164

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Virginia Peralta Albáñez.	La Paz	100	21,209	21,209	0	0	0	100	Beneficiario	278

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Centenario	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Estado de Baja California Sur.	Mulegé	100	48,865	48,865	0	0	0	100	Beneficiario	206

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Guerrero Negro	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

J.N. General Ignacio Allende.	Mulegé	100	19,877	19,877	0	0	0	100	Beneficiario	80

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Guerrero Negro	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

T.V. Secundaria No. 38, Francisco King Rondero. Habilitación de	La Paz	100	19,202	19,202	0	0	0	100	Beneficiario	120

sistema hidráulico - sanitario para la instalación y operación de	Chametla	Rehabilitación	1

lavamanos.

J.N. Juana de Asbaje.	Mulegé	100	19,877	19,877	0	0	0	100	Beneficiario	92

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Guerrero Negro	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

J.N. Juan de la Barrera.	Mulegé	100	24,117	24,117	0	0	0	100	Beneficiario	20

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Benito Juárez	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Juana de Asbaje.	Mulegé	100	19,877	19,877	0	0	0	100	Beneficiario	95

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Guerrero Negro	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Estado 30.	Mulegé	100	80,020	80,020	0	0	0	100	Beneficiario	56

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Benito Juárez	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

165

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Telesecundaria No. 24.	Mulegé	100	46,725	46,725	0	0	0	100	Beneficiario	29

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Benito Juárez	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

CAM No. 4.	Mulegé	100	161,851	161,851	0	0	0	100	Beneficiario	46

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Manuel Márquez de León.	Mulegé	100	41,680	41,680	0	0	0	100	Beneficiario	12

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y   Francisco J. Mújica	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Braulio Maldonado Sández.	Mulegé	100	10,233	10,233	0	0	0	100	Beneficiario	74

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ejido Luis	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Echeverría

Telesecundaria No. 35.	Mulegé	100	84,693	84,693	0	0	0	100	Beneficiario	30

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ejido Luis	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Echeverría

J.N. Francia.	Mulegé	100	77,047	77,047	0	0	0	100	Beneficiario	111

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Nemesio Murillo Murillo.	Mulegé	100	8,211	8,211	0	0	0	100	Beneficiario	36

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Dátil	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

Telesecundaria No. 36, Josefa Ortiz de Domínguez.	Mulegé	100	32,759	32,759	0	0	0	100	Beneficiario	20

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	El Dátil	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

166

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Amado Nervo.	Mulegé	100	39,475	39,475	0	0	0	100	Beneficiario	275

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Guerrero Negro	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

J.N. Agustín Melgar.	Mulegé	100	87,831	87,831	0	0	0	100	Beneficiario	75

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Bahía Asunción	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Ángel Fort Amador.	Mulegé	100	7,361	7,361	0	0	0	100	Beneficiario	335

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Guerrero Negro	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

J.N. Fray Bartolomé de las Casas.	Mulegé	100	42,634	42,634	0	0	0	100	Beneficiario	45

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Bahía Tortugas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. José María Morelos y Pavón.	Mulegé	100	81,541	81,541	0	0	0	100	Beneficiario	80

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Cuauhtémoc.	Mulegé	100	12,962	12,962	0	0	0	100	Beneficiario	457

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. José López Gastélum.	Mulegé	100	16,334	16,334	0	0	0	100	Beneficiario	202

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Manuel F. Montoya.	Mulegé	100	81,556	81,556	0	0	0	100	Beneficiario	386

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

167

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.S. Técnica No. 24.	Mulegé	100	7,362	7,362	0	0	0	100	Beneficiario	230

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Nueva Santa Rosalía.	Mulegé	100	14,100	14,100	0	0	0	100	Beneficiario	66

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. España.	Mulegé	100	33,852	33,852	0	0	0	100	Beneficiario	62

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Prof. Manuel Quiroz Martínez.	Mulegé	100	7,358	7,358	0	0	0	100	Beneficiario	125

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. David Alfaro Siqueiros.	Mulegé	100	14,723	14,723	0	0	0	100	Beneficiario	303

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Guerrero Negro	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

J.N. Leona Vicario.	Mulegé	100	7,926	7,926	0	0	0	100	Beneficiario	28

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Gustavo Díaz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Ordaz

E.P. Prof. Marcelo Rubio Ruiz.	Mulegé	100	7,361	7,361	0	0	0	100	Beneficiario	303

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Guerrero Negro	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

J.N. Niños Héroes de Chapultepec.	Mulegé	100	77,279	77,279	0	0	0	100	Beneficiario	15

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Ignacio	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

168

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.S. Francisco J. Mujica.	Mulegé	100	85,838	85,838	0	0	0	100	Beneficiario	461

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	Guerrero Negro	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Benito Juárez García.	Mulegé	100	7,358	7,358	0	0	0	100	Beneficiario	266

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

T.V. Secundaria No. 48.	Mulegé	100	7,927	7,927	0	0	0	100	Beneficiario	77

Habilitación  de  sistema  hidráulico-sanitario  para  lavamanos  y	El Silencio	Rehabilitación	1

rehabilitación  de  cisterna  en  diferentes  escuelas.

E.P. Miguel Hidalgo y Costilla.	Mulegé	100	7,358	7,358	0	0	0	100	Beneficiario	136

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. Antonio F. Delgado.	Mulegé	100	7,358	7,358	0	0	0	100	Beneficiario	184

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Prof. Domingo Carballo Félix.	Mulegé	100	33,998	33,998	0	0	0	100	Beneficiario	30

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Emiliano Zapata	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Paralelo 28.	Mulegé	100	7,925	7,925	0	0	0	100	Beneficiario	171

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Gustavo Díaz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Ordaz

E.S. Técnica No. 06.	Mulegé	100	53,542	53,542	0	0	0	100	Beneficiario	331

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Gustavo Díaz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Ordaz

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

169

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Dra. María Montessori.	Mulegé	100	42,634	42,634	0	0	0	100	Beneficiario	59

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Bahía Tortugas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Isabel la Católica.	Mulegé	100	5,684	5,684	0	0	0	100	Beneficiario	59

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ejido Licenciado	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Alfredo Vladimir

Bonfil

Telesecundaria No. 60.	Mulegé	100	7,625	7,625	0	0	0	100	Beneficiario	31

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Gustavo Díaz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Ordaz

Telesecundaria No. 61.	Mulegé	100	7,625	7,625	0	0	0	100	Beneficiario	17

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Gustavo Díaz	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Ordaz

Telesecundaria No. 23.	Mulegé	100	45,558	45,558	0	0	0	100	Beneficiario	22

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Emiliano Zapata	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Vicente Guerrero.	Mulegé	100	19,370	19,370	0	0	0	100	Beneficiario	62

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Ignacio	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Santos Degollado.	Mulegé	100	11,847	11,847	0	0	0	100	Beneficiario	46

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Ignacio	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Técnica No.12.	Mulegé	100	84,692	84,692	0	0	0	100	Beneficiario	88

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Ignacio	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

170

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Gertrudis Bocanegra.	Mulegé	100	11,847	11,847	0	0	0	100	Beneficiario	28

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Ignacio	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Justo Sierra.	Los Cabos	100	7,689	7,689	0	0	0	100	Beneficiario	25

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santiago	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Profa. María Meme Ojeda.	Los Cabos	100	28,380	28,380	0	0	0	100	Beneficiario	12

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Agua Caliente	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Venustiano Carranza.	Mulegé	100	42,633	42,633	0	0	0	100	Beneficiario	156

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Bahía Asunción	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Profa. María del Carmen Famania. Habilitación de sistema	Los Cabos	100	4,287	4,287	0	0	0	100	Beneficiario	27

hidráulico - sanitario para la instalación y operación de lavamanos.    Las Ánimas Altas	Rehabilitación	1

E.P. Profa. María del Carmen Famania. Habilitación de sistema	Los Cabos	100	49,966	49,966	0	0	0	100	Beneficiario	73

hidráulico - sanitario para la instalación y operación de lavamanos.   Las Ánimas Bajas	Rehabilitación	1

E.P. Narciso Mendoza.	Mulegé	100	42,633	42,633	0	0	0	100	Beneficiario	149

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Bahía Tortugas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Josefa Ortiz de Domínguez.	La Paz	100	10,939	10,939	0	0	0	100	Beneficiario	13

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Las Pocitas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

J.N. Netzahualcóyotl.	La Paz	100	12,629	12,629	0	0	0	100	Beneficiario	14

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Puerto Chale	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

171

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. 1 de Septiembre de 1982.	Mulegé	100	82,991	82,991	0	0	0	100	Beneficiario	149

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Bahía Tortugas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Lic. Benito Juárez García.	La Paz	100	17,192	17,192	0	0	0	100	Beneficiario	58

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Puerto Chale	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Guillermo Prieto.	La Paz	100	19,346	19,346	0	0	0	100	Beneficiario	72

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Las Pocitas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Francisco I. Madero.	Mulegé	100	7,643	7,643	0	0	0	100	Beneficiario	38

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ejido Licenciado	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Alfredo Vladimir

Bonfil

E.S. Simón Bolívar.	Mulegé	100	42,633	42,633	0	0	0	100	Beneficiario	81

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Bahía Asunción	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.S. Bahía Tortugas.	Mulegé	100	35,256	35,256	0	0	0	100	Beneficiario	136

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Bahía Tortugas	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

TV. Secundaria No. 55.	Mulegé	100	7,643	7,643	0	0	0	100	Beneficiario	12

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ejido Licenciado	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Alfredo Vladimir

Bonfil

E.P.  General  Lázaro  Cárdenas  del  Rio.  Habilitación  de  sistema	La Paz	100	14,066	14,066	0	0	0	100	Beneficiario	18

hidráulico - sanitario para la instalación y operación de lavamanos.	Santa Rita	Rehabilitación	1

J.N. Gregorio Torres Quintero.	La Paz	100	7,645	7,645	0	0	0	100	Beneficiario	8

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Juan de La	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Costa

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

172

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Ingeniero Luis de la Peña Porth.	La Paz	100	32,210	32,210	0	0	0	100	Beneficiario	36

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San Juan de La	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Costa

E.P.  General  Lázaro  Cárdenas  del  Río.  Habilitación  de  sistema	La Paz	100	23,058	23,058	0	0	0	100	Beneficiario	10

hidráulico - sanitario para la instalación y operación de lavamanos.	Alfredo V. Bonfil	Rehabilitación	1

E.P.  Nicolás Bravo.	La Paz	100	20,221	20,221	0	0	0	100	Beneficiario	27

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	La Soledad	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Belisario Domínguez.	La Paz	100	16,432	16,432	0	0	0	100	Beneficiario	9

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	San José de La	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Palmilla

E.P. Miguel Hidalgo y Costilla.	La Paz	100	15,912	15,912	0	0	0	100	Beneficiario	14

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Santa María de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Toris

T.V. Secundaria No. 04, Fernando Jordán Juárez. Habilitación de	La Paz	100	17,539	17,539	0	0	0	100	Beneficiario	11

sistema hidráulico - sanitario para la instalación y operación de	San Juan de La	Rehabilitación	1

lavamanos.	Costa

E.P. Tierra y Libertad.	La Paz	100	50,322	50,322	0	0	0	100	Beneficiario	10

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ley Federal de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Reforma Agraria

Número Uno

E.P. Plan de Ayala.	La Paz	100	10,939	10,939	0	0	0	100	Beneficiario	14

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ley Federal de	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Reforma Agraria

Dos

E.P. Artículo 3 Constitucional.	La Paz	100	17,910	17,910	0	0	0	100	Beneficiario	11

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y	Ncpe Conquista	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.	Agraria

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

173

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

J.N. Club de Leones.	La Paz	100	393,830	393,830	0	0	0	100	Beneficiario	154

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Prof. Domingo Carballo Félix.	Comondú	100	882,883	882,883	0	0	0	100	Beneficiario	221

Rehabilitación  de  núcleos  de  servicios  sanitarios  en  estructura   Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

regional  de  6.00  x  8.00  m,  de  cisterna  y  obra  exterior.

E.P. Prof. Alfredo Green González.	Comondú	100	242,885	242,885	0	0	0	100	Beneficiario	338

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt.	Ciudad Constitución	Obra	1

E.P. Carlos Cortes Leyva.	Comondú	100	215,711	215,711	0	0	0	100	Beneficiario	267

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt.	Ciudad Insurgentes	Obra	1

J.N. Venustiano Carranza.	Comondú	100	171,206	171,206	0	0	0	100	Beneficiario	67

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt.	Ciudad Insurgentes	Obra	1

E.P. Prof. Pablo L. Martínez.	Comondú	100	1,112,593	1,112,593	0	0	0	100	Beneficiario	358

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

E.S. General No. 32.	La Paz	100	27,379	27,379	0	0	0	100	Beneficiario	167

Trabajos de rehabilitación en fosa séptica.	Los Barriles	Rehabilitación	1

J.N. Jaime Nuno.	La Paz	100	203,845	203,845	0	0	0	100	Beneficiario	80

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt.	La Paz	Obra	1

E.P. Jaime Álvarez Constantino.	La Paz	100	198,275	198,275	0	0	0	100	Beneficiario	231

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt.	La Paz	Obra	1

E.P. República de Argentina.	La Paz	100	36,513	36,513	0	0	0	100	Beneficiario	36

Trabajos de rehabilitación en fosa séptica.	El Triunfo	Rehabilitación	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

174

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Telesecundaria No. 3, Sor Juana Inés de la Cruz.	La Paz	100	20,901	20,901	0	0	0	100	Beneficiario	111

Trabajos de rehabilitación en fosa séptica.	El Carrizal	Rehabilitación	1

E.P. Ing. Luis de La Peña Porth.	La Paz	100	195,054	195,054	0	0	0	100	Beneficiario	36

Construcción de cisterna prefabricada de  10,000 lt.	San Juan de La	Rehabilitación	1

Costa

E.S. Rafael Ramírez.	La Paz	100	221,979	221,979	0	0	0	100	Beneficiario	549

Trabajos de rehabilitación en red sanitaria y cancelación de fosa	La Paz	Rehabilitación	2

séptica.

J.N. José Refugio Angulo Cota.	La Paz	100	445,979	445,979	0	0	0	100	Beneficiario	549

Trabajos   de   rehabilitación   en   volados,   pisos,   demolición   de	La Paz	Rehabilitación	4

jardineras   y   rehabilitación   de   baños.

E.P. Profa. Emma Isabel Osuna.	La Paz	100	516,774	516,774	0	0	0	100	Beneficiario	337

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Carlos A. Carrillo.	La Paz	100	35,930	35,930	0	0	0	100	Beneficiario	307

Rehabilitación de aula y colocación de lavamanos.	La Paz	Anexo	2

E.P. Jesús Castro Agúndez.	La Paz	100	288,643	288,643	0	0	0	100	Beneficiario	123

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Rosario Castellanos.	La Paz	100	20,398	20,398	0	0	0	100	Beneficiario	231

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

E.S. No. 37.	La Paz	100	64,486	64,486	0	0	0	100	Beneficiario	452

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Francisco González Bocanegra.	La Paz	100	166,746	166,746	0	0	0	100	Beneficiario	475

Construcción de cisterna prefabricada 10,000 lt.	La Paz	Obra	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

175

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Lic. Benito Juárez García.	La Paz	100	602,167	602,167	0	0	0	100	Beneficiario	58

Construcción de cisterna prefabricada 10,000 lt.	Puerto Chale	Obra	1

J.N. Gabriela Mistral.	Comondú	100	406,454	406,454	0	0	0	100	Beneficiario	177

Construcción  de  cisterna  prefabricada  de  10,000  lt,  trabajos  de  Ciudad Constitución	Anexo	1

rehabilitación  eléctrica.

J.N. Benito Juárez García.	Comondú	100	270,446	270,446	0	0	0	100	Beneficiario	138

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt.	Puerto San Carlos	Obra	1

J.N. Bicentenario de La Independencia de México.	La Paz	100	39,778	39,778	0	0	0	100	Beneficiario	130

Trabajos de rehabilitación de azulejos en baños.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Estado de Colima.	Comondú	100	1,348,142	1,348,142	0	0	0	100	Beneficiario	5

Rehabilitación en edificio A, construcción de caseta para baterías    Puerto Magdalena	Rehabilitación	1

de módulo fotovoltaico, rehabilitación de N.S.S., depósito de agua de 2,800 lt y tanque séptico.

J.N. Grecia.	Comondú	100	205,823	205,823	0	0	0	100	Beneficiario	196

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

E.P. Profr. Arturo Oropeza Villegas.	La Paz	100	458,580	458,580	0	0	0	100	Beneficiario	238

Construcción de cisterna de 10,000 lt. y rehabilitación eléctrica de	La Paz	Obra	1

edificios.

E.P. Profr. Arturo Oropeza Villegas.	La Paz	100	120,160	120,160	0	0	0	100	Beneficiario	238

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

J.N. María de Jesús Villegas Rendón.	La Paz	100	134,970	134,970	0	0	0	100	Beneficiario	195

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

176

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.S. Ricardo Flores Magón.	Comondú	100	158,316	158,316	0	0	0	100	Beneficiario	574

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

Telesecundaria No. 34, Lázaro Cárdenas del Río.	Los Cabos	100	798,681	798,681	0	0	0	100	Beneficiario	285

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	San José del Cabo	Rehabilitación	1

E.P. General Felipe Ángeles.	Comondú	100	107,518	107,518	0	0	0	100	Beneficiario	310

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

J.N. Carlos Perrault.	Los Cabos	100	306,914	306,914	0	0	0	100	Beneficiario	95

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	San José del Cabo	Rehabilitación	1

E.P. 24 de febrero.	La Paz	100	156,156	156,156	0	0	0	100	Beneficiario	351

Rehabilitación de cisterna de 10,000 lt.	La Paz	Rehabilitación	1

J.N. José Vasconcelos.	Los Cabos	100	212,454	212,454	0	0	0	100	Beneficiario	209

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

E.P. Jesús Castro Agúndez.	Los Cabos	100	478,654	478,654	0	0	0	100	Beneficiario	467

Construcción de cisterna de 10,000 lt, rehabilitación de núcleo de	Cabo San Lucas	Obra	3

servicios sanitarios y alimentador eléctrico.

J.N. Venustiano Carranza.	Comondú	100	47,721	47,721	0	0	0	100	Beneficiario	67

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	Ciudad Insurgentes	Rehabilitación	1

E.P. Hugo Cervantes del Río.	La Paz	100	188,624	188,624	0	0	0	100	Beneficiario	355

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Román Pozo Méndez.	La Paz	100	422,828	422,828	0	0	0	100	Beneficiario	283

Construcción de cisterna de 10,000 lt, rehabilitación de cancha de	La Paz	Obra	1

usos múltiples y de luminarias.	Rehabilitación	2

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

177

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.S. Técnica No. 18.	Los Cabos	100	1,581,601	1,581,601	0	0	0	100	Beneficiario	693

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

E.P. Bicentenario de La Independencia de México.	Los Cabos	100	157,998	157,998	0	0	0	100	Beneficiario	640

Trabajos de rehabilitación de cisternas, muros cubre tinacos y obra	Cabo San Lucas	Rehabilitación	3

exterior.

E.P. Francisco Javier Mina.	Los Cabos	100	436,870	436,870	0	0	0	100	Beneficiario	424

Construcción de cisterna de 10,000 lt, rehabilitación de núcleo de   San José del Cabo	Obra	3

servicios sanitarios,   de cerco perimetral y barandal.

E.P. Gregorio Cruz y Rodríguez.	Los Cabos	100	260,221	260,221	0	0	0	100	Beneficiario	327

Construcción de cisterna de 10,000 lt.	San José del Cabo	Obra	2

J.N. José Clemente Orozco.	Los Cabos	100	191,205	191,205	0	0	0	100	Beneficiario	245

Rehabilitación  de  red  eléctrica,  núcleo  de  servicios  sanitarios  y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	3

cambio  de  cancelería  en  aulas.

J.N. Alejandro Torres Rosas.	Los Cabos	100	316,881	316,881	0	0	0	100	Beneficiario	215

Rehabilitación  de  edificio  A,  núcleo  de  servicios  sanitarios  y	Cabo San Lucas	Rehabilitación	3

construcción  de  andador  de  acceso.

E.P. Ramón Green Álvarez.	Los Cabos	100	13,963	13,963	0	0	0	100	Beneficiario	617

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

E.S. Técnica No.14.	Los Cabos	100	81,962	81,962	0	0	0	100	Beneficiario	624

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	San José del Cabo	Rehabilitación	1

E.P. Justo Sierra.	Los Cabos	100	592,684	592,684	0	0	0	100	Beneficiario	429

Construcción de cisterna de 10,000 lt, rehabilitación de núcleo de   San José del Cabo	Obra	1

servicios sanitarios, rehabilitación de red eléctrica y registros de	Rehabilitación	3

absorción.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

178

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. León Cota Collins.	Los Cabos	100	102,451	102,451	0	0	0	100	Beneficiario	486

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

E.P.  Civilizadores  de  Baja  California.  Construcción  de  cisterna	Loreto	100	319,667	319,667	0	0	0	100	Beneficiario	480

prefabricada  de  10,000  lt  y  demolición  de  cisterna  existente.	Loreto	Obra	2

E.P. Olivia Perpuli de La Toba.	Loreto	100	181,160	181,160	0	0	0	100	Beneficiario	141

Construcción de cisterna prefabricada de 5,000 lt.	Loreto	Obra	1

E.P. Francisco González Bocanegra. Rehabilitación eléctrica de 3	La Paz	100	207,452	207,452	0	0	0	100	Beneficiario	475

aulas  didácticas,  desazolve  de  salidas  sanitarias,  aplanados  en	La Paz	Rehabilitación	4

muros interiores de un aula y rehabilitación de bombas de cisterna.

J.N. Fundación de La Paz.	La Paz	100	16,725	16,725	0	0	0	100	Beneficiario	179

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. 15 de Mayo.	La Paz	100	72,075	72,075	0	0	0	100	Beneficiario	441

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

E.S.T. No. 1 Profa. Concepción Casillas Seguame, Trabajos de	La Paz	100	445,290	445,290	0	0	0	100	Beneficiario	600

rehabilitación.	La Paz	Obra	1

E.S. David Peralta Osuna.	La Paz	100	1,035,890	1,035,890	0	0	0	100	Beneficiario	583

Trabajos de rehabilitación.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Víctor Hugo.	La Paz	100	856,012	856,012	0	0	0	100	Beneficiario	303

Trabajos de rehabilitación.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Niños Héroes.	La Paz	100	517,703	517,703	0	0	0	100	Beneficiario	382

Trabajos de rehabilitación.	La Paz	Rehabilitación	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

179

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.S. Humberto Muñoz Zazueta.	La Paz	100	331,597	331,597	0	0	0	100	Beneficiario	520

Trabajos de rehabilitación de cancelaría.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Leona Vicario.	La Paz	100	209,946	209,946	0	0	0	100	Beneficiario	287

Construcción de cisterna de 10,000 lt.	El Centenario	Obra	1

E.P. Carlos Jerez Márquez.	La Paz	100	50,470	50,470	0	0	0	100	Beneficiario	253

Sustitución de tanque hidroneumático y rehabilitación de casetas de	La Paz	Rehabilitación	2

cisternas.

E.P. María Joaquina Amador Amador. Construcción de cisterna de	La Paz	100	249,813	249,813	0	0	0	100	Beneficiario	295

5,000 lt, rehabilitación de frontera de andador y lavamanos.	La Paz	Rehabilitación	2

E.P. Valentín Gómez Farías.	La Paz	100	424,352	424,352	0	0	0	100	Beneficiario	437

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt y reconstrucción	La Paz	Obra	2

de cisterna existente.

CAM Sra. Luz Davis de Mendoza.	La Paz	100	511,796	511,796	0	0	0	100	Beneficiario	78

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt, rehabilitación de	La Paz	Obra	2

núcleo de servicios sanitarios y rehabilitación de aulas.

CAM No.13.	La Paz	100	282,909	282,909	0	0	0	100	Beneficiario	71

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt, colocación de	La Paz	Obra	2

techumbre en viveros.

E.P. Netzahualcóyotl.	La Paz	100	17,468	17,468	0	0	0	100	Beneficiario	154

Conexión a fosa séptica y suministro e instalación a tinaco.	El Carrizal	Suministro	2

E.S. Técnica No. 17.	La Paz	100	103,317	103,317	0	0	0	100	Beneficiario	699

Trabajos de rehabilitación.	La Paz	Rehabilitación	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

180

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Prof. Francisco Cota Moreno.	La Paz	100	339,855	339,855	0	0	0	100	Beneficiario	319

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Ignacio Zaragoza.	La Paz	100	472,122	472,122	0	0	0	100	Beneficiario	489

Suministro y colocación de subestación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Ignacio Zaragoza.	La Paz	100	188,549	188,549	0	0	0	100	Beneficiario	489

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

J.N. Profa. Rosaura Zapata Cano.	La Paz	100	134,710	134,710	0	0	0	100	Beneficiario	85

Trabajos  de   rehabilitación   de   núcleo   de   servicios   sanitarios,	La Paz	Rehabilitación	3

rehabilitación  de   obra   exterior,   aula   y   área   administrativa.	Rehabilitación	3

E.S. Técnica No.10.	La Paz	100	837,462	837,462	0	0	0	100	Beneficiario	639

Trabajos   de   impermeabilización,   sustitución   de   luminarias   y	La Paz	Rehabilitación	3

rehabilitación   eléctrica.

E.S. Gabriel Francisco Ojeda Agúndez.	La Paz	100	279,633	279,633	0	0	0	100	Beneficiario	565

Construcción de cisterna prefabricada de 10,000 lt y rehabilitación	La Paz	Obrero	2

de red hidráulica.

J.N. Guadalupe Victoria.	La Paz	100	229,631	229,631	0	0	0	100	Beneficiario	46

Construcción de cisterna de 5,000 lt.	La Paz	Obra	1

E.S. José María Garma González.	La Paz	100	210,114	210,114	0	0	0	100	Beneficiario	254

Construcción de cisterna de 10,000 lt.	El Centenario	Obra	1

E.P. Emiliano Zapata.	Mulegé	100	172,569	172,569	0	0	0	100	Beneficiario	79

Construcción de cisterna de 5,000 lt.	San Bruno	Obra	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

181

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P.  Valentín Gómez Farías.	Comondú	100	206,085	206,085	0	0	0	100	Beneficiario	523

Construcción de cisterna de 10,000 lt.	Ciudad Constitución	Obra	1

E.S. Técnica No.1, Profa. Concepción Casillas Seguame.	La Paz	100	198,971	198,971	0	0	0	100	Beneficiario	600

Trabajos de rehabilitación en talleres.	La Paz	Rehabilitación	1

J.N. Valerio González Canseco.	Los Cabos	100	3,826	3,826	0	0	0	100	Beneficiario	146

Suministro de 3 mesitas.	San José del Cabo	Mobiliario	1

E.P. Valle de Santo Domingo.	Comondú	100	50,745	50,745	0	0	0	100	Beneficiario	259

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

E.P. Jaime Torres Bodet.	Comondú	100	59,448	59,448	0	0	0	100	Beneficiario	256

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

E.P. Pedro Moreno.	Comondú	100	547,177	547,177	0	0	0	100	Beneficiario	264

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

J.N. Prof. Manuel Quiroz Martínez.	Mulegé	100	788,085	788,085	0	0	0	100	Beneficiario	125

Remodelación de núcleo de servicios sanitarios, construcción de	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

cisterna de 5,000 lt y de andadores de conexión.

Almacén ISIFE.	La Paz	100	8,797	8,797	0	0	0	100	Beneficiario	60

Suministro de 2 pizarrones.	La Paz	Mobiliario	1

E.P. Braulio Maldonado Sández.	Mulegé	100	999,519	999,519	0	0	0	100	Beneficiario	74

Construcción  de  aula  didáctica  aislada  de  6.00  x  6.00  m  en	Ejido Luis	Obra	1

estructura regional, rehabilitación cerco perimetral y red eléctrica	Echeverría	Rehabilitación	2

exterior.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

182

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Prof. Antonio F. Delgado.	Mulegé	100	613,178	613,178	0	0	0	100	Beneficiario	184

Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de cubo de	Santa Rosalía	Rehabilitación	1

escaleras.

E.P. Braulio Maldonado Sández.	Mulegé	100	191,005	191,005	0	0	0	100	Beneficiario	74

Construcción de cisterna de 10,000 lt.	Ejido Luis	Obra	1

Echeverría

E.P. Benito Juárez García.	Mulegé	100	174,983	174,983	0	0	0	100	Beneficiario	266

Construcción de cisterna de 10,000 lt.	Santa Rosalía	Obra	1

J.N. Miguel Hidalgo y Costilla.	Mulegé	100	186,798	186,798	0	0	0	100	Beneficiario	22

Construcción de cisterna de 5,000 lt.	San Bruno	Obra	1

E.P. Francisco King Rondero.	La Paz	100	260,022	260,022	0	0	0	100	Beneficiario	449

Rehabilitación de barda perimetral.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Prof. J. Emilio Mendoza Mouet.	La Paz	100	140,304	140,304	0	0	0	100	Beneficiario	34

Construcción de cisterna de 5 m3.	La Ventana	Obra	1

E.P. Venustiano Carranza.	La Paz	100	54,772	54,772	0	0	0	100	Beneficiario	452

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Francisco I. Madero.	La Paz	100	386,468	386,468	0	0	0	100	Beneficiario	226

Construcción de cisterna de 10,000 lt y rehabilitación de núcleo de	La Paz	Obra	1

servicios sanitarios.	Rehabilitación	1

J.N. Josefina Ramos del Rio.	La Paz	100	213,674	213,674	0	0	0	100	Beneficiario	126

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

J.N. Rosario Rosas.	La Paz	100	291,334	291,334	0	0	0	100	Beneficiario	78

Trabajos de rehabilitación eléctrica y construcción de cisterna de 5	La Paz	Rehabilitación	1

m3.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

183

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

E.P. Ignacio López Rayón.	La Paz	100	7,413	7,413	0	0	0	100	Beneficiario	274

Cambio de bomba en cisterna existente.	La Paz	Rehabilitación	1

E.P. Luis Donaldo Colosio Murrieta.	La Paz	100	69,254	69,254	0	0	0	100	Beneficiario	271

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

E.S. José María Morelos y Pavón.	La Paz	100	56,307	56,307	0	0	0	100	Beneficiario	625

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

E.S. Alejandro Meza León.	La Paz	100	22,324	22,324	0	0	0	100	Beneficiario	63

Trabajos de rehabilitación en fosa séptica.	San Antonio	Rehabilitación	1

Almacén ISIFE.	La Paz	100	155,641	155,641	0	0	0	100	Beneficiario	2

Escritorio  secretarial  metálico  de  un  pedestal  (14  piezas),  silla	La Paz	Mobiliario	1

secretarial  (14  pzas).

E.P. Ejido San José Viejo.	Los Cabos	100	11,315	11,315	0	0	0	100	Beneficiario	544

Habilitación de sistema hidráulico - sanitario para la instalación y   San José del Cabo	Rehabilitación	1

operación de lavamanos.

E.P. Bicentenario de la Independencia de México.	Los Cabos	100	104,281	104,281	0	0	0	100	Beneficiario	640

Trabajos de rehabilitación en núcleo de servicios sanitarios.	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

J.N. Gabriela Mistral.	La Paz	100	60,460	60,460	0	0	0	100	Beneficiario	70

Trabajos de rehabilitación eléctrica.	La Paz	Rehabilitación	1

COBACH No. 02.	Los Cabos	100	817,739	817,739	0	0	0	100	Beneficiario	778

Construcción de red de alcantarillado y ampliación de canal pluvial.	San José del Cabo	Obra	2

CECyTE No. 10.	Comondú	100	38,488	38,488	0	0	0	100	Beneficiario	450

Suministro de equipo de cómputo.	Ciudad Constitución	Equipo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

184

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

CECyTE No.10.	Comondú	100	51,063	51,063	0	0	0	100	Beneficiario	450

Suministro de 2 equipos de cómputo de escritorio.	Ciudad Constitución	Equipo	2

CECyTE No. 10.	Comondú	100	31,318	31,318	0	0	0	100	Beneficiario	450

Suministro de computadoras laptop.	Ciudad Constitución	Equipo	1

CECyTE No. 09.	La Paz	100	76,594	76,594	0	0	0	100	Beneficiario	200

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	San Juan de Los	Equipo	3

Planes

CECyTE No. 08.	La Paz	100	76,594	76,594	0	0	0	100	Beneficiario	552

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	La Paz	Equipo	3

CECyTE No. 06.	Mulegé	100	102,126	102,126	0	0	0	100	Beneficiario	627

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	Villa Alberto Andrés	Equipo	4

Alvarado Arámburo

CECyTE No.05.	Los Cabos	100	127,657	127,657	0	0	0	100	Beneficiario	563

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	Cabo San Lucas	Equipo	5

CECyTE No.04.	Los Cabos	100	127,657	127,657	0	0	0	100	Beneficiario	581

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	San José del Cabo	Equipo	5

CECyTE No. 01.	Mulegé	100	76,594	76,594	0	0	0	100	Beneficiario	581

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	Heroica Mulegé	Equipo	3

CECyTE No.03.	Los Cabos	100	102,126	102,126	0	0	0	100	Beneficiario	349

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	Santiago	Equipo	4

CECyTE No.02.	La Paz	100	102,126	102,126	0	0	0	100	Beneficiario	341

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	Todos Santos	Equipo	4

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

185

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

EMSAD No.16.	La Paz	100	51,063	51,063	0	0	0	100	Beneficiario	188

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	Los Barriles	Equipo	2

EMSAD No. 14.	La Paz	100	25,531	25,531	0	0	0	100	Beneficiario	141

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	Melitón Albáñez	Equipo	1

Domínguez

EMSAD No. 13.	La Paz	100	25,531	25,531	0	0	0	100	Beneficiario	157

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	La Paz	Equipo	1

EMSAD No. 07.	Mulegé	100	102,126	102,126	0	0	0	100	Beneficiario	191

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	San Ignacio	Equipo	4

EMSAD No. 01.	Mulegé	100	76,594	76,594	0	0	0	100	Beneficiario	103

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	Bahía Asunción	Equipo	3

Dirección General.	La Paz	100	76,594	76,594	0	0	0	100	Beneficiario	2

Suministro de equipo de cómputo de escritorio.	La Paz	Equipo	3

EMSAD No. 01.	Mulegé	100	62,636	62,636	0	0	0	100	Beneficiario	103

Suministro de computadoras laptop.	Bahía Asunción	Equipo	2

Dirección General ISIFE.	La Paz	100	62,636	62,636	0	0	0	100	Beneficiario	2

Suministro de computadoras laptop.	La Paz	Equipo	2

COBACH No. 11.	La Paz	100	1,356,574	1,356,574	0	0	0	100	Beneficiario	664

Construcción de taller de prácticas y aula didáctica en estructura	La Paz	Obra	1

U1-C.	Taller	1

EMSaD 01.	Mulegé	100	43,714	43,714	0	0	0	100	Beneficiario	65

Suministro de computadoras de escritorio y dos equipos laptop.	Bahía Asunción	Equipamiento	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

186

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Dirección general de los CECyTE.	La Paz	100	35,275	35,275	0	0	0	100	Beneficiario	60

Suministro de computadoras de escritorio y dos equipo laptop.	La Paz	Equipamiento	1

Universidad Tecnológica de La Paz.	La Paz	30	174,074	174,074	0	0	0	26	Beneficiario	802

Trabajos  de  terminación  de  estructura  de  techumbre  y  malla	La Paz	Rehabilitación	2

sombra  en  cancha.

Universidad Tecnológica de La Paz.	La Paz	100	3,073,354	3,073,354	0	0	0	100	Beneficiario	802

Construcción e cancha de usos múltiples, protecciones en accesos	La Paz	Obra	3

principales, andadores.

Universidad Tecnológica de La Paz.	La Paz	100	354,918	354,918	0	0	0	100	Beneficiario	802

Construcción de estructura tubular para cancha de usos múltiples.	La Paz	Obra	1

Universidad Autónoma de Baja California Sur.	La Paz	100	1,988,634	1,988,634	0	0	0	100	Beneficiario	6578 Trabajos  de  rehabilitación  y  adecuación  de  edificio  AD-10  para	La Paz								Rehabilitación	2

oficinas  de  atención.

Universidad Autónoma de Baja California Sur.	La Paz	100	1,842,271	1,842,271	0	0	0	100	Beneficiario	6578 Trabajos de rehabilitación de losa de azotea y refuerzo estructural	La Paz								Rehabilitación	2

de edificio AD-19 Rectoría.

Universidad Autónoma de Baja California Sur.		La Paz	100	4,595,407	4,595,407	0	0	0	100	Beneficiario	6578 Trabajos   complementarios   de   edificio   de	tecnologías   de	La Paz								Rehabilitación	1

información   y   seguridad.

Universidad Autónoma de Baja California Sur.	La Paz	100	1,160,822	1,160,822	0	0	0	100	Beneficiario	6578 Instalación de alumbrado en estadio de fútbol y fútbol 7.	La Paz								Rehabilitación	2

Universidad Autónoma de Baja California Sur.	La Paz	100	1,024,739	1,024,739	0	0	0	100	Beneficiario	6578 Construcción de mesa de concreto para lombricero.	La Paz								Obra	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

187

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Universidad Autónoma de Baja California Sur.	La Paz	100	88,119	88,119	0	0	0	100	Beneficiario	6578 Sistema solar y pozo agrícola y cerco reja-acero.	La Paz								Equipamiento	1

Universidad Autónoma de Baja California Sur.	La Paz	95	1,120,275	1,120,275	0	0	0	95	Beneficiario	6578 Tablero  de  distribución,  rehabilitación  de  cisterna  de  10  m3  en	La Paz								Rehabilitación	1

rectoría y construcción de caseta e instalación de hidroneumática	Obra	2

en edificio de lenguas.

Universidad Tecnológica de La Paz.	La Paz	30	255,944	255,944	0	0	0	100	Beneficiario	802

Construcción de estructura tubular para cancha de usos múltiples.	La Paz	Obra	1

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

CENDI Tierra y Libertad.	La Paz	100	575,795	575,795	0	0	0	100	Beneficiario	80

Sustitución   de   tres   cisternas   de   10,000   Lt.,   y   trabajos   de	La Paz	Rehabilitación	2

impermeabilizante.

CENDI No. 04,	Los Cabos	100	213,653	213,653	0	0	0	100	Beneficiario	55

Trabajos de rehabilitación.	Cabo San Lucas	Rehabilitación	1

CENDI No.1 Jesús Castro Agúndez.	La Paz	100	154,399	154,399	0	0	0	100	Beneficiario	58

Trabajos de rehabilitación.	La Paz	Rehabilitación	1

CENDI No.2 María del Carmen Ortega Mesa,	La Paz	100	213,568	213,568	0	0	0	100	Beneficiario	59

Trabajos de Rehabilitación.	La Paz	Rehabilitación	1

CENDI No.5.	Comondú	100	258,345	258,345	0	0	0	100	Beneficiario	35

Trabajos de rehabilitación.	Ciudad Constitución	Rehabilitación	1

CENDI No.3, Carmen Verdugo Pedrín.	Los Cabos	100	236,941	236,941	0	0	0	100	Beneficiario	45

Trabajos de rehabilitación.	San José del Cabo	Rehabilitación	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

188

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

CENDI Tierra y Libertad.	Comondú	100	134,203	134,203	0	0	0	100	Beneficiario	55

Trabajos de rehabilitación.	Puerto San Carlos	Rehabilitación	1

RECURSOS PROPIOS

Secretaría  de  Educación  Pública  de  B.C.S.  Mantenimiento  y	La Paz	100	462,072	0	462,072	0	0	100	Beneficiario	141

remodelación  de  la  Sala  de  Educadores  Sudcalifornianos.	La Paz	Rehabilitación	1

Instituto Estatal de Educación para Adultos en Baja California Sur (IEEA)

CERTIFICACIONES

Adultos de 15 años o más que concluyen el nivel de alfabetización.	Cobertura	96	1,372,324	1,372,324	0	0	0	63	Beneficiario	61

La meta Estatal son 96 personas alfabetizadas.	Estatal	Constancia	61

Adultos de 15 años o más que concluyen el nivel de alfabetización.	Cobertura	89	95,858	95,858	0	0	0	59	Beneficiario	4

La meta Estatal son 7 personas alfabetizadas.	Estatal	Constancia	4

Adultos de 15 años o más que concluyen el nivel de alfabetización.	Cobertura	99	187,381	0	187,381	0	0	65	Beneficiario	8

La meta Estatal son 13 personas alfabetizadas.	Estatal	Constancia	8

Adultos de 15 años o más que concluyen el nivel primaria. La meta	Cobertura	96	8,991,085	8,991,085	0	0	0	72	Beneficiario	453

Estatal son 630 certificados.	Estatal	Certificado	453

Adultos de 15 años o más que concluyen el nivel primaria. La meta	Cobertura	89	628,036	628,036	0	0	0	67	Beneficiario	32

Estatal son 47 certificados.	Estatal	Certificado	32

Adultos de 15 años o más que concluyen el nivel primaria. La meta	Cobertura	99	1,227,667	0	1,227,667	0	0	75	Beneficiario	62

Estatal son 83 certificados.	Estatal	Certificado	62

Adultos de 15 años o más que concluyen el nivel secundaria. La	Cobertura	96	25,589,101	25,589,101	0	0	0	65	Beneficiario	1172

meta Estatal son 1,793 certificados.	Estatal	Certificado	1172

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

189

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adultos de 15 años o más que concluyen el nivel secundaria. La	Cobertura	89	1,787,424	1,787,424	0	0	0	62	Beneficiario	82

meta Estatal son 135 certificados.	Estatal	Certificado	82

Adultos de 15 años o más que concluyen el nivel secundaria. La	Cobertura	99	3,494,004	0	3,494,004	0	0	68	Beneficiario	160

meta Estatal son 235 certificados.	Estatal	Certificado	160

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN ESPACIOS EDUCATIVOS

Mantenimiento con remodelación y pintura al estadio de fútbol del	Comondú	100	1,022,936	0	522,000	0	500,936	100	Beneficiario	1077

ITS.	Ciudad Constitución	Estudiante	914

Mantenimiento	1

Mantenimiento y conservación del edificio A principal del Instituto.	Comondú	100	481,707	0	481,707	0	0	100	Beneficiario	1077

Ciudad Constitución	Estudiante	914

Mantenimiento	1

Mantenimiento de 700 butacas escolares del Instituto.	Comondú	100	389,296	139,200	90,016	0	160,080	100	Beneficiario	914

Ciudad Constitución	Estudiante	914

Mantenimiento	1

Mantenimiento de antena de comunicaciones de una altura de 30	Comondú	100	38,717	34,077	4,640	0	0	100	Beneficiario	1077

m. en el Instituto.	Ciudad Constitución	Estudiante	914

Mantenimiento	1

Rehabilitación y remodelación total del laboratorio de gastronomía	Comondú	100	851,289	825,189	26,100	0	0	100	Beneficiario	914

en el Instituto.	Ciudad Constitución	Estudiante	914

Rehabilitación	1

Mantenimiento a instalaciones de purificadora del Instituto.	Comondú	100	157,607	0	0	0	157,607	100	Beneficiario	1077

Ciudad Constitución	Estudiante	914

Mantenimiento	1

Mantenimiento y conservación a cisterna del Instituto.	Comondú	100	98,600	0	0	0	98,600	100	Beneficiario	1077

Ciudad Constitución	Estudiante	914

Mantenimiento	1

Mantenimiento y conservación del edificio C, unidad multifuncional	Comondú	100	295,000	0	0	0	295,000	100	Beneficiario	1077

de talleres y laboratorios del Instituto.	Ciudad Constitución	Estudiante	914

Mantenimiento	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

190

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Mantenimiento y conservación espacio recreativo y jardinerías del	Comondú	100	298,835	0	0	0	298,835	100	Beneficiario	1077

edificio principal del Instituto.	Ciudad Constitución	Estudiante	914

Mantenimiento	1

Adquisición de 75 butacas escolares con paleta para estudiantes	Comondú	100	100,000	0	0	0	100,000	100	Beneficiario	914

del centro de idiomas del Instituto.	Ciudad Constitución	Estudiante	914

Equipamiento	1

Secretaría de Educación Pública (Federal)

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del I.P.N. (CICIMAR)

FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Nómina  institucional.  Sueldos,  prestaciones  y  estímulos  pagados	La Paz	100	181,105,260	181,105,260	0	0	0	100	Beneficiario	182

por el gobierno federal a través del Instituto Politécnico Nacional al	La Paz	Investigador	128

personal adscrito al CICIMAR con plaza de base o interina.	Trabajador	54

Becas Institucionales para Alumnos. Apoyos económicos otorgados	La Paz	100	2,532,000	2,532,000	0	0	0	100	Beneficiario	133

a  través  del  IPN,  por  becas  de  estudio  y  becas  tesis  para  los	La Paz	Becario	133

estudiantes  del  posgrado  que  ofrece  el  CICIMAR.

Becas y Estímulos Económicos pagados a través del IPN, a los	La Paz	100	27,154,988	27,154,988	0	0	0	100	Beneficiario	73

investigadores adscritos al CICIMAR por su alta productividad y su	La Paz	Becario	73

excelencia académica.

Apoyos  Económicos  otorgadas  a  través  del  CONACYT,  a  los	La Paz	100	23,876,087	23,876,087	0	0	0	100	Beneficiario	174

alumnos  inscritos  en  los  programas  de  posgrado  que  ofrece  el	La Paz	Becario	174

CICIMAR.

Apoyos  Económicos  CONACYT  por  concepto  de  sueldos  a  los	La Paz	100	27,756,088	27,756,088	0	0	0	100	Beneficiario	69

investigadores del programa de cátedras, y por estímulos a los	La Paz	Investigador	69

académicos  del  CICIMAR  miembros  del  Sistema  Nacional  de Investigadores.

Proyectos  de  investigación  científica,  tecnológica  e  innovación.	La Paz	100	8,089,127	8,089,127	0	0	0	100	Beneficiario	80

Gasto aplicado en las investigaciones realizadas en el CICIMAR	La Paz	Investigador	80

para  el  estudio  y  conservación  sustentable  de  los  recursos naturales.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

191

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Equipamiento y actualización tecnológica. Inversión realizada por el	La Paz	100	1,027,576	1,027,576	0	0	0	100	Beneficiario	9

gobierno federal, a través del Instituto Politécnico Nacional, para	La Paz	Equipamiento	56

dotar al CICIMAR de mobiliario, equipo científico y de cómputo.

Materiales, suministros y servicios generales. Recursos materiales y	La Paz	100	10,849,139	10,849,139	0	0	0	100	Beneficiario	363

servicios   necesarios   para   la   operación   de   las   actividades	La Paz	Alumno	181

institucionales.	Trabajador	182

CET del Mar

BECAS

Otorgamiento Beca Benito Juárez.	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	640

La Paz	Beca	410

Programa	1

CAPACITACIÓN

Capacitación Docente en plataforma COSFAC.	La Paz	100	0	0	0	0	0	83	Beneficiario	40

La Paz	Capacitación	20

Capacitación	16

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Comité de Protección Civil Escolar.	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	716

La Paz	Comité	1

FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Programas de tutorías y apoyo académico para evitar la deserción	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	640

por bajo desempeño y elevar la calidad de la educación.	La Paz	Programa	1

Delegación Federal de la S.E.P.

ACCESO A TRÁMITES Y SERVICIOS

Ventanilla  única  de  Certificación  Nacional  de  Nivel  de  Idioma	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	393

(CENNI)  en  la  Oficina  de  Enlace  Educativo  en  B.C.S.	Estatal	Trámite	91

Certificado	83

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

192

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Búsqueda de Personas.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Estatal	Solicitud	127

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Convenio de Colaboración SEP-SEMARNAT 2022.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Estatal	Alumno	265

Escuela	3

GESTIÓN CIUDADANA

Ventanilla de Atención Ciudadana.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Estatal	Solicitud	31

TRÁMITES Y SERVICIOS

Ventanilla de INDAUTOR (Instituto Nacional de Derecho de Autor)	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

en la Oficina de Enlace Educativo en B.C.S.	Estatal	Atención	414

Registro	78

Delegación Federal del CONAFE

EDUCACIÓN COMUNITARIA

Programa   Sistema   de   Estudios   a   Docentes   (SED):   Apoyo	Cobertura	100	1,713,600	1,713,600	0	0	0	100	Beneficiario	168

económico mensual hasta 30 o 60 meses, para que les permitan	Estatal	Programa	1

continuar con sus estudios de nivel medio superior y superior.

Educación Básica: Convenio de Colaboración Interinstitucional con	Cobertura	100	514,544	0	514,544	0	0	100	Beneficiario	37

el  Gobierno  del  Estado,  para  fortalecer  el  quehacer  educativo	Estatal	Convenio	1

comunitario  e  institucional  en  la  Entidad.

Educación  Básica:  Servicios  Educativos  a  niños/as  en  edad  de	Cobertura	100	7,503,114	7,503,114	0	0	0	100	Beneficiario	1710 Nivel Preescolar  y  Nivel  Primaria  que  habitan  en  campamentos	Estatal								Alumno 	1527

agrícolas  migrantes,  comunidades rurales  y  urbano-marginadas.	Figura	183

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

193

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

EDUCACIÓN INICIAL

Educación  Inicial:  Apoyar  con  orientación  a  mamás,  papás  y	Cobertura	100	7,266,210	7,266,210	0	0	0	100	Beneficiario	2954 cuidadores, con el fin de enriquecer las prácticas de crianza desde	Estatal								Figura		280

el vientre materno, hasta niños/as menores de cuatro años.	Persona	2674

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT)

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Mediante 464 acciones de capacitación se dio atención a 3,611	La Paz	100	1,526,957	656,797	0	0	870,160	100	Beneficiario	3611 estudiantes  en  24  especialidades  en  el  estado  por  parte  de	La Paz								Curso	464

CECATI No.39 y CECATI No.106. considerando alumnos CAED y POETA.

Instituto Tecnológico Superior de La Paz

EDUCACIÓN SUPERIOR

Para el ciclo escolar 2021-2022 se atendió una matrícula de 3,562	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	3562 alumnos de los cuales 3,521 son del nivel licenciatura y 41 de	La Paz								Escuela	1

posgrado.

Se  aceptaron  a  939  alumnos  de  nuevo  ingreso  de  las  1,053	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	939

solicitudes de admisión, aplicándose el examen del Ceneval para el	La Paz	Escuela	1

proceso de selección.

El índice promedio de deserción en el ciclo escolar 2020-2021, en	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2586 el  nivel  licenciatura  fue  de  12%  y  23.3%  en  el  nivel  posgrado.	La Paz								Escuela	1

Mediante el programa de tutorías se busca reducir estos índices.

El índice promedio de reprobación en el ciclo escolar 2020-2021, en	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2586 el  nivel  licenciatura  fue  de  44.4%  y  17%  en  el  nivel  posgrado.	La Paz								Escuela	1

Mediante el programa de tutorías se busca reducir estos índices.

Se otorgaron 1,328  becas como:  apoyo a la manutención,  para	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	1328

iniciar  la  titulación,    por  haber  concluido  la  titulación  y  jóvenes	La Paz	Escuela	1

escribiendo  el  futuro.	Beca	1328

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

194

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Se   impartieron   talleres   deportivos,   arte   y   cultura,   con   una	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2030 participación  de  1,257  alumnos    y  773  estudiantes  en  el  ciclo	La Paz								Escuela	1

escolar  2021  -  2022.

Se  coordinó  la  vinculación  de  la  Institución  con  los  sectores	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	454

públicos de la entidad a través de la participación de 454 alumnos	La Paz	Escuela	1

en servicio social.

Se  coordinó  la  vinculación  de  la  Institución  con  los  diferentes	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	497

sectores de la entidad a través de la participación de 497 alumnos	La Paz	Escuela	1

en residencias profesionales.

Se firmaron 10 convenios de vinculación con los sectores públicos y	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	951

privados  para  las  modalidades  de  servicio  social,  residencias	La Paz	Escuela	1

profesionales  y  servicios  prestados.

Se integraron informes anuales y mensuales de la administración	La Paz	100	21,456,062	19,964,700	1,491,362	0	0	100	Beneficiario	3562 del subsidio estatal para presentarse en el H. Congreso del Estado	La Paz								Escuela	1

y la Auditoría Superior del Estado de B.C.S.

Se utilizan  las plataformas digitales para la gestión académica en	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	748

la entrega de documentos a 414 egresados y 334 titulados.	La Paz	Escuela	1

Organismos Descentralizados

Patronato del Estudiante Sudcaliforniano

ALBERGUES RURALES

Subsidio Casa del Estudiante de Todos Santos.	La Paz	100	78,540	0	78,540	0	0	100	Beneficiario	36

Todos Santos	Estudiante	36

Albergue	1

Subsidio Albergue Rural de San Antonio.	La Paz	100	78,642	0	78,642	0	0	100	Beneficiario	21

San Antonio	Estudiante	21

Albergue	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.2. EDUCACIÓN PÚBLICA

195

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Subsidio  Casa  del  Estudiante  Sudcaliforniano  en  la  Ciudad  de	Cobertura	100	1,449,000	0	1,449,000	0	0	100	Beneficiario	74

México.	Estatal	Estudiante	74

Albergue	1

ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

Subsidio al Comedor de Estudiantes de Secundaria de Santiago.	Los Cabos	100	24,684	0	24,684	0	0	100	Beneficiario	46

Santiago	Estudiante	46

Comedor	1

BECAS

Programa Estatal de Becas en el municipio de La Paz.	La Paz	100	7,083,400	0	7,083,400	0	0	100	Beneficiario	1635

La Paz	Beca	1635

Alumno	1635

Programa Estatal de Becas en el municipio de Comondú.	Comondú	100	2,388,850	0	2,388,850	0	0	100	Beneficiario	809

Ciudad Constitución	Beca	809

Alumno	809

Programa Estatal de Becas en el municipio de Los Cabos.	Los Cabos	100	1,837,850	0	1,837,850	0	0	100	Beneficiario	719

San José del Cabo	Beca	719

Alumno	719

Programa Estatal de Becas en el municipio de Loreto.	Loreto	100	306,000	0	306,000	0	0	100	Beneficiario	94

Loreto	Beca	94

Alumno	94

Programa Estatal de Becas en el municipio de Mulegé.	Mulegé	100	1,818,700	0	1,818,700	0	0	100	Beneficiario	904

Santa Rosalía	Beca	904

Alumno	904

Programa    Estatal    de    Becas    Foráneas    para    Estudiantes	Cobertura	100	973,050	0	973,050	0	0	100	Beneficiario	118

Sudcalifornianos.	Estatal	Beca	118

Alumno	118

Programa   Estatal   de   Becas   de   Pago   Único   por   Excelente	Cobertura	100	565,000	0	565,000	0	0	100	Beneficiario	1101

Desempeño   Escolar.	Estatal	Beca	1101

Estudiante	1101

ANEXO

DE

OBRAS

196

1.3. Asistencia social y

atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

197

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.3. ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

199

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Bienestar

Gerencia de LICONSA en B.C.S.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE

Coadyuvar  con  la  economía  familiar  en  la  nutrición  con  leche	La Paz	100	3,235,759	3,235,759	0	0	0	100	Beneficiario	14,972 fortificada  de  excelente  calidad  a  precio  subsidiado.	La Paz								Litro	619,284

Coadyuvar  con  la  economía  familiar  en  la  nutrición  con  leche		Los Cabos	100	1,370,967	1,370,967	0	0	0	100	Beneficiario	7,949 fortificada  de  excelente  calidad  a  precio  subsidiado.	San José Del Cabo								Litro	262,386

Coadyuvar  con  la  economía  familiar  en  la  nutrición  con  leche		Comondú	100	2,051,649	2,051,649	0	0	0	100	Beneficiario	6,106 fortificada  de  excelente  calidad  a  precio  subsidiado.	Ciudad Constitución								Litro	392,660

Coadyuvar  con  la  economía  familiar  en  la  nutrición  con  leche	Loreto	100	169,415	169,415	0	0	0	100	Beneficiario	1,444 fortificada  de  excelente  calidad  a  precio  subsidiado.	Loreto								Litro	32,424

Coadyuvar  con  la  economía  familiar  en  la  nutrición  con  leche		Mulegé	100	280,217	280,217	0	0	0	100	Beneficiario	2,597 fortificada  de  excelente  calidad  a  precio  subsidiado.	Santa Rosalía								Litro	53,630

Unidad Operativa La Paz de DICONSA

PROGRAMA ALIMENTARIO

Apertura   de   tienda   DICONSA   que   cuenta   con   inventarios		Los Cabos	100	14,499	14,499	0	0	0	100	Beneficiario	3,000 suficientes   para   el   abasto   de   productos.	San José Del Cabo								Tienda		1

Apertura   de   tienda   DICONSA   que   cuenta   con   inventarios		Los Cabos	100	23,231	23,231	0	0	0	100	Beneficiario	2,400 suficientes   para   el   abasto   de   productos.	Vista Hermosa								Tienda		1

Apertura   de   tienda   DICONSA   que   cuenta   con   inventarios	Comondú	100	20,120	20,120	0	0	0	100	Beneficiario	240

suficientes   para   el   abasto   de   productos.	Ciudad Constitución	Tienda	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.3. ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

200

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apertura   de   tienda   DICONSA   que   cuenta   con   inventarios	Mulegé	100	50,101	50,101	0	0	0	100	Beneficiario	460

suficientes   para   el   abasto   de   productos.	Bahía Asunción	Tienda	2

Apertura   de   tienda   DICONSA   que   cuenta   con   inventarios	Mulegé	100	12,044	12,044	0	0	0	100	Beneficiario	120

suficientes   para   el   abasto   de   productos.	Santa Martha	Tienda	1

Apertura   de   tienda   DICONSA   que   cuenta   con   inventarios	Mulegé	100	11,986	11,986	0	0	0	100	Beneficiario	120

suficientes   para   el   abasto   de   productos.	Santa Águeda	Tienda	1

Apertura   de   tienda   DICONSA   que   cuenta   con   inventarios	Mulegé	100	20,881	20,881	0	0	0	100	Beneficiario	178

suficientes   para   el   abasto   de   productos.	Guerrero Negro	Tienda	1

Apertura   de   tienda   DICONSA   que   cuenta   con   inventarios	Mulegé	100	16,470	16,470	0	0	0	100	Beneficiario	240

suficientes   para   el   abasto   de   productos.	Barrio Canadá	Tienda	1

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

Dirección de Administración

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SNDIF SO39)

Adquisición de insumos, herramienta y material para la elaboración	Cobertura	100	599,690	599,690	0	0	0	40	Beneficiario	30

y donación de órtesis y prótesis en el CREE La Paz.	Estatal	Apoyo	15

Dirección de Asistencia e Integración Social

DONACIÓN

Donación de juguetes con motivo de Día de Reyes para NNA de	La Paz	100	11,837	0	0	0	11,837	100	Beneficiario	15

Casa Valentina por parte de SEPADA.	La Paz	Donación	1

Alimentos  y  donación  de  kits  de  limpieza  con  motivo  Posada	La Paz	100	2,000	0	0	0	2,000	100	Beneficiario	30

Navideña para el Albergue de Asistencia Social por parte del Grupo	La Paz	Donación	1

GAB de la Sría. Gral. de Gobierno.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.3. ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

201

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Celebración posada navideña. Donación de juguetes, piñatas para	La Paz	100	11,400	0	0	0	11,400	100	Beneficiario	27

NNA de Casa Cuna - Casa Hogar  por parte del grupo GAB de la	La Paz	Donación	1

Contraloría Gral. del Estado.

Celebración del Día de la Niñez. Donación de pizzas, piñatas  para	La Paz	100	2,100	0	0	0	2,100	100	Beneficiario	27

NNA en  Casa Cuna - Casa Hogar por parte del grupo GAB de la	La Paz	Donación	1

Contraloría Gral.

Celebración del Día de la Paternidad. Donación plancha de pastel	La Paz	100	800	0	0	0	800	100	Beneficiario	27

para NNA y personal de Casa Cuna - Casa Hogar por parte del	La Paz	Donación	1

GAB de la Contraloría Gral. del Estado.

Posada navideña. Donación de regalos a alumnas y alumnos de	La Paz	100	15,244	0	0	0	15,244	100	Beneficiario	81

Casa de Día para personas con discapacidad por parte de grupo de	La Paz	Donación	1

Amigas del Bienestar de la SEP.

Celebración del Día del Estudiante para alumnas y alumnos de	La Paz	100	2,000	0	0	0	2,000	100	Beneficiario	77

Casa de Día para Personas con Discapacidad. Donación de mesa	La Paz	Donación	1

de dulces.

Celebración del Día de la Paternidad por parte de Casa de Día para	La Paz	100	2,756	0	0	0	2,756	100	Beneficiario	50

Personas con Discapacidad. Donación de balones y material para	La Paz	Donación	1

reconocimientos por parte del grupo de Amigas del Bienestar de la SEP.

Donación de Coca Cola Company México   a Casa Cuna - Casa	La Paz	56	50,000	0	0	0	50,000	56	Beneficiario	27

Hogar con la que se adquirieron artículos deportivos, recreativos y	La Paz	Donación	1

musicales.

Donación a NNA de Casa Cuna - Casa Hogar de prendas de vestir	La Paz	100	20,600	0	0	0	20,600	100	Beneficiario	30

y calzado por parte del municipio de La Paz a través de la Dirección	La Paz	Donación	1

General de Inclusión y Diversidad.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.3. ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

202

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Donación de juguetes y bicicletas por parte de la CMIC a Casa	La Paz	100	20,000	0	0	0	20,000	100	Beneficiario	36

Cuna-Casa Hogar con motivo del Día de la Niñez.	La Paz	Donación	1

Donación  a  Casa  Cuna  -  Casa  Hogar  por  parte  del  grupo  de	La Paz	100	5,000	0	0	0	5,000	100	Beneficiario	27

Amigas del Bienestar de la Secretaría de Seguridad con motivo de	La Paz	Donación	1

festival navideño.

Donación de reparación de bicicletas de Casa Cuna - Casa Hogar	La Paz	100	10,000	0	0	0	10,000	100	Beneficiario	27

por  parte  del  grupo  de  Amigas  del  Bienestar  de  la  Sría.  de	La Paz	Donación	1

Seguridad.

Donación de regalos para Casa Cuna - Casa Hogar por parte del	La Paz	100	4,000	0	0	0	4,000	100	Beneficiario	36

grupo de Amigas del Bienestar de la Secretaría de Seguridad con	La Paz	Donación	1

motivo del Día de la Niñez.

E003 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN  SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

Albergue y alimentación Casa Valentina.	Cobertura	100	1,412,158	0	695,158	0	717,000	100	Beneficiario	602

Estatal	Albergue	1,671

Aportación	2

Albergue y alimentación en Albergue de Asistencia Social.	Cobertura	88	1,290,436	0	1,290,436	0	0	100	Beneficiario	1,074

Estatal	Albergue	1,074

Programa de lentes.	Cobertura	38	60,001	0	60,001	0	0	48	Beneficiario	105

Estatal	Apoyo	105

Programa de transporte terrestre.	Cobertura	29	196,223	0	196,223	0	0	45	Beneficiario	297

Estatal	Transporte	297

Programa de Pañales.	Cobertura	52	103,340	0	103,340	0	0	100	Beneficiario	131

Estatal	Apoyo	1,150

Apoyo de suministros médicos y medicamentos.	Cobertura	38	126,757	0	126,757	0	0	79	Beneficiario	131

Estatal	Suministro	41

Medicamento	89

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.3. ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

203

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo con aparatos ortopédicos.	Cobertura	55	152,433	0	152,433	0	0	58	Beneficiario	193

Estatal	Aparato Ortopédico	193

Dotación de sillas de ruedas.	Cobertura	70	703,723	0	703,723	0	0	88	Beneficiario	241

Estatal	Silla	241

Resguardo de Niñas, Niños y Adolescentes en Casa Cuna - Casa	Cobertura	77	3,069,878	0	2,217,878	0	852,000	100	Beneficiario	100

Hogar. Los recursos complementarios fueron aportados por Los	Estatal	Atención	100

Cabos Children´s Foundation.	Aportación	1

PENSIÓN HUMANITARIA

Pensiones humanitarias.	Cobertura	100	1,200,000	0	1,200,000	0	0	100	Beneficiario	200

Estatal	Adulto Mayor	100

Discapacidad	100

Dirección de Atención a Población Vulnerable

ACTIVIDADES CULTURALES Y/O DEPORTIVAS

Programa de Iniciación al Deporte y las Artes, en los Centros de	Cobertura	100	1,364,400	1,364,400	0	0	0	88	Beneficiario	614

Desarrollo Comunitario.	Estatal	Programa	1

CAPACITACIÓN

Construyendo   relaciones   democráticas   en   las   familias   y   la	Cobertura	60	250,000	250,000	0	0	0	100	Beneficiario	774

comunidad.	Estatal	Taller	1

Programa	1

DONACIÓN

Evento   y   donación   de   juguetes   con   motivo   de   las   fiestas	La Paz	100	12,000	0	0	0	12,000	100	Beneficiario	100

decembrinas.	La Paz	Evento	1

Centro de Desarrollo Comunitario Loma Linda.

Evento y donación de juguetes con motivo del Día de la Niñez.	La Paz	100	11,000	0	0	0	11,000	100	Beneficiario	120

Centro de Desarrollo Comunitario Loma Linda.	La Paz	Evento	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.3. ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

204

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Evento  y  donación  de  artículos  regalos  con  motivo  del  Día  del	La Paz	100	14,500	0	0	0	14,500	100	Beneficiario	100

Padre.	La Paz	Evento	1

Centro de Desarrollo Comunitario Loma Linda.

Evento  y  donación  de  artículos  regalos  con  motivo  Posada	La Paz	100	5,330	0	0	0	5,330	100	Beneficiario	70

Navideña.	La Paz	Evento	1

Centro de Desarrollo Comunitario Agustín Olachea.

Evento y donación de artículos regalos con motivo del Día de la	La Paz	100	6,636	0	0	0	6,636	100	Beneficiario	70

Niñez.	La Paz	Evento	1

Centro de Desarrollo Comunitario Agustín Olachea.

Evento  y  donación  de  artículos  regalos  con  motivo  del  Día  del	La Paz	100	5,236	0	0	0	5,236	100	Beneficiario	70

Padre.	La Paz	Evento	1

Centro de Desarrollo Comunitario Agustín Olachea.

Evento y donación de artículos regalos con motivo de la Posada	La Paz	100	8,136	0	0	0	8,136	100	Beneficiario	100

Navideña.	La Paz	Evento	1

Centro de Desarrollo Comunitario 8 de Octubre.

Evento  y  donación  de  artículos  regalos  en  Posada  Navideña  y	La Paz	100	4,300	0	0	0	4,300	100	Beneficiario	60

festejo  Día  de  la  Niñez.	La Paz	Evento	1

Centro de Desarrollo Comunitario 8 de Octubre.

Evento  y  donación  de  artículos  regalos  con  motivo  del  Día  del	La Paz	100	8,800	0	0	0	8,800	100	Beneficiario	60

Padre.	La Paz	Evento	1

Centro de Desarrollo Comunitario 8 de Octubre.

Evento  y  donación  de  artículos  regalos  con  motivo  del  Día  del	La Paz	100	60,000	0	0	0	60,000	100	Beneficiario	100

Padre.	La Paz	Evento	1

Colonia Villas de Guadalupe.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.3. ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

205

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Evento y donación de artículos regalos con motivo del Día de la	Los Cabos	100	7,746	0	0	0	7,746	100	Beneficiario	100

Niñez.	Cabo San Lucas	Evento	1

Centro de Desarrollo Comunitario Caribe.

Evento  y  donación  de  artículos  regalos  con  motivo  del  Día  del	Los Cabos	100	537	0	0	0	537	100	Beneficiario	100

Padre.	Cabo San Lucas	Evento	1

Centro de Desarrollo Comunitario Caribe.

Evento  y  donación  de  artículos  regalos  con  motivo  del  Día  del	La Paz	100	3,000	0	0	0	3,000	100	Beneficiario	70

Adulto  Mayor.	La Paz	Evento	1

Centro de Desarrollo Comunitario Olachea.

PROGRAMA ALIMENTARIO

Programas  Alimentarios  derivados  de  la  Estrategia  Integral  de		Los Cabos	100	17,880,624	17,880,624	0	0	0	100	Beneficiario		17,636 Asistencia  Social  Alimentaria  y  Desarrollo  Comunitario.	San José Del Cabo								Alimentos	1,291,953

Programas  Alimentarios  derivados  de  la  Estrategia  Integral  de	La Paz	100	18,479,076	18,479,076	0	0	0	100	Beneficiario	16,378 Asistencia  Social  Alimentaria  y  Desarrollo  Comunitario.	La Paz								Alimentos	958,594

Programas  Alimentarios  derivados  de  la  Estrategia  Integral  de		Comondú	100	9,338,287	9,338,287	0	0	0	100	Beneficiario	8,100 Asistencia  Social  Alimentaria  y  Desarrollo  Comunitario.	Ciudad Constitución								Alimentos	596,925

Programas  Alimentarios  derivados  de  la  Estrategia  Integral  de	Loreto	100	6,582,535	6,582,535	0	0	0	100	Beneficiario	5,771 Asistencia  Social  Alimentaria  y  Desarrollo  Comunitario.	Loreto								Alimentos	392,061

Programas  Alimentarios  derivados  de  la  Estrategia  Integral  de		Mulegé	100	10,460,395	10,460,395	0	0	0	100	Beneficiario	9,151 Asistencia  Social  Alimentaria  y  Desarrollo  Comunitario.	Santa Rosalía								Alimentos	688,893

Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de	Cobertura	100	738,529	0	738,529	0	0	100	Beneficiario	3,252 Emergencia.	Estatal								Programa		1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.3. ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

206

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO

Programa de Salud y Bienestar Comunitario, en los municipios de	Cobertura	50	1,564,840	1,564,840	0	0	0	50	Beneficiario	90

La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé.	Estatal	Grupo	6

Capacitaciones del Programa de Salud y Bienestar Comunitario, en	Cobertura	50	2,322,464	2,322,464	0	0	0	50	Beneficiario	90

los municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé.	Estatal	Programa	1

Dirección de Gestión Ciudadana

E003 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN  SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

Apoyo asistencial con insumos médicos y medicamentos.	La Paz	100	106,462	0	106,462	0	0	100	Beneficiario	460

La Paz	Persona	460

Apoyo	460

Apoyo asistencial con insumos médicos y medicamentos.	Mulegé	100	4,094	0	4,094	0	0	100	Beneficiario	2

Santa Rosalía	Persona	2

Apoyo	2

Apoyo asistencial con insumos médicos y medicamentos.	Comondú	100	10,236	0	10,236	0	0	100	Beneficiario	5

Ciudad Constitución	Persona	5

Apoyo	5

Apoyo asistencial con insumos médicos y medicamentos.	Loreto	100	2,047	0	2,047	0	0	100	Beneficiario	1

Loreto	Persona	1

Apoyo	1

Apoyo Asistencial con traslados aéreos fuera del estado.	La Paz	100	234,602	0	234,602	0	0	100	Beneficiario	124

La Paz	Paciente	62

Apoyo asistencial con traslados aéreos fuera del estado.	Los Cabos	100	13,672	0	13,672	0	0	100	Beneficiario	12

Cabo San Lucas	Paciente	6

Apoyo asistencial con servicios funerarios.	La Paz	100	138,000	0	138,000	0	0	100	Beneficiario	183

La Paz	Servicio	61

Familia	61

Apoyo asistencial con servicios funerarios.	Mulegé	100	3,000	0	3,000	0	0	100	Beneficiario	3

Santa Rosalía	Servicio	1

Familia	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.3. ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

207

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo asistencial con servicios funerarios.	Comondú	100	3,000	0	3,000	0	0	100	Beneficiario	3

Ciudad Constitución	Servicio	1

Familia	1

Apoyo asistencial con servicios funerarios.	Los Cabos	100	3,000	0	3,000	0	0	100	Beneficiario	3

Cabo San Lucas	Servicio	1

Familia	1

Apoyo asistencial para gastos de alimentación y hospedaje fuera	La Paz	100	38,600	0	38,600	0	0	100	Beneficiario	72

del estado por cuestiones de salud.	La Paz	Paciente	36

Apoyo	36

Apoyo asistencial con insumos médicos y medicamentos.	Los Cabos	100	20,473	0	20,473	0	0	100	Beneficiario	10

Cabo San Lucas	Persona	10

Apoyo	10

Apoyo asistencial con traslados aéreos fuera del estado.	Comondú	100	5,857	0	5,857	0	0	100	Beneficiario	4

Ciudad Constitución	Paciente	2

ANEXO

DE

OBRAS

208

I.4. Desarrollo social y

humano.

209

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

211

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Bienestar

Delegación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

AFILIACIÓN

Se realizó la afiliación de 11,826 adultos mayores  por medio de la	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100     Beneficiario	11826 credencial de INAPAM, les permite obtener apoyos y descuentos	Estatal								Credencial	11826 para  realizar  diversos  trámites,  mismos  que  contribuye  en  su

economía.

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

Se firma convenio con empresas para abrir espacios laborales a los	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100     Beneficiario	154

adultos mayores, para generar ingresos que les permitan apoyar su	Estatal	Convenio	1

economía.

Delegación Estatal de la Secretaría de Bienestar

APOYO PARA EL BIENESTAR DE NIÑAS Y NIÑOS, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Mulegé	100	7,200	7,200	0	0	0	100     Beneficiario	1

y jóvenes, en orfandad materna.	Guerrero Negro	Apoyo	1

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Mulegé	100	24,540	24,540	0	0	0	100     Beneficiario	2

y jóvenes, en orfandad materna.	Bahía Tortugas	Apoyo	2

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Mulegé	100	38,940	38,940	0	0	0	100     Beneficiario	3

y jóvenes, en orfandad materna.	Heroica Mulegé	Apoyo	3

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Mulegé	100	24,540	24,540	0	0	0	100     Beneficiario	2

y jóvenes, en orfandad materna.	Santa Rosalía	Apoyo	2

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Mulegé	100	24,540	24,540	0	0	0	100     Beneficiario	3

y jóvenes, en orfandad materna.	Villa Alberto Andrés	Apoyo	3

Alvarado Arámburo

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

212

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Loreto	100	14,400	14,400	0	0	0	100	Beneficiario	1

y jóvenes, en orfandad materna.	Loreto	Apoyo	1

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Comondú	100	468,780	468,780	0	0	0	100	Beneficiario	41

y jóvenes, en orfandad materna.	Ciudad Constitución	Apoyo	41

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Comondú	100	80,820	80,820	0	0	0	100	Beneficiario	8

y jóvenes, en orfandad materna.	Ciudad Insurgentes	Apoyo	8

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Comondú	100	98,160	98,160	0	0	0	100	Beneficiario	2

y jóvenes, en orfandad materna.	Puerto San Carlos	Apoyo	2

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Comondú	100	24,540	24,540	0	0	0	100	Beneficiario	9

y jóvenes, en orfandad materna.	Puerto Adolfo	Apoyo	9

López Mateos

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	La Paz	100	2,287,800	2,287,800	0	0	0	100	Beneficiario	191

y jóvenes, en orfandad materna.	La Paz	Apoyo	191

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	La Paz	100	34,680	34,680	0	0	0	100	Beneficiario	3

y jóvenes, en orfandad materna.	Chametla	Apoyo	3

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	La Paz	100	13,080	13,080	0	0	0	100	Beneficiario	1

y jóvenes, en orfandad materna.	El Centenario	Apoyo	1

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	La Paz	100	56,280	56,280	0	0	0	100	Beneficiario	4

y jóvenes, en orfandad materna.	El Pescadero	Apoyo	4

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	La Paz	100	28,800	28,800	0	0	0	100	Beneficiario	2

y jóvenes, en orfandad materna.	General Juan	Apoyo	2

Domínguez Cota

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

213

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	La Paz	100	14,400	14,400	0	0	0	100	Beneficiario	1

y jóvenes, en orfandad materna.	La Ventana	Apoyo	1

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	La Paz	100	38,940	38,940	0	0	0	100	Beneficiario	3

y jóvenes, en orfandad materna.	Melitón Albáñez	Apoyo	3

Domínguez

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	La Paz	100	24,540	24,540	0	0	0	100	Beneficiario	2

y jóvenes, en orfandad materna.	Puerto Chale	Apoyo	2

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	La Paz	100	79,560	79,560	0	0	0	100	Beneficiario	7

y jóvenes, en orfandad materna.	Todos Santos	Apoyo	7

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Los Cabos	100	727,680	727,680	0	0	0	100	Beneficiario	68

y jóvenes, en orfandad materna.	Cabo San Lucas	Apoyo	68

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Los Cabos	100	435,120	435,120	0	0	0	100	Beneficiario	38

y jóvenes, en orfandad materna.	San José del Cabo	Apoyo	38

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Los Cabos	100	17,340	17,340	0	0	0	100	Beneficiario	1

y jóvenes, en orfandad materna.	Miraflores	Apoyo	1

Apoyo económico, para el bienestar de niños y niñas, adolescentes	Los Cabos	100	7,200	7,200	0	0	0	100	Beneficiario	1

y jóvenes, en orfandad materna.	El Campamento	Apoyo	1

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	La Paz	100	9,692,800	9,692,800	0	0	0	100	Beneficiario	913

madres trabajadoras.	La Paz	Apoyo	913

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	La Paz	100	316,800	316,800	0	0	0	100	Beneficiario	31

madres trabajadoras.	El Centenario	Apoyo	31

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

214

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	La Paz	100	201,600	201,600	0	0	0	100	Beneficiario	19

madres trabajadoras.	Chametla	Apoyo	19

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Mulegé	100	560,000	560,000	0	0	0	100	Beneficiario	39

madres trabajadoras.	Heroica Mulegé	Apoyo	39

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Mulegé	100	185,600	185,600	0	0	0	100	Beneficiario	17

madres trabajadoras.	Bahía Asunción	Apoyo	17

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Mulegé	100	860,800	860,800	0	0	0	100	Beneficiario	81

madres trabajadoras.	Guerrero Negro	Apoyo	81

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Mulegé	100	568,000	568,000	0	0	0	100	Beneficiario	55

madres trabajadoras.	Santa Rosalía	Apoyo	55

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Mulegé	100	2,624,000	2,624,000	0	0	0	100	Beneficiario	20

madres trabajadoras.	Villa Alberto Andrés	Apoyo	20

Alvarado Arámburo

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Mulegé	100	294,400	294,400	0	0	0	100	Beneficiario	29

madres trabajadoras.	San Ignacio	Apoyo	29

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Mulegé	100	571,200	571,200	0	0	0	100	Beneficiario	55

madres trabajadoras.	Santa Rosalía	Apoyo	55

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Mulegé	100	172,800	172,800	0	0	0	100	Beneficiario	18

madres trabajadoras.	La Bocana	Apoyo	18

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Loreto	100	1,121,600	1,121,600	0	0	0	100	Beneficiario	96

madres trabajadoras.	Loreto	Apoyo	96

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

215

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Loreto	100	163,200	163,200	0	0	0	100	Beneficiario	15

madres trabajadoras.	Ligüí	Apoyo	15

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Loreto	100	46,400	46,400	0	0	0	100	Beneficiario	5

madres trabajadoras.	Agua Verde	Apoyo	5

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Los Cabos	100	13,380,800	13,380,800	0	0	0	100	Beneficiario	1279

madres trabajadoras.	Cabo San Lucas	Apoyo	1279

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Los Cabos	100	976,000	976,000	0	0	0	100	Beneficiario	91

madres trabajadoras.	San José del Cabo	Apoyo	91

Apoyo  económico, para  el  bienestar  de  niños  y  niñas,  hijos  de	Los Cabos	100	8,844,800	8,844,800	0	0	0	100	Beneficiario	854

madres trabajadoras.	San José del Cabo	Apoyo	854

PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	129,600	129,600	0	0	0	100	Beneficiario	6

mayores.	Los Batequitos	Apoyo	6

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	1,543,650	1,543,650	0	0	0	100	Beneficiario	71

mayores.	Benito Juárez	Apoyo	71

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	493,700	493,700	0	0	0	100	Beneficiario	23

mayores.	Cadejé	Apoyo	23

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	379,500	379,500	0	0	0	100	Beneficiario	18

mayores.	Carambuche	Apoyo	18

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas		Comondú	100	52,812,150	52,812,150	0	0	0	100	Beneficiario	2528 mayores.	Ciudad Constitución								Apoyo	2528

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

216

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	17,402,500	17,402,500	0	0	0	100	Beneficiario	835

mayores.	Ciudad Insurgentes	Apoyo	835

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Cuitláhuac Lote 19	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	64,800	64,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	El Jarillal	Apoyo	3

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Pedregal	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	138,050	138,050	0	0	0	100	Beneficiario	7

mayores.	Francisco Villa	Apoyo	7

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	108,000	108,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

mayores.	Jesús María	Apoyo	5

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	417,350	417,350	0	0	0	100	Beneficiario	19

mayores.	Josefa Ortiz de	Apoyo	19

Domínguez

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	La Picota	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	1,222,450	1,222,450	0	0	0	100	Beneficiario	59

mayores.	La Poza Grande	Apoyo	59

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	1,580,650	1,580,650	0	0	0	100	Beneficiario	73

mayores.	La Purísima	Apoyo	73

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

217

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	La Vinatería	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Las Avispas	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	851,600	851,600	0	0	0	100	Beneficiario	40

mayores.	Las Barrancas	Apoyo	40

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	1,976,650	1,976,650	0	0	0	100	Beneficiario	97

mayores.	Ley Federal de	Apoyo	97

Aguas Número Cinco

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	960,450	960,450	0	0	0	100	Beneficiario	44

mayores.	Ley Federal de	Apoyo	44

Aguas Número Cuatro

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	701,250	701,250	0	0	0	100	Beneficiario	32

mayores.	Ley Federal de	Apoyo	32

Aguas Número Dos

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	467,500	467,500	0	0	0	100	Beneficiario	21

mayores.	Ley Federal de	Apoyo	21

Aguas Número Tres

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	1,075,950	1,075,950	0	0	0	100	Beneficiario	52

mayores.	Ley Federal de	Apoyo	52

Aguas Número Uno

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	172,800	172,800	0	0	0	100	Beneficiario	8

mayores.	María Auxiliadora	Apoyo	8

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Nueva California	Apoyo	1

Lote 66

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

218

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	1,627,150	1,627,150	0	0	0	100	Beneficiario	72

mayores.	Palo Bola	Apoyo	72

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	172,800	172,800	0	0	0	100	Beneficiario	8

mayores.	Paso Hondo	Apoyo	8

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Poza Sola Dos	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	3,781,550	3,781,550	0	0	0	100	Beneficiario	183

mayores.	Puerto Adolfo	Apoyo	183

López Mateos

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	237,600	237,600	0	0	0	100	Beneficiario	11

mayores.	Puerto Alcatraz	Apoyo	11

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	40,100	40,100	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Puerto Magdalena	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	5,818,450	5,818,450	0	0	0	100	Beneficiario	271

mayores.	Puerto San Carlos	Apoyo	271

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Purísima Vieja	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	496,800	496,800	0	0	0	100	Beneficiario	23

mayores.	Ramaditas	Apoyo	23

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	108,000	108,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

mayores.	Salvatierra (Las	Apoyo	5

Bramonas)

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

219

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	San Buto	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	1,833,550	1,833,550	0	0	0	100	Beneficiario	86

mayores.	San Isidro	Apoyo	86

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	277,800	277,800	0	0	0	100	Beneficiario	12

mayores.	San José de	Apoyo	12

Comondú

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	San José de La	Apoyo	2

Noria

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	1,113,700	1,113,700	0	0	0	100	Beneficiario	54

mayores.	San Juanico	Apoyo	54

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	738,350	738,350	0	0	0	100	Beneficiario	33

mayores.	San Luis Gonzaga	Apoyo	33

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	519,150	519,150	0	0	0	100	Beneficiario	24

mayores.	San Miguel de	Apoyo	24

Comondú

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	San Miguel de	Apoyo	1

Quepo

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	San Rafael Uno	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	1,879,750	1,879,750	0	0	0	100	Beneficiario	89

mayores.	Santo Domingo	Apoyo	89

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

220

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Teotlán	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	391,900	391,900	0	0	0	100	Beneficiario	18

mayores.	Tepentú	Apoyo	18

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	719,000	719,000	0	0	0	100	Beneficiario	33

mayores.	Villa Hidalgo	Apoyo	33

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	2,574,250	2,574,250	0	0	0	100	Beneficiario	126

mayores.	Villa Ignacio	Apoyo	126

Zaragoza

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Comondú	100	3,389,100	3,389,100	0	0	0	100	Beneficiario	172

mayores.	Villa Morelos	Apoyo	172

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Agua Amarga	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	2,834,550	2,834,550	0	0	0	100	Beneficiario	156

mayores.	Bahía Asunción	Apoyo	156

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	3,644,950	3,644,950	0	0	0	100	Beneficiario	175

mayores.	Bahía Tortugas	Apoyo	175

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	1,110,150	1,110,150	0	0	0	100	Beneficiario	50

mayores.	Benito Juárez	Apoyo	50

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Colonia Laguneros	Apoyo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

221

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Colonia Nueva	Apoyo	2

Esperanza

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	129,600	129,600	0	0	0	100	Beneficiario	6

mayores.	Ejido Emiliano	Apoyo	6

Zapata Número Dos

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	867,100	867,100	0	0	0	100	Beneficiario	41

mayores.	Ejido Licenciado	Apoyo	41

Alfredo Vladimir Bonfil

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	104,900	104,900	0	0	0	100	Beneficiario	5

mayores.	Ejido Luis	Apoyo	5

Echeverría

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	629,500	629,500	0	0	0	100	Beneficiario	29

mayores.	Ejido San Lucas	Apoyo	29

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	78,700	78,700	0	0	0	100	Beneficiario	4

mayores.	El Aguajito	Apoyo	4

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	El Batequi	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	280,800	280,800	0	0	0	100	Beneficiario	13

mayores.	El Cardón	Apoyo	13

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Santa Rosalía	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	86,400	86,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

mayores.	El Patrocinio	Apoyo	4

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

222

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	176,650	176,650	0	0	0	100	Beneficiario	8

mayores.	Emiliano Zapata	Apoyo	8

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	1,086,850	1,086,850	0	0	0	100	Beneficiario	59

mayores.	Estero de La	Apoyo	59

Bocana

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	274,600	274,600	0	0	0	100	Beneficiario	13

mayores.	Francisco J. Mújica	Apoyo	13

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	175,900	175,900	0	0	0	100	Beneficiario	8

mayores.	Guamúchil	Apoyo	8

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	15,176,000	15,176,000	0	0	0	100	Beneficiario	721

mayores.	Guerrero Negro	Apoyo	721

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	1,000,450	1,000,450	0	0	0	100	Beneficiario	48

mayores.	Gustavo Díaz	Apoyo	48

Ordaz

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	149,700	149,700	0	0	0	100	Beneficiario	7

mayores.	Gustavo Díaz	Apoyo	7

Ordaz Segunda Etapa

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	9,528,750	9,528,750	0	0	0	100	Beneficiario	464

mayores.	Heroica Mulegé	Apoyo	464

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	216,000	216,000	0	0	0	100	Beneficiario	10

mayores.	Isla San Marcos	Apoyo	10

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	813,100	813,100	0	0	0	100	Beneficiario	38

mayores.	Los Pilares	Apoyo	38

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

223

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Palo De Rayo	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	216,750	216,750	0	0	0	100	Beneficiario	11

mayores.	Palo Verde	Apoyo	11

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	1,528,150	1,528,150	0	0	0	100	Beneficiario	71

mayores.	Punta Abreojos	Apoyo	71

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	90,250	90,250	0	0	0	100	Beneficiario	5

mayores.	Punta Prieta	Apoyo	5

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	1,465,300	1,465,300	0	0	0	100	Beneficiario	72

mayores.	San Bruno	Apoyo	72

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	424,300	424,300	0	0	0	100	Beneficiario	20

mayores.	San Francisco de	Apoyo	20

La Sierra

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	5,384,500	5,384,500	0	0	0	100	Beneficiario	251

mayores.	San Ignacio	Apoyo	251

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	83,400	83,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

mayores.	San Joaquín	Apoyo	4

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	169,700	169,700	0	0	0	100	Beneficiario	8

mayores.	San José de Gracia	Apoyo	8

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	1,080,000	1,080,000	0	0	0	100	Beneficiario	50

mayores.	San José de	Apoyo	50

Magdalena

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

224

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	375,750	375,750	0	0	0	100	Beneficiario	16

mayores.	San Lino	Apoyo	16

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	465,050	465,050	0	0	0	100	Beneficiario	24

mayores.	San Zacarías	Apoyo	24

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	345,600	345,600	0	0	0	100	Beneficiario	16

mayores.	Santa Águeda	Apoyo	16

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	151,200	151,200	0	0	0	100	Beneficiario	7

mayores.	Santa Martha	Apoyo	7

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	26,987,800	26,987,800	0	0	0	100	Beneficiario	1266

mayores.	Santa Rosalía	Apoyo	1266

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Mulegé	100	17,324,600	17,324,600	0	0	0	100	Beneficiario	844

mayores.	Villa Alberto Andrés	Apoyo	844

Alvarado Arámburo

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	La Paz	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Acuacultores de La	Apoyo	2

Paz [Granja]

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Agroexportadora	Apoyo	1

del Noroeste

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	216,000	216,000	0	0	0	100	Beneficiario	10

mayores.	Agua Amarga	Apoyo	10

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

225

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	328,500	328,500	0	0	0	100	Beneficiario	18

mayores.	Agua Amarga	Apoyo	18

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	54,750	54,750	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Agua de Enmedio	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Agua del Barro	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	256,850	256,850	0	0	0	100	Beneficiario	13

mayores.	Alfredo V. Bonfil	Apoyo	13

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	188,200	188,200	0	0	0	100	Beneficiario	11

mayores.	Álvaro Obregón	Apoyo	11

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	80,200	80,200	0	0	0	100	Beneficiario	4

mayores.	Boca del Álamo	Apoyo	4

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Canta Rana	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	5,076,850	5,076,850	0	0	0	100	Beneficiario	234

mayores.	Chametla	Apoyo	234

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	64,800	64,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	Kilómetro 6	Apoyo	3

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	729,050	729,050	0	0	0	100	Beneficiario	32

mayores.	La Paz	Apoyo	32

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

226

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	86,400	86,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

mayores.	Dos de Abril (El	Apoyo	4

Mezquite)

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Dos de Abril (La	Apoyo	1

Providencia)

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	64,800	64,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	Dos de Abril (San	Apoyo	3

Francisco Lanzer)

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Dos de Abril (San	Apoyo	2

Pedro)

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	545,350	545,350	0	0	0	100	Beneficiario	28

mayores.	Ejido Plutarco Elías	Apoyo	28

Calles

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Agua Ademada	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	367,200	367,200	0	0	0	100	Beneficiario	17

mayores.	El Agua de	Apoyo	17

Enmedio

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	58,600	58,600	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	El Agua de López	Apoyo	3

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	1,127,900	1,127,900	0	0	0	100	Beneficiario	49

mayores.	El Agua Escondida	Apoyo	49

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	300,800	300,800	0	0	0	100	Beneficiario	18

mayores.	El Aguaje	Apoyo	18

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

227

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Aguajito	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	648,000	648,000	0	0	0	100	Beneficiario	30

mayores.	El Ancón	Apoyo	30

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	1,413,300	1,413,300	0	0	0	100	Beneficiario	62

mayores.	El Calandrio	Apoyo	62

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	27,800	27,800	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Cantil	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	659,550	659,550	0	0	0	100	Beneficiario	30

mayores.	El Cardonal	Apoyo	30

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	64,800	64,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	El Carmen	Apoyo	3

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	1,374,050	1,374,050	0	0	0	100	Beneficiario	56

mayores.	El Carrizal	Apoyo	56

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	214,500	214,500	0	0	0	100	Beneficiario	9

mayores.	El Carrizal [Centro	Apoyo	9

de Propagación

Vegetal]

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Carrizal [Club	Apoyo	1

Campestre]

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	8,497,650	8,497,650	0	0	0	100	Beneficiario	383

mayores.	El Centenario	Apoyo	383

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

228

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Ciruelito	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	204,450	204,450	0	0	0	100	Beneficiario	10

mayores.	El Corral de Piedra	Apoyo	10

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	El Cuave	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Guamúchil	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	1,798,250	1,798,250	0	0	0	100	Beneficiario	80

mayores.	El Mezquitito	Apoyo	80

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	El Milagro	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	388,800	388,800	0	0	0	100	Beneficiario	18

mayores.	El Orgullo	Apoyo	18

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Palmar de Abajo	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	108,000	108,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

mayores.	El Paso de Iritú	Apoyo	5

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	2,313,550	2,313,550	0	0	0	100	Beneficiario	108

mayores.	El Pescadero	Apoyo	108

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

229

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	El Pilar	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	345,600	345,600	0	0	0	100	Beneficiario	16

mayores.	El Rosario Uno	Apoyo	16

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Sacrificio	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	151,200	151,200	0	0	0	100	Beneficiario	7

mayores.	El Saltito de Los	Apoyo	7

García

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	1,628,350	1,628,350	0	0	0	100	Beneficiario	76

mayores.	El Sargento	Apoyo	76

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	El Sauce	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Saucito	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	1,267,450	1,267,450	0	0	0	100	Beneficiario	64

mayores.	El Triunfo	Apoyo	64

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	47,050	47,050	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	El Valle Perdido	Apoyo	3

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	374,900	374,900	0	0	0	100	Beneficiario	17

mayores.	La Paz	Apoyo	17

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

230

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	61,700	61,700	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	Ensenada de	Apoyo	3

Cortés

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	547,050	547,050	0	0	0	100	Beneficiario	24

mayores.	Ex-Hacienda El	Apoyo	24

Centenario

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	441,950	441,950	0	0	0	100	Beneficiario	23

mayores.	General Juan	Apoyo	23

Domínguez Cota

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	La Paz	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	31,650	31,650	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	La Escondida	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	337,900	337,900	0	0	0	100	Beneficiario	17

mayores.	La Flecha	Apoyo	17

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	151,950	151,950	0	0	0	100	Beneficiario	8

mayores.	La Fortuna	Apoyo	8

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	86,400	86,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

mayores.	La Fortuna del	Apoyo	4

Bajío

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	46,300	46,300	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	La Huerta	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	La Huerta	Apoyo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

231

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	La Línea	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	418,850	418,850	0	0	0	100	Beneficiario	24

mayores.	La Matanza	Apoyo	24

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	La Natividad	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	305,910,750	305,910,750	0	0	0	100	Beneficiario	14740 mayores.	La Paz								Apoyo	14740

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	84,900	84,900	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	La Primer Agua	Apoyo	3

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	108,000	108,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

mayores.	La Purificación	Apoyo	5

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	La Semilla	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	55,600	55,600	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	La Soledad	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	121,700	121,700	0	0	0	100	Beneficiario	9

mayores.	La Soledad	Apoyo	9

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	39,350	39,350	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	La Trinchera	Apoyo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

232

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	142,750	142,750	0	0	0	100	Beneficiario	8

mayores.	La Trinidad	Apoyo	8

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	321,650	321,650	0	0	0	100	Beneficiario	15

mayores.	La Ventana	Apoyo	15

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	264,550	264,550	0	0	0	100	Beneficiario	15

mayores.	Las Ánimas	Apoyo	15

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Las Bebelamas 2	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	53,250	53,250	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Las Dos Palmas	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	433,200	433,200	0	0	0	100	Beneficiario	23

mayores.	Las Golondrinas	Apoyo	23

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Las Higuerillas	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Las Parcelas	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Las Paredes	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Las Parras	Apoyo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

233

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	1,938,450	1,938,450	0	0	0	100	Beneficiario	91

mayores.	Las Pocitas	Apoyo	91

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	470,500	470,500	0	0	0	100	Beneficiario	22

mayores.	Las Tinajitas	Apoyo	22

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Las Vinoramas	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	141,150	141,150	0	0	0	100	Beneficiario	6

mayores.	Ley Federal de	Apoyo	6

Reforma Agraria Dos

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	93,350	93,350	0	0	0	100	Beneficiario	5

mayores.	Ley Federal de	Apoyo	5

Reforma Agraria Número Uno

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Los Alamitos	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	930,200	930,200	0	0	0	100	Beneficiario	49

mayores.	Los Barriles	Apoyo	49

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	149,700	149,700	0	0	0	100	Beneficiario	7

mayores.	Los Bledales	Apoyo	7

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	37,000	37,000	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Los Burritos	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	40,100	40,100	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Los Cuatro Vientos	Apoyo	2

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

234

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	689,600	689,600	0	0	0	100	Beneficiario	37

mayores.	Los Divisaderos	Apoyo	37

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	208,950	208,950	0	0	0	100	Beneficiario	13

mayores.	Los Horconcitos	Apoyo	13

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Los Robles	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	60,950	60,950	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Los Tamales	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Los Tejones	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	186,700	186,700	0	0	0	100	Beneficiario	9

mayores.	Matancitas	Apoyo	9

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	490,600	490,600	0	0	0	100	Beneficiario	23

mayores.	Melitón Albáñez	Apoyo	23

Domínguez

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	928,800	928,800	0	0	0	100	Beneficiario	43

mayores.	La Paz	Apoyo	43

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	366,350	366,350	0	0	0	100	Beneficiario	20

mayores.	Ncpe Conquista	Apoyo	20

Agraria

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Nopoló	Apoyo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

235

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	960,900	960,900	0	0	0	100	Beneficiario	49

mayores.	Olas Altas	Apoyo	49

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	395,000	395,000	0	0	0	100	Beneficiario	16

mayores.	Puerto Chale	Apoyo	16

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	129,600	129,600	0	0	0	100	Beneficiario	6

mayores.	San Andrés	Apoyo	6

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	1,623,200	1,623,200	0	0	0	100	Beneficiario	9

mayores.	San Antonio	Apoyo	9

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	San Antonio	Apoyo	1

[Lonchería]

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	1,091,450	1,091,450	0	0	0	100	Beneficiario	51

mayores.	San Bartolo	Apoyo	51

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	111,850	111,850	0	0	0	100	Beneficiario	6

mayores.	San Blás	Apoyo	6

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	San Carlos Primero	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	277,700	277,700	0	0	0	100	Beneficiario	13

mayores.	San Evaristo	Apoyo	13

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	108,000	108,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

mayores.	San Fermín	Apoyo	5

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

236

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	San Francisquito	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	108,000	108,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

mayores.	San Hilario	Apoyo	5

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	San Jacinto	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	San Jorge de La	Apoyo	1

Mezcalera

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	67,150	67,150	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	San José de La	Apoyo	2

Palmilla

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	151,200	151,200	0	0	0	100	Beneficiario	7

mayores.	San Juan de La	Apoyo	7

Costa

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	3,067,200	3,067,200	0	0	0	100	Beneficiario	142

mayores.	San Juan de Los	Apoyo	142

Planes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	San Miguel del	Apoyo	1

Salto

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	1,213,250	1,213,250	0	0	0	100	Beneficiario	59

mayores.	San Pedro	Apoyo	59

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	San Pedro de La	Apoyo	2

Presa

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

237

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	489,000	489,000	0	0	0	100	Beneficiario	24

mayores.	San Pedro México	Apoyo	24

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	San Rafael de Los	Apoyo	2

Encinitos

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	San Simón	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	San Vicente	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	64,800	64,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	Santa Inés	Apoyo	3

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	296,200	296,200	0	0	0	100	Beneficiario	14

mayores.	Santa María de	Apoyo	14

Toris

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	565,350	565,350	0	0	0	100	Beneficiario	28

mayores.	Santa Rita	Apoyo	28

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Santa Rosa	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Santa Rosita de	Apoyo	1

Lima

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	86,400	86,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

mayores.	Tepeyac Santa Fe	Apoyo	4

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

238

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	47,050	47,050	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	Texcalama	Apoyo	3

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	La Paz	100	10,584,500	10,584,500	0	0	0	100	Beneficiario	501

mayores.	Todos Santos	Apoyo	501

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	345,600	345,600	0	0	0	100	Beneficiario	16

mayores.	Agua Caliente	Apoyo	16

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	569,400	569,400	0	0	0	100	Beneficiario	26

mayores.	Agua Verde	Apoyo	26

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	151,200	151,200	0	0	0	100	Beneficiario	7

mayores.	San José del Cabo	Apoyo	7

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	166,600	166,600	0	0	0	100	Beneficiario	8

mayores.	Boca de La Sierra	Apoyo	8

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	909,550	909,550	0	0	0	100	Beneficiario	42

mayores.	Buenavista	Apoyo	42

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	237,600	237,600	0	0	0	100	Beneficiario	11

mayores.	Buenos Aires	Apoyo	11

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	104,900	104,900	0	0	0	100	Beneficiario	5

mayores.	Cabo Pulmo	Apoyo	5

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas		Los Cabos	100	116,516,800	116,516,800	0	0	0	100	Beneficiario	5685 mayores.	Cabo San Lucas								Apoyo	5685

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

239

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	725,950	725,950	0	0	0	100	Beneficiario	33

mayores.	Caduaño	Apoyo	33

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Agua Azul	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	824,650	824,650	0	0	0	100	Beneficiario	38

mayores.	El Campamento	Apoyo	38

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	64,800	64,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	El Cantil	Apoyo	3

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	El Chapuli	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Chinal	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	86,400	86,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

mayores.	El Chorro	Apoyo	4

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	126,500	126,500	0	0	0	100	Beneficiario	6

mayores.	San José del Cabo	Apoyo	6

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	64,800	64,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	El Corral Falso	Apoyo	3

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	58,600	58,600	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	El Guamuchilar	Apoyo	3

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

240

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	129,600	129,600	0	0	0	100	Beneficiario	6

mayores.	El Peyote	Apoyo	6

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	362,600	362,600	0	0	0	100	Beneficiario	18

mayores.	El Ranchito	Apoyo	18

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	93,350	93,350	0	0	0	100	Beneficiario	4

mayores.	El Rincón de San	Apoyo	4

Pedro

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Salado Viejo	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	265,400	265,400	0	0	0	100	Beneficiario	12

mayores.	El Sauzal	Apoyo	12

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	31,650	31,650	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Zacatal	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	64,800	64,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	El Zorrillo	Apoyo	3

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	3,387,300	3,387,300	0	0	0	100	Beneficiario	153

mayores.	La Ribera	Apoyo	153

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	80,200	80,200	0	0	0	100	Beneficiario	4

mayores.	La Trinidad	Apoyo	4

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	1,684,800	1,684,800	0	0	0	100	Beneficiario	78

mayores.	Las Ánimas Altas	Apoyo	78

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

241

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	216,000	216,000	0	0	0	100	Beneficiario	10

mayores.	Las Ánimas Bajas	Apoyo	10

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	993,600	993,600	0	0	0	100	Beneficiario	46

mayores.	Las Casitas	Apoyo	46

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	256,100	256,100	0	0	0	100	Beneficiario	12

mayores.	Las Cuevas	Apoyo	12

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	226,050	226,050	0	0	0	100	Beneficiario	10

mayores.	Las Palmas	Apoyo	10

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Las Veredas	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	43,200	43,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Los Encinitos	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	216,000	216,000	0	0	0	100	Beneficiario	10

mayores.	Los Pozos	Apoyo	10

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	267,650	267,650	0	0	0	100	Beneficiario	13

mayores.	Matancitas	Apoyo	13

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	4,163,350	4,163,350	0	0	0	100	Beneficiario	195

mayores.	Miraflores	Apoyo	195

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	86,400	86,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

mayores.	Palo Escopeta	Apoyo	4

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

242

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	53,250	53,250	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Plan de Los Dos	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Rancho Viejo	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	591,650	591,650	0	0	0	100	Beneficiario	29

mayores.	San Bernabé	Apoyo	29

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	114,100	114,100	0	0	0	100	Beneficiario	6

mayores.	San Dionisio	Apoyo	6

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	108,000	108,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

mayores.	San Felipe	Apoyo	5

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	188,200	188,200	0	0	0	100	Beneficiario	9

mayores.	San Jorge	Apoyo	9

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	398,850	398,850	0	0	0	100	Beneficiario	18

mayores.	San José	Apoyo	18

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas		Los Cabos	100	110,069,700	110,069,700	0	0	0	100	Beneficiario	5384 mayores.	San José del Cabo								Apoyo	5384

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	1,555,200	1,555,200	0	0	0	100	Beneficiario	72

mayores.	Santa Anita	Apoyo	72

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Santa Bárbara	Apoyo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

243

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	1,286,800	1,286,800	0	0	0	100	Beneficiario	59

mayores.	Santa Catarina	Apoyo	59

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	230,650	230,650	0	0	0	100	Beneficiario	11

mayores.	Santa Cruz	Apoyo	11

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	40,100	40,100	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	Santa Rita	Apoyo	2

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Los Cabos	100	3,841,850	3,841,850	0	0	0	100	Beneficiario	184

mayores.	Santiago	Apoyo	184

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	406,350	406,350	0	0	0	100	Beneficiario	21

mayores.	Agua Verde	Apoyo	21

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Belén	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Cardonal	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	El Divisadero	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	172,800	172,800	0	0	0	100	Beneficiario	8

mayores.	El Entronque de	Apoyo	8

Agua Verde

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	40,100	40,100	0	0	0	100	Beneficiario	2

mayores.	El Paso de Santa	Apoyo	2

Cruz

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

244

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	178,900	178,900	0	0	0	100	Beneficiario	9

mayores.	El Peloteado	Apoyo	9

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	182,000	182,000	0	0	0	100	Beneficiario	9

mayores.	Ensenada Blanca	Apoyo	9

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	83,300	83,300	0	0	0	100	Beneficiario	4

mayores.	Juncalito	Apoyo	4

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	652,700	652,700	0	0	0	100	Beneficiario	29

mayores.	La Fortuna	Apoyo	29

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	64,800	64,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

mayores.	La Poza Seca	Apoyo	3

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	266,900	266,900	0	0	0	100	Beneficiario	12

mayores.	Ligüí	Apoyo	12

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	17,393,750	17,393,750	0	0	0	100	Beneficiario	821

mayores.	Loreto	Apoyo	821

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Los Corrales	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	24,700	24,700	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Los Dolores	Apoyo	1

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	21,600	21,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

mayores.	Puerto Agua Verde	Apoyo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

245

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	991,150	991,150	0	0	0	100	Beneficiario	48

mayores.	San Javier	Apoyo	48

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	182,850	182,850	0	0	0	100	Beneficiario	8

mayores.	San Juan Londó	Apoyo	8

Apoyo  económico,  para  el  bienestar  de  las  personas  adultas	Loreto	100	279,200	279,200	0	0	0	100	Beneficiario	12

mayores.	San Nicolás	Apoyo	12

PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	83,000	83,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

discapacidad   permanente.	Benito Juárez	Apoyo	5

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	4,124,200	4,124,200	0	0	0	100	Beneficiario	253

discapacidad   permanente.	Ciudad Constitución	Apoyo	253

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	1,073,600	1,073,600	0	0	0	100	Beneficiario	65

discapacidad   permanente.	Ciudad Insurgentes	Apoyo	65

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	La Poza Grande	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	83,000	83,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

discapacidad   permanente.	La Purísima	Apoyo	5

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	Las Barrancas	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Ley Federal de	Apoyo	1

Aguas Número Cinco

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

246

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	99,600	99,600	0	0	0	100	Beneficiario	6

discapacidad   permanente.	Ley Federal de	Apoyo	6

Aguas Número Cuatro

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	Ley Federal de	Apoyo	2

Aguas Número Dos

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Ley Federal de	Apoyo	1

Aguas Número Tres

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	49,800	49,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

discapacidad   permanente.	Ley Federal de	Apoyo	3

Aguas Número Uno

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	282,200	282,200	0	0	0	100	Beneficiario	17

discapacidad   permanente.	Palo Bola	Apoyo	17

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	315,400	315,400	0	0	0	100	Beneficiario	19

discapacidad   permanente.	Puerto Adolfo	Apoyo	19

López Mateos

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	Puerto Alcatraz	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	608,800	608,800	0	0	0	100	Beneficiario	37

discapacidad   permanente.	Puerto San Carlos	Apoyo	37

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	San Isidro	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	San Juanico	Apoyo	2

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

247

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	San Miguel de	Apoyo	1

Comondú

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	99,600	99,600	0	0	0	100	Beneficiario	6

discapacidad   permanente.	Santo Domingo	Apoyo	6

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	83,000	83,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

discapacidad   permanente.	Los Batequitos	Apoyo	5

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Villa Hidalgo	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	232,400	232,400	0	0	0	100	Beneficiario	14

discapacidad   permanente.	Villa Ignacio	Apoyo	14

Zaragoza

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Comondú	100	83,000	83,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

discapacidad   permanente.	Villa Morelos	Apoyo	5

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	298,800	298,800	0	0	0	100	Beneficiario	18

discapacidad   permanente.	Bahía Asunción	Apoyo	18

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	464,800	464,800	0	0	0	100	Beneficiario	28

discapacidad   permanente.	Bahía Tortugas	Apoyo	28

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	83,000	83,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

discapacidad   permanente.	Ejido San Lucas	Apoyo	5

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	Ejido Luis	Apoyo	2

Echeverría

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

248

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	99,600	99,600	0	0	0	100	Beneficiario	6

discapacidad   permanente.	Estero de La	Apoyo	6

Bocana

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	1,676,600	1,676,600	0	0	0	100	Beneficiario	101

discapacidad   permanente.	Guerrero Negro	Apoyo	101

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	66,400	66,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

discapacidad   permanente.	Gustavo Díaz	Apoyo	4

Ordaz

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	514,600	514,600	0	0	0	100	Beneficiario	31

discapacidad   permanente.	Heroica Mulegé	Apoyo	31

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	El Rebaje Uno	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	116,200	116,200	0	0	0	100	Beneficiario	7

discapacidad   permanente.	Punta Abreojos	Apoyo	7

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	83,000	83,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

discapacidad   permanente.	San Bruno	Apoyo	5

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	83,000	83,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

discapacidad   permanente.	San Francisco de	Apoyo	5

La Sierra

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Guamúchil	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	199,200	199,200	0	0	0	100	Beneficiario	12

discapacidad   permanente.	San Ignacio	Apoyo	12

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

249

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	San Lino	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	San José de	Apoyo	2

Magdalena

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	1,593,600	1,593,600	0	0	0	100	Beneficiario	96

discapacidad   permanente.	Santa Rosalía	Apoyo	96

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	66,400	66,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

discapacidad   permanente.	Los Pilares	Apoyo	4

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Mulegé	100	1,813,600	1,813,600	0	0	0	100	Beneficiario	133

discapacidad   permanente.	Villa Alberto Andrés	Apoyo	133

Alvarado Arámburo

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	166,000	166,000	0	0	0	100	Beneficiario	10

discapacidad   permanente.	La Paz	Apoyo	10

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	Matancitas	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	El Agua Escondida	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	66,400	66,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

discapacidad   permanente.	El Ancón	Apoyo	4

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	199,200	199,200	0	0	0	100	Beneficiario	12

discapacidad   permanente.	El Calandrio	Apoyo	12

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

250

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Boca del Álamo	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	116,200	116,200	0	0	0	100	Beneficiario	7

discapacidad   permanente.	El Cardonal	Apoyo	7

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	182,600	182,600	0	0	0	100	Beneficiario	11

discapacidad   permanente.	Los Barriles	Apoyo	11

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	66,400	66,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

discapacidad   permanente.	La Trinidad	Apoyo	4

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	215,800	215,800	0	0	0	100	Beneficiario	13

discapacidad   permanente.	El Carrizal	Apoyo	13

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	199,200	199,200	0	0	0	100	Beneficiario	12

discapacidad   permanente.	El Centenario	Apoyo	12

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	Agua del Barro	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	1,958,800	1,958,800	0	0	0	100	Beneficiario	118

discapacidad   permanente.	El Mezquitito	Apoyo	118

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Los Cuatro Vientos	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	365,200	365,200	0	0	0	100	Beneficiario	22

discapacidad   permanente.	El Pescadero	Apoyo	22

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

251

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	99,600	99,600	0	0	0	100	Beneficiario	6

discapacidad   permanente.	La Ventana	Apoyo	6

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	166,000	166,000	0	0	0	100	Beneficiario	10

discapacidad   permanente.	El Sargento	Apoyo	10

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	199,200	199,200	0	0	0	100	Beneficiario	12

discapacidad   permanente.	El Triunfo	Apoyo	12

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	66,400	66,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

discapacidad   permanente.	La Fortuna	Apoyo	4

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	28,581,600	28,581,600	0	0	0	100	Beneficiario	1767 discapacidad   permanente.	La Paz								Apoyo	1767

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Las Vinoramas	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	365,200	365,200	0	0	0	100	Beneficiario	22

discapacidad   permanente.	La Paz	Apoyo	22

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	166,000	166,000	0	0	0	100	Beneficiario	10

discapacidad   permanente.	Kilómetro 6	Apoyo	10

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	265,600	265,600	0	0	0	100	Beneficiario	16

discapacidad   permanente.	Las Pocitas	Apoyo	16

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	San Hilario	Apoyo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

252

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	San Blás	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	49,800	49,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

discapacidad   permanente.	Álvaro Obregón	Apoyo	3

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	61,000	61,000	0	0	0	100	Beneficiario	4

discapacidad   permanente.	La Matanza	Apoyo	4

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	215,800	215,800	0	0	0	100	Beneficiario	13

discapacidad   permanente.	Melitón Albáñez	Apoyo	13

Domínguez

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	166,000	166,000	0	0	0	100	Beneficiario	10

discapacidad   permanente.	Olas Altas	Apoyo	10

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	282,200	282,200	0	0	0	100	Beneficiario	17

discapacidad   permanente.	Los Bledales	Apoyo	17

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	116,200	116,200	0	0	0	100	Beneficiario	7

discapacidad   permanente.	Puerto Chale	Apoyo	7

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	182,600	182,600	0	0	0	100	Beneficiario	11

discapacidad   permanente.	San Antonio	Apoyo	11

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	49,800	49,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

discapacidad   permanente.	Los Potrerillos	Apoyo	3

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	132,800	132,800	0	0	0	100	Beneficiario	8

discapacidad   permanente.	San Bartolo	Apoyo	8

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

253

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	515,000	515,000	0	0	0	100	Beneficiario	32

discapacidad   permanente.	San Juan de Los	Apoyo	32

Planes

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Agua Amarga	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Agua Amarga	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	San Pedro México	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Santa Rosa	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	426,200	426,200	0	0	0	100	Beneficiario	26

discapacidad   permanente.	San Pedro	Apoyo	26

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	Santa Clara	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Los Algodones	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	66,400	66,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

discapacidad   permanente.	Santa Rita	Apoyo	4

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	La Paz	100	808,000	808,000	0	0	0	100	Beneficiario	49

discapacidad   permanente.	Todos Santos	Apoyo	49

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

254

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	475,200	475,200	0	0	0	100	Beneficiario	27

discapacidad   permanente.	Buenavista	Apoyo	27

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Plan de Los Dos	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	10,158,600	10,158,600	0	0	0	100	Beneficiario	624

discapacidad   permanente.	Cabo San Lucas	Apoyo	624

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	Las Palmas	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	215,800	215,800	0	0	0	100	Beneficiario	13

discapacidad   permanente.	Los Pozos	Apoyo	13

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	El Sauzal	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	49,800	49,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

discapacidad   permanente.	Colonia Del Sol	Apoyo	3

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	El Agua Azul	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	Las Cuevas	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	49,800	49,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

discapacidad   permanente.	Santa Cruz	Apoyo	3

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

255

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	160,600	160,600	0	0	0	100	Beneficiario	10

discapacidad   permanente.	El Campamento	Apoyo	10

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	415,400	415,400	0	0	0	100	Beneficiario	26

discapacidad   permanente.	La Ribera	Apoyo	26

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	49,800	49,800	0	0	0	100	Beneficiario	3

discapacidad   permanente.	Las Ánimas Altas	Apoyo	3

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	132,800	132,800	0	0	0	100	Beneficiario	8

discapacidad   permanente.	Las Ánimas Bajas	Apoyo	8

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	Boca de La Sierra	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	470,000	470,000	0	0	0	100	Beneficiario	41

discapacidad   permanente.	Miraflores	Apoyo	41

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	9,283,000	9,283,000	0	0	0	100	Beneficiario	568

discapacidad   permanente.	San José del Cabo	Apoyo	568

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	215,800	215,800	0	0	0	100	Beneficiario	13

discapacidad   permanente.	El Peyote	Apoyo	13

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	San José Viejo	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	1,211,800	1,211,800	0	0	0	100	Beneficiario	73

discapacidad   permanente.	San José	Apoyo	73

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

256

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	Buenos Aires	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	1,842,600	1,842,600	0	0	0	100	Beneficiario	111

discapacidad   permanente.	San Bernabé	Apoyo	111

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	182,600	182,600	0	0	0	100	Beneficiario	11

discapacidad   permanente.	Santa Anita	Apoyo	11

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	381,800	381,800	0	0	0	100	Beneficiario	23

discapacidad   permanente.	Agua Verde	Apoyo	23

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	83,000	83,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

discapacidad   permanente.	Santa Catarina	Apoyo	5

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	El Rincón de San	Apoyo	1

Pedro

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	Agua Caliente	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	El Cantil	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	393,000	393,000	0	0	0	100	Beneficiario	24

discapacidad   permanente.	Santiago	Apoyo	24

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	99,600	99,600	0	0	0	100	Beneficiario	6

discapacidad   permanente.	Matancitas	Apoyo	6

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

257

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Santa Bárbara	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	La Candelaria	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Los Cabos	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Migriño	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Loreto	100	33,200	33,200	0	0	0	100	Beneficiario	2

discapacidad   permanente.	Agua Verde	Apoyo	2

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Loreto	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	Puerto Agua Verde	Apoyo	1

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Loreto	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	El Paso de Santa	Apoyo	1

Cruz

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Loreto	100	16,600	16,600	0	0	0	100	Beneficiario	1

discapacidad   permanente.	El Entronque de	Apoyo	1

Agua Verde

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Loreto	100	66,400	66,400	0	0	0	100	Beneficiario	4

discapacidad   permanente.	Ligüí	Apoyo	4

Apoyo   económico,   para   el   bienestar   de   las   personas   con	Loreto	100	1,372,400	1,372,400	0	0	0	100	Beneficiario	83

discapacidad   permanente.	Loreto	Apoyo	83

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

258

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

Dirección de Desarrollo Social y Humano

IMPULSO PRODUCTIVO FAMILIAR

Se   entregaron   30   proyectos   productivos   correspondientes   al	La Paz	100	234,353	0	234,353	0	0	100	Beneficiario	30

ejercicio   fiscal   2021.	La Paz	Proyecto	30

Se   entregaron   11   proyectos   productivos   correspondientes   al	La Paz	100	109,239	0	109,239	0	0	100	Beneficiario	11

ejercicio   fiscal   2021.	La Paz	Proyecto	11

Se   entregaron   20   proyectos   productivos   correspondientes   al	Loreto	100	101,863	0	101,863	0	0	100	Beneficiario	20

ejercicio   fiscal   2021.	Loreto	Proyecto	20

Se entregaron 7 proyectos productivos correspondientes al ejercicio	Loreto	100	39,005	0	39,005	0	0	100	Beneficiario	7

fiscal 2021.	Loreto	Proyecto	7

Se   entregaron   15   proyectos   productivos   correspondientes   al	Comondú	100	98,166	0	98,166	0	0	100	Beneficiario	15

ejercicio   fiscal   2021.	Ciudad Constitución	Proyecto	15

Se entregaron 5 proyectos productivos correspondientes al ejercicio	Comondú	100	29,785	0	29,785	0	0	100	Beneficiario	5

fiscal 2021.	Ciudad Constitución	Proyecto	5

Se   entregaron   10   proyectos   productivos   correspondientes   al	Mulegé	100	58,079	0	58,079	0	0	100	Beneficiario	10

ejercicio   fiscal   2021.	Santa Rosalía	Proyecto	10

Se entregaron 4 proyectos productivos correspondientes al ejercicio	Mulegé	100	32,044	0	32,044	0	0	100	Beneficiario	4

fiscal 2021.	Villa Alberto Andrés	Proyecto	4

Alvarado Arámburo

Se   entregaron   27   proyectos   productivos   correspondientes   al	La Paz	100	220,303	0	220,303	0	0	100	Beneficiario	27

ejercicio   fiscal   2022.	La Paz	Proyecto	27

Se   entregaron   11   proyectos   productivos   correspondientes   al	La Paz	100	126,852	0	126,852	0	0	100	Beneficiario	11

ejercicio   fiscal   2022.	La Paz	Proyecto	11

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

259

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Se   entregaron   10   proyectos   productivos   correspondientes   al	Loreto	100	57,974	0	57,974	0	0	100	Beneficiario	10

ejercicio   fiscal   2022.	Loreto	Proyecto	10

Se entregaron 3 proyectos productivos correspondientes al ejercicio	Loreto	100	13,140	0	13,140	0	0	100	Beneficiario	3

fiscal 2022.	Loreto	Proyecto	3

Se entregaron 9 proyectos productivos correspondientes al ejercicio	Comondú	100	60,307	0	60,307	0	0	100	Beneficiario	9

fiscal 2022.	Ciudad Constitución	Proyecto	9

Se entregaron 4 proyectos productivos correspondientes al ejercicio	Comondú	100	30,197	0	30,197	0	0	100	Beneficiario	4

fiscal 2022.	Ciudad Constitución	Proyecto	4

Se   entregaron   11   proyectos   productivos   correspondientes   al	Mulegé	100	73,888	0	73,888	0	0	100	Beneficiario	11

ejercicio   fiscal   2022.	Villa Alberto Andrés	Proyecto	11

Alvarado Arámburo

Se entregaron 5 proyectos productivos correspondientes al ejercicio	Mulegé	100	32,890	0	32,890	0	0	100	Beneficiario	5

fiscal 2022.	Villa Alberto Andrés	Proyecto	5

Alvarado Arámburo

PROGRAMA ALIMENTARIO

Se  entregaron  1,200  despensas  a  igual  número  de  familias,	Comondú	100	498,636	0	498,636	0	0	100	Beneficiario	1200

correspondiente al ejercicio fiscal 2021, para atender situaciones  Ciudad Constitución	Despensa	1200

excepcionales de la población vulnerable.

Se   entregaron   461   despensas   a   igual   número   de   familias,	La Paz	100	191,559	0	191,559	0	0	100	Beneficiario	461

correspondiente al ejercicio fiscal 2021, para atender situaciones	La Paz	Despensa	461

excepcionales de la población vulnerable.

Se   entregaron   900   despensas   a   igual   número   de   familias,	Mulegé	100	373,977	0	373,977	0	0	100	Beneficiario	900

correspondiente al ejercicio fiscal 2021, para atender situaciones	Santa Rosalía	Despensa	900

excepcionales de la población vulnerable.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

260

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Se   entregaron   550   despensas   a   igual   número   de   familias,	Loreto	100	228,542	0	228,542	0	0	100	Beneficiario	550

correspondiente al ejercicio fiscal 2021, para atender situaciones	Loreto	Despensa	550

excepcionales de la población vulnerable.

Se   entregaron   500   despensas   a   igual   número   de   familias,	Los Cabos	100	207,765	0	207,765	0	0	100	Beneficiario	500

correspondiente al ejercicio fiscal 2021, para atender situaciones	Cabo San Lucas	Despensa	500

excepcionales de la población vulnerable.

Se   entregaron   80   despensas   a   igual   número   de   familias,	Mulegé	100	54,713	0	54,713	0	0	100	Beneficiario	80

correspondiente al ejercicio fiscal 2022 para atender situaciones	Santa Rosalía	Despensa	80

excepcionales de la población vulnerable.

Se   entregaron   40   despensas   a   igual   número   de   familias,	Comondú	100	27,356	0	27,356	0	0	100	Beneficiario	40

correspondiente al ejercicio fiscal 2022 para atender situaciones  Ciudad Constitución	Despensa	40

excepcionales de la población vulnerable.

Se   entregaron   30   despensas   a   igual   número   de   familias,	Loreto	100	20,517	0	20,517	0	0	100	Beneficiario	30

correspondiente al ejercicio fiscal 2022 para atender situaciones	Loreto	Despensa	30

excepcionales de la población vulnerable.

Se   entregaron   130   despensas   a   igual   número   de   familias,	La Paz	100	88,908	0	88,908	0	0	100	Beneficiario	130

correspondiente al ejercicio fiscal 2022 para atender situaciones	La Paz	Despensa	130

excepcionales de la población vulnerable.

Se   entregaron   80   despensas   a   igual   número   de   familias,	Los Cabos	100	54,713	0	54,713	0	0	100	Beneficiario	80

correspondiente al ejercicio fiscal 2022 para atender situaciones	Cabo San Lucas	Despensa	80

excepcionales de la población vulnerable.

Se    entregaron    664    despensas    del    bimestre    julio-agosto	Los Cabos	100	454,116	0	454,116	0	0	100	Beneficiario	332

correspondiente al ejercicio fiscal 2022,  beneficiando a 332 familias	Cabo San Lucas	Despensa	664

en situación de vulnerabilidad social.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.4. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

261

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Se    entregaron    736    despensas    del    bimestre    julio-agosto	La Paz	100	503,358	0	503,358	0	0	100	Beneficiario	368

correspondiente al ejercicio fiscal 2022,  beneficiando a 368 familias	La Paz	Despensa	736

en situación de vulnerabilidad social.

Se    entregaron    300    despensas    del    bimestre    julio-agosto	Comondú	100	205,173	0	205,173	0	0	100	Beneficiario	150

correspondiente al ejercicio fiscal 2022,  beneficiando a 150 familias  Ciudad Constitución	Despensa	300

en situación de vulnerabilidad social.

Se    entregaron    100    despensas    del    bimestre    julio-agosto	Loreto	100	68,391	0	68,391	0	0	100	Beneficiario	50

correspondiente al ejercicio fiscal 2022, beneficiando a 50 familias	Loreto	Despensa	100

en situación de vulnerabilidad social.

Se    entregaron    200    despensas    del    bimestre    julio-agosto	Mulegé	100	136,782	0	136,782	0	0	100	Beneficiario	100

correspondiente al ejercicio fiscal 2022,  beneficiando a 100 familias	Santa Rosalía	Despensa	200

en situación de vulnerabilidad social.

Dirección Técnica Operativa y de Seguimiento de Desarrollo Social

APOYOS ASISTENCIALES

Se entregaron 6 barrotes de madera 4x4x10; 6 polines de madera	La Paz	100	7,500	0	7,500	0	0	100	Beneficiario	4

2x4x10.	La Paz	Techumbre	1

Se entregaron 6 láminas, 6 barrotes de madera 4x4x10; 6 polines	La Paz	100	15,420	0	15,420	0	0	100	Beneficiario	4

de madera 2x4x10.	La Paz	Techumbre	1

ANEXO

DE

OBRAS

262

I.6. Mujeres.

263

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.6. MUJERES

265

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Órganos Descentralizados de la STByDS

Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres

DIFUSIÓN

Campañas de difusión.	Cobertura	100	180,465	141,125	39,340	0	0	100	Beneficiario	97,672

Estatal	Campaña	3

FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO

Instalación del Software de BANAVIM.	La Paz	100	3,780	0	3,780	0	0	100	Beneficiario	51

La Paz	Sistema	1

JORNADA ESTATAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Foro "Las 3R para una Igualdad Sustantiva" Reconocer, Reducir,	La Paz	100	96,520	0	96,520	0	0	100	Beneficiario	100

Redistribuir.	La Paz	Foro	1

PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)

Módulos   de   atención   especializada   para   la   prevención   y	Cobertura	100	3,021,700	1,792,578	1,229,122	0	0	100	Beneficiario	606

erradicación   de   los   tipos   de   violencia   y   sus   modalidades.	Estatal	Módulo	7

ANEXO

DE

OBRAS

266

I.7. Juventud.

267

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.7. JUVENTUD

269

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Órganos Descentralizados de la STByDS

Instituto Sudcaliforniano de la Juventud

PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD

Se   otorgaron   35   becas   educativas   y   apoyos   a   jóvenes	La Paz	100	114,811	0	114,811	0	0	100	Beneficiario	35

sobresalientes   y/o   en   situación   de   vulnerabilidad.	La Paz	Beca	35

ANEXO

DE

OBRAS

270

I.8. Cultura física y deporte.

271

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.8. CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

273

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Organismos Descentralizados

Instituto Sudcaliforniano del Deporte

PROGRAMA DE CALIDAD DEPORTIVA

Copa Panamericana de Voleibol de Sala, incluye concentración del	Cobertura	100	2,500,831	0	2,500,831	0	0	100	Beneficiario	100

equipo mexicano.	Estatal	Evento	1

Asistencia	3000

Tour continental de Voleibol de Playa NORCECA.	Cobertura	100	1,100,000	0	1,100,000	0	0	100	Beneficiario	120

Estatal	Evento	1

Asistencia	3500

Becas deportivas.	Cobertura	100	2,402,400	0	2,402,400	0	0	100	Beneficiario	135

Estatal	Becario	135

Reconocimiento a la excelencia académica deportiva.	Cobertura	100	1,276,000	0	1,276,000	0	0	100	Beneficiario	17

Estatal	Becario	17

Estímulos económicos a medallistas nacionales CONADE 2022.	Cobertura	100	1,139,000	0	1,139,000	0	0	100	Beneficiario	219

Estatal	Estímulo	1

Estímulos  económicos  a  medallistas  paranacionales  CONADE	Cobertura	100	35,000	0	35,000	0	0	100	Beneficiario	5

2021.	Estatal	Estímulo	1

Premio Estatal del Deporte 2021.	Cobertura	100	110,000	110,000	0	0	0	100	Beneficiario	4

Estatal	Actividad	1

Apoyos   económicos   a   entrenadores   en   la   etapa   regional,	Cobertura	100	396,000	0	396,000	0	0	100	Beneficiario	132

nacionales   CONADE   2022.	Estatal	Apoyo	1

Apoyos  económicos  a  entrenadores  en  la  etapa  final  nacional,	Cobertura	100	445,000	0	445,000	0	0	100	Beneficiario	89

nacionales  CONADE  2022.	Estatal	Apoyo	1

Nacionales  CONADE,  etapa  estatal.  Organización,  desarrollo  y	Cobertura	100	5,800,135	0	5,800,135	0	0	100	Beneficiario	1903 operación total del evento y la participación de las delegaciones.	Estatal								Evento	1

Asistencia	2200

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.8. CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

274

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Nacionales CONADE, etapa final nacional. Organización, desarrollo	Cobertura	100	43,593,735	26,350,000	17,243,735	0	0	100	Beneficiario	455

y operación total del evento y la participación de las delegaciones.	Estatal	Evento	1

Asistencia	3500

Nacionales CONADE, etapa regional o equivalente. Organización,	Cobertura	100	12,398,266	0	12,398,266	0	0	100	Beneficiario	836

desarrollo y operación total del evento y la participación de las	Estatal	Evento	1

delegaciones.	Asistencia	1200

Contratación de entrenadores, servicios profesionales asimilables al	Cobertura	100	3,243,495	0	3,243,495	0	0	100	Beneficiario	28

salario  para  atender  la  formación  atlética  de  niños  y  jóvenes	Estatal	Alumno	1000

deportistas.

Pago  por  servicios  profesionales  de  entrenadores  de  nómina	Cobertura	100	2,989,023	0	2,989,023	0	0	100	Beneficiario	23

institucional para atender la formación atlética de niños y jóvenes	Estatal	Alumno	1000

deportistas.

PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA

Ofertar   los   medios   para   la   adquisición   de   conocimientos,	Cobertura	100	18,000	0	18,000	0	0	100	Beneficiario	854

habilidades y destrezas a favor de personas técnicas especialistas	Estatal	Curso	15

en diversas áreas del deporte.

Eventos masivos de activación física y recreación   a través de	Cobertura	100	396,968	0	396,968	0	0	100	Beneficiario	360

cursos de verano.	Estatal	Actividad	1

PROGRAMA DE DEPORTE

Mantenimiento  y  conservación  de  las  instalaciones  a  cargo  del	Cobertura	100	1,748,037	0	1,748,037	0	0	100	Beneficiario	87180 INSUDE.	Estatal								Usuario	47690

Instalación	8

Publicidad, propaganda y ceremonial y protocolo.	Cobertura	100	556,226	0	556,226	0	0	100	Beneficiario	13000

Estatal	Visita	89819

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.8. CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

275

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Apoyos en transportación terrestre y combustible para actividades	Cobertura	100	962,625	0	962,625	0	0	100	Beneficiario	1500

deportivas y recreativas de organismos deportivos e instituciones	Estatal	Apoyo	51

públicas.

Servicios básicos de operación en edificios e instalaciones: agua,	Cobertura	100	5,744,592	0	5,744,592	0	0	100	Beneficiario	87180 luz, teléfono, gas, internet.	Estatal								Aportación		12

Seguridad privada en edificios e instalaciones.	Cobertura	100	905,191	0	905,191	0	0	100	Beneficiario	87180

Estatal	Aportación	12

Materiales,   suministros   de   oficina,   equipos   de   cómputo   e	Cobertura	100	758,498	0	758,498	0	0	100	Beneficiario	87180 informática.	Estatal								Aportación		12

Productos químicos en albercas para mantener limpia y cristalina el	Cobertura	100	551,389	0	551,389	0	0	100	Beneficiario	1400

agua.	Estatal	Aportación	12

Arrendamientos y servicios especiales para atender las operaciones	Cobertura	100	2,368,770	0	2,368,770	0	0	100	Beneficiario	87180 institucionales y diversas actividades deportivas.	Estatal								Aportación		12

ANEXO

DE

OBRAS

276

I.9. Cultura y arte.

277

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.9. CULTURA Y ARTE

279

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Cultura (Federal)

Delegación Federal del INAH en BCS

DIFUSIÓN

Programa de difusión, gestión y promoción cultural en el estado.	Cobertura	100	40,000	40,000	0	0	0	100	Beneficiario	400

Estatal	Conferencia	20

Congreso	2

EXPOSICIONES

Programa de exposiciones.	Cobertura	100	48,500	48,500	0	0	0	100	Beneficiario	1700

Estatal	Exposición	24

Exposición	2

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Protección técnica del patrimonio cultural de B.C.S.	Cobertura	100	80,000	80,000	0	0	0	100	Beneficiario	400

Estatal	Supervisión	50

Informe Técnico	20

Protección legal del patrimonio cultural de B.C.S.	Cobertura	100	80,000	80,000	0	0	0	100	Beneficiario	400

Estatal	Dictamen	20

Conservación	20

Programa  de  manejo,  operación  y  mejoramiento  de  atención	Cobertura	100	90,000	90,000	0	0	0	100	Beneficiario	280

pública  de  zonas  arqueológicas/paleontológicas.	Estatal	Mantenimiento Preventivo	5

Informe técnico	10

Mantenimiento a la infraestructura cultural del INAH.	Cobertura	100	50,000	50,000	0	0	0	100	Beneficiario	160

Estatal	Mantenimiento Correctivo	10

Mantenimiento Preventivo	10

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Análisis y estudio comparativo de la arquitectura misional jesuítica y	Cobertura	100	13,150	13,150	0	0	0	100	Beneficiario	490

dominica en la península de Baja California.	Estatal	Investigación	6

Informe	4

Estrategias  de  subsistencia  y  sus  implicaciones  biológicas  y	Cobertura	100	31,300	31,300	0	0	0	100	Beneficiario	350

culturales.	Estatal	Cédula	13

Informe	4

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.9. CULTURA Y ARTE

280

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Análisis   y   catalogación   de   las   colecciones   arqueológicas   y	Cobertura	100	25,000	25,000	0	0	0	100	Beneficiario	161

paleontológicas   del   centro   INAH-BCS.   Segunda   etapa.	Estatal	Inventario	150

Informe	4

Registro y excavación de sitios arqueológicos del municipio de La	La Paz	100	107,040	107,040	0	0	0	100	Beneficiario	167

Paz.	La Paz	Registro Patrimonial	316

Informe	4

Organismos Descentralizados

Instituto Sudcaliforniano de Cultura

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Actividades permanentes del Centro Cultural La Paz: exposiciones,	La Paz	7	65,306	0	65,306	0	0	50	Beneficiario	50

presentaciones-festivales, talleres y visitas guiadas en español e	La Paz	Asistencia	4507 inglés.

Actividades permanentes del Centro Cultural La Paz.	La Paz	31	77,793	0	77,793	0	0	100	Beneficiario	10

La Paz	Asistencia	418

Fortalecimiento y presentaciones del Coro de la Escuela de Música	La Paz	41	87,120	0	87,120	0	0	50	Beneficiario	25

del Estado, así como la capacitación permanente del mismo.	La Paz	Asistencia	410

Fortalecimiento y presentaciones del Coro de la Escuela de Música	La Paz	51	58,080	0	58,080	0	0	100	Beneficiario	35

del Estado.	La Paz	Asistencia	410

XVIIII Encuentro Literario Lunas de octubre 2021.	La Paz	100	50,000	0	50,000	0	0	100	Beneficiario	52

La Paz	Asistente	4143

Actividades de la Galería de Arte Carlos Olachea Bousciéguez.	La Paz	40	153,265	0	153,265	0	0	70	Beneficiario	16

La Paz	Asistencia	1439

Exposiciones de artes plásticas, visitas guiadas y escolares, ciclos	La Paz	32	2,317,598	0	2,317,598	0	0	50	Beneficiario	5

de cine; así como presentaciones musicales, festivales y talleres del	La Paz	Asistencia	24080 Museo de Arte de B.C.S.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.9. CULTURA Y ARTE

281

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Actividades de la Galería de Arte Carlos Olachea Bousciéguez.	La Paz	42	299,050	0	299,050	0	0	100	Beneficiario	6

La Paz	Asistencia	473

Exposiciones de artes plásticas, visitas guiadas y escolares, ciclos	La Paz	100	1,485,672	1	1,485,669	1	1	100	Beneficiario	6

de cine; así como presentaciones musicales, festivales y talleres del	La Paz	Asistencia	8122 Museo de Arte de B.C.S.

XXI Festival de Día de Muertos.	La Paz	100	49,740	0	49,740	0	0	100	Beneficiario	3

La Paz	Asistente	1000

XXI Festival de Día de Muertos 2021.	La Paz	100	216,207	0	216,207	0	0	100	Beneficiario	3

La Paz	Asistencia	1000

Muestra Estatal de Teatro, un espacio a los grupos teatrales del	La Paz	36	580,316	0	580,316	0	0	50	Beneficiario	90

estado,  para  exponer  su  trabajo,  así  como  para  conocer  las	La Paz	Asistencia	1280

experiencias  y  procesos  creativos  de  directores,  productores  o intérpretes.

Muestra Estatal de Teatro 2021.	La Paz	26	30,707	0	30,707	0	0	100	Beneficiario	10

La Paz	Asistencia	400

Tercera LLamada: conciertos, recitales y obras de teatro.	La Paz	90	1,795,433	0	1,795,433	0	0	70	Beneficiario	40

La Paz	Asistencia	24773

Fomentar  el  desarrollo  cultural  a  través  de  actividades  para  la	Cobertura	29	2,633,480	0	2,633,480	0	0	50	Beneficiario	200

difusión del patrimonio cultural, estímulo a creadores, artesanos,	Estatal	Asistencia	84600 artistas, promotores y gestores culturales.

Gasto corriente para la ejecución de actividades culturales en el	Cobertura	100	1,987,400	0	1,987,400	0	0	100	Beneficiario	10

estado.	Estatal	Asistente	19000

Gasto corriente para la ejecución de actividades culturales en el	Cobertura	100	1,058,807	0	1,058,807	0	0	100	Beneficiario	38

estado.	Estatal	Asistencia	4000

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.9. CULTURA Y ARTE

282

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

A  través  del  Programa  AIEC  2021  se  realizaron  los  proyectos	Cobertura	100	1,037,810	1,037,810	0	0	0	100	Beneficiario	14

Iniciación  y  profesionalización  de  las  Artes  (capacitación)  y  la	Estatal	Asistente	323

Mirada  Interna  del  Artista  (promoción).

Actividades en Casa de Cultura del Estado: talleres artísticos para	La Paz	10	41,508	0	41,508	0	0	50	Beneficiario	180

niños jóvenes, adultos y adultos mayores, así como la realización	La Paz	Asistencia	2372 de exposiciones, convocatorias y festivales.

APOYO A LA CULTURA INFANTIL

Manos a la Obra (teatro hecho por niños y niñas).	Cobertura	100	300,000	300,000	0	0	0	100	Beneficiario	10

Estatal	Asistencia	1658

Manos  a  la  Obra:  talleres  de  iniciación  artística  para  niños  y	Cobertura	100	400,000	0	400,000	0	0	100	Beneficiario	10

adolescentes.	Estatal	Asistencia 	400

CAPACITACIÓN CULTURAL

Capacitaciones artísticas y culturales para niños, jóvenes y adultos.	Cobertura	45	372,475	0	372,475	0	0	60	Beneficiario	55

Promoviendo   a   instructores   locales   y   foráneos,   dirigidos   a	Estatal	Asistencia	925

diferentes   públicos   de   los   5   municipios.

Diplomado de actuación y creación teatral en coordinación con la	La Paz	45	275,817	0	275,817	0	0	80	Beneficiario	11

Compañía Nacional de Teatro y la UABCS.	La Paz	Asistencia	20

Programa de Capacitación para las Artes Escénicas del Teatro de	La Paz	65	45,493	0	45,493	0	0	100	Beneficiario	10

la Ciudad.	La Paz	Asistencia	100

CONVOCATORIAS

Recorrido Cultural. Baja California Sur nos une. Se otorgaron 15	Cobertura	96	190,000	0	190,000	0	0	100	Beneficiario	15

estímulos para promover y difundir las manifestaciones artísticas	Estatal	Asistente	6931 sudcalifornianas por los cinco municipios.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.9. CULTURA Y ARTE

283

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Convocatoria  Piedritas  Pintas.  Los  niños  sudcalifornianos  y  su	Cobertura	98	358,000	0	358,000	0	0	100	Beneficiario	30

patrimonio.	Ofertar	actividades	artístico-culturales	en	30	Estatal	Asistente	378

comunidades vulnerables de los cinco municipios.

Muestra  de  cortos  y  documentales  ¨Visiones  que  nos  unen¨	Cobertura	74	20,000	0	20,000	0	0	100	Beneficiario	4

Encuentro  de  cineastas  y  videoastas  sudcalifornianos.	Estatal	Asistente	200

Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Baja	Cobertura	100	0	0	0	0	0	20	Beneficiario	43

California Sur.	Estatal	Asistencia	15

Proyecto Iniciemos con arte comunitario en los municipios a través	Cobertura	33	358,836	358,836	0	0	0	50	Beneficiario	51

del Programa de AIEC 2022.	Estatal	Asistente	765

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Proyecto: Caleidoscopio Cultural.	La Paz	100	595,443	0	595,443	0	0	100	Beneficiario	14

La Paz	Visita	15000

Proyecto: Fortalecimiento de la Infraestructura cultural de Casa de	La Paz	100	74,500	0	74,500	0	0	100	Beneficiario	24

Cultura del Estado Profr. Armando Manríquez Manríquez.	La Paz	Visita	3300

PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL

PACMYC: Proyectos  o intervenciones culturales comunitarias que	Cobertura	100	544,000	100,000	444,000	0	0	100	Beneficiario	20

estimulan las actividades culturales locales, creatividad, autogestión	Estatal	Asistente	5617 y procesos de investigación.

Preservar  y  promover  el  patrimonio  cultural  a  través  de  la	La Paz	43	688,133	0	688,133	0	0	60	Beneficiario	100

conservación de  los  bienes  culturales  que  resguarda  el  Archivo	La Paz	Asistente	2466 Histórico  Pablo  L.  Martínez.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.9. CULTURA Y ARTE

284

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Museo Regional de Antropología e Historia: Exposiciones, talleres,	La Paz	100	0	0	0	0	0	50	Beneficiario	50

conferencias,  encuentros  y  visitas  guiadas  para  la  preservar,	La Paz	Asistencia	24080 promover  y  difundir  el  patrimonio  histórico  y  antropológico.

Exposiciones  permanentes  y  temporales  para  la  preservación,	La Paz	100	20,500	0	20,500	0	0	100	Beneficiario	10

promoción  y  difusión  del  patrimonio  histórico  y  antropológico.	La Paz	Asistencia	2537

Preservar  y  promover  el  patrimonio  cultural  a  través  de  la	Cobertura	9	19,894	0	19,894	0	0	100	Beneficiario	50

conservación de  los  bienes  culturales  que  resguarda  el  Archivo	Estatal	Asistencia	1221

Histórico  Pablo  L.  Martínez.

PROMOCIÓN DE LA LECTURA

Actividades  de  promoción  a  la  lectura  y  ofrecer  capacitación  a	Cobertura	100	0	0	0	0	0	50	Beneficiario	570

bibliotecarios Coord. de Bibliotecas, Biblioteca Filemón C. Piñeda,	Estatal	Usuario	8000 Biblioteca Leopoldo Ramos Cota y Biblioteca Mtro. Justo Sierra.			4993

Fomento  a  la  Lectura  a  través  de  presentaciones  y  edición  de	Cobertura	27	570,564	0	570,564	0	0	50	Beneficiario	450

libros, capacitación literaria,   convocatorias y programas salas de	Estatal	Asistencia	5065 lectura en el estado. Coordinación de Fomento Editorial.

Actividades de Fomento a la Lectura a través de presentaciones y	Cobertura	73	145,486	0	145,486	0	0	100	Beneficiario	350

ediciones de libros, capacitación literaria, convocatorias y Programa	Estatal	Asistencia	2195 de Salas de Lectura.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.9. CULTURA Y ARTE

285

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

REHABILITACIÓN

Rehabilitación   y   equipamiento   área   de   Ingeniería   Teatral.	La Paz	16	37,073	0	37,073	0	0	20	Beneficiario	50

Mantenimiento   de   diversas   áreas   del   Teatro   de   la   Ciudad.	La Paz	Mantenimiento	5

Programa    de    mantenimiento    y    equipamiento    del    Instituto	La Paz	32	742,429	0	742,429	0	0	50	Beneficiario	6

Sudcaliforniano    de    Cultura.	La Paz	Asistencia	8000

Programa    de    conservación    y    mantenimiento    del    Instituto	La Paz	15	125,560	0	125,560	0	0	50	Beneficiario	10

Sudcaliforniano    de    Cultura.	La Paz	Asistencia	2000

ANEXO

DE

OBRAS

286

I.10. Vivienda digna.

287

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.10. VIVIENDA DIGNA

289

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Órganos Descentralizados de la SEPUIMM

Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI)

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Mejoramiento de vivienda en la localidad de Puerto Adolfo López	Comondú	100	13,800	0	13,800	0	0	100	Beneficiario	2

Mateos, con un total de 40 unidades de material de construcción.	Puerto Adolfo	Unidad	40

López Mateos	Acción	1

Mejoramiento de vivienda en la localidad de La Paz con un total de	La Paz	100	238,700	0	238,700	0	0	100	Beneficiario	134

427 unidades de material de construcción.	La Paz	Unidad	427

Acción	57

Mejoramiento de vivienda en la localidad del Triunfo con un total de	La Paz	100	11,325	0	11,325	0	0	100	Beneficiario	11

20 unidades de material de construcción.	El Triunfo	Unidad	20

Acción	2

Mejoramiento de vivienda en la localidad de La Matanza con un	La Paz	100	90,756	0	90,756	0	0	100	Beneficiario	63

total de 375 unidades de material de construcción.	La Matanza	Unidad	375

Acción	20

Mejoramiento de vivienda en la localidad de La Trinidad con un total	La Paz	100	1,337	0	1,337	0	0	100	Beneficiario	1

de 1 unidad de material de construcción.	La Trinidad	Unidad	1

Acción	1

Mejoramiento de vivienda en la localidad de Las Pocitas con un	La Paz	100	47,500	0	47,500	0	0	100	Beneficiario	64

total de 107 unidades de material de construcción.	Las Pocitas	Unidad	107

Acción	16

Mejoramiento de vivienda en la localidad de Santiago con un total	Los Cabos	100	3,000	0	3,000	0	0	100	Beneficiario	2

de 10 unidades de material de construcción.	Santiago	Unidad	10

Acción	1

VIVIENDA

Construcción  de  30  unidades  básicas  de  viviendas  modalidad	Comondú	70	9,923,964	0	9,923,964	0	0	70	Beneficiario	120

progresivas  de  33.3  m2  en  la  colonia  Palo  Bola.	Ciudad Constitución	Vivienda	30

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.10. VIVIENDA DIGNA

290

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Construcción de 1 cuarto dormitorio en la colonia Los Pinos.	La Paz	100	127,000	127,000	0	0	0	100	Beneficiario	4

La Paz	Recámara	1

Construcción  de  1  cuarto  dormitorio  en  la  colonia  Villas  de	La Paz	100	127,000	127,000	0	0	0	100	Beneficiario	4

Guadalupe.	La Paz	Recámara	1

Construcción de 1 cuarto dormitorio en la colonia La Pitahaya.	La Paz	100	127,000	127,000	0	0	0	100	Beneficiario	7

La Paz	Recámara	1

Construcción  de  3  cuartos  dormitorios  con  baño  en  la  colonia	Comondú	100	653,246	653,246	0	0	0	100	Beneficiario	12

Guadalupe  Victoria.	Ciudad Insurgentes	Recámara	3

Baño	1

Construcción de 3 cuartos dormitorios con baño en la localidad	Comondú	100	653,774	653,774	0	0	0	100	Beneficiario	8

Puerto Adolfo López Mateos.	Puerto Adolfo	Recámara	3

López Mateos	Baño	1

Construcción de 8 cuartos dormitorios con baño en la colonia Palo	Comondú	100	1,780,783	1,780,783	0	0	0	100	Beneficiario	18

Bola.	Ciudad Constitución	Recámara	8

Baño	1

Construcción  de  3  cuartos  dormitorios  con  baño  en  la  colonia	Comondú	100	654,881	654,881	0	0	0	100	Beneficiario	11

Aguilar.	Ciudad Constitución	Recámara	3

Baño	1

Construcción de 1 cuarto dormitorio con baño en la colonia San	Comondú	100	218,294	218,294	0	0	0	100	Beneficiario	10

Isidro El Labrador.	Ciudad Constitución	Recámara	1

Baño	1

Construcción  de  1  cuarto  dormitorio  con  baño  en  la  colonia	Comondú	100	218,294	218,294	0	0	0	100	Beneficiario	10

Forjadores.	Ciudad Constitución	Recámara	1

Baño	1

Construcción de 2 cuartos dormitorios con baño en El Centenario.	La Paz	100	440,615	440,615	0	0	0	100	Beneficiario	9

El Centenario	Recámara	2

Baño	1

Construcción de 1 cuarto dormitorio con baño en la colonia Los	La Paz	100	222,769	222,769	0	0	0	100	Beneficiario	7

Cardones.	La Paz	Recámara	1

Baño	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.10. VIVIENDA DIGNA

291

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Construcción  de  1  cuarto  dormitorio  con  baño  en  la  colonia  El	La Paz	100	217,846	217,846	0	0	0	100	Beneficiario	4

Esterito.	La Paz	Recámara	1

Baño	1

Construcción de 1 cuarto dormitorio con baño en la colonia Pueblo	La Paz	100	222,769	222,769	0	0	0	100	Beneficiario	3

Nuevo.	La Paz	Recámara	1

Baño	1

Construcción de 2 cuartos dormitorios con baño en la colonia Valle	La Paz	100	442,846	442,846	0	0	0	100	Beneficiario	3

Dorado.	La Paz	Recámara	2

Baño	2

Construcción de 1 cuarto dormitorio con baño en la colonia Mar-Sol.	La Paz	100	217,846	217,846	0	0	0	100	Beneficiario	3

La Paz	Recámara	1

Baño	1

Construcción  de  1  cuarto  dormitorio  con  baño  en  la  colonia  El	La Paz	100	222,769	222,769	0	0	0	100	Beneficiario	10

Cardonal.	La Paz	Recámara	1

Baño	1

Construcción de 1 cuarto dormitorio con baño en la colonia Los	La Paz	100	217,846	217,846	0	0	0	100	Beneficiario	2

Pinos.	La Paz	Recámara	1

Baño	1

Construcción de 1 cuarto dormitorio con baño en la colonia El	La Paz	100	217,846	217,846	0	0	0	100	Beneficiario	3

Manglito.	La Paz	Recámara	1

Baño	1

Construcción de 10 cuartos dormitorios de 16 m2 en la colonia La	La Paz	100	1,259,939	1,259,939	0	0	0	100	Beneficiario	40

Pasión.	La Paz	Recámara 	10

Construcción  de  3  cuartos  dormitorios,  en  la  colonia  Leonardo	Los Cabos	100	373,833	373,833	0	0	0	100	Beneficiario	12

Gastélum.	Cabo San Lucas	Recámara	3

Construcción de 2 cuartos dormitorios, colonia Valle del Cabo.	Los Cabos	100	249,222	249,222	0	0	0	100	Beneficiario	8

Cabo San Lucas	Recámara	2

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.10. VIVIENDA DIGNA

292

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Construcción de 2 cuartos dormitorios en Santa Anita.	Los Cabos	100	254,000	254,000	0	0	0	100	Beneficiario	8

Santa Anita	Recámara	2

Construcción de 3 cuartos dormitorios, en la colonia Vista Hermosa	Los Cabos	100	381,000	381,000	0	0	0	100	Beneficiario	12

Plus.	San José del Cabo	Recámara	3

Construcción de 5 viviendas progresivas de 44 m2 en la localidad	Los Cabos	100	2,249,395	0	2,249,395	0	0	100	Beneficiario	12

de Santiago (viviendas siniestradas).	Santiago	Vivienda	5

Construcción  de  cuarto  de  usos  múltiples  en  la  colonia  Pueblo	La Paz	100	136,000	0	136,000	0	0	100	Beneficiario	4

Nuevo.	La Paz	Recámara	1

Construcción de recámara con baño en la colonia ampliación Villas	La Paz	100	250,000	0	250,000	0	0	100	Beneficiario	2

de Guadalupe.	La Paz	Recámara	1

Baño	1

Construcción  de  recámara  con  baño  incluyente  en  el  Rancho	La Paz	100	260,000	0	260,000	0	0	100	Beneficiario	2

Texcalama.	Texcalama	Recámara	1

Baño Incluyente	1

Construcción  de  cuarto  dormitorio  con  baño  incluyente  en  El	La Paz	100	260,000	0	260,000	0	0	100	Beneficiario	4

Carrizal.	El Carrizal	Recámara	1

Baño Incluyente	1

Construcción de baño incluyente en La Trinidad.	La Paz	100	130,458	0	130,458	0	0	100	Beneficiario	4

La Trinidad	Baño Incluyente	1

Construcción  de  cuarto  dormitorio  con  baño  incluyente  en  la	Los Cabos	100	210,000	0	210,000	0	0	100	Beneficiario	2

delegación  de  Santiago  subdelegación  de  matancitas.	Santiago	Recámara	1

Baño Incluyente	1

Construcción de un cuarto dormitorio con baño incluyente en la	La Paz	100	240,000	0	240,000	0	0	100	Beneficiario	4

colonia Villas de Guadalupe.	La Paz	Recámara	1

Baño Incluyente	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.10. VIVIENDA DIGNA

293

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Construcción de una cuarto dormitorio con baño incluyente, área de	Mulegé	100	342,363	0	342,363	0	0	100	Beneficiario	3

porche en el rancho Palo de Rayo, en San Francisco de la Sierra.	San Francisco de	Recámara	1

La Sierra	Baño Incluyente	1

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Delegación Regional de INFONAVIT

VIVIENDA

Créditos otorgados para la adquisición de 942 viviendas nuevas y	La Paz	100	691,417,626	691,417,626	0	0	0	100	Beneficiario	3768 usadas.	La Paz								Vivienda	942

Crédito	942

Créditos otorgados para la adquisición de 136 viviendas nuevas y	Comondú	100	73,204,013	73,204,013	0	0	0	100	Beneficiario	544

usadas.	Ciudad Constitución	Vivienda	136

Crédito	136

Créditos otorgados para la adquisición de 79 viviendas nuevas y	Mulegé	100	56,694,428	56,694,428	0	0	0	100	Beneficiario	316

usadas.	Santa Rosalía	Vivienda	79

Crédito	79

Créditos otorgados para la adquisición de 1083 viviendas nuevas y		Los Cabos	100	893,346,196	893,346,196	0	0	0	100	Beneficiario	4332 usadas.	San José del Cabo								Vivienda 	1083

Crédito	1083

Créditos otorgados para la adquisición de 20 viviendas nuevas y	Loreto	100	15,142,265	15,142,265	0	0	0	100	Beneficiario	80

usadas.	Loreto	Vivienda	20

Crédito	20

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Departamento de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)

VIVIENDA

Otorgamiento de créditos para adquisición de 1,671 viviendas.	Cobertura	100	393,220,000	393,220,000	0	0	0	100	Beneficiario	8355

Estatal	Crédito	1671

ANEXO

DE

OBRAS

294

I.11. Agua potable,

alcantarillado y saneamiento.

295

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.11. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

297

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Órganos Descentralizados de la SEPUIMM

Comisión Estatal del Agua (CEA)

OBRAS DE APOYO A LA COMUNIDAD

Equipamiento fotovoltaico de la fuente de abastecimiento, en la	Loreto	100	1,146,485	0	1,146,485	0	0	100	Beneficiario	86

localidad de María Auxiliadora.	Loreto	Equipamiento	1

Ampliación de la  red de alcantarillado sanitario, en la colonia Brisas	Comondú	100	1,837,860	0	1,837,860	0	0	100	Beneficiario	120

de la Toba, consiste en: 914.00 ml de tubería sanitaria PVC de 8"ø   Ciudad Insurgentes	Descarga Domiciliaria	19

SDR 35, 30 descargas sanitarias y estación de bombeo.	Metro Lineal	914

Construcción de red de alcantarillado sanitario en calle Cardenales	Loreto	100	1,063,407	0	1,063,407	0	0	100	Beneficiario	84

colonia Miramar (21 descargas domiciliarias).	Loreto	Descarga Domiciliaria	21

Metro Lineal	530

PROAGUA

Complemento de avance: reposición de emisor a presión de aguas	Comondú	100	117,480	58,740	58,740	0	0	100	Beneficiario	9133 residuales en la colonia Fernando de La Toba, consiste en: 252.73  Ciudad Insurgentes								Metro	200

ml de tubería hidráulica PVC de 12"ø sdr 32.5.

Complemento   de   avance:   equipamiento   electromecánico   de		Mulegé	100	556,262	278,131	278,131	0	0	100	Beneficiario	14357 cárcamo   de   aguas   negras   No.2.	Santa Rosalía								Equipamiento		1

Construcción de sector hidráulico No. 10, adecuación de cruceros	La Paz	100	3,179,940	1,430,973	1,748,967	0	0	100	Beneficiario	8673 de la red de distribución en: Lienzo Charro, Vicente Guerrero (zona	La Paz								Kilómetro	1

alta) y Loma Linda (zona baja).

Construcción de sector hidráulico No. 11, adecuación de cruceros	La Paz	100	1,146,462	515,908	630,554	0	0	100	Beneficiario	5437 de  la  red  de  distribución  en:  Jacinto  López,  Independencia,	La Paz								Kilómetro	1

Magisterial,  Lázaro  Cárdenas,  Guelatao  y  La  Escondida.

Ampliación de red en 7,730.00 ml con tubería de PVC de 8 ø,	La Paz	100	9,229,486	4,153,269	5,076,217	0	0	100	Beneficiario	1859 instalación de 590 descargas sanitarias y construcción de 79 pozos	La Paz								Metro Lineal	7730

de visita en la colonia Agua Escondida.	Descarga Domiciliaria	590

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.11. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

298

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Construcción  de  línea  de  conducción  de  aguas  tratadas-canal	La Paz	100	7,500,327	3,121,668	4,378,659	0	0	100	Beneficiario	700

Parshall  en  la  planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales.	La Paz	Metro Lineal	800

Reparación de daños ocasionados por el huracán Olaf, en la planta	La Paz	56	10,925,302	10,925,302	0	0	0	12	Beneficiario	700

de tratamiento y sistema de pretratamiento de la PTAR.	La Paz	Rehabilitación	1

Equipamiento electromecánico de cárcamo de aguas negras No.3.	Mulegé	56	880,034	440,017	440,017	0	0	100	Beneficiario	14357

Santa Rosalía	Equipamiento	1

Proyecto ejecutivo de obras de desvío de excedencias pluviales en	La Paz	100	1,455,294	1,237,000	218,294	0	0	100	Beneficiario	2

el cárcamo No.3.	La Paz	Proyecto	1

Ampliación de 1.0 kilómetros de red de agua potable y 75 tomas	Loreto	11	128,231	64,116	64,115	0	0	100	Beneficiario	240

domiciliarias en la colonia Miramar.	Loreto	Toma Domiciliaria	75

Kilómetro	1

Ampliación  de  drenaje  sanitario  en  la  colonia  Paseos  de  Don	Comondú	36	1,224,272	471,345	752,927	0	0	100	Beneficiario	596

Pelayo consistente en 3,113 metros lineales de red de atarjeas y  Ciudad Constitución	Descarga Domiciliaria	149

149 descargas sanitarias.	Metro Lineal	3113

Construcción de 1.8 kilómetros de red de alcantarillado sanitario,	Loreto	24	1,343,680	671,840	671,840	0	0	80	Beneficiario	499

156 descargas domiciliarias, 1.26 kilómetros de emisor y estación	Loreto	Descarga Domiciliaria	156

de bombeo en colonia Vista al Mar.	Metro Lineal	1800

Construcción de 1,158.00 metros lineales de colector Tabachines	La Paz	66	1,982,827	793,131	1,189,696	0	0	75	Beneficiario	14268 de 15" de diámetro de PVC SDR-35.	La Paz								Metro Lineal		1158

Obra	1

Complemento de avance: ampliación y mejoramiento de sistema de	Mulegé	100	2,937,474	1,878,176	1,059,298	0	0	100	Beneficiario	165

agua potable, consistente en: 5.1 km de líneas de distribución de 3"	San José de	Kilómetro	5

de Ø de PVC y 76 tomas domiciliarias.	Magdalena	Toma Domiciliaria	92

Complemento de avance: rehabilitación de pozo y equipamiento	La Paz	100	1,130,020	450,000	680,020	0	0	100	Beneficiario	86

fotovoltaico.	Alfredo V. Bonfil	Eq. Bombeo	1

Rehabilitación	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.11. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

299

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Complemento de avance: ampliación de la red de alcantarillado	Comondú	100	2,425,787	1,698,051	727,736	0	0	100	Beneficiario	304

sanitario:  1,991.48  m    de  atarjeas,  76  descargas  domiciliarias,	Puerto Adolfo	Descarga Domiciliaria	76

emisor  a  presión  y  estación  de  bombeo.	López Mateos	Metro Lineal	1900

Complemento de avance: ampliación de la red de alcantarillado,	Comondú	100	1,114,791	780,354	334,437	0	0	100	Beneficiario	252

consistente  en:  1.6  km  de  tubería  de  PVC  8"  y  63  descargas	Villa Ignacio	Descarga Domiciliaria	63

domiciliarias.	Zaragoza	Metro Lineal	1600

Ampliación  de  395.00  ml  de  red  de  alcantarillado  sanitario  e	La Paz	100	716,101	322,246	393,855	0	0	100	Beneficiario	94

instalación  de  23  descargas  sanitarias,  en  la  colonia  Roma.	La Paz	Metro Lineal	400

Descarga Domiciliaria	24

Complemento  de  avance:  Elaboración  de  Plan  de  Desarrollo	La Paz	100	255,000	127,500	0	127,500	0	100	Beneficiario	2

Integral  del  OOMSAPAS  de  La  Paz.	La Paz	Estudio	1

Complemento  de  avance:  Elaboración  de  Plan  de  Desarrollo	Comondú	100	266,500	133,250	0	133,250	0	100	Beneficiario	2

Integral  del  OOMSAPAS  de  Comondú.	Ciudad Constitución	Estudio	1

Elaboración  de  Plan  de  Desarrollo  Integral  del  OOMSAPA  de	Loreto	30	266,512	133,256	133,256	0	0	100	Beneficiario	2

Loreto.	Loreto	Estudio	1

RECURSOS PROPIOS

Rehabilitación mecánica de pozo No. 6.	La Paz	100	255,196	0	255,196	0	0	100	Beneficiario	2

La Paz	Rehabilitación	1

Rehabilitación mecánica de pozo No. 25 en La Paz.	La Paz	100	263,078	0	263,078	0	0	100	Beneficiario	2

La Paz	Rehabilitación	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.11. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

300

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Dirección Local de la CONAGUA

PROAGUA

Reposición y profundización de 700 m del colector Zacatal, con	Los Cabos	100	4,500,000	4,500,000	0	0	0	100	Beneficiario	23000 tubería de PEAD corrugado de 30" de diámetro, desde el pozo No.   San José del Cabo								Obra		1

7, en la Colonia Zacatal (FNP).

Profundización y reposición de 500 m del subcolector con tubería	Los Cabos	100	1,100,000	1,100,000	0	0	0	100	Beneficiario	4500 de PVC de 10"   incluye reposición de 6 pozos de visita en las   San José del Cabo								Obra	1

colonias  de  El  Zacatal,  San  José  Viejo,  Vista  Hermosa,  Puerto Nuevo.

Estabilización de  la  cimentación  del  cárcamo  y  reposición  de  2		Los Cabos	100	1,240,000	1,240,000	0	0	0	100	Beneficiario	2480 equipos de bombeo de 15hp, 440 volts, 4" descarga bridada, en el	Cabo San Lucas								Eq. Bombeo	2

cárcamo de aguas negras jardines. (FNP).

Rehabilitación de equipo electromecánico en planta potabilizadora		Los Cabos	100	8,605,125	3,872,306	0	4,732,819	0	100	Beneficiario	15000 San Lázaro.	San José del Cabo								Rehabilitación		1

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PROSAN

Construcción de obra para pretratamiento en Planta Mesa Colorada		Los Cabos	100	6,941,248	4,338,280	0	2,602,968	0	100	Beneficiario	202694 y adecuaciones en influente.	Cabo San Lucas								Obra		1

I.12. Electrificación de

colonias y comunidades.

301

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.12. ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS Y COMUNIDADES

303

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Gobernación

Delegación Estatal de la Secretaría de Gobernación

ELECTRIFICACIÓN

Proceso de electrificación,  participamos  conjuntamente para lograr	Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	750

la sensibilizando a los propietarios de los predios por donde está	San Juanico	Asesoría	1

proyectada pase el tendido de los postes y cableado.

Mesas  de  trabajo  con  autoridades  y  la  ciudadanía  a  fin  de	Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	350

solucionar  la  controversias  en  relación  a  electrificación  de  Isla  Ciudad Constitución	Asesoría	1

Magdalena dando seguimiento para impulsar certeza del proyecto.

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

Dirección de Desarrollo Social y Humano

ELECTRIFICACIÓN

Ampliación de la red de distribución de la colonia Paraíso II 3a.	Mulegé	100	2,057,479	2,057,479	0	0	0	100	Beneficiario	112

etapa en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.	Villa Alberto Andrés	Red de Distribución	1

Alvarado Arámburo

Ampliación de la Red de distribución de la colonia Los Frailes	Mulegé	100	145,057	145,057	0	0	0	100	Beneficiario	32

en Santa Rosalía.	Santa Rosalía	Red de Distribución	1

Electrificación del rancho Santa Ana km 13 carretera Loreto a San	Loreto	100	106,381	106,381	0	0	0	100	Beneficiario	28

Javier.	San Javier	Transformador	1

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de la calle	Loreto	100	228,002	114,001	0	114,001	0	100	Beneficiario	48

13 A e/ México y Belice de la colonia Brisas.	Loreto	Red de Distribución	1

Ampliación  de  la  red  de  distribución  de  energía  eléctrica  del	Loreto	100	150,056	75,028	0	75,028	0	100	Beneficiario	8

panteón  de  la  colonia  Brisas.	Loreto	Red de Distribución	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.12. ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS Y COMUNIDADES

304

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de la calle	Loreto	100	170,140	85,070	0	85,070	0	100	Beneficiario	56

- e/ México y Belice de la colonia Brisas.	Loreto	Red de Distribución	1

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de la calle	Loreto	100	566,666	283,333	0	283,333	0	100	Beneficiario	100

- e/ México y Belice de la colonia Brisas.	Loreto	Red de Distribución	1

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de la calle	Loreto	100	357,956	178,978	0	178,978	0	100	Beneficiario	88

- e/ México y Belice de la colonia Brisas.	Loreto	Red de Distribución	1

Ampliación  de  la  red  de  distribución  de  energía  eléctrica  del	Loreto	100	38,798	19,399	0	19,399	0	100	Beneficiario	16

Callejón sin nombre e/ Acueducto y Callejón Sin Nombre de la	Loreto	Red de Distribución	1

colonia El Jaral.

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de la calles	Loreto	100	118,360	59,180	0	59,180	0	100	Beneficiario	16

Cerro  Colorado  y  Cerro  San  Juan  de  La  colonia  Alta  Vista	Loreto	Red de Distribución	1

(colonia La Rivera).

ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Comondú	100	296,223	296,223	0	0	0	100	Beneficiario	44

iluminación  básica  en  11  ranchos  de  la  zona  Cadejé.	Cadejé	Equipo	11

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Comondú	100	430,870	430,870	0	0	0	100	Beneficiario	64

iluminación básica en 16 viviendas de la zona Cabo San Lázaro.    Cabo San Lázaro	Equipo	16

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Comondú	100	161,576	161,576	0	0	0	100	Beneficiario	21

iluminación  básica  en  6  ranchos  de  la  zona  Jesús  María.	Jesús María	Equipo	6

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Comondú	100	296,223	296,223	0	0	0	100	Beneficiario	44

iluminación básica en 11 ranchos de la zona San Luis Gonzaga.   San Luis Gonzaga	Equipo	11

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.12. ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS Y COMUNIDADES

305

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Rehabilitación de generador caterpillar de energía eléctrica.	Comondú	100	243,000	243,000	0	0	0	100	Beneficiario	109

San Luis Gonzaga	Equipo	1

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Comondú	100	215,435	215,435	0	0	0	100	Beneficiario	32

iluminación básica en 8 ranchos de la zona El Tequesquite, en	Tepentú	Equipo	8

Tepentú.

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Loreto	100	161,576	161,576	0	0	0	100	Beneficiario	24

iluminación  básica  en  6  viviendas  de  la  zona  Ligüí.	Ligüí	Equipo	6

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Loreto	100	80,788	80,788	0	0	0	100	Beneficiario	12

iluminación básica en 3 ranchos de la zona El Paso de Santa Cruz.	Santa Cruz	Equipo	3

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Loreto	100	457,800	457,800	0	0	0	100	Beneficiario	68

iluminación  básica  en  17  ranchos  de  la  zona  Loreto.	Loreto	Equipo	17

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Loreto	100	350,082	350,082	0	0	0	100	Beneficiario	44

iluminación  básica  en  13  ranchos  de  la  zona  San  Javier.	San Javier	Equipo	13

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Loreto	100	80,788	80,788	0	0	0	100	Beneficiario	12

iluminación básica en 3 ranchos de la zona San Lino (San Lorenzo).	San Lorenzo	Equipo	3

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Loreto	100	296,223	296,223	0	0	0	100	Beneficiario	44

iluminación básica en 11 ranchos de la zona San Juan B. Londó.	San Juan Londó	Equipo	11

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Mulegé	100	484,729	484,729	0	0	0	100	Beneficiario	72

iluminación básica en 18 ranchos de la zona San Francisco de la   San Francisco de	Equipo	18

Sierra.	La Sierra

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Mulegé	100	242,365	242,365	0	0	0	100	Beneficiario	36

iluminación  básica  en  9  ranchos  de  la  zona  San  Zacarías.	San Zacarías	Equipo	9

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.12. ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS Y COMUNIDADES

306

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Mulegé	100	53,859	53,859	0	0	0	100	Beneficiario	8

iluminación  básica  en  2  ranchos  de  la  zona  Santa  Águeda.	Santa Águeda	Equipo	2

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Mulegé	100	403,941	403,941	0	0	0	100	Beneficiario	60

iluminación  básica  en  15  ranchos  de  la  zona  Santa  Martha.	Santa Martha	Equipo	15

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Mulegé	100	242,365	242,365	0	0	0	100	Beneficiario	36

iluminación  básica  en  9  ranchos  de  la  zona  El  Patrocinio.	El Patrocinio	Equipo	9

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Mulegé	100	134,647	134,647	0	0	0	100	Beneficiario	20

iluminación básica en 5 ranchos de la zona Ejido Alfredo V. Bonfil.	Ejido Licenciado	Equipo	5

Alfredo Vladimir Bonfil

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Mulegé	100	161,576	161,576	0	0	0	100	Beneficiario	24

iluminación básica en 6 ranchos de la zona San Juan de las Pilas.	San Juan de La	Equipo	6

Pila

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Mulegé	100	80,788	80,788	0	0	0	100	Beneficiario	12

iluminación  básica  en  3  ranchos  de  la  zona  San  Sebastián.	San Sebastián	Equipo	3

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Mulegé	100	188,506	188,506	0	0	0	100	Beneficiario	28

iluminación  básica  en  7  ranchos  de  la  zona  San  Miguel.	San Miguel	Equipo	7

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Mulegé	100	188,506	188,506	0	0	0	100	Beneficiario	28

iluminación  básica  en  7  ranchos  de  la  zona  Guadalupe.	Guadalupe	Equipo	7

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Mulegé	100	188,506	188,506	0	0	0	100	Beneficiario	28

iluminación básica en 7 ranchos de la zona Serranía de Mulegé.	Santa Rosalía	Equipo	7

Mantenimiento del generador de energía eléctrica.	Mulegé	100	212,000	212,000	0	0	0	100	Beneficiario	210

El Dátil	Equipo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.12. ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS Y COMUNIDADES

307

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Mantenimiento del generador de energía eléctrica.	Mulegé	100	243,000	243,000	0	0	0	100	Beneficiario	163

San José de Gracia	Equipo	1

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	La Paz	100	134,647	134,647	0	0	0	100	Beneficiario	20

iluminación  básica  en  5  viviendas  de  la  zona  El  Estero.	El Estero	Equipo	5

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	La Paz	100	161,576	161,576	0	0	0	100	Beneficiario	24

iluminación básica en 6 viviendas de la zona Santa Fe (Dos de	Dos de Abril	Equipo	6

Abril).

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	La Paz	100	53,859	53,859	0	0	0	100	Beneficiario	8

iluminación  básica  en  2  ranchos  de  la  zona  El  Rosario.	El Rosario	Equipo	2

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	La Paz	100	243,365	243,365	0	0	0	100	Beneficiario	36

iluminación básica en 9 ranchos de la zona Juan Domínguez Cota.	General Juan	Equipo	9

Domínguez Cota

Suministro e instalación de un equipo de bombeo por energía solar	La Paz	100	243,288	243,288	0	0	0	100	Beneficiario	28

para dotar de agua potable al Rancho El Obispo.	San Judas Tadeo	Equipo	1

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Los Cabos	100	188,506	188,506	0	0	0	100	Beneficiario	28

iluminación  básica  en  7  ranchos  de  la  zona  Migriño.	Migriño	Equipo	7

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Los Cabos	100	188,506	188,506	0	0	0	100	Beneficiario	28

iluminación  básica  en  7  ranchos  de  la  zona  Rosarito.	Rosarito	Equipo	7

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Los Cabos	100	243,365	243,365	0	0	0	100	Beneficiario	36

iluminación  básica  en  9  ranchos  de  la  zona  Los  Pozos.	Los Pozos	Equipo	9

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Los Cabos	100	243,365	243,365	0	0	0	100	Beneficiario	36

iluminación  básica  en  9  ranchos  de  la  zona  San  Dionisio.	San Dionisio	Equipo	9

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.12. ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS Y COMUNIDADES

308

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Los Cabos	100	53,859	53,859	0	0	0	100	Beneficiario	8

iluminación  básica  en  2  ranchos  de  la  zona  Buena  Vista.	Buena Vista	Equipo	2

Electrificación  mediante  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  de	Los Cabos	100	26,929	26,929	0	0	0	100	Beneficiario	4

iluminación  básica  en  1  rancho  de  la  zona  Las  Veredas.	Las Veredas	Equipo	1

Suministro de 10,308 litros de diésel para generar energía eléctrica	Comondú	100	231,910	0	231,910	0	0	100	Beneficiario	63

para la población.	Cadejé	Litro	10308

Suministro  de  271,200  litros  de  diésel  para  generar  energía	Mulegé	100	6,313,389	0	6,313,389	0	0	100	Beneficiario	556

eléctrica  para  la  población.	Isla Natividad	Litro	271200

Suministro de 9,449 litros de diésel para generar energía eléctrica	Mulegé	100	213,042	0	213,042	0	0	100	Beneficiario	76

para la población.	San José de Gracia	Litro	9449

Suministro de 12,888 litros de diésel para generar energía eléctrica	Mulegé	100	308,925	0	308,925	0	0	100	Beneficiario	311

para la población.	El Dátil	Litro	12888

Suministro de 58,664 litros de diésel para generar energía eléctrica	Comondú	100	1,320,146	0	1,320,146	0	0	100	Beneficiario	558

para la población.	San Juanico	Litro	58664

Suministro de 6,303 litros de diésel para generar energía eléctrica	Comondú	100	139,911	0	139,911	0	0	100	Beneficiario	53

para la población.	San Luis Gonzaga	Litro	6303

ANEXO	DE	OBRAS

EJE I. BIENESTAR E INCLUSIÓN

I.12. ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS Y COMUNIDADES

309

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Suministro de 17,184 litros de diésel para generar energía eléctrica	Comondú	100	386,234	0	386,234	0	0	100	Beneficiario	372

para la población.	Puerto Magdalena	Litro	17184

Suministro de 8,592 litros de diésel para generar energía eléctrica	Comondú	100	190,364	0	190,364	0	0	100	Beneficiario	154

para la población.	Puerto Alcatraz	Litro	8592

Suministro de 1,650 litros de diésel para operar planta desaladora	Comondú	100	36,550	0	36,550	0	0	100	Beneficiario	154

de agua.	Puerto Alcatraz	Litro	1650

Suministro de 1,650 litros de diésel para operar planta desaladora	Comondú	100	36,802	0	36,802	0	0	100	Beneficiario	372

de agua.	Puerto Magdalena	Litro	1650

ANEXO

DE

OBRAS

310

II. Política de paz y

seguridad.

311

II.1. Seguridad ciudadana.

313

ANEXO	DE	OBRAS

EJE II. POLÍTICA DE PAZ Y SEGURIDAD

II.1. SEGURIDAD CIUDADANA

315

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Seguridad Pública

Dirección de Estadísticas

SEGURIDAD CIUDADANA

Adquisición de equipo de seguridad informática, para brindar mayor	Cobertura	100	20,208,266	20,208,266	0	0	0	100	Beneficiario	798447 estabilidad a la red interna y a las bases de datos institucionales.	Estatal								Equipo		1

SEGURIDAD PÚBLICA

Revisión de documentación legal, captura y alta de registros de	Cobertura	100	6,342,000	6,342,000	0	0	0	100	Beneficiario	798447 personal   de   diversas   compañías   de   Seguridad   Privada   e	Estatal								Programa		1

instituciones de  Seguridad  Pública  ante  el  Sistema  Nacional  de Seguridad  Pública.

Dirección Gral. de Administración y Finanzas

FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Dotar de equipo y uniformes a elementos de Seguridad Pública del	Cobertura	100	10,014,338	10,014,338	0	0	0	100	Beneficiario	896

ejercicio 2021.	Estatal	Uniformes	2688

Pieza	9274

Evaluación  de  los  programas  del  Fondo  de  Aportaciones  a  la	Cobertura	100	993,000	993,000	0	0	0	100	Beneficiario	798447 Seguridad Pública, encuesta institucional e informe de evaluación.	Estatal								Encuesta		253

Evaluación	1

Registro Público Vehicular

REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR

Suministro, instalación y puesta en marcha de cuatro puntos de	Cobertura	100	5,020,480	5,020,480	0	0	0	100	Beneficiario	798447 monitoreo vehicular mediante Sistema RFID, tecnología de última	Estatal								Monitoreo		4

generación.

ANEXO

DE

OBRAS

316

II.3. Procuración y

justicia laboral.

317

ANEXO	DE	OBRAS

EJE II. POLÍTICA DE PAZ Y SEGURIDAD

II.3. PROCURACIÓN Y JUSTICIA LABORAL

319

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Federal)

Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

HUELGAS

Intervención en huelga con Mina el Boleo.	Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Santa Rosalía	Huelga	1

INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN

Instalación de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

en el Trabajo.	Estatal	Comisión	1

Se realizaron 3 inspecciones de accidentes de trabajo.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Estatal	Inspección	3

MONTO DE RECUPERACIÓN

Recaudación  de  867  mil  152  pesos,  por  concepto  de  multas	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

impuestas  por  la  STyPS.	Estatal	Multa	1

VERIFICACIONES

Se   realizaron   25   Constataciones   de   Registro   de   Empresas	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Prestadoras   de   Servicios   Especializados.	Estatal	Constatación	58

Se  realizaron  58  verificaciones  de  legitimación  de  Contratos	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Colectivos  de  Trabajo.	Estatal	Verificación	58

Secretaría de Gobernación

Delegación Estatal de la Secretaría de Gobernación

GIRAS DE TRABAJO DEL EJECUTIVO

Realizamos acompañamiento con asesoría a extrabajadoras de una	Mulegé	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	97

empresa calamarera en Santa Rosalía para lograr su culminación y	Santa Rosalía	Asesoría	1

ubicar las alternativas para satisfacer el pago de sus prestaciones.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE II. POLÍTICA DE PAZ Y SEGURIDAD

II.3. PROCURACIÓN Y JUSTICIA LABORAL

320

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Atención,  seguimiento  y  canalización  de  las  inconf,ormidades  y	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	97

sobre  la  salud  del  manifestante  de  Hambre  a  las  afueras  del	Estatal	Asesoría	1

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado.

Órganos Descentralizados de la STByDS

Centros de Conciliación en el Estado de Baja California Sur

CONCILIACIONES

Adecuación de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral.	Mulegé	100	1,449,241	0	1,449,241	0	0	100	Beneficiario	200

Santa Rosalía	Obra	1

Adecuación de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral.	Los Cabos	100	2,238,154	0	2,238,154	0	0	100	Beneficiario	1700

San José del Cabo	Obra	1

Adecuación de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral.	La Paz	70	5,997,014	0	5,997,014	0	0	70	Beneficiario	1800

La Paz	Obra	1

II.4. Gobernabilidad y

paz social.

321

ANEXO	DE	OBRAS

EJE II. POLÍTICA DE PAZ Y SEGURIDAD

II.4 GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL

323

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría General de Gobierno

Oficina de la Secretaría General de Gobierno

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Rehabilitación de espacios deportivos.	La Paz	100	40,000	0	40,000	0	0	100	Beneficiario	292240

La Paz	Rehabilitación	3

Secretaría de Gobernación

Delegación Estatal de la Secretaría de Gobernación

ACUERDOS

Acuerdos en la mesas de diálogo para concientizar a los piperos	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	250141 sobre el problema de insuficiencia de agua en la red hídrica de la	La Paz								Programa		1

ciudad.

Acuerdos   para   atender   los   planteamiento   de   apoyo   de   la	La Paz	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	250141 autoridad  estatal   o   municipios,   haciendo   contacto   con   las	La Paz								Programa		1

dependencias federales   para   la   búsqueda   de   alternativas   de solución  a  los mismos.

Acuerdo    para  el  desalojo  y  reubicación  de  poseedores  de  los	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	798447 predios  La  Ballena  1  y  2,  por  incertidumbre  de  la  propiedad,  San José del Cabo								Programa		1

logrando una solución que respete el derecho de los involucrados.

GIRAS DE TRABAJO DEL EJECUTIVO

Giras   de   trabajo   del   Presidente   de   México,   Secretario   de	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	798447 Gobernación y diversos servidores públicos federales, realizamos	Estatal								Programa		1

seguimiento, acompañamiento y atención a los requerimientos.

ANEXO

DE

OBRAS

324

II.7. Personas no

localizadas.

325

ANEXO	DE	OBRAS

EJE II. POLÍTICA DE PAZ Y SEGURIDAD

II.7. PERSONAS NO LOCALIZADAS

327

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Coordinación Sectorial de Organismos Desconcentrados

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Fortalecimiento   y   consolidación   de   procesos   sustantivos   en	Cobertura	47	9,395,652	9,395,652	0	0	0	25	Beneficiario	2202 comisiones locales de búsqueda que recibieron recurso en 2019,	Estatal								Equipamiento		1

2020 y/o 2021.

ANEXO

DE

OBRAS

328

III. Reactivación económica

y empleo incluyente.

329

III.1. Turismo.

331

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.1 TURISMO

333

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Gobernación

Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

Turismo	Cobertura	0	0	0	0	0	0	100     Beneficiario	2184806 Ingreso de 2,184,806 turistas en los Aeropuertos Internacionales de	Estatal								Servicio	2184806 Baja California Sur.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL

Programa Ángel Guardián	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100     Beneficiario	180

Se   han rechazado en Aeropuertos Internacionales de B.C.S,    la	Estatal	Servicio	180

internación a México de 180 extranjeros que han purgado condenas por contar con malos antecedentes en su país.

PROGRAMA ASISTENCIAL DE TRASLADOS

Programa Héroes Paisanos.	Loreto	100	0	0	0	0	0	100     Beneficiario	735

Se informó mediante entrevista directa y folleto impreso a   735	Loreto	Atención	735

compatriotas  que  viven  en  el	extranjero  de  derechos  y  los procedimientos  para  exigirnos  en  nuestro  país.

Programa Héroes Paisanos.	La Paz	100	0	0	0	0	0	100     Beneficiario	1337

Se informó mediante entrevista directa y folleto impreso a 1,337	La Paz	Atención	1337

compatriotas  que  viven  en  el  extranjero  de  derechos  y  los procedimientos  para  exigirnos  en  nuestro  país.

Programa Héroes Paisanos.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100                                 Beneficiario	2577 Se                 informó                 mediante                 entrevista                 directa                 y                 folleto                 impreso                 a                 2,577                   San                José                 del                Cabo								Atención	2577 compatriotas  que  viven  en  el     extranjero  de  derechos  y  los

procedimientos  para  exigirnos  en  nuestro  país.

Programa Héroes Paisanos.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100     Beneficiario	990

Se  informó  mediante  entrevista  directa  y  folleto  impreso  a  990     Cabo San Lucas	Atención	990

compatriotas  que  viven  en  el	extranjero  de  derechos  y  los procedimientos  para  exigirnos  en  nuestro  país.

ANEXO

DE

OBRAS

334

III.2. Agricultura y

ganadería.

335

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

337

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Comisión Nacional de Zonas Áridas

CAPACITACIÓN

Incorporación al Sistema de Capacitación Virtual que incluye cursos	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	75

sobre diversos temas para mejorar y fortalecer nuestro desempeño	Estatal	Reunión	24

como servidores públicos.

PLANEACIÓN

Participación en el Programa   de Planeación y Comunicación por	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	77

medio de videoconferencias con los directivos de oficinas centrales.	Estatal	Reunión	24

Coordinación con funcionarios del sector agropecuario de los tres	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	150

niveles  de  gobierno,  se  llevó  a  cabo  trabajo  de  campo  de	Estatal	Reunión	24

diagnóstico  y  planeación  en  diferentes  rancherías.

Propuestas  de  proyectos  productivos  integrales,  así  como  la	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	130

propuesta de la construcción y rehabilitación de obras para captar y	Estatal	Reunión	24

aprovechar aguas superficiales en el estado.

Participación  en  las  reuniones  de  coordinación  interinstitucional	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	85

convocadas  por  el  titular  de  la  SADER  con  la  participación  de	Estatal	Reunión	36

instancias   Estatales   y   Federales   del   sector   agropecuario   y pesquero.

Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR

Dotar  de  liquidez  a  productores  de  pequeña  o  mediana  escala	Comondú	100	24,000	24,000	0	0	0	100	Beneficiario	4

preferentemente de granos, amaranto, chía, caña de azúcar, café,  Ciudad Constitución	Hectárea	4

cacao o miel, mediante apoyos directos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

338

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Dotar  de  liquidez  a  productores  de  pequeña  o  mediana  escala	La Paz	100	367,200	367,200	0	0	0	100	Beneficiario	45

preferentemente de granos, amaranto, chía, caña de azúcar, café,	La Paz	Hectárea	46

cacao o miel, mediante apoyos directos.

Dotar  de  liquidez  a  productores  de  pequeña  o  mediana  escala	Los Cabos	100	96,000	96,000	0	0	0	100	Beneficiario	16

preferentemente de granos, amaranto, chía, caña de azúcar, café,	San José	Hectárea	16

cacao o miel, mediante apoyos directos.

PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CAMPO EN MATERIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Impulsar  la  productividad  y  el  desarrollo  de  las  actividades	Mulegé	100	27,333,916	27,333,916	0	0	0	100	Beneficiario	142

agropecuarias, con el fin de que los beneficiarios tengan acceso a	Santa Rosalía	Pozo De Electrificación	142

la cuota energética a precios y tarifas de estímulo.

Impulsar  la  productividad  y  el  desarrollo  de  las  actividades	Loreto	100	3,079,877	3,079,877	0	0	0	100	Beneficiario	16

agropecuarias, con el fin de que los beneficiarios tengan acceso a	Loreto	Pozo De Electrificación	16

la cuota energética a precios y tarifas de estímulo.

Impulsar  la  productividad  y  el  desarrollo  de  las  actividades	Comondú	100	126,659,978	126,659,978	0	0	0	100	Beneficiario	658

agropecuarias, con el fin de que los beneficiarios tengan acceso a  Ciudad Constitución	Pozo De Electrificación	658

la cuota energética a precios y tarifas de estímulo.

Impulsar  la  productividad  y  el  desarrollo  de  las  actividades	La Paz	100	34,263,641	34,263,641	0	0	0	100	Beneficiario	178

agropecuarias, con el fin de que los beneficiarios tengan acceso a	La Paz	Pozo De Electrificación	178

la cuota energética a precios y tarifas de estímulo.

Impulsar  la  productividad  y  el  desarrollo  de  las  actividades	Los Cabos	100	10,394,588	10,394,588	0	0	0	100	Beneficiario	54

agropecuarias, con el fin de que los beneficiarios tengan acceso a	San José	Pozo De Electrificación	54

la cuota energética a precios y tarifas de estímulo.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

339

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Dirección de Coordinación y Vinculación del INIFAP

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Registro  varietal  de  nuevos  genotipos  élite  y  generación  de	Comondú	80	101,327	101,327	0	0	0	80	Beneficiario	2

tecnología  para  producción  de  semilla  de  pastos.	Ciudad Constitución	Investigación	1

Publicación	1

Desarrollo  tecnológico   y   transferencia   de   tecnología   para   el	Comondú	80	51,702	0	0	0	51,702	80	Beneficiario	15

incremento de la producción y asegurar el abasto de maíz con  Ciudad Constitución	Investigación	1

calidad, y sanidad basándose en los criterios de sustentabilidad.	Evento	2

Formación  de  variedades  de  cártamo,  soya  y  ajonjolí  con  alta	Comondú	50	50,000	50,000	0	0	0	50	Beneficiario	10

calidad industrial, tolerantes a estrés biótico y abiótico para el norte  Ciudad Constitución	Investigación	1

de México.

Conservación in situ y ex situ y caracterización molecular de dos	La Paz	80	207,466	207,466	0	0	0	80	Beneficiario	2

poblaciones de bovino Criollo Mexicano.	Todos Santos	Investigación	2

[Campo Experimental]

Tecnologías en validación y transferencia de tecnología: producción	Comondú	60	84,766	84,766	0	0	0	60	Beneficiario	2

rentable y eficiente de maíz, ecuación peso vivo en caprinos y  Ciudad Constitución	Investigación	1

ecuación alométrica para estimar volumen comercial de mezquite dulce.

Evaluación  de  tecnologías  de  aprovechamiento  sustentable  y	La Paz	80	316,293	316,293	0	0	0	80	Beneficiario	5

monitoreo espacial de mezquitales en la región noroeste de México.    San Juan de Los	Tecnología	1

Planes	Tesis	3

Generación de tecnología de producción y validación de nuevas	Comondú	100	566,088	283,044	283,044	0	0	100	Beneficiario	41

variedades  de  garbanzo  blanco  y  forrajero  para  mejorar  su  Ciudad Constitución	Estudio	1

rendimiento y calidad, ante los efectos del cambio climático en el	Reunión	1

estado.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

340

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Gerencia Estatal del FIRCO

PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA

Adquisición de 1 máquina seleccionadora de hortalizas.	Comondú	100	360,000	324,000	0	0	36,000	100	Beneficiario	1

Ley Federal de	Máquina	1

Aguas Número Cinco

Adquisición de empacadora de alfalfa.	La Paz	100	520,000	468,000	0	0	52,000	100	Beneficiario	1

El Centenario	Equipamiento	1

Financiamiento para la comercialización de Queso El Otro Arroyo.	La Paz	100	312,701	297,065	0	0	15,636	100	Beneficiario	1

El Rosario	Equipamiento	3

Establecimiento de cuarto procesador para producción de quesos,	La Paz	100	547,423	463,896	0	0	83,527	100	Beneficiario	1

en la zona de Ley de Reforma Agraria 1, para atender el Mercado	Ley Federal de	Obra	1

de La Paz.	Reforma Agraria

Número Uno

Adecuación de infraestructura y equipamiento para procesamiento	Comondú	100	499,879	449,890	0	0	49,989	100	Beneficiario	1

de productos lacteos y su comercialización en BCS.	Ciudad Constitución	Obra	1

Entidades Financieras

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

FINANCIAMIENTO

Créditos en la actividad comercial.	La Paz	100	113,330,471	113,330,471	0	0	0	100	Beneficiario	230

La Paz	Crédito	23

Créditos en la actividad comercial.	Loreto	100	530,000	530,000	0	0	0	100	Beneficiario	15

Loreto	Crédito	1

Créditos en la actividad comercial.	Los Cabos	100	7,606,000	7,606,000	0	0	0	100	Beneficiario	125

San José del Cabo	Crédito	2

Créditos en la actividad comercial.	Mulegé	100	2,970,000	2,970,000	0	0	0	100	Beneficiario	40

Santa Rosalía	Crédito	4

Créditos en la actividad comercial.	Comondú	100	81,687,339	81,687,339	0	0	0	100	Beneficiario	380

Ciudad Constitución	Crédito	38

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

341

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Créditos en la actividad agrícola.	Comondú	100	111,802,952	111,802,952	0	0	0	100	Beneficiario	620

Ciudad Constitución	Crédito	62

Créditos en la actividad agrícola.	La Paz	100	44,615,637	44,615,637	0	0	0	100	Beneficiario	370

La Paz	Crédito	37

Créditos en la actividad agrícola.	Los Cabos	100	118,581	118,581	0	0	0	100	Beneficiario	15

San José del Cabo	Crédito	1

Créditos en la actividad agrícola.	Mulegé	100	4,240,000	4,240,000	0	0	0	100	Beneficiario	40

Santa Rosalía	Crédito	4

Créditos en la actividad ganadera.	Comondú	100	58,902,600	58,902,600	0	0	0	100	Beneficiario	320

Ciudad Constitución	Crédito	32

Créditos en la actividad ganadera.	La Paz	100	4,248,659	4,248,659	0	0	0	100	Beneficiario	170

La Paz	Crédito	17

Créditos en la actividad ganadera.	Mulegé	100	500,000	500,000	0	0	0	100	Beneficiario	20

Santa Rosalía	Crédito	2

Residencia Estatal de FIRA

FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA,  PESCA Y ACUACULTURA

Crédito    refaccionario    (infraestructura,    maquinaria    y    equipo,	Cobertura	100	733,917,344	733,917,344	0	0	0	100	Beneficiario	182

inversiones  fijas)  otorgado  a  productores  del  sector  agrícola  y	Estatal	Crédito	72

ganadero.

Crédito  de  avío  otorgado  a  proyectos  productivos  del  sector	Cobertura	100	677,277,059	677,277,059	0	0	0	100	Beneficiario	4131 agrícola  y  ganadero.	Estatal								Crédito	473

Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario

Dirección de Agricultura

FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA,  PESCA Y ACUACULTURA

Adquisición de fumigadora agrícola de capacidad de 600 l.	Comondú	100	228,250	0	91,300	0	136,950	100	Beneficiario	3

Nueva California (El	Equipo	1

Paraíso)

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

342

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición  de  cosechadora  de  forraje  y  26  discos  para  rastra	Comondú	100	69,855	0	27,940	0	41,915	100	Beneficiario	2

agrícola.	Fernando de La	Cosechadora	1

Toba Lote 51

Adquisición de esparcidora agrícola de 650 l de capacidad.	Comondú	100	30,650	0	12,260	0	18,390	100	Beneficiario	4

Ejido Santo	Equipo	1

Domingo Lote 1-A

Adquisición de arado para uso agrícola.	Comondú	100	105,900	0	42,360	0	63,540	100	Beneficiario	3

Las Delicias Lote	Arado	1

46

Reparación de tractor agrícola.	Comondú	100	52,800	0	26,400	0	26,400	100	Beneficiario	2

Ejido Santo	Reparación	1

Domingo Grupo 3

Reparación de motor de tractor agrícola.	Comondú	100	62,000	0	30,000	0	32,000	100	Beneficiario	1

Santo Domingo	Reparación	1

Adquisición de cortadora de forraje de discos.	Comondú	100	253,565	0	101,426	0	152,139	100	Beneficiario	2

Ley Federal de	Cosechadora	1

Aguas Número Tres

Reparación  de  hidráulico  de  tractor  agrícola  y  adquisición  de  2	Comondú	100	34,845	0	16,659	0	18,186	100	Beneficiario	4

llantas.	Santo Domingo	Reparación	1

Reparación de tractor agrícola.	Comondú	100	81,773	0	30,000	0	51,773	100	Beneficiario	2

Santo Domingo	Reparación	1

Adquisición de 200 m de línea de conducción de pvc de 8 pulgadas.	Comondú	100	54,800	0	20,000	0	34,800	100	Beneficiario	4

Villa Morelos	Línea De Conducción	200

Reparación de motor de tractor agrícola.	Comondú	100	28,600	0	14,300	0	14,300	100	Beneficiario	4

Ley Federal de	Reparación	1

Aguas Número Tres

Adquisición de 2 llantas nuevas para tractor agrícola.	Comondú	100	43,600	0	17,440	0	26,160	100	Beneficiario	2

Santa Fe Dos Lote	Refacción	2

71

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

343

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de tractor agrícola nuevo de 60 hp.	Comondú	100	517,000	0	150,000	0	367,000	100	Beneficiario	2

Ley Federal de	Tractor	1

Aguas Número Uno

Adquisición de rastrillo forrajero.	Comondú	100	45,600	0	18,240	0	27,360	100	Beneficiario	2

Ley Federal de	Equipo	1

Aguas Número Uno

Adquisición de arado agrícola.	Comondú	100	48,400	0	19,360	0	29,040	100	Beneficiario	4

La Purísima	Arado	1

Adquisición de cortadora de forrajes.	Comondú	100	145,000	0	48,000	0	97,000	100	Beneficiario	2

Santo Domingo	Cosechadora	1

Reparación de motor de tractor agrícola.	Comondú	100	62,900	0	30,000	0	32,900	100	Beneficiario	2

Santa Fe Dos Lote	Reparación	1

71

Reparación de tractor agrícola.	Comondú	100	60,000	0	30,000	0	30,000	100	Beneficiario	3

Ejido Santo	Reparación	1

Domingo Grupo 2

Adquisición de empacadora de forrajes.	Comondú	100	520,700	0	150,000	0	370,700	100	Beneficiario	4

Ejido La Granada	Equipo	1

Lote 23

Reparación  de  tractor  agrícola  y  adquisición  de  4  llantas  para	Comondú	100	84,837	0	38,807	0	46,030	100	Beneficiario	4

tractor  agrícola.	Villa Hidalgo	Reparación	1

Adquisición	4

Reparación de tractor agrícola.	Comondú	100	83,520	0	30,000	0	53,520	100	Beneficiario	4

Villa Hidalgo	Reparación	1

Reparación de tractor agrícola.	Comondú	100	30,890	0	15,445	0	15,445	100	Beneficiario	4

Matancitas	Reparación	1

Adquisición de tractor agrícola.	Comondú	100	396,400	0	150,000	0	246,400	100	Beneficiario	5

La Purísima	Tractor	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

344

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Reparación de tractor agrícola.	Comondú	100	22,940	0	11,470	0	11,470	100	Beneficiario	2

Santo Domingo	Reparación	1

Adquisición de tractor agrícola.	Comondú	100	396,400	0	150,000	0	246,400	100	Beneficiario	5

San Luis Gonzaga	Tractor	1

Reparación de rastra agrícola.	Comondú	100	54,400	0	27,200	0	27,200	100	Beneficiario	2

Santo Domingo	Reparación	1

Adquisición de rastrillo forrajero nuevo.	Comondú	100	40,000	0	20,000	0	20,000	100	Beneficiario	3

Villa Hidalgo	Equipo	1

Adquisición de 4 llantas para tractor agrícola.	Comondú	100	36,115	0	14,446	0	21,669	100	Beneficiario	5

Matancitas	Adquisición	4

Reparación de tractor agrícola.	Comondú	100	42,920	0	21,460	0	21,460	100	Beneficiario	5

Matancitas	Reparación	1

Adquisición de 4 llantas nuevas para tractor agrícola.	Comondú	100	23,640	0	9,456	0	14,184	100	Beneficiario	2

Ley Federal de	Adquisición	4

Aguas Número Uno

Adquisición de rastrillo forrajero nuevo.	Comondú	100	45,000	0	18,000	0	27,000	100	Beneficiario	2

Ley Federal de	Equipo	1

Aguas Número Uno

Adquisición de cama baja forrajera de 6 toneladas.	Comondú	100	82,000	0	32,800	0	49,200	100	Beneficiario	2

Matancitas	Equipo	1

Adquisición de bomba sumergible de 2 pulgadas.	La Paz	100	84,840	0	30,000	0	54,840	100	Beneficiario	4

San Juan de Los	Bomba	1

Planes

Adquisición de 4 llantas nuevas para tractor agrícola.	La Paz	100	62,176	0	24,870	0	37,306	100	Beneficiario	2

San Juan de Los	Adquisición	4

Planes

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

345

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de escrepa cultivadora agrícola.	La Paz	100	41,600	0	16,640	0	24,960	100	Beneficiario	3

Ley Federal de	Equipo	1

Reforma Agraria Dos

Adquisición de tractor agrícola.	La Paz	100	396,400	0	150,000	0	246,400	100	Beneficiario	2

El Carrizal	Tractor	1

Adquisición de 3 llantas nuevas para tractor agrícola.	La Paz	100	28,332	0	11,332	0	17,000	100	Beneficiario	2

Santa Rita	Adquisición	3

Adquisición de sistema de riego para 2 has.	La Paz	100	59,843	0	29,900	0	29,943	100	Beneficiario	2

San Juan de Los	Eq. Riego	1

Planes

Reparación de rastra agrícola.	La Paz	100	36,807	0	18,400	0	18,407	100	Beneficiario	4

La Matanza	Reparación	1

Adquisición de cultivadora agrícola.	La Paz	100	33,000	0	13,200	0	19,800	100	Beneficiario	4

El Sargento	Equipo	1

Adquisición de tractor agrícola.	La Paz	100	323,320	0	129,160	0	194,160	100	Beneficiario	2

San Juan de Los	Tractor	1

Planes

Construcción de módulo casa sombra de 400 metros cuadrados.	La Paz	100	60,000	0	30,000	0	30,000	100	Beneficiario	2

El Ancón	Invernadero	1

Adquisición de rastra agrícola.	La Paz	100	72,000	0	28,800	0	43,200	100	Beneficiario	4

San Juan de Los	Rastra	1

Planes

Adquisición de desvaradora.	La Paz	100	68,500	0	27,400	0	41,100	100	Beneficiario	2

San Juan de Los	Equipo	1

Planes

Adquisición de picadora de forrajes.	La Paz	100	215,000	0	86,000	0	129,000	100	Beneficiario	6

General Juan	Picadora	1

Domínguez Cota

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

346

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Reparación de tractor.	La Paz	100	78,880	0	30,000	0	48,880	100	Beneficiario	2

Ley Federal de	Reparación	1

Reforma Agraria Número Uno

Adquisición de tractor de 60 hp.	La Paz	100	603,000	0	150,000	0	453,000	100	Beneficiario	2

Ejido San Vicente	Adquisición	1

Grupo 2

Carro cortador y mezclador de forrajes.	La Paz	100	310,100	0	124,040	0	186,060	100	Beneficiario	3

Ejido San Vicente	Equipo	1

Grupo 2

Reparación de tractor.	La Paz	100	81,700	0	30,000	0	51,700	100	Beneficiario	2

Ley Federal de	Reparación	1

Reforma Agraria Número Uno

Adquisición de discos dentados y lisos para rastra agrícola.	La Paz	100	32,271	0	13,608	0	18,663	100	Beneficiario	1

San Juan de Los	Adquisición	1

Planes

Adquisición de material para producción de higo 100 charolas.	Mulegé	100	152,000	0	60,800	0	91,200	100	Beneficiario	2

Gustavo Díaz	Adquisición	1

Ordaz

Adquisición de tractor agrícola.	Mulegé	100	396,400	0	150,000	0	246,400	100	Beneficiario	5

Emiliano Zapata	Tractor	1

Construcción  de  cerco  perimetral  para  protección  de  huerto  de	Mulegé	100	72,340	0	28,936	0	43,404	100	Beneficiario	2

higuera  500  m.	Gustavo Díaz	Cerco	1

Ordaz

Adquisición de arado de 3 discos.	Loreto	100	105,900	0	42,360	0	63,540	100	Beneficiario	5

El Peloteado	Arado	1

Construcción de módulo casa sombra de 400 m2.	Los Cabos	100	62,400	0	30,000	0	32,400	100	Beneficiario	4

Rancho Viejo	Invernadero	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

347

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

PROGRAMAS ESTATALES

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente  tasa  0%,  para  la	La Paz	100	100,598	0	40,000	0	60,598	100	Beneficiario	1

rehabilitación de equipo de bombeo sumergible de 4", en el Rancho	Ley Federal de	Eq. Bombeo	1

Agua Escondida.	Reforma Agraria

Número Uno

Dirección de Ganadería

FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA,  PESCA Y ACUACULTURA

Adquisición de molino forrajero.	Mulegé	100	144,650	0	65,000	0	79,650	100	Beneficiario	10

Ejido Mulegé Grupo	Molino	1

1 (20 De

Noviembre)

Rehabilitación de centro de acopio ganadero.	Mulegé	100	566,304	0	300,000	0	266,304	100	Beneficiario	10

Ejido Mulegé Grupo	Centro De Acopio	1

1 (20 De

Noviembre)

Adquisición de 2 kilómetros de manguera de conducción.	Mulegé	100	59,720	0	29,000	0	30,720	100	Beneficiario	10

San Ignacio	Adquisición	1

Adquisición de semental caprino mejorado.	Mulegé	100	7,000	0	3,500	0	3,500	100	Beneficiario	6

San Francisco de	Semental	1

La Sierra

Módulo de siembra de pasto cuba 22.	Mulegé	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	4

Ejido Licenciado	Siembra	1

Alfredo Vladimir Bonfil

Adquisición de cortadora de forrajes.	Mulegé	100	75,000	0	37,500	0	37,500	100	Beneficiario	4

Ejido Licenciado	Equipo	1

Alfredo Vladimir Bonfil

Adquisición de un módulo de siembra de zacate cuba 22.	Los Cabos	100	20,000	0	10,000	0	10,000	100	Beneficiario	5

San Felipe	Paquete	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

348

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de refrigerador solar.	Los Cabos	100	55,000	0	27,500	0	27,500	100	Beneficiario	3

El Sauzal	Refrigerador	1

Adquisición de equipo forrajero.	Los Cabos	100	27,500	0	13,750	0	13,750	100	Beneficiario	3

El Sauzal	Equipo	1

Adquisición de motobomba.	Los Cabos	100	12,424	0	3,200	0	9,224	100	Beneficiario	3

El Sauzal	Motobomba	1

Adquisición de un módulo de zacate cuba 22 para 400 m2.	Los Cabos	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

El Salto	Paquete	1

Adquisición de picadora de forrajes.	Los Cabos	100	27,500	0	13,750	0	13,750	100	Beneficiario	2

Las Vinoramas	Picadora	1

Adquisición de tinaco.	Los Cabos	100	32,000	0	16,000	0	16,000	100	Beneficiario	3

El Sauzal	Tinaco	1

Adquisición de molino forrajero.	Los Cabos	100	28,500	0	14,250	0	14,250	100	Beneficiario	2

El Sauzal	Molino	1

Adquisición de tanque nodriza.	Los Cabos	100	20,964	0	10,500	0	10,464	100	Beneficiario	2

Rancho Grande	Tanque	1

Adquisición de molino forrajero.	Los Cabos	100	75,000	0	37,500	0	37,500	100	Beneficiario	5

Santa Anita	Molino	1

Adquisición de trampa ganadera.	Los Cabos	100	85,000	0	20,000	0	65,000	100	Beneficiario	5

Santa Anita	Trampa	1

Adquisición de picadora de forrajes.	Los Cabos	100	28,500	0	14,250	0	14,250	100	Beneficiario	2

Caduaño	Picadora	1

Adquisición de molino forrajero.	Los Cabos	100	28,500	0	14,250	0	14,250	100	Beneficiario	3

Santa Anita	Molino	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

349

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de tanque cisterna de 10,000 l.	Los Cabos	100	31,900	0	15,950	0	15,950	100	Beneficiario	2

La Ribera	Tanque	1

Rehabilitación de corral de acopio para ganado bovino.	Loreto	100	255,333	0	178,733	0	76,600	100	Beneficiario	32

Santa Cruz	Centro De Acopio	1

Módulo de siembra de pasto cuba 22.	Loreto	100	60,000	0	10,000	0	50,000	100	Beneficiario	4

Timbabichi	Siembra	1

Módulo de pasto cuba 22.	Loreto	100	60,000	0	10,000	0	50,000	100	Beneficiario	4

Timbabichi	Siembra	1

PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO AL DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA

Adquisición de bomba sumergible.	Comondú	100	60,872	0	30,000	0	30,872	100	Beneficiario	1

Tepentú	Bomba 	1

Adquisición de bomba sumergible.	Comondú	100	60,436	0	30,000	0	30,436	100	Beneficiario	1

Tepentú	Bomba 	1

Adquisición de bomba sumergible.	Comondú	100	60,436	0	30,000	0	30,436	100	Beneficiario	1

San Luis Gonzaga	Bomba	1

Adquisición de bomba sumergible.	Comondú	100	60,436	0	30,000	0	30,436	100	Beneficiario	1

San José de La	Bomba	1

Noria

Adquisición de bomba sumergible.	Comondú	100	60,436	0	30,000	0	30,436	100	Beneficiario	1

San José de La	Bomba	1

Noria

Adquisición de bomba sumergible.	Comondú	100	60,436	0	30,000	0	30,436	100	Beneficiario	1

San José de La	Bomba	1

Noria

Adquisición de bomba sumergible.	Comondú	100	60,436	0	30,000	0	30,436	100	Beneficiario	1

San Luis Gonzaga	Bomba	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

350

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de bomba sumergible.	Comondú	100	60,436	0	30,000	0	30,436	100	Beneficiario	1

San Luis Gonzaga	Bomba	1

Adquisición de bomba sumergible.	Comondú	100	175,561	0	20,000	0	155,561	100	Beneficiario	1

Villa Morelos	Trampa	1

Adquisición de bomba sumergible.	Comondú	100	50,112	0	25,056	0	25,056	100	Beneficiario	1

San Isidro	Bomba	1

Adquisición de semental bovino mejorado.	Comondú	100	35,000	0	8,000	0	27,000	100	Beneficiario	1

Santo Domingo	Semental	1

Adquisición de bomba sumergible.	Comondú	100	60,436	0	30,000	0	30,436	100	Beneficiario	1

San Luis Gonzaga	Bomba	1

Adquisición de bomba sumergible y dos rollos de manguera (línea	Comondú	100	27,185	0	13,592	0	13,593	100	Beneficiario	1

de conducción).	San Isidro	Bomba	1

Línea De Conducción	2

Adquisición de molino.	Comondú	100	75,000	0	37,500	0	37,500	100	Beneficiario	1

Santo Domingo	Molino	1

Adquisición de molino.	Comondú	100	60,436	0	30,000	0	30,436	100	Beneficiario	1

Bateque Lino	Molino	1

Adquisición de molino forrajero.	Comondú	100	148,000	0	65,000	0	83,000	100	Beneficiario	1

Ciudad Constitución	Molino	1

Adquisición de cama baja para traslado de forraje.	Comondú	100	87,000	0	43,500	0	43,500	100	Beneficiario	1

Ciudad Constitución	Equipamiento	1

Adquisición de módulo de siembra de 400 m de zacate cuba 22.	Comondú	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

Ciudad Constitución	Paquete	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

351

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de un refrigerador solar.	Comondú	100	77,413	0	30,000	0	47,413	100	Beneficiario	1

Villa Morelos	Refrigerador	1

Adquisición de módulo de siembra de 400m2. de zacate cuba 22.	Comondú	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

San José de	Paquete	1

Comondú

Adquisición de equipo forrajero: cama baja.	Comondú	100	140,000	0	65,000	0	75,000	100	Beneficiario	1

Palo Bola	Equipamiento	1

Adquisición  de  semilla  de  zacate  cuba  22  para  establecer  12	Comondú	100	180,000	0	120,000	0	60,000	100	Beneficiario	63

módulos  forrajeros  de  300  m.	Ciudad Constitución	Paquete	12

Adquisición de 50 rollos de alambre para cerco.	Comondú	100	91,500	0	45,750	0	45,750	100	Beneficiario	10

Josefa Ortiz de	Rollo	50

Domínguez

Adquisición de módulo de zacate cuba 22 de 400 m2.	Comondú	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

Villa Ignacio	Paquete	1

Zaragoza

Adquisición de semental bovino mejorado.	Comondú	100	16,000	0	8,000	0	8,000	100	Beneficiario	1

Villa Ignacio	Semental	1

Zaragoza

Adquisición  de    material  vegetativo  de  zacate  cuba  22  y  cerco	La Paz	100	16,774	0	10,387	0	6,387	100	Beneficiario	1

perimetral  para  ganado.	Aguaje De San	Paquete	1

Vicente	Cerco	1

Adquisición de tanque de almacenamiento de 5,000 lt.	La Paz	100	32,782	0	16,391	0	16,391	100	Beneficiario	1

Las Pocitas	Tanque de	1

Almacenamiento

Construcción de potrero ganadero.	La Paz	100	65,550	0	30,000	0	35,550	100	Beneficiario	1

El Caporal	Potrero	1

Adquisición de semilla para siembra de forraje de corte cuba 22.	La Paz	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

Álvaro Obregón	Paquete	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

352

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de báscula ganadera.	La Paz	100	118,000	0	20,000	0	98,000	100	Beneficiario	1

San Hilario	Equipo	1

Adquisición de báscula ganadera de 1,500 kg Nuevo León.	La Paz	100	114,050	0	20,000	0	94,050	100	Beneficiario	1

El Refugio	Equipo	1

Adquisición de un sistema de refrigeración solar.	La Paz	100	60,000	0	30,000	0	30,000	100	Beneficiario	1

El Capricho	Sistema	1

Adquisición de semental bovino mejorado.	La Paz	100	16,000	0	8,000	0	8,000	100	Beneficiario	1

El Centenario	Semental	1

Adquisición de 50 rollos de manguera de 1/2".	La Paz	100	72,790	0	30,000	0	42,790	100	Beneficiario	1

San Juan de Los	Rollo	50

Planes

Adquisición de remolque ganadero.	La Paz	100	110,000	0	44,000	0	66,000	100	Beneficiario	1

San Juan de La	Equipo	1

Costa

Adquisición de semental bovino mejorado.	La Paz	100	16,000	0	8,000	0	8,000	100	Beneficiario	1

San Juan de Los	Semental	1

Planes

Adquisición de módulo de siembra de zacate cuba 22 para 400 m2.	La Paz	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

El Saltito de Los	Paquete	1

García

Adquisición de semental bovino mejorado.	La Paz	100	16,000	0	8,000	0	8,000	100	Beneficiario	1

El Saltito de Los	Semental	1

García

Adquisición de remolque cama baja para acarreo de forraje y agua.	La Paz	100	87,916	0	43,958	0	43,958	100	Beneficiario	1

San Antonio	Equipo	1

Adquisición de un módulo de siembra de zacate cuba 22 par 400	La Paz	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

m2.	Melitón Albáñez	Paquete	1

Domínguez

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

353

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de un módulo de siembra de zacate cuba 22 par 400	La Paz	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

m2.	El Centenario	Equipamiento	1

Adquisición de un módulo apícola.	La Paz	100	27,000	0	12,000	0	15,000	100	Beneficiario	1

San Pedro	Apiario	1

Adquisición de un semental bovino mejorado.	La Paz	100	19,000	0	8,000	0	11,000	100	Beneficiario	1

Todos Santos	Semental	1

Adquisición de un módulo apícola.	La Paz	100	27,000	0	12,000	0	15,000	100	Beneficiario	1

El Centenario	Apiario	1

Adquisición de un módulo de zacate cuba 22 para 400 m2.	La Paz	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

Los Horconcitos	Paquete	1

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

Ejido San Luis	Mejora	10

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

El Rosario 2	Mejora	10

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Mejora	10

Las Huertitas

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

El Tepetate	Mejora	10

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

San Juan de Los	Mejora	10

Planes

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

Callejón 3 Palmas	Mejora	10

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

354

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

La Paz	Mejora	10

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

La Paz	Mejora	10

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

La Soledad	Mejora	10

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

El Ancón	Mejora	10

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

El Ancón	Mejora	10

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

El Ancón	Mejora	10

Adquisición de un refrigerador solar.	La Paz	100	79,686	0	30,000	0	49,686	100	Beneficiario	1

San Andrés	Refrigerador	1

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

San Juan de Los	Mejora	10

Planes

Inseminación artificial de 10 vientres bovinos.	La Paz	100	13,000	0	9,100	0	3,900	100	Beneficiario	1

San Juan de Los	Mejora	10

Planes

Rehabilitación de centro de acopio para bovinos.	La Paz	100	218,320	0	152,824	0	65,496	100	Beneficiario	105

San Juan de Los	Rehabilitación	1

Planes

Adquisición de un módulo de zacate cuba 22 de 400 m2.	La Paz	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

Rancho Alegre	Paquete	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

355

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de un molino ensilador para forraje verde y en seco.	La Paz	100	52,000	0	24,884	0	27,116	100	Beneficiario	1

Ley Federal de	Molino	1

Reforma Agraria Dos

Adquisición de semental bovino mejorado.	La Paz	100	16,000	0	8,000	0	8,000	100	Beneficiario	1

San Pedro	Semental	1

Adquisición de semental bovino mejorado.	La Paz	100	16,000	0	8,000	0	8,000	100	Beneficiario	1

Las Pocitas	Semental	1

Adquisición de semental bovino mejorado.	La Paz	100	16,000	0	8,000	0	8,000	100	Beneficiario	1

El Carrizal	Semental	1

Adquisición de semental bovino mejorado.	La Paz	100	16,000	0	8,000	0	8,000	100	Beneficiario	1

El Carrizal	Semental	1

Adquisición de semental caprino mejorado.	La Paz	100	6,000	0	3,500	0	2,500	100	Beneficiario	1

Todos Santos	Paquete	1

Adquisición de semilla de zacate cuba 22 para módulo forrajero de	Mulegé	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

400 m2.	El Patrocinio	Paquete	1

Adquisición de semilla de zacate cuba 22 para módulo forrajero de	Mulegé	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

400 m2.	San José de	Paquete	1

Magdalena

Adquisición de semilla de zacate cuba 22 para módulo forrajero de	Mulegé	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

400 m2.	San Zacarías	Paquete	1

Adquisición de semilla de zacate cuba 22 para módulo forrajero de	Mulegé	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

400 m2.	Ejido Licenciado	Paquete	1

Alfredo Vladimir Bonfil

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

356

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de semilla de zacate cuba 22 para módulo forrajero de	Mulegé	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

400 m2.	Ejido Licenciado	Paquete	1

Alfredo Vladimir Bonfil

Adquisición de semilla de zacate cuba 22 para módulo forrajero de	Mulegé	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

400 m2.	Ejido Licenciado	Paquete	1

Alfredo Vladimir Bonfil

Adquisición de semilla de zacate cuba 22 para módulo forrajero de	Mulegé	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

400 m2.	San Estanislao	Paquete	1

Adquisición de semilla de zacate cuba 22 para módulo forrajero de	Mulegé	100	20,000	0	10,000	0	10,000	100	Beneficiario	1

400 m2.	Ejido Licenciado	Paquete	2

Alfredo Vladimir Bonfil

Adquisición de semilla de zacate cuba 22 para módulo forrajero de	Mulegé	100	20,000	0	10,000	0	10,000	100	Beneficiario	1

400 m2.	El Corral Grande	Paquete	1

Adquisición de semilla de zacate cuba 22 para módulo forrajero de	Mulegé	100	20,000	0	10,000	0	10,000	100	Beneficiario	1

400 m2.	Villa Alberto Andrés	Paquete	2

Alvarado Arámburo

Adquisición de semilla de zacate cuba 22 para módulo forrajero de	Mulegé	100	20,000	0	10,000	0	10,000	100	Beneficiario	1

400 m2.	Villa Alberto Andrés	Paquete	2

Alvarado Arámburo

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	55,049	0	27,524	0	27,525	100	Beneficiario	1

Santa Martha	Refrigerador	1

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	36,544	0	18,271	0	18,273	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	46,870	0	23,435	0	23,435	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

357

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de un molino forrajero.	Mulegé	100	36,480	0	18,239	0	18,241	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Molino	1

La Sierra

Adquisición de un congelador solar.	Mulegé	100	30,934	0	15,467	0	15,467	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Equipamiento	1

La Sierra

Adquisición de un congelador solar (refrigerador).	Mulegé	100	30,933	0	15,466	0	15,467	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Equipamiento	1

La Sierra

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	46,871	0	23,435	0	23,436	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	55,049	0	27,524	0	27,525	100	Beneficiario	1

Santa Martha	Refrigerador	1

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	46,871	0	23,435	0	23,436	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	36,544	0	18,271	0	18,273	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	46,870	0	23,435	0	23,435	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	36,543	0	18,271	0	18,272	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	30,933	0	15,466	0	15,467	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

358

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de un congelador solar (refrigerador).	Mulegé	100	30,933	0	15,466	0	15,467	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	46,870	0	23,435	0	23,435	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	50,963	0	25,481	0	25,482	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

Adquisición de un congelador solar. (refrigerador).	Mulegé	100	30,934	0	15,466	0	15,468	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

Adquisición de un módulo de siembra de forraje cuba 22 de 400	Mulegé	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

m2.	Ejido Licenciado	Paquete	1

Alfredo Vladimir Bonfil

Adquisición de un módulo de siembra de forraje cuba 22 de 400	Mulegé	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

m2.	Ejido Licenciado	Paquete	1

Alfredo Vladimir Bonfil

Adquisición de un congelador solar.	Mulegé	100	30,934	0	15,466	0	15,468	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Equipamiento	1

La Sierra

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	55,049	0	27,524	0	27,525	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	49,092	0	24,545	0	24,547	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	55,049	0	27,524	0	27,525	100	Beneficiario	1

Santa Martha	Refrigerador	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

359

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	46,871	0	23,435	0	23,436	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Refrigerador	1

La Sierra

Adquisición de un congelador solar.	Mulegé	100	47,451	0	23,725	0	23,726	100	Beneficiario	1

Ejido Licenciado	Equipamiento	1

Alfredo Vladimir Bonfil

Adquisición de un remolque.	Mulegé	100	110,000	0	55,000	0	55,000	100	Beneficiario	1

Rancho Nuevo	Equipamiento	1

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	55,049	0	27,524	0	27,525	100	Beneficiario	1

Santa Martha	Refrigerador	1

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	36,543	0	18,271	0	18,272	100	Beneficiario	1

San Ignacio	Refrigerador	1

Adquisición de un refrigerador solar.	Mulegé	100	55,049	0	27,524	0	27,525	100	Beneficiario	1

Santa Martha	Refrigerador	1

Adquisición de un módulo de siembra de zacate cuba 22 de 400	Mulegé	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

m2.	Ejido Mulegé Grupo	Equipamiento	1

1 (20 De

Noviembre)

Construcción de sala de matanza.	Mulegé	100	649,600	0	250,000	0	399,600	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Obra	1

La Sierra

Construcción de corral de manejo para caprinos.	Mulegé	100	160,732	0	80,000	0	80,732	100	Beneficiario	1

San Francisco de	Corral Manejo	1

La Sierra

Adquisición de un módulo de siembra de zacate cuba 22 de 400	Mulegé	100	10,000	0	7,000	0	3,000	100	Beneficiario	1

m2.	Ejido Licenciado	Obra	1

Alfredo Vladimir Bonfil

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

360

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

PROGRAMAS ESTATALES

Grupo de productores de San Dionisio de Quepo. Programa Estatal	Comondú	100	62,400	0	62,400	0	0	100	Beneficiario	155

Emergente por efecto de la sequía (pacas de alfalfa).	San Dionisio Quepo	Paca	500

Grupo  de  productores  de  la  Subdelegación  de     La  Purísima.	Comondú	100	62,400	0	62,400	0	0	100	Beneficiario	175

Programa Estatal Emergente por efecto de la sequía (pacas de	La Purísima	Paca	500

alfalfa).

Grupo de productores de la Subdelegación de San Isidro. Programa	Comondú	100	62,400	0	62,400	0	0	100	Beneficiario	166

Estatal Emergente por efecto de la sequía (pacas de alfalfa).	San Isidro	Paca	500

Grupo de productores de San José de La Noria. Programa	Comondú	100	62,400	0	62,400	0	0	100	Beneficiario	165

Estatal Emergente por efecto de la sequía (pacas de alfalfa).	San José de La	Paca	500

Noria

Grupo de productores de Cadejé. Programa Estatal Emergente por	Comondú	100	62,400	0	62,400	0	0	100	Beneficiario	160

efecto de la sequía (pacas de alfalfa).	Cadejé	Paca	500

Grupo de productores de Batequitos. Programa Estatal Emergente	Comondú	100	62,400	0	62,400	0	0	100	Beneficiario	166

por efecto de la sequía (pacas de alfalfa).	Los Batequitos	Paca	500

Grupo de productores de Tepentú. Programa Estatal Emergente por	Comondú	100	62,400	0	62,400	0	0	100	Beneficiario	147

efecto de la sequía (pacas de alfalfa).	Tepentú	Paca	500

Grupo    de    productores    de    Tequesquite.    Programa    Estatal	Comondú	100	62,400	0	62,400	0	0	100	Beneficiario	30

Emergente    por    efecto    de    la    sequía    (pacas    de    alfalfa).	El Tequezquite	Paca	500

Grupo   de   productores   de   Jesús   María.   Programa   Estatal	Comondú	100	62,400	0	62,400	0	0	100	Beneficiario	180

Emergente   por   efecto   de   la   sequía   (pacas   de   alfalfa).	Jesús María	Paca	500

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

361

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Grupo  de  productores  de  San  Luis  Gonzaga.  Programa  Estatal	Comondú	100	62,400	0	62,400	0	0	100	Beneficiario	205

Emergente  por  efecto  de  la  sequía  (pacas  de  alfalfa).	San Luis Gonzaga	Paca	500

Asociación Ganadera de Mulegé. Programa Estatal Emergente por	Mulegé	100	50,000	0	50,000	0	0	100	Beneficiario	215

efecto de la sequía (pacas de alfalfa).	Santa Rosalía	Paca	550

Grupo de productores de Agua Verde. Programa Estatal Emergente	Loreto	100	45,500	0	45,500	0	0	100	Beneficiario	115

por efecto de la sequía (pacas de alfalfa).	Agua Verde	Paca	500

Asociación Ganadera delos Dolores. Programa Estatal Emergente	La Paz	100	90,000	0	90,000	0	0	100	Beneficiario	206

por efecto de la sequía (pacas de alfalfa).	Los Dolores	Paca	1000

Grupo de productores de El Sauzal. Programa Estatal Emergente	Los Cabos	100	63,000	0	63,000	0	0	100	Beneficiario	174

por efecto de la sequía (pacas de alfalfa).	El Sauzal	Paca	500

Asociaciones Ganadera de El Llano y Miraflores. Programa Estatal	Los Cabos	100	63,000	0	63,000	0	0	100	Beneficiario	187

Emergente por efecto de la sequía (pacas de alfalfa).	Miraflores	Paca	500

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente,  tasa  0%,  para  la	La Paz	100	114,286	0	80,000	0	34,286	100	Beneficiario	1

siembra  de  forraje.	San Juan de Los	Tonelada	280

Planes

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente,  tasa  0%,  para  la	La Paz	100	71,429	0	50,000	0	21,429	100	Beneficiario	1

siembra  de  forraje.	San Juan de Los	Tonelada	175

Planes

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente,  tasa  0%,  para  la	La Paz	100	42,857	0	30,000	0	12,857	100	Beneficiario	1

siembra  de  forraje.	San Juan de Los	Tonelada	100

Planes

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente,  tasa  0%,  para  la	La Paz	100	57,148	0	40,000	0	17,148	100	Beneficiario	1

siembra  de  forraje.	San Juan de Los	Tonelada	140

Planes

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

362

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente,  tasa  0%,  para  la	Comondú	100	142,858	0	100,000	0	42,858	100	Beneficiario	1

siembra  de  forraje.	Ley Federal de	Tonelada	72

Aguas Número Cuatro

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente,  tasa  0%,  para  la	Comondú	100	85,715	0	60,000	0	25,715	100	Beneficiario	1

siembra  de  forraje.	Ley Federal de	Tonelada	72

Aguas Número Dos

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente,  tasa  0%,  para  la	Comondú	100	57,143	0	40,000	0	17,143	100	Beneficiario	1

siembra  de  forraje.	Ley Federal de	Tonelada	72

Aguas Número Dos

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente,  tasa  0%,  para  la	Comondú	100	114,286	0	80,000	0	34,286	100	Beneficiario	1

siembra  de  forraje  en  el  Rancho  Guadalupe  de  la  Picota.	Tepentú	Tonelada	72

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente,  tasa  0%,  para  la	Mulegé	100	28,572	0	20,000	0	8,572	100	Beneficiario	1

siembra  de  forraje.	Ejido Licenciado	Tonelada	280

Alfredo Vladimir Bonfil

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente,  tasa  0%,  para  la	Mulegé	100	28,572	0	20,000	0	8,572	100	Beneficiario	1

siembra  de  forraje.	Ejido Licenciado	Tonelada	72

Alfredo Vladimir Bonfil

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente,  tasa  0%,  para  la	Mulegé	100	28,572	0	20,000	0	8,572	100	Beneficiario	1

siembra  de  forraje.	Ejido Licenciado	Tonelada	72

Alfredo Vladimir Bonfil

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente,  tasa  0%,  para  la	Mulegé	100	57,143	0	40,000	0	17,143	100	Beneficiario	1

siembra  de  forraje  en  el  Rancho  La  Calera.	Heroica Mulegé	Tonelada	143

Financiamiento  del  Fondo  Estatal  Revolvente,  tasa  0%,  para  la	Loreto	100	114,286	0	80,000	0	34,286	100	Beneficiario	1

siembra  de  forraje  en  el  Rancho  Las  Palmas.	San Juan Londó	Tonelada	140

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

363

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Dirección del Fondo de Reconversión Productiva Agropecuaria del Valle de Santo Domingo, A.C.

FINANCIAMIENTO

Avío cultivo naranja ciclo agrícola otoño invierno 2021-2022.	Comondú	100	924,000	0	0	0	924,000	100	Beneficiario	2

Cuauhtémoc Lote 1	Hectárea	33

Avío cultivo naranja ciclo agrícola otoño invierno 2021-2022.	Comondú	100	420,000	0	0	0	420,000	100	Beneficiario	2

Cuauhtémoc Lote 6	Hectárea	15

Avío cultivo naranja ciclo agrícola otoño invierno 2021-2022.	Comondú	100	1,008,000	0	0	0	1,008,000	100	Beneficiario	11

Sinaloa Lote 28-A	Hectárea	36

Avío cultivo naranja ciclo agrícola otoño invierno 2021-2022.	Comondú	100	1,680,000	0	0	0	1,680,000	100	Beneficiario	10

Cuitláhuac Lote 6	Hectárea	60

Avío cultivo naranja ciclo agrícola otoño invierno 2021-2022.	Comondú	100	700,000	0	0	0	700,000	100	Beneficiario	2

Cuauhtémoc Lote 2	Hectárea	25

Avío cultivo naranja ciclo agrícola otoño invierno 2021-2022.	Comondú	100	700,000	0	0	0	700,000	100	Beneficiario	2

Cuauhtémoc Lote 2	Hectárea	25

Avío cultivo naranja ciclo agrícola otoño invierno 2021-2022.	Comondú	100	448,000	0	0	0	448,000	100	Beneficiario	2

Las Delicias Lote	Hectárea	16

33

Avío cultivo naranja ciclo agrícola otoño invierno 2021-2022.	Comondú	100	784,000	0	0	0	784,000	100	Beneficiario	2

Emiliano Zapata	Hectárea	28

Lote 3

Avío cultivo naranja ciclo agrícola otoño invierno 2021-2022.	Comondú	100	784,000	0	0	0	784,000	100	Beneficiario	10

Buenos Aires Lote	Hectárea	28

20

Avío cultivo garbanzo ciclo agrícola otoño invierno 2021-2022.	Comondú	100	350,000	0	0	0	350,000	100	Beneficiario	2

Las Delicias Lote	Hectárea	20

35

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.2 AGRICULTURA Y GANADERÍA

364

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Avío cultivo garbanzo ciclo agrícola otoño invierno 2021-2022.	Comondú	100	350,000	0	0	0	350,000	100	Beneficiario	2

Las Delicias Lote	Hectárea	20

42

Avío cultivo garbanzo ciclo agrícola otoño invierno 2021-2022.	Comondú	100	350,000	0	0	0	350,000	100	Beneficiario	2

Las Delicias Lote	Hectárea	20

33

Avío cultivo garbanzo ciclo agrícola otoño invierno 2021-2022.	Comondú	100	875,000	0	0	0	875,000	100	Beneficiario	2

Las Delicias Lote	Hectárea	50

16

Avío cultivo esparrago ciclo agrícola otoño invierno 2022-2022.	Comondú	100	783,750	0	0	0	783,750	100	Beneficiario	2

Las Delicias Lote	Hectárea	5

52

III.3. Desarrollo forestal

sostenible.

365

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.3 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE

367

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Proyectos productivos integrales para no maderables.	Comondú	80	199,680	199,680	0	0	0	80	Beneficiario	18

Ley Federal de	Proyecto	1

Aguas Número Tres

Proyectos productivos integrales para no maderables.	Comondú	80	160,000	160,000	0	0	0	80	Beneficiario	11

San Miguel de	Proyecto	1

Comondú

Proyectos productivos integrales para no maderables.	La Paz	80	347,042	347,042	0	0	0	80	Beneficiario	10

Apoyo aplicado en el Ejido El Saltito de Los García.	El Pescadero	Proyecto	1

Apoyos a proyectos productivos integrales para mujeres.	La Paz	90	270,000	270,000	0	0	0	90	Beneficiario	37

El Triunfo	Proyecto	2

Proyectos productivos integrales para no maderables.	La Paz	80	180,480	180,480	0	0	0	80	Beneficiario	22

La Palmilla	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	La Paz	80	31,360	31,360	0	0	0	80	Beneficiario	10

Agua de Enmedio	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	Mulegé	80	128,000	128,000	0	0	0	80	Beneficiario	10

Las Bebelamas	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	Comondú	80	85,040	85,040	0	0	0	80	Beneficiario	19

Predios apoyados Parcela 97 Z-6 P1 y Parcela 00087.	Josefa Ortiz de	Proyecto	2

Domínguez

Proyectos productivos integrales para no maderables.	La Paz	80	160,000	160,000	0	0	0	80	Beneficiario	17

Predio apoyado Salsipuedes.	San Bartolo	Proyecto	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.3 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE

368

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Proyectos productivos integrales para no maderables.	Comondú	80	160,000	160,000	0	0	0	80	Beneficiario	16

San José de	Proyecto	1

Comondú

Proyectos productivos integrales para mujeres.	Comondú	90	900,000	900,000	0	0	0	90	Beneficiario	10

Josefa Ortiz de	Proyecto	1

Domínguez

Proyectos productivos integrales para mujeres.	La Paz	90	1,125,000	1,125,000	0	0	0	90	Beneficiario	24

El Rosario	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para mujeres.	Los Cabos	90	357,664	357,664	0	0	0	90	Beneficiario	10

Santiago	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	Los Cabos	80	53,120	53,120	0	0	0	80	Beneficiario	11

San José del Cabo	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	La Paz	80	239,880	239,880	0	0	0	80	Beneficiario	16

El Rosario	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	La Paz	80	60,288	60,288	0	0	0	80	Beneficiario	10

Alfredo V. Bonfil	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	Mulegé	80	120,000	120,000	0	0	0	80	Beneficiario	11

Predio apoyado Ejido Los Cuarenta.	El Patrocinio	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	Los Cabos	80	315,000	315,000	0	0	0	80	Beneficiario	17

Caduaño	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	Los Cabos	80	46,080	46,080	0	0	0	80	Beneficiario	10

Santiago	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	La Paz	80	32,121	32,121	0	0	0	80	Beneficiario	9

Santa Gertrudis	Proyecto	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.3 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE

369

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Proyectos productivos integrales para no maderables.	Los Cabos	80	96,000	96,000	0	0	0	80	Beneficiario	18

La Candelaria	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	La Paz	80	110,400	110,400	0	0	0	80	Beneficiario	19

San Simón	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	Los Cabos	80	44,160	44,160	0	0	0	80	Beneficiario	12

Boca de La Sierra	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	La Paz	80	95,120	95,120	0	0	0	80	Beneficiario	10

El Triunfo	Proyecto	1

Proyectos productivos integrales para no maderables.	Mulegé	80	320,000	320,000	0	0	0	80	Beneficiario	17

Emiliano Zapata	Proyecto	1

Desarrollo de capacidades técnicas básicas.	La Paz	50	74,550	74,550	0	0	0	50	Beneficiario	49

El Rosario	Capacitación	2

Desarrollo de capacidades técnicas básicas.	Comondú	50	79,950	79,950	0	0	0	50	Beneficiario	40

Josefa Ortiz de	Capacitación	3

Domínguez

Desarrollo de capacidades técnicas básicas.	La Paz	100	39,200	39,200	0	0	0	100	Beneficiario	16

Ejido San Luis	Capacitación	1

Desarrollo de capacidades gerenciales.	Comondú	100	64,200	64,200	0	0	0	100	Beneficiario	15

Josefa Ortiz de	Capacitación	1

Domínguez

Asesoría     especializada     en     administración,     producción     y	Mulegé	100	56,100	56,100	0	0	0	100	Beneficiario	10

comercialización.	Emiliano Zapata	Proyecto	1

Se benefició a la Empresa Forestal Comunitaria Emiliano Zapata #3

S.P.R. de R.L. de C.V.

Estudio técnico para el aprovechamiento de recursos forestales no	Mulegé	100	89,600	89,600	0	0	0	100	Beneficiario	13

maderables.	Emiliano Zapata	Proyecto	1

Se benefició al Ej. Emiliano Zapata #3.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.3 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE

370

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Estudio técnico para el aprovechamiento de recursos forestales no	Comondú	100	89,600	89,600	0	0	0	100	Beneficiario	10

maderables.	Los Naranjos	Proyecto	1

Estudio técnico para el aprovechamiento de recursos forestales no	La Paz	100	49,520	49,520	0	0	0	100	Beneficiario	10

maderables.	El Rosario	Proyecto	1

Estudio técnico para el aprovechamiento de recursos forestales no	La Paz	100	89,000	89,000	0	0	0	100	Beneficiario	16

maderables.	El Triunfo	Proyecto	1

Extensionista comunitario.	Comondú	100	36,000	36,000	0	0	0	100	Beneficiario	9

Josefa Ortiz de	Proyecto	1

Domínguez

Mejores prácticas de organización social.	La Paz	100	45,000	45,000	0	0	0	100	Beneficiario	19

San Javier	Proyecto	1

Constitución legal de empresas forestales comunitarias.	Comondú	100	45,000	45,000	0	0	0	100	Beneficiario	12

Josefa Ortiz de	Proyecto	1

Domínguez

Apoyos a proyectos productivos integrales para mujeres.	Comondú	90	916,650	916,650	0	0	0	90	Beneficiario	10

Se benefició a Pitayas y sus Derivados Baja Sur S.P.R. de R.L.	Josefa Ortiz de	Proyecto	1

Domínguez

Proyectos productivos integrales para no maderables.	La Paz	80	59,968	59,968	0	0	0	80	Beneficiario	13

Melitón Albáñez	Proyecto	1

Domínguez

Brigadas de saneamiento forestal de refrendo.	Mulegé	100	439,000	439,000	0	0	0	100	Beneficiario	5

Se benefició al Ej. Emiliano Zapata #3.	Emiliano Zapata	Proyecto	2

Tratamientos fitosanitarios.	La Paz	100	213,410	213,410	0	0	0	100	Beneficiario	11

Se benefició a los predios Parcela 211 Z3 P23 y Parcela 242 Z3 P3.	Alfredo V. Bonfil	Proyecto	2

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.3 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE

371

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Tratamientos fitosanitarios.	Mulegé	100	46,168	46,168	0	0	0	100	Beneficiario	10

Se benefició los predios Parcela 278 Z13 P1 y Parcela 270 Z 11 P1.	Emiliano Zapata	Proyecto	2

Tratamientos fitosanitarios.	La Paz	100	326,268	326,268	0	0	0	100	Beneficiario	10

El Pozo De	Proyecto	2

Rodríguez

Tratamientos fitosanitarios.	Comondú	100	1,022,400	1,022,400	0	0	0	100	Beneficiario	38

Se benefició a los predios Parcela 97 Z-6 P1, Parcela 112 Z6 P1,	Josefa Ortiz de	Proyecto	7

Parcela  105  Z-6  P1.  Parcela  122  Z-6  P1.  Parcela  216  Z-3P-3.	Domínguez Parcela  121  Z6  P1.    Parcela  93  Z-6  P1.

Tratamientos fitosanitarios.	Comondú	80	134,400	134,400	0	0	0	80	Beneficiario	7

Se benefició al Ejido Santo Domingo.	Santo Domingo	Proyecto	1

Tratamientos fitosanitarios.	Los Cabos	80	124,800	124,800	0	0	0	80	Beneficiario	4

San José del Cabo	Proyecto	1

Tratamientos fitosanitarios.	La Paz	80	129,600	129,600	0	0	0	80	Beneficiario	6

Se benefició al predio Parcela 219 Z-3P-3.	Alfredo V. Bonfil	Proyecto	1

Pago por servicios ambientales.	Mulegé	80	68,580	68,580	0	0	0	80	Beneficiario	6

Predio apoyado Parcela 1099 Z17P1/1.	Gustavo Díaz	Apoyo	1

Ordaz

Pago por servicios ambientales.	Mulegé	80	65,589	65,589	0	0	0	80	Beneficiario	4

Predio apoyado Parcela 1060 Z17P1/1.	Gustavo Díaz	Apoyo	1

Ordaz

Pago por servicios ambientales.	Mulegé	80	1,101,880	1,101,880	0	0	0	80	Beneficiario	50

N.C.P.A. Matarranchos. N.C.P.A. Lagunitas. N.C.P.A. Héroes de	Bahía Asunción	Apoyo	3

Chapultepec.

Pago por servicios ambientales.	La Paz	40	464,354	464,354	0	0	0	40	Beneficiario	19

El Triunfo	Apoyo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.3 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE

372

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Pago por servicios ambientales.	La Paz	40	469,334	469,334	0	0	0	40	Beneficiario	30

El Rosario	Apoyo	1

Pago por servicios ambientales.	La Paz	40	766,830	383,415	383,415	0	0	40	Beneficiario	28

El Saltito de Los	Apoyo	1

García

Pago por servicios ambientales.	La Paz	20	88,316	88,316	0	0	0	20	Beneficiario	15

La Bolsa	Apoyo	1

Pago por servicios ambientales.	Comondú	20	365,680	365,680	0	0	0	20	Beneficiario	14

San José de	Apoyo	1

Comondú

Pago por servicios ambientales.	Loreto	20	290,160	290,160	0	0	0	20	Beneficiario	16

San Javier	Apoyo	1

Pago por servicios ambientales.	La Paz	20	61,194	61,194	0	0	0	20	Beneficiario	16

San Simón	Apoyo	1

Pago por servicios ambientales.	Mulegé	20	294,080	294,080	0	0	0	20	Beneficiario	7

Beneficiando al Ejido Los Cuarenta.	Villa Alberto Andrés	Apoyo	1

Alvarado Arámburo

Pago por servicios ambientales.	La Paz	20	62,722	62,722	0	0	0	20	Beneficiario	4

Beneficiando al predio Los Encinitos.	Santo Tomás	Apoyo	1

Pago por servicios ambientales.	Mulegé	20	468,580	468,580	0	0	0	20	Beneficiario	5

Predios apoyados Parcela 34 Z3 P1/1. Parcela 26 Z3 P1/1. Parcela	Ejido Emiliano	Apoyo	7

25 Z3 P1/1. Parcela 102 Z4 P1/1. Parcela 97 Z4 P1/1. Parcela 38	Zapata Número Z3 P1/1. Parcela 8 Z1 P1/1.		Dos

Pago por servicios ambientales.	Mulegé	100	276,000	276,000	0	0	0	100	Beneficiario	20

Predios apoyados Parcela 1344 Z31 P1/1. Parcela 1345 Z31 P1/1.	Gustavo Díaz	Apoyo	4

Parcela 1212 Z23 P1/1.  parcela  1374 Z32 P1/1.	Ordaz

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.3 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE

373

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Pago por servicios ambientales.	Mulegé	100	1,110,700	1,110,700	0	0	0	100	Beneficiario	12

Beneficiario apoyado N.C.P.A. Gómez Palacio.	Bahía Asunción	Apoyo	1

Mecanismos locales de pago por servicios ambientales.	La Paz	100	480,000	240,000	240,000	0	0	100	Beneficiario	23

San Antonio	Apoyo	1

Mecanismos locales de pago por servicios ambientales.	La Paz	100	480,000	240,000	240,000	0	0	100	Beneficiario	10

Alfredo V. Bonfil	Apoyo	1

Mecanismos locales de pago por servicios ambientales.	La Paz	100	480,000	240,000	240,000	0	0	100	Beneficiario	30

El Rosario	Apoyo	1

Mecanismos locales de pago por servicios ambientales.	Mulegé	100	480,000	240,000	240,000	0	0	100	Beneficiario	15

San Ignacio	Apoyo	1

Mecanismos locales de pago por servicios ambientales.	Comondú	100	480,000	240,000	240,000	0	0	100	Beneficiario	15

San Miguel de	Apoyo	1

Comondú

Mecanismos locales de pago por servicios ambientales.	Los Cabos	100	480,000	240,000	240,000	0	0	100	Beneficiario	13

La Candelaria	Apoyo	1

Mecanismos locales de pago por servicios ambientales.	Mulegé	100	480,000	240,000	240,000	0	0	100	Beneficiario	10

Beneficiario N.C.P.A. Luis Echeverría Álvarez.	San Ignacio	Apoyo	1

Mecanismos locales de pago por servicios ambientales.	Loreto	100	480,000	240,000	240,000	0	0	100	Beneficiario	6

San Javier	Apoyo	1

Mecanismos locales de pago por servicios ambientales.	La Paz	100	480,000	240,000	240,000	0	0	100	Beneficiario	9

San Bartolo	Apoyo	1

Mecanismos locales de pago por servicios ambientales.	Los Cabos	100	480,000	240,000	240,000	0	0	100	Beneficiario	14

Boca de La Sierra	Apoyo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.3 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE

374

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Pago por servicios ambientales.	La Paz	60	68,540	68,540	0	0	0	60	Beneficiario	5

Se benefició al predio Demasías de San Juan de La	San Juan del	Apoyo	1

Aserradera.	Aserradero

Pago por servicios ambientales.	La Paz	60	69,140	69,140	0	0	0	60	Beneficiario	5

Se benefició al predio Sierra La Laguna.	Sierra de La	Apoyo	1

Laguna [Agua Purificada]

Pago por servicios ambientales.	Los Cabos	100	70,943	70,943	0	0	0	100	Beneficiario	6

Santa Rita	Apoyo	1

Pago por servicios ambientales.	Mulegé	100	410,610	410,610	0	0	0	100	Beneficiario	27

Se benefició a los predios Parcela 1256 Z24P1/1. Parcela 1022	Gustavo Díaz	Apoyo	6

Z14P1/1. Parcela 1060 Z17P1/1. Parcela 1344 Z31P1/1. Parcela	Ordaz 1345 Z31P1/1. Parcela 8 Z1P1/1.

Mecanismos locales de pago por servicios ambientales.	Los Cabos	100	480,000	240,000	240,000	0	0	100	Beneficiario	33

Santiago	Apoyo	1

COMPENSACIÓN AMBIENTAL

Compensación ambiental por cambio de uso de suelo.	La Paz	40	1,194,660	1,194,660	0	0	0	40	Beneficiario	10

Alfredo V. Bonfil	Apoyo	1

Compensación ambiental por cambio de uso de suelo.	La Paz	100	1,621,330	1,621,330	0	0	0	100	Beneficiario	8

Predio apoyado km 77 carretera La Paz - Cd. Constitución.	San Agustín	Apoyo	1

Compensación ambiental por cambio de uso de suelo.	Comondú	40	1,139,700	1,139,700	0	0	0	40	Beneficiario	8

Tepentú	Apoyo 	1

Compensación ambiental por cambio de uso de suelo.	Los Cabos	40	1,344,121	1,344,121	0	0	0	40	Beneficiario	5

Caduaño	Apoyo	1

Compensación ambiental por cambio de uso de suelo.	La Paz	40	1,789,538	1,789,538	0	0	0	40	Beneficiario	13

San Pedro México	Apoyo	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.3 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE

375

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Compensación ambiental por cambio de uso de suelo.	Comondú	40	1,668,298	1,668,298	0	0	0	40	Beneficiario	10

Ciudad Constitución	Apoyo	1

Compensación ambiental por cambio de uso de suelo.	Comondú	40	1,345,643	1,345,643	0	0	0	40	Beneficiario	5

Josefa Ortiz de	Apoyo	1

Domínguez

Compensación ambiental por cambio de uso de suelo.	La Paz	40	1,251,849	1,251,849	0	0	0	40	Beneficiario	6

Predio apoyado km 100 carretera La Paz-Cd. Constitución.	San Hilario	Apoyo	1

Compensación ambiental por cambio de uso de suelo.	La Paz	40	941,741	941,741	0	0	0	40	Beneficiario	5

Predio apoyado Las Golondrinas.	Las Pocitas	Apoyo	1

Delegación Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Autorización de solicitudes de cambio de uso de suelo en terrenos	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

forestales.	Estatal	Autorización	8

Hectárea	72

Solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

forestales de predios particulares.	Estatal	Autorización	2

Aviso   para   el   aprovechamiento   de   recursos   forestales   no	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

maderables.	Estatal	Informe	7

Autorización  para  el  aprovechamiento  de  recursos  forestales  no	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

maderables.	Estatal	Autorización	4

Hectárea	2180

Autorización de cambio de uso de suelo forestal trámite unificado	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

modalidad A.	Estatal	Autorización	4

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.3 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE

376

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Solicitud   de   remisiones   forestales   para   acreditar   la   legal	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

procedencia   de   materias   primas   en   modalidad   A   y   B.	Estatal	Solicitud	53

Aviso sobre detección de plagas o enfermedades forestales.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Estatal	Informe	14

Solicitud   de   reembarque   forestales   para   acreditar   la   legal	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

procedencia de materias primas forestales, en modalidad A y B.	Estatal	Solicitud	21

III.4. Pesca y acuacultura.

377

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.4 PESCA Y ACUACULTURA

379

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Subdelegación de Pesca de la SADER

FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA,  PESCA Y ACUACULTURA

Componente   BIENPESCA      que   consiste   en   Incrementar   la	Cobertura	55	23,889,600        23,889,600	0	0	0	55                                  Beneficiario	3318 producción de Pequeños Pescadores y Acuacultores para mejorar	Estatal							Acción	3318 sus  condiciones  de  bienestar  y  ayudar  con  la  autosuficiencia

alimentaria.

Entidades Financieras

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

FINANCIAMIENTO

Créditos en las actividades de acuacultura y pesca.	Comondú	100	3,378,749	3,378,749	0	0	0	100     Beneficiario	100

Ciudad Constitución	Crédito	5

Créditos en las actividades de acuacultura y pesca.	La Paz	100	718,360	718,360	0	0	0	100     Beneficiario	60

La Paz	Crédito	3

Créditos en las actividades de acuacultura y pesca.	Loreto	100	495,493	495,493	0	0	0	100     Beneficiario	20

Loreto	Crédito	1

Créditos en las actividades de acuacultura y pesca.	Mulegé	100	7,077,535	7,077,535	0	0	0	100     Beneficiario	80

Santa Rosalía	Crédito	4

Residencia Estatal de FIRA

FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA,  PESCA Y ACUACULTURA

Crédito    refaccionario    (infraestructura,    maquinaria    y    equipo,          Cobertura	100	208,016,293      208,016,293	0	0	0	100     Beneficiario	17

inversiones    fijas)    otorgado    al    sector    pesquero.	Estatal	Crédito	15

Asesoría técnica.	Cobertura	100	22,400	22,400	0	0	0	100     Beneficiario	4

Estatal	Asesoría	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.4 PESCA Y ACUACULTURA

380

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Capacitación.	Cobertura	100	32,000	32,000	0	0	0	100	Beneficiario	4

Estatal	Capacitación	2

Crédito  de  avío  otorgado  a  proyectos  productivos  del  sector	Cobertura	100	187,382,269	187,382,269	0	0	0	100	Beneficiario	1034

pesquero.	Estatal	Crédito	33

Subsecretaría de Pesca y  Acuacultura

Dirección de Estudios y Proyectos

PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO AL DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA

Protocolización de actas y pago de derechos.	Comondú	100	8,000	0	4,000	0	4,000	100	Beneficiario	24

Las Barrancas	Acción	1

Protocolización de actas y pago de derechos.	Comondú	100	8,000	0	4,000	0	4,000	100	Beneficiario	24

Las Barrancas	Acción	1

Protocolización de actas y pago de derechos.	Comondú	100	8,000	0	4,000	0	4,000	100	Beneficiario	24

Santo Domingo	Acción	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	141,808	0	99,232	0	42,576	100	Beneficiario	14

Se beneficia a la S.C. Auténticos Fundadores de Godín, S.C. de	Santo Domingo	Proyecto	1

R.L. de C.V.

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	143,952	0	100,000	0	43,952	100	Beneficiario	11

Santo Domingo	Proyecto	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	92,055	0	64,438	0	27,617	100	Beneficiario	15

La Poza	Proyecto	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	143,040	0	100,000	0	43,040	100	Beneficiario	6

La Poza	Proyecto	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	143,040	0	100,000	0	43,040	100	Beneficiario	6

Santo Domingo	Proyecto	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.4 PESCA Y ACUACULTURA

381

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	142,958	0	100,000	0	42,958	100	Beneficiario	7

La Poza Grande	Proyecto	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	143,815	0	100,000	0	43,815	100	Beneficiario	8

Santo Domingo	Proyecto	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	99,562	0	69,693	0	29,869	100	Beneficiario	5

La Poza	Proyecto	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	143,952	0	100,000	0	43,952	100	Beneficiario	10

La Poza	Proyecto	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	142,995	0	100,000	0	42,995	100	Beneficiario	7

Puerto Cancún	Proyecto	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	142,515	0	99,760	0	42,755	100	Beneficiario	11

Santo Domingo	Proyecto	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	144,779	0	100,000	0	44,779	100	Beneficiario	21

Puerto Cancún	Proyecto	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	99,067	0	69,347	0	29,720	100	Beneficiario	14

Puerto San Carlos	Proyecto	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	143,077	0	100,000	0	43,077	100	Beneficiario	8

Santo Domingo	Proyecto	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	143,047	0	100,000	0	43,047	100	Beneficiario	6

Puerto Adolfo	Proyecto	1

López Mateos

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	99,537	0	69,676	0	29,861	100	Beneficiario	8

Puerto Adolfo	Proyecto	1

López Mateos

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.4 PESCA Y ACUACULTURA

382

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	143,952	0	100,000	0	43,952	100	Beneficiario	4

San Buto	Proyecto	1

Adquisición de equipo acuícola.	Comondú	100	100,000	0	70,000	0	30,000	100	Beneficiario	4

Puerto Adolfo	Proyecto	1

López Mateos

Adquisición de artes y equipo de pesca.	La Paz	100	86,688	0	43,344	0	43,344	100	Beneficiario	3

Los Barriles	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	75,774	0	37,887	0	37,887	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	86,702	0	43,351	0	43,351	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	90,556	0	45,000	0	45,556	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	87,780	0	43,890	0	43,890	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	73,772	0	36,886	0	36,886	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	85,680	0	42,840	0	42,840	100	Beneficiario	3

María Auxiliadora	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	70,684	0	35,342	0	35,342	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	88,402	0	44,201	0	44,201	100	Beneficiario	3

El Chicharrón	Artes De Pesca	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.4 PESCA Y ACUACULTURA

383

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	87,942	0	43,971	0	43,971	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,980	0	24,990	0	24,990	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,980	0	24,990	0	24,990	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,980	0	24,990	0	24,990	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,980	0	24,990	0	24,990	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,980	0	24,990	0	24,990	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,980	0	24,990	0	24,990	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,980	0	24,990	0	24,990	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,980	0	24,990	0	24,990	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,980	0	24,990	0	24,990	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,980	0	24,990	0	24,990	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	43,562	0	21,781	0	21,781	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.4 PESCA Y ACUACULTURA

384

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	43,561	0	21,780	0	21,781	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,980	0	24,990	0	24,990	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,980	0	24,990	0	24,990	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	43,411	0	21,705	0	21,706	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,980	0	24,988	0	24,992	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Adquisición de artes y equipo de pesca.	Comondú	100	49,978	0	24,988	0	24,990	100	Beneficiario	3

Puerto San Carlos	Artes De Pesca	1

Dirección Técnica del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos de Baja California Sur (FONMAR)

FIDEICOMISOS

Actualización de la Plataforma Digital de Pesca Deportiva.	Cobertura	60	319,000	0	319,000	0	0	100	Beneficiario	182898

Estatal	Permiso	182898

Patente	1

Apoyos a Torneos de Pesca Deportiva.	Cobertura	100	2,077,477	0	2,077,477	0	0	100	Beneficiario	15768

Estatal	Pescador	5503

Embarcación	1244

INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN

Inspección y vigilancia pesquera: el FONMAR realiza acciones de	Cobertura	100	17,688,376	0	17,688,376	0	0	100	Beneficiario	10320 vigilancia a bordo de vehículos marinos y terrestres en carácter de	Estatal								Recorrido		1254

coadyuvante de autoridades facultadas en la materia.	Producto	117141

III.5. Sanidad e inocuidad.

385

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.5 SANIDAD E INOCUIDAD

387

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Educación Pública (Federal)

Centro de Investigación Acuícola y Pesquera La Paz (CRIAP - INAPESCA)

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN AL SECTOR

Se  implementó  en  2021,  10  proyectos  de  investigación  para  la	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	10

evaluación y monitoreo de los recursos pesqueros que se explotan	Estatal	Productor	10

en la región.	Proyecto	10

PROYECTOS

Acuacultura, se implementó proyecto para desarrollo de tecnologías	Comondú	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	10

en investigación y desarrollo acuícola. Evaluación de la preengorda    Puerto Magdalena	Productor	10

y engorda en maricultivo de las especies.	Proyecto	1

Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario

Dirección de Sanidad e Inocuidad Alimentaria

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Techo principal de la caseta de inspección fitozoosanitaria.	Mulegé	25	180,000	0	0	0	180,000	30	Beneficiario	14406

Guerrero Negro	Techo	18000

Rampa de carga y descarga de ganado en la caseta de inspección	La Paz	100	150,000	0	0	0	150,000	100	Beneficiario	10200 zoosanitaria.	La Paz								Rampa	15000

PROGRAMAS ESTATALES

Financiamiento al Comité de Sanidad Acuícola de Baja California	Cobertura	100	100,000	0	100,000	0	0	100	Beneficiario	2

Sur, a través del Fondo Estatal Revolvente tasa 0%.	Estatal	Programa	1

SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Comité  de  Sanidad  Acuícola  (Inocuidad  Acuícola  y  Pesquera,	Cobertura	100	4,846,733	4,146,733	700,000	0	0	100	Beneficiario	6464 Vigilancia  Epidemiológica  de  las  enfermedades  o  plagas  en	Estatal								Campaña	6

organismos acuáticos y campañas (peces, moluscos y crustáceos).

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.5 SANIDAD E INOCUIDAD

388

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Comité   de   Sanidad   Vegetal   (Servicio   fitosanitario,   Vigilancia	Cobertura	100	18,663,204	13,113,204	5,550,000	0	0	100	Beneficiario	5269 epidemiológica  de  riesgos  fitosanitarios,  OPVI  y  Campañas  de	Estatal								Campaña	6

Protección Fitosanitaria (Plaga de los Cítricos y Mosca de la Fruta).

Comité de Sanidad Animal (Inocuidad Pecuaria, OPVI, Eliminación	Cobertura	100	11,943,188	10,593,188	1,350,000	0	0	100	Beneficiario	2708 Animales,  Reactores,  Vigilancia  Epidemiológica  Enfermedades  o	Estatal								Campaña	7

Plagas   en   Animales   Terrestres   y   Campañas   Garrapata   y Tuberculosis   Bovina).

Mosca de la fruta género Anastrepha   (trampas, estaciones cebo,	Cobertura	100	350,000	0	350,000	0	0	100	Beneficiario	125

recolección y destrucción de fruta hospedera y liberación de mosca	Estatal	Campaña	1

estéril machos).

TUBERCULOSIS

Comité de Sanidad Animal - Barrido de Tuberculosis Bovina.	Cobertura	48	1,850,000	0	1,850,000	0	0	48	Beneficiario	890

Estatal	Campaña	1

III.6. Empleo, capacitación y

vinculación laboral.

389

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.6 EMPLEO, CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

391

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social

Dirección del Servicio Nacional de Empleo

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

Administración de recursos.	Cobertura	100	6,156,482	3,169,756	2,986,726	0	0	100	Beneficiario	40

Estatal	Programa	1

Capacitación con empresas.	Los Cabos	100	933,480	0	933,480	0	0	100	Beneficiario	160

San José del Cabo	Curso	112

Colocados	115

Capacitación con empresas.	La Paz	100	57,600	0	57,600	0	0	100	Beneficiario	10

La Paz	Curso	5

Colocados	8

Capacitación en planteles.	La Paz	100	290,000	0	290,000	0	0	100	Beneficiario	40

La Paz	Curso	2

Colocados	30

Capacitación en planteles.	Loreto	100	334,000	0	334,000	0	0	100	Beneficiario	49

Loreto	Curso	2

Colocados	35

Capacitación en planteles.	Comondú	100	435,000	0	435,000	0	0	100	Beneficiario	60

Ciudad Constitución	Curso	3

Colocados	42

Capacitación en planteles.	Mulegé	100	340,000	0	340,000	0	0	100	Beneficiario	50

Santa Rosalía	Curso	2

Colocados	40

Capacitación con empresas.	Loreto	100	10,800	0	10,800	0	0	100	Beneficiario	3

Loreto	Curso	1

Colocados	2

Capacitación con empresas.	Comondú	100	18,720	0	18,720	0	0	100	Beneficiario	5

Ciudad Constitución	Curso	3

Colocados	3

Capacitación con empresas.	Mulegé	100	10,800	0	10,800	0	0	100	Beneficiario	2

Santa Rosalía	Curso	2

Colocados	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.6 EMPLEO, CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

392

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Entrega de apoyos en especie como mobiliario, maquinaria, equipo	Los Cabos	100	472,750	0	472,750	0	0	100	Beneficiario	16

y/o   herramienta   a   los   solicitantes,   que   cuentan   con   las   San José del Cabo	Proyecto	11

competencias y experiencia laboral para lograr una ocupación por	Colocados	16

cuenta propia.

Entrega de apoyos en especie como mobiliario, maquinaria, equipo	La Paz	100	1,116,792	0	1,116,792	0	0	100	Beneficiario	42

y/o   herramienta   a   los   solicitantes,   que   cuentan   con   las	La Paz	Proyecto	35

competencias y experiencia laboral para lograr una ocupación por	Colocados	42

cuenta propia.

Entrega de apoyos en especie como mobiliario, maquinaria, equipo	Loreto	100	145,281	0	145,281	0	0	100	Beneficiario	5

y/o   herramienta   a   los   solicitantes,   que   cuentan   con   las	Loreto	Proyecto	3

competencias y experiencia laboral para lograr una ocupación por	Colocados	5

cuenta propia.

Entrega de apoyos en especie como mobiliario, maquinaria, equipo	Comondú	100	198,135	0	198,135	0	0	100	Beneficiario	7

y/o   herramienta   a   los   solicitantes,   que   cuentan   con   las  Ciudad Constitución	Proyecto	5

competencias y experiencia laboral para lograr una ocupación por	Colocados	7

cuenta propia.

Entrega de apoyos en especie como mobiliario, maquinaria, equipo	Mulegé	100	122,067	0	122,067	0	0	100	Beneficiario	4

y/o   herramienta   a   los   solicitantes,   que   cuentan   con   las	Santa Rosalía	Proyecto	3

competencias y experiencia laboral para lograr una ocupación por	Colocados	4

cuenta propia.

Feria de Empleo.	La Paz	100	157,252	39,999	117,253	0	0	100	Beneficiario	836

La Paz	Evento	3

Colocados	249

Feria de Empleo.	Los Cabos	100	45,145	45,145	0	0	0	100	Beneficiario	411

San José del Cabo	Evento	2

Colocados	60

III.7. Impulso a la economía

y mejora regulatoria.

393

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.7 IMPULSO A LA ECONOMÍA Y MEJORA REGULATORIA

395

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Entidades Financieras

Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)

FINANCIAMIENTO

Otorgamiento de 74 créditos de BANCOMEXT.	Cobertura	100	1,242,000,000   1,242,000,000	0	0	0	100	Beneficiario	74

Estatal	Empresa	74

BANOBRAS

FINANCIAMIENTO

Acción de financiamiento al sector hidráulico.	Los Cabos	100	106,522,688	106,522,688	0	0	0	100	Beneficiario	330312

Cabo San Lucas	Crédito	12

Representación Estatal de NAFIN

FINANCIAMIENTO

200 créditos a microempresas.	Comondú	100	3,764,257	3,764,257	0	0	0	100	Beneficiario	1000

Ciudad Constitución	Empresa	200

Créditos a 443 microempresas y 33 pequeñas empresas.	La Paz	100	146,778,155	146,778,155	0	0	0	100	Beneficiario	2380

La Paz	Empresa	476

Créditos a 1,211 microempresas y 11 pequeñas empresas.	Los Cabos	100	96,363,158	96,363,158	0	0	0	100	Beneficiario	5110

San José del Cabo	Empresa	1222

Crédito a 1 microempresa.	Loreto	100	367,501	367,501	0	0	0	100	Beneficiario	10

Loreto	Empresa	1

Créditos a 92 microempresas, 1 pequeña empresa y 1 mediana	Mulegé	100	6,321,359	6,321,359	0	0	0	100	Beneficiario	470

empresa.	Santa Rosalía	Empresa	94

Créditos a 8 microempresas y 4 pequeñas empresas.	Comondú	100	12,989,813	12,989,813	0	0	0	100	Beneficiario	60

Ciudad Constitución	Empresa	12

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.7 IMPULSO A LA ECONOMÍA Y MEJORA REGULATORIA

396

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Créditos a 43 microempresas, 76 pequeñas empresas, 2 medianas	La Paz	100	231,211,999	231,211,999	0	0	0	100	Beneficiario	610

empresas y 1 empresa grande.	La Paz	Empresa	122

Créditos a 6 pequeñas empresas.	Loreto	100	9,477,903	9,477,903	0	0	0	100	Beneficiario	30

Loreto	Empresa	6

Créditos   a   28   microempresas,   68   pequeñas   empresas   y   6	Los Cabos	100	332,776,598	332,776,598	0	0	0	100	Beneficiario	510

medianas   empresas.	San José del Cabo	Empresa	102

Créditos a 9 microempresas, 8 pequeñas empresas y 1 mediana	Mulegé	100	56,621,021	56,621,021	0	0	0	100	Beneficiario	90

empresa.	Santa Rosalía	Empresa	18

Secretaría de Economía

Delegación Federal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)

QUEJAS Y DENUNCIAS

Se atendieron 507 quejas en apego a la Ley Federal de Protección	Cobertura	100	0	0	0	0	0	80	Beneficiario	507

al  Consumidor;  247  están  conciliadas  y  365  se  encuentran  en	Estatal	Trámite	507

proceso  de  conciliación.

Se recibieron 236 denuncias, atendiéndolas de acuerdo a la Ley	Cobertura	100	0	0	0	0	0	80	Beneficiario	236

Federal de Protección al Consumidor, haciéndose 399 visitas de	Estatal	Atención	236

verificación para el cumplimiento de la denuncia.

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT)

Dirección Estatal del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT)

CRÉDITO A DAMNIFICADOS (INFONACOT)

Créditos con la menor tasa del mercado, otorgados a las y los	Los Cabos	100	30,079,894	30,079,894	0	0	0	100	Beneficiario	875

trabajadores formales del Estado.	San José del Cabo	Crédito	875

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.7 IMPULSO A LA ECONOMÍA Y MEJORA REGULATORIA

397

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Créditos con la menor tasa del mercado, otorgados a las y los	La Paz	100	69,745,301	69,745,301	0	0	0	100	Beneficiario		3136 trabajadores formales del Estado.	La Paz								Crédito	3136

CRÉDITO EN EFECTIVO (INFONACOT)

Créditos con la menor tasa del mercado, otorgados a las y los	La Paz	100	93,229,923	93,229,923	0	0	0	100	Beneficiario	4008 trabajadores formales del Estado.	La Paz								Crédito	4008

Créditos con la menor tasa del mercado, otorgados a las y los	Comondú	100	10,305,464	10,305,464	0	0	0	100	Beneficiario	381

trabajadores formales del Estado.	Ciudad Constitución	Crédito	381

Créditos con la menor tasa del mercado, otorgados a las y los	Loreto	100	2,493,524	2,493,524	0	0	0	100	Beneficiario	75

trabajadores formales del Estado.	Loreto	Crédito	75

Créditos con la menor tasa del mercado, otorgados a las y los	Mulegé	100	17,871,639	17,871,639	0	0	0	100	Beneficiario	637

trabajadores formales del Estado.	Santa Rosalía	Crédito	637

Créditos con la menor tasa del mercado, otorgados a las y los		Los Cabos	100	101,191,805	101,191,805	0	0	0	100	Beneficiario		2722 trabajadores formales del Estado.	San José del Cabo								Crédito	2722

CRÉDITO MUJER EFECTIVO (INFONACOT)

Créditos con la menor tasa del mercado, otorgados a las y los	Los Cabos	100	56,408,102	56,408,102	0	0	0	100	Beneficiario	1596

trabajadores formales del Estado.	San José del Cabo	Crédito	1596

Créditos con la menor tasa del mercado, otorgados a las y los	La Paz	100	66,617,533	66,617,533	0	0	0	100	Beneficiario	2796 trabajadores formales del Estado.	La Paz								Crédito	2796

Créditos con la menor tasa del mercado, otorgados a las y los	Comondú	100	7,454,519	7,454,519	0	0	0	100	Beneficiario	254

trabajadores formales del Estado.	Ciudad Constitución	Crédito	254

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.7 IMPULSO A LA ECONOMÍA Y MEJORA REGULATORIA

398

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Créditos con la menor tasa del mercado, otorgados a las y los	Loreto	100	834,938	834,938	0	0	0	100	Beneficiario	31

trabajadores formales del Estado.	Loreto	Crédito	31

Créditos con la menor tasa del mercado, otorgados a las y los	Mulegé	100	4,801,329	4,801,329	0	0	0	100	Beneficiario	187

trabajadores formales del Estado.	Santa Rosalía	Crédito	187

III.9. Ciencia y tecnología.

399

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.9 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

401

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Órganos Descentralizados de la SEP

Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Mi Científica Favorita.	Cobertura	100	3,889	0	3,889	0	0	100	Beneficiario	270

Estatal	Concurso	1

Festival de Teatro Infantil 2022.	Cobertura	100	100,000	0	100,000	0	0	100	Beneficiario	2785

Estatal	Festival	1

ExpoCiencias Sudcaliforniana 2022 municipales y estatal.	Cobertura	100	340,000	0	340,000	0	0	100	Beneficiario	13500

Estatal	Concurso	1

Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2021.	Cobertura	100	50,000	0	50,000	0	0	100	Beneficiario	1

Estatal	Premio	1

Apoyo a proyectos de investigación por convocatoria 2021.	Cobertura	100	1,673,680	0	1,673,680	0	0	100	Beneficiario	14

Estatal	Proyecto	14

Diplomado en Comunicación de la Ciencia.	Cobertura	100	100,000	0	100,000	0	0	100	Beneficiario	40

Estatal	Diplomado	1

Ciencia sobre Ruedas.	Cobertura	100	125,013	0	125,013	0	0	100	Beneficiario	3040

Estatal	Exposición	1

La Red de Adolescentes Agentes de Cambio (RAAAC) 2021.	Cobertura	100	69,367	0	69,367	0	0	100	Beneficiario	534

Estatal	Concurso	1

Resonancia Científica, es una revista electrónica donde se publican	Cobertura	100	240,000	0	240,000	0	0	100	Beneficiario	1920 notas científicas de relevancia.	Estatal								Revista	1

Apoyos para Ferias de Ciencia.	Cobertura	100	61,316	0	61,316	0	0	100	Beneficiario	19

Estatal	Apoyo	19

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.9 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

402

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Educación Pública (Federal)

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR)

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Proyectos  apoyados  mediante  la  convocatoria  de  Acceso  a  la	La Paz	100	1,500,000	1,500,000	0	0	0	100	Beneficiario	160

Ciencia  a  través  de  la  Ciencia.	El Comitán	Proyecto	1

Proyectos  apoyados  mediante  la  convocatoria  de  Ciencia  de	La Paz	78	8,858,612	8,858,612	0	0	0	78	Beneficiario	18

Fronteras.	El Comitán	Proyecto	6

Proyectos   apoyados   mediante   la   convocatoria   de   CONACyT	La Paz	87	1,655,274	1,655,274	0	0	0	87	Beneficiario	7

SEMARNAT.	El Comitán	Proyecto	1

Proyectos apoyados mediante la convocatoria de Ciencia Básica	La Paz	30	441,833	441,833	0	0	0	30	Beneficiario	5

y/o Ciencia de Frontera.	El Comitán	Proyecto	2

Proyectos  apoyados  mediante  la  convocatoria  de  Fondo  Mixto	La Paz	100	13,000,000	13,000,000	0	0	0	100	Beneficiario	6

AGS.	El Comitán	Proyecto	1

Proyectos apoyados mediante la convocatoria de Fondo Sectorial	La Paz	77	17,399,244	17,399,244	0	0	0	77	Beneficiario	39

SEP.	El Comitán	Proyecto	12

Proyectos    apoyados    mediante    la    convocatoria    de    Fondo	La Paz	70	11,202,317	11,202,317	0	0	0	70	Beneficiario	3

Institucional  de  Fomento  Regional  para  el  Desarrollo  Científico,	El Comitán	Proyecto	1

Tecnológico  y  de  Innovación.

Proyectos    apoyados    mediante    la    convocatoria    de    Fondo	La Paz	58	3,114,249	3,114,249	0	0	0	58	Beneficiario	10

Institucional  de  Fomento  Regional  para  el  Desarrollo  Científico,	El Comitán	Proyecto	2

Tecnológico y de Innovación - Programas Nacionales Estratégicos.

Proyectos apoyados mediante la convocatoria de Fronteras de la	La Paz	100	9,058,256	9,058,256	0	0	0	100	Beneficiario	14

Ciencia Infraestructura.	El Comitán	Proyecto	3

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.9 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

403

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Proyectos   apoyados   mediante   la   convocatoria   de   Problemas	La Paz	100	1,414,388	1,414,388	0	0	0	100	Beneficiario	3

Nacionales.	El Comitán	Proyecto	1

Proyectos  apoyados  mediante  la  convocatoria  de  Programas	La Paz	5	300,000	300,000	0	0	0	5	Beneficiario	4

Nacionales  Estratégicos  del  Conacyt  2022.	El Comitán	Proyecto	1

Proyectos  apoyados  mediante  la  convocatoria  de  Programas	La Paz	100	2,080,000	2,080,000	0	0	0	100	Beneficiario	3

Nacionales  Estratégicos  del  Conacyt  -  SEMARNAT.	El Comitán	Proyecto	1

Proyectos  apoyados  mediante  la  convocatoria  de  Programas	La Paz	69	2,890,438	2,890,438	0	0	0	69	Beneficiario	22

Nacionales  Estratégicos  del  Conacyt  Soberanía  Alimentaria.	El Comitán	Proyecto	1

Proyectos apoyados mediante la convocatoria de Proyecto Nacional	La Paz	100	87,555	87,555	0	0	0	100	Beneficiario	16

de Investigación e Incidencia Soberanía Alimentaria.	El Comitán	Proyecto	1

Proyectos apoyados mediante la convocatoria de SEP CONACyT.	La Paz	100	1,334,731	1,334,731	0	0	0	100	Beneficiario	3

El Comitán	Proyecto	1

Proyectos  apoyados  mediante  la  convocatoria  de  Vocaciones	La Paz	100	134,000	134,000	0	0	0	100	Beneficiario	77

Científicas.	El Comitán	Proyecto	1

Complemento para los Becarios del Posgrado.	La Paz	100	2,263,102	2,263,102	0	0	0	100	Beneficiario	128

El Comitán	Becario	128

ANEXO

DE

OBRAS

404

III.10. Mercado interno.

405

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.10 MERCADO INTERNO

407

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Subsecretaría de Administración

Dirección del Fondo Social para el Desarrollo de B.C.S.

FINANCIAMIENTO

Autorización de 46 créditos, 24 entregados y 22 en proceso de	Cobertura	51	385,000	0	385,000	0	0	100	Beneficiario	230

entrega.	Estatal	Crédito 	46

ANEXO

DE

OBRAS

408

III.11. Minería.

409

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.11 MINERÍA

411

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Economía

Exportadora de Sal

EQUIPO Y BIENES

Adquisición de equipos y bienes especializados para mantenimiento	Mulegé	85	29,090,000	29,090,000	0	0	0	59	Beneficiario	1000

2021.	Guerrero Negro	Equipamiento	1

Adquisición de equipo y bienes especializados para mantenimiento	Mulegé	80	60,250,890	60,250,890	0	0	0	60	Beneficiario	1000

2021.	Guerrero Negro	Equipamiento	1

Adquisición de equipo y bienes especializados para mantenimiento	Mulegé	80	18,880,000	18,880,000	0	0	0	80	Beneficiario	1000

2021: módulos de bombeo para la salina.	Guerrero Negro	Equipamiento	1

Adquisición  de  vehículos  especializados  2021:  maquinaria  para	Mulegé	80	149,710,000	149,710,000	0	0	0	80	Beneficiario	1000

minería.	Guerrero Negro	Equipamiento	1

Adquisición de equipo y bienes especializados para operaciones	Mulegé	50	21,450,000	21,450,000	0	0	0	50	Beneficiario	1000

2021.	Guerrero Negro	Equipamiento	1

Adquisición  de  vehículo  especializados  2022:  maquinaría  para	Mulegé	40	131,120,000	131,120,000	0	0	0	59	Beneficiario	1000

minería.	Guerrero Negro	Equipamiento	1

MANTENIMENTO

Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipo 2020.	Mulegé	40	65,500,000	65,500,000	0	0	0	59	Beneficiario	1000

Guerrero Negro	Mantenimiento	1

Reparación de planta lavadora de sal industrial.	Mulegé	40	807,160,000	807,160,000	0	0	0	90	Beneficiario	1000

Guerrero Negro	Reparación	1

Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipo 2021.	Mulegé	40	116,951,800	116,951,800	0	0	0	59	Beneficiario	1000

Guerrero Negro	Mantenimiento	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE III. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO INCLUYENTE

III.11 MINERÍA

412

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Obras de apoyo a la zona industrial 2021.	Mulegé	40	7,912,647	7,912,647	0	0	0	59	Beneficiario	1000

Guerrero Negro	Programa	1

Programa    de    Mantenimiento    Preventivo    de    Equipo    2022:	Mulegé	40	98,940,000	98,940,000	0	0	0	59	Beneficiario	1000

tractocamión, barcaza, cosechadoras, maquinaría de remolcador y	Guerrero Negro	Programa	1

maquinaría de generación.

OBRA NUEVA

Taller de soldaduras Isla de Cedros.	Mulegé	100	30,600,000	30,600,000	0	0	0	100	Beneficiario	1000

Guerrero Negro	Programa	1

Obras  de  apoyo  a  la  comunidad  de  Guerrero  Negro  e  Isla  de	Mulegé	40	13,650,000	13,650,000	0	0	0	59	Beneficiario	16596

Cedros  2022.	Guerrero Negro	Programa	1

REPOSICIÓN

Programa  de  Reposición  de  Módulos  de  Cibras  de  Planta  de	Mulegé	49	36,200,000	36,200,000	0	0	0	48	Beneficiario	1000

Cibrados  2021.	Guerrero Negro	Programa	1

IV. Infraestructura para

todos, medio ambiente y sustentabilidad.

413

IV.1. Infraestructura hidráulica.

Plan hídrico estatal.

415

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.1 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. PLAN HÍDIRICO ESTATAL.

417

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Órganos Descentralizados de la SEPUIMM

Comisión Estatal del Agua (CEA)

PROAGUA

Complemento de avance: elaboración de estudios geofísicos para	Loreto	100	122,831	104,405	18,426	0	0	100	Beneficiario	16311 ubicación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua en acuífero	Loreto								Estudio		1

de Loreto.

Estudio diagnóstico para viabilidad de obras de captación de aguas	La Paz	100	833,325	708,326	124,999	0	0	100	Beneficiario	2

pluviales, en cuencas hidrológicas de Baja California Sur.	La Paz	Estudio	1

ANEXO

DE

OBRAS

418

IV.1.1. Plan hídrico rural.

419

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.1.1 PLAN HÍDRICO RURAL

421

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario

Dirección de Agricultura

REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO

Equipamiento motor vertical 150 hp, bomba tipo turbina vertical de	La Paz	100	799,779	397,133	158,853	0	243,793	100	Beneficiario	44

16"  150  lps,  cabezal  de  descarga  12"x11/12"  y  3  medidores	El Centenario	Equipamiento	1

volumétricos  12",  cárcamo  de  bombeo.

Equipamiento de transformador 75 kva, gabinete de control 50 hp,	La Paz	100	1,190,060	593,889	237,556	0	358,615	100	Beneficiario	11

motor eléctrico vertical de 50 hp, bomba tipo turbina de 10" pozo    San Juan de Los	Equipamiento	1

No. 27.	Planes

Equipamiento  de  28  tramos  de  columna  de  4"x1-1/12"x1-1/16	La Paz	100	1,219,685	607,421	242,968	0	369,296	100	Beneficiario	2

bomba y motor y arrancador de 40 hp y medidor volumétrico 4", en	El Carrizal	Equipamiento	1

Ejido El Carrizal.

Equipamiento de 28 tramos de columna de bombeo UPVC 3"x3mts,	La Paz	100	434,488	214,936	85,974	0	133,578	100	Beneficiario	3

bomba sumergible, motor de 15HP, arrancador 15HP. cepillado y	El Carrizal	Eq. Bombeo	1

desazolve de pozo.

Suministro e instalación de 3 medidores de gasto volumétrico de 8"	Comondú	100	132,690	66,345	26,538	0	39,807	100	Beneficiario	20

con bridas en los pozos Núm. 20; 17-Bis y 18-Bis.	Ley Federal de	Medidor	3

Aguas Número Tres

Suministro e instalación de medidores de gasto volumétrico de 8"	Comondú	100	130,690	65,345	26,538	0	38,807	100	Beneficiario	8

con  bridas  en  3  pozos  agrícolas  Núm.  3;  21  y  3  de  colonia	Ejido Santo	Medidor	3

Chamizal.	Domingo Grupo 3

Suministro e instalación de medidor de gasto volumétrico de 8" con	Comondú	100	44,230	22,115	8,846	0	13,269	100	Beneficiario	3

bridas en el pozo Núm. 36 ejido LFA 1.	Ley Federal de	Medidor	1

Aguas Número Uno

Supervisión externa de los contratos: DL-BCS-RTEUR-21- 01, DL-	La Paz	100	235,600	117,800	47,120	0	70,680	100	Beneficiario	1

BCS-RTEUR-21-02, DL-BCS-RTEUR-21-03 Y DL-BCS-RTEUR-21-	La Paz	Supervisión	1

04.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.1.1 PLAN HÍDRICO RURAL

422

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Relocalización de pozo agrícola de 91.2 m de profundidad, con	Comondú	100	814,116	407,058	162,823	0	244,235	100	Beneficiario	1

diámetro de perforación de 45.72 cm y diámetro de ademe de 35.56	Nueva California	Pozo	1

cm en el lote núm. 66 colonia Nueva California.	Lote 66

Rehabilitación electromecánica del pozo agrícola ubicado en el lote	Comondú	100	1,306,340	653,170	261,268	0	391,902	100	Beneficiario	1

número 25 de la colonia Nuevo Jiménez, del Valle Santo Domingo	Nueva Jiménez	Pozo	1

en el municipio de Comondú.	Lote 26	Rehabilitación	1

Rehabilitación  electromecánica  del  pozo  agrícola  ubicado  en  el	Comondú	100	1,254,944	627,472	250,989	0	376,483	100	Beneficiario	1

cuadro  6  manzana  M,  de  la  colonia  Jalisco.	Jalisco (Rancho	Pozo	1

González)	Rehabilitación	1

Rehabilitación  electromecánica  de  pozo  agrícola  ubicado  en  el	Comondú	100	1,303,084	651,542	260,617	0	390,925	100	Beneficiario	1

Predio  San  Julián  S/N,  Valle  de  Santo  Domingo.	San Julián	Pozo	1

Rehabilitación	1

Rehabilitación  electromecánica  del  pozo  ubicado  en  la  colonia	Comondú	100	1,291,889	645,944	258,378	0	387,567	100	Beneficiario	1

Agrícola  Fernando  de  La  Toba  en  el  lote  número  73  del  Valle    Fernando de La	Pozo	1

de Santo Domingo.	Toba Lote 73	Rehabilitación	1

Rehabilitación electromecánica del pozo agrícola ubicado en el lote	Comondú	100	1,386,211	693,106	277,242	0	415,863	100	Beneficiario	1

número 10 de la colonia.	Fernando de La	Pozo	1

Toba Lote 10	Rehabilitación	1

Relocalización de pozo agrícola de 91.44 cm. de profundidad, con	Comondú	100	798,496	399,248	159,699	0	239,549	100	Beneficiario	1

diámetro de perforación de 45.72 cm. y ademe de 35.56 cm. en el	Yaquis Lote 22	Pozo	1

lote número 22 de colonia Yaquis.

Relocalización de pozo agrícola ubicado en el lote número 51 de la	Comondú	100	917,231	458,616	183,446	0	275,169	100	Beneficiario	1

colonia  Fernando  de  La  Toba,  de  110  mts.  de  profundidad,    Fernando de La	Pozo	1

45.72 cm. de diámetro de perforación y ademe de 35.56 cm.	Toba Lote 51

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.1.1 PLAN HÍDRICO RURAL

423

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Suministro e instalación de 29 medidores de gasto volumétrico de	Comondú	100	1,218,000	609,000	243,600	0	365,400	100	Beneficiario	29

8" con bridas, para tubería de descarga, en el Distrito de Riego	Ciudad Constitución	Medidor	29

066.

Supervisión 9 rehabilitaciones electromecánicas y 1 relocalización	Comondú	100	643,679	321,839	128,736	0	193,104	100	Beneficiario	1

de pozos, dentro del Distrito de Riego 066.	Ciudad Constitución	Supervisión	1

Rehabilitación	9

Supervisión de 3 relocalizaciones de pozos, dentro del Distrito de	Comondú	100	170,393	85,196	34,079	0	51,118	100	Beneficiario	3

Riego 066.	Ciudad Constitución	Supervisión	3

Pozo	3

ANEXO

DE

OBRAS

424

IV.2. Infraestructura urbana

y de servicios.

425

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.2 INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS

427

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Subsecretaría de Obras Públicas

Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana

PAVIMENTACIÓN

Complemento de Pago de la pavimentación con carpeta asfáltica de	La Paz	100	3,456,405	3,456,405	0	0	0	100	Beneficiario	215178

5.00 cm de espesor compactos de la calle Venustiano Carranza,	La Paz	Complemento de Pago	1

tramo Blvd. 5 de Febrero a Ciprés.

Complemento de Pago de la reconstrucción con concreto hidráulico	La Paz	100	4,616,351	4,616,351	0	0	0	100	Beneficiario	215178 de la calle Ignacio Ramírez, tramo: 16 de Septiembre a Melchor	La Paz								Complemento de Pago		1

Ocampo.

Complemento de Pago de la reconstrucción con concreto hidráulico	La Paz	100	7,233,458	7,233,458	0	0	0	100	Beneficiario	215178 de  la  calle  Aquiles  Serdán,  tramo:  Ignacio  Allende  a  Manuel	La Paz								Complemento de Pago		1

Márquez  de  León.

Complemento de Pago de la reconstrucción con concreto hidráulico	La Paz	100	7,077,768	7,077,768	0	0	0	100	Beneficiario	215178 del Boulevard Forjadores, tramo: Acceso al Panteón Jardines del	La Paz								Complemento de Pago		1

Recuerdo a Acceso a la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Complemento de Pago de la reconstrucción con carpeta asfáltica de	La Paz	100	1,376,503	1,376,503	0	0	0	100	Beneficiario	215178

5.00 cm de espesor compactos de la calle José María Morelos,	Todos Santos	Complemento de Pago	1

tramo Benito Juárez a calle Colegio Militar.

Complemento de Pago de la reconstrucción con carpeta asfáltica de	La Paz	100	1,336,526	1,336,526	0	0	0	100	Beneficiario	215178

5.00 cm de espesor compactos de la calle Márquez de León, tramo	Todos Santos	Complemento de Pago	1

Benito Juárez a calle Colegio Militar.

Complemento de Pago de la reconstrucción con carpeta asfáltica de	La Paz	100	1,384,386	1,384,386	0	0	0	100	Beneficiario	215178

5.00 cm de espesor compactos de la calle Nicolás Bravo, tramo	La Paz	Complemento de Pago	1

Josefa Ortiz de Domínguez a Valentín Gómez Farías.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.2 INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS

428

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Complemento de Pago de la construcción con concreto hidráulico	La Paz	100	1,032,655	1,032,655	0	0	0	100	Beneficiario	215178 de  Las  Garzas  de  incorporación  del  vado  Francisco  J.  Mújica	La Paz								Complemento de Pago		1

intersección   con   los   libramientos   Daniel   Roldán   y   Santiago Oceguera.

Complemento de Pago de la reconstrucción con carpeta asfáltica de	La Paz	100	4,983,069	4,983,069	0	0	0	100	Beneficiario	215178

5.00  cm  de  espesor  compactos  de  la  calle  Ignacio  Altamirano,	La Paz	Complemento de Pago	1

tramo  de  5  de  Febrero  a  Manuel  Márquez  de  León.

Complemento de Pago de la reconstrucción con carpeta asfáltica de	La Paz	100	429,951	0	429,951	0	0	100	Beneficiario	215178

5.00  cm  de  espesor  compactos  de  la  calle  Ignacio  Altamirano,	La Paz	Complemento de Pago	1

tramo  Colima  a  Jalisco.

Complemento de Pago de la reconstrucción con carpeta asfáltica de	La Paz	100	395,657	0	395,657	0	0	100	Beneficiario	215178

5.00  cm  de  espesor  compactos  de  la  calle  Ignacio  Altamirano,	La Paz	Complemento de Pago	1

tramo  Jalisco  a  Nayarit.

Complemento de Pago de la reconstrucción con carpeta asfáltica de	La Paz	100	4,436,956	0	4,436,956	0	0	100	Beneficiario	215178

5.00  cm  de  espesor  compactos  de  la  calle  Ignacio  Altamirano,	La Paz	Complemento de Pago	1

tramo  Blvd.  Colosio  a  Colima.

Complemento de Pago de la pavimentación con concreto hidráulico	La Paz	100	3,486,458	0	3,486,458	0	0	100	Beneficiario	215178 de la calle Constitución, tramo Belisario Domínguez a Revolución.	La Paz								Complemento de Pago		1

Complemento de Pago de la pavimentación con carpeta asfáltica de	La Paz	100	5,127,555	0	5,127,555	0	0	100	Beneficiario	215178

5.00 cm de espesor compactos de la calle del Sol, tramo Circuito	La Paz	Complemento de Pago	1

los Bledales a calle Niebla.

Complemento de Pago de la reconstrucción con carpeta asfáltica de	La Paz	100	3,361,266	0	3,361,266	0	0	100	Beneficiario	215178

5.00 cm de espesor compactos de la calle 5 de Mayo, tramo Adolfo	La Paz	Complemento de Pago	1

López Mateos a Juan Domínguez Cota.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.2 INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS

429

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Complemento de Pago de la reconstrucción con concreto hidráulico	La Paz	100	730,493	0	730,493	0	0	100	Beneficiario	215178 del crucero Melchor Ocampo e Ignacio Altamirano.	La Paz								Complemento de Pago		1

Complemento de Pago de la pavimentación con concreto hidráulico	Loreto	100	2,515,288	0	2,515,288	0	0	100	Beneficiario	215178 de la calle Agua Dulce, tramo Davis a Paseo Adolfo López Mateos.	Loreto								Complemento de Pago		1

Reconstrucción con carpeta asfáltica de 5 cm de espesor de la calle	La Paz	100	2,527,809	2,527,809	0	0	0	100	Beneficiario	614

Valentín Gómez Farías, tramo: José María Mores y Pavón a Juan	La Paz	M2, Concreto Asfáltico	1780 María de Salvatierra.

Reconstrucción con carpeta asfáltica calle de 5.00 cm de espesor	La Paz	100	1,103,696	0	1,103,696	0	0	100	Beneficiario	215178 compactos de la calle Ignacio Allende, tramo: Isabel la Católica a	La Paz								M2, Concreto Asfáltico		1222

Félix Ortega.

Reparación con concreto hidráulico de la calle Isabel la Católica,	La Paz	100	407,347	0	407,347	0	0	100	Beneficiario	215178 tramo: Benito Juárez a Ignacio Allende.	La Paz								M2, Concreto Hidráulico		190

Reconstrucción  (completa)  con  carpeta  asfáltica  de  7.00  cm  de	La Paz	91	3,222,385	3,222,385	0	0	0	100	Beneficiario	215178 espesor de la calle Gral. Félix Ortega, tramo: Ignacio Allende a	La Paz								M2, Concreto Asfáltico		3090 Nicolás Bravo.

Rehabilitación de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de	La Paz	93	7,580,707	7,580,707	0	0	0	100	Beneficiario	215178

5.00  cm  de  espesor  y  saneamiento  de  la  calle  Gral.  Manuel	La Paz	M2, Concreto Asfáltico	6597 Márquez de León, tramo: Lic. Primo Verdad a Ignacio Ramírez.

Pavimentación  completa  con  carpeta  asfáltica  de  5.00  cm  de	La Paz	79	3,239,668	3,239,668	0	0	0	100	Beneficiario	189

espesor de la calle Av. La Paz, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a	La Paz	M2, Concreto Asfáltico	3096 Acceso al Tecnológico de La Paz.

Reconstrucción  completa  con  concreto  hidráulico  de  18  cm  de	La Paz	82	6,252,497	6,252,497	0	0	0	100	Beneficiario	215178 espesor del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia (lado Izquierdo de	La Paz								M2, Concreto Hidráulico		3683 norte a sur), tramo: calle Ciprés a Álamo.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.2 INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS

430

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Reconstrucción  completa  con  concreto  hidráulico  de  18  cm  de	La Paz	78	6,623,999	6,623,999	0	0	0	100	Beneficiario	215178 espesor del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia (lado Derecho de	La Paz								M2, Concreto Hidráulico		3130 norte a sur), tramo: calle Oaxaca a Nayarit.

Rehabilitación  de  superficie  de  rodamiento  y  saneamiento  con	La Paz	99	1,388,294	1,388,294	0	0	0	100	Beneficiario	89

carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor de la calle Benito Juárez,	La Paz	M2, Concreto Asfáltico	1140

tramo: calle Isabel la Católica a Gral. Félix Ortega.

Rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico	La Paz	57	2,986,388	2,986,388	0	0	0	100	Beneficiario	215178 de 15.00 cm de espesor y saneamiento de la calle Jalisco, tramo:	La Paz								M2, Concreto Hidráulico		5125 México a Blvd. Agustín Olachea Avilés.

Rehabilitación de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de	La Paz	52	1,166,341	1,166,341	0	0	0	97	Beneficiario	215178

5.00 cm de espesor y saneamiento del Blvd. Francisco J. Mújica	La Paz	M2, Concreto Asfáltico	3101 (lado izquierdo de norte a sur), tramo: Blvd.   Colosio a Vado.

Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica	La Paz	91	2,055,897	2,055,897	0	0	0	100	Beneficiario	215178 de 5.00 cm de espesor de la calle Félix Ortega, tramo: 5 de Mayo a	La Paz								M2, Concreto Asfáltico		6319 Melchor Ocampo.

Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica	La Paz	93	974,788	974,788	0	0	0	100	Beneficiario	215178 de 5.00 cm de espesor de la calle Gral. Manuel Márquez de León,	La Paz								M2, Concreto Asfáltico		2780 tramo: Gral. Félix Ortega a Lic. Primo Verdad.

Pavimentación con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor de	La Paz	91	587,611	587,611	0	0	0	100	Beneficiario	215178 la 16 Septiembre, crucero Gral. Félix Ortega.	La Paz								M2, Concreto Hidráulico		370

Pavimentación  completa  con  concreto  hidráulico  de  15  cm  de	Comondú	92	3,099,345	3,099,345	0	0	0	100	Beneficiario	173

espesor de la calle 20 de Noviembre, tramo: Mayor Enrique Aguilar  Ciudad Constitución	M2, Concreto Hidráulico	1968 a Lorenza M. de Tapia.

Pavimentación  completa  con  concreto  hidráulico  de  15  cm  de	Loreto	87	2,762,010	2,762,010	0	0	0	100	Beneficiario	90

espesor  de  la  calle  Aviación,  tramo:  Davis  a  José  María  Pino	Loreto	M2, Concreto Hidráulico	1460

Suárez.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.2 INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS

431

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Terminación de área de rodamiento con concreto hidráulico de 15	Mulegé	30	997,588	997,588	0	0	0	100     Beneficiario	11765 cm  de  espesor  de  la  calle  Manuel  F.  Montoya,  tramo:  Álvaro      Santa Rosalía								M2, Concreto Hidráulico 2549 Obregón  a  calle  6.

Reconstrucción  completa  con  concreto  hidráulico  de  18  cm  de	La Paz	70	7,131,531	7,131,531	0	0	0	100	Beneficiario	215178 espesor  del  Blvd.  Agustín  Olachea,  tramo:  Blvd.  Luis  Donaldo	La Paz								M2, Concreto Hidráulico		6559 Colosio  a  Privada  las  Garzas.

Reconstrucción  (completa)  con  carpeta  asfáltica  de  7.00  cm  de	La Paz	97	6,224,386	6,224,386	0	0	0	100	Beneficiario	215178 espesor de la calle Gral. Félix Ortega, tramo: Manuel Márquez de	La Paz								M2, Concreto Asfáltico		3927 León a Ignacio Allende.

Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica	La Paz	89	1,495,806	1,495,806	0	0	0	100	Beneficiario	215178 de  5.00  cm  de  espesor  del  Blvd.  Camino  Real,  tramo:  Blvd.	La Paz								M2, Concreto Asfáltico		4585 Forjadores  a  camino  Los  Divisaderos.

Pavimentación con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor de	La Paz	30	1,729,667	1,729,667	0	0	0	100	Beneficiario	88

la calle del Tesoro, tramo: Av. Insurgentes a Brecha de California.	La Paz	M2, Concreto Hidráulico	2900

Reencarpetado de superficie de rodamiento de carpeta asfáltica de	La Paz	88	1,323,519	1,323,519	0	0	0	100	Beneficiario	976

5.00 cm de espesor de la calle Rubí, tramo: Libramiento Daniel	La Paz	M2, Concreto Asfáltico	4044 Roldán Zimbrón a Camino Vecinal (incluye el costo de cemento).

Reconstrucción con concreto hidráulico de 15 cm de espesor de la	Loreto	30	877,889	877,889	0	0	0	100	Beneficiario	85

calle Ignacio Allende, tramo: Benito Juárez a Salvatierra.	Loreto	M2, Concreto Hidráulico	1320

Reconstrucción con concreto hidráulico de 15 cm de espesor de la	Loreto	30	971,436	971,436	0	0	0	100	Beneficiario	142

calle  Gral.  Manuel  Márquez  de  León,  tramo:  Benito  Juárez  a	Loreto	M2, Concreto Hidráulico	1440

Salvatierra.

Pavimentación con concreto hidráulico MR-42 de 15 cm de espesor	Mulegé	30	1,344,849	0	1,344,849	0	0	100     Beneficiario	11765 acabado final con estampado y color integrado en la calle Luis       Santa Rosalía								M2, Concreto Hidráulico 1740 Frayre, tramo: Blvd. Jean M. Costeau a Blvd. Fundición.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.2 INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS

432

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Reconstrucción del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia crucero Blvd.	La Paz	100	5,743,191	0	5,743,191	0	0	100	Beneficiario	215178 5 de Febrero.	La Paz								M2, Concreto Hidráulico		2261

Reconstrucción   del   Blvd.   Forjadores   de   Sudcalifornia   (lado	La Paz	100	9,251,377	0	9,251,377	0	0	100	Beneficiario	215178 izquierdo  de  norte  a  sur),  tramo  Blvd.  5  de  Febrero  a  Sonora.	La Paz								M2, Concreto Hidráulico		4272

Reconstrucción del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia (lado Derecho	La Paz	100	10,760,046	0	10,760,046	0	0	100	Beneficiario	215178 de norte a sur) tramo Blvd. 5 de Febrero a callejón Chihuahua.	La Paz								M2, Concreto Hidráulico	5187

Dirección de Obras Públicas

EQUIPAMIENTO URBANO

Comisaría de la Policía Estatal Preventiva Vizcaíno, en la localidad		Mulegé	30	3,951,639	2,818,309	1,133,330	0	0	15	Beneficiario	51211 de Villa Alberto Alvarado Arámburo.	Villa Alberto Andrés								Metro Cuadrado		1038

Alvarado Arámburo

Rehabilitación de la Biblioteca Leopoldo Ramos, en la ciudad de La	La Paz	100	420,270	0	420,270	0	0	100	Beneficiario	400

Paz.	La Paz	Metro Cuadrado	510

Rehabilitación de la Biblioteca Justo Sierra, en la ciudad de La Paz.	La Paz	100	62,617	0	62,617	0	0	100	Beneficiario	500

La Paz	Metro Cuadrado	65

Rehabilitación  exterior  de  cerco  perimetral  y  jardineras  en  la	La Paz	100	249,891	0	249,891	0	0	100	Beneficiario	400

Biblioteca Pública Leopoldo Ramos ubicada en la ciudad de La Paz.	La Paz	Metro Cuadrado	690

Ampliación  de  Edificio  del  Instituto  Estatal  Electoral  de  Baja	La Paz	100	3,344,274	0	3,344,274	0	0	100	Beneficiario	637026 California  Sur.	La Paz								Metro Cuadrado		183

Remodelación del Centro de Conciliación Laboral, en la localidad		Los Cabos	100	2,238,155	0	2,238,155	0	0	100	Beneficiario	69788 de San José del Cabo.	San José del Cabo								Metro Cuadrado		330

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.2 INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS

433

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Rehabilitación del Centro de Conciliación Laboral, en la localidad de		Mulegé	100	1,449,241	0	1,449,241	0	0	100	Beneficiario	59114 Santa Rosalía.	Santa Rosalía								Metro Cuadrado		126

Habilitación   de   baños   en   las   oficinas   de   la   Dirección   de	La Paz	100	98,858	0	98,858	0	0	100	Beneficiario	20

Fiscalización   Aduanera,   en   La   Paz.	La Paz	Metro Cuadrado	4

Rehabilitación  de  las  oficinas  de  las  Subsecretaría  del  Trabajo,	La Paz	100	60,583	0	60,583	0	0	100	Beneficiario	6

ubicado en la calle Dionisia Villarino esq. Ignacio Allende, en La	La Paz	Metro Cuadrado	27

Paz.

Remodelación de las oficinas de la Dirección de Auditoría Fiscal La	La Paz	77	3,722,905	0	3,722,905	0	0	100	Beneficiario	87

Paz.	La Paz	Metro Cuadrado	462

Remodelación del Centro de Conciliación Laboral La Paz.	La Paz	20	858,750	0	858,750	0	0	100	Beneficiario	795

La Paz	Metro Cuadrado	600

Rehabilitación del Estadio de Béisbol Jesús Rosas Izquierdo, en la		La Paz	100	693,127	0	693,127	0	0	100	Beneficiario	5148 comunidad de Todos Santos.	Todos Santos								Metro Cuadrado	70

Rehabilitación para las oficinas de la Dirección de Fiscalización		Mulegé	97	359,492	0	359,492	0	0	100	Beneficiario	11765 Aduanera, ubicada en Santa Rosalía.	Santa Rosalía								Metro Cuadrado		130

Remodelación de Plataforma de Clavados en el Gimnasio de Usos	La Paz	87	2,250,052	0	2,250,052	0	0	100	Beneficiario	2310 Multiples (GUM), Milo Mendoza, en la ciudad de La Paz.	La Paz								Lote	1

Servicios   de   diseño,   arquitectura   y   actividades   relacionadas	La Paz	100	131,080	0	131,080	0	0	100	Beneficiario	300

(dictamen técnico estructural del complejo de la sede del Centro de	La Paz	Lote	1

Justicia Penal de La Paz.

Rehabilitación estructural del edificio del Centro de Comunicación	La Paz	100	339,536	0	339,536	0	0	100	Beneficiario	45

(CECOTED)  y  la  Unidad  del  Sistema  para  la  Carrera  de  las	La Paz	Metro Cuadrado	150

Maestras  y  Maestros  (USICAMM),  en  la  ciudad  de  La  Paz.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.2 INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS

434

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Ampliación de oficina de la fachada lateral "B" del Centro de Justicia	La Paz	63	207,142	207,142	0	0	0	100	Beneficiario	282

para las Mujeres, ubicada en La Paz.	La Paz	Metro Cuadrado	22

Rehabilitación  del  Parque  Skate,  en  el  fraccionamiento  Camino	La Paz	30	210,431	0	210,431	0	0	90	Beneficiario	3600 Real,  en  la  ciudad  de  La  Paz.	La Paz								Metro Cuadrado	1854

Rehabilitación del Campo de Futbol Maracaná, en la ciudad de La	La Paz	30	453,507	0	453,507	0	0	100	Beneficiario	1910 Paz.	La Paz								Metro Cuadrado	180

Rehabilitación  de  la  Cancha  de  Usos  Múltiples  de  la  Colonia	La Paz	30	198,758	0	198,758	0	0	60	Beneficiario	682

INFONAVIT,  en  la  ciudad  de  La  Paz.	La Paz	Metro Cuadrado	392

Rehabilitación del Gimnasio Polideportivo en la Unidad Deportiva	La Paz	30	793,328	0	793,328	0	0	8	Beneficiario	1028

Nuevo Sol, en la ciudad de La Paz.	La Paz	Metro Cuadrado	285

Construcción de la Cancha de Usos Múltiples de la comunidad de	Mulegé	30	1,729,400	0	1,729,400	0	0	5	Beneficiario	1453

Bahía Asunción.	Bahía Asunción	Metro Cuadrado	619

Complemento de Pago de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano	Cobertura	100	26,089	0	26,089	0	0	100	Beneficiario	45

en la Ciudad de Mexico.	Estatal	Complemento de Pago	1

Complemento  de  Pago  de  la  remodelación  de  la  Dirección  del	La Paz	100	512,946	0	512,946	0	0	100	Beneficiario	215178 Registro  Público,  ubicado  en  la  ciudad  de  La  Paz.	La Paz								Complemento de Pago		1

Complemento de Pago de la  remodelación del Centro Integral de		Los Cabos	100	1,654,347	1,654,347	0	0	0	100	Beneficiario	69788 Servicios (CIS), ubicado en San José del Cabo.	San José del Cabo								Complemento de Pago		1

Complemento  de  Pago  de  la  segunda  etapa  rehabilitación  del	Mulegé	100	2,449,149	0	2,449,149	0	0	100	Beneficiario	582

malecón  costero  de  la  localidad  de  Punta  Abreojos.	Punta Abreojos	Complemento de Pago	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.2 INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS

435

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Complemento de Pago de la construcción y rehabilitación de la	Loreto	100	2,260,018	0	2,260,018	0	0	100	Beneficiario	32824 Casa de Día de Loreto, La Alegría de Vivir, en Loreto.	Loreto								Complemento de Pago		1

Complemento  de  Pago  de  la  construcción  y  remodelación  del	La Paz	100	199,978	0	199,978	0	0	100	Beneficiario	25000 Instituto  Sudcaliforniano  para  la  Inclusión  de  las  Personas  con	La Paz								Complemento de Pago		1

Discapacidad  (ISIPD).

Complemento de Pago del mejoramiento del área administrativa	La Paz	100	633,627	633,627	0	0	0	100	Beneficiario	83

351 m2 del edificio de la Policía Estatal Preventiva.	La Paz	Complemento de Pago	1

Complemento de Pago del mejoramiento del área administrativa	La Paz	100	3,178,409	3,178,409	0	0	0	100	Beneficiario	215178 499 m2 del edificio de la Academia Estatal de Seguridad Pública.	La Paz								Complemento de Pago		1

Complemento de Pago del mejoramiento  de la Comisaría de la		Comondú	100	431,643	431,643	0	0	0	100	Beneficiario	40935 Policía Estatal Preventiva de Comondú, 545 m2.	Ciudad Constitución								Complemento de Pago		1

Complemento de Pago del mejoramiento de la Comisaría de Policía	Comondú	100	1,943,991	1,943,991	0	0	0	100	Beneficiario	40935 Estatal Preventiva, ubicado en la esq. Carretera Transpeninsular y Ciudad Constitución								Complemento de Pago		1

Av. Pelayo López, zona centro Cd. Constitución.

ANEXO

DE

OBRAS

436

IV.3. Comunicaciones y

transportes.

437

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.3 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

439

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Subsecretaría de Obras Públicas

Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS

Modernización del Camino Ramal San Francisco de la Sierra del	Mulegé	30	15,000,000        15,000,000	0	0	0	8      Beneficiario	57

km 29+500 al 36+200, en el municipio de Mulegé.	San Francisco de	Kilómetro	6

La Sierra

Órganos Descentralizados de la SEPUIMM

Junta Estatal de Caminos (JEC)

URBANIZACIÓN

Rastreo para reparar los daños ocasionados por la Carrera Baja	Cobertura	70	4,854,999	4,854,999	0	0	0	100	Beneficiario	447336 Mil.	Estatal								Km/Terracería		860

Reconstrucción  con  carpeta  asfáltica  de  5  cm  de  espesor  del	Comondú	32	25,657,311	0	25,657,311	0	0	75      Beneficiario	90000 camino Francisco Villa entronque Las Barrancas; tramo: del km       Francisco Villa								M2, Concreto Asfáltico 39900 0+000 al km 23+500, municipio de Comondú.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Federal)

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA

Suministro y colocación de señalamiento horizontal para la atención	Cobertura	100	3,249,367	3,249,367	0	0	0	68	Beneficiario	798447 de 245 km, en la zona norte, de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		245

Conservación rutinaria anual en tramos en 274.2 km, de la zona 5	Cobertura	100	4,694,586	4,694,586	0	0	0	100	Beneficiario	798447 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		274

Conservación inmediata de obras de drenaje en 353.020 km, de la	Cobertura	100	2,605,814	2,605,814	0	0	0	100	Beneficiario	798447 zona 3 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		353

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.3 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

440

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Conservación inmediata del derecho de vía en 495.54 km, de la	Cobertura	100	3,874,325	3,874,325	0	0	0	100	Beneficiario	798447 zona 2 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		495

Conservación rutinaria anual de tramos en 246.847 km, de la zona	Cobertura	100	5,423,545	5,423,545	0	0	0	100	Beneficiario	798447 2 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		247

Conservación rutinaria anual de tramos en 353.020 km, de la zona	Cobertura	100	5,647,400	5,647,400	0	0	0	100	Beneficiario	798447 3 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		353

Conservación inmediata de fracciones de superficie de rodamiento	Cobertura	100	14,511,728	14,511,728	0	0	0	100	Beneficiario	798447 en 24.383 km, de la zona 1 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		24

Conservación inmediata de de obras de drenaje en 275.096 km, de	Cobertura	100	2,423,472	2,423,472	0	0	0	100	Beneficiario	798447 la zona 1 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		275

Conservación inmediata de de obras de drenaje en 272.92 km, de	Cobertura	100	2,445,548	2,445,548	0	0	0	100	Beneficiario	798447 la zona 4 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		273

Conservación inmediata de de obras de drenaje en 24.31 km, de la	Cobertura	100	16,668,468	16,668,468	0	0	0	100	Beneficiario	798447 zona 3 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		24

Conservación inmediata del derecho de vía en 4.4.6 km, de la zona	Cobertura	100	3,099,757	3,099,757	0	0	0	100	Beneficiario	798447 3 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		404

Conservación inmediata de obras de drenaje en 274.2 km, de la	Cobertura	100	2,567,965	2,567,965	0	0	0	100	Beneficiario	798447 zona 5 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		274

Conservación inmediata de obras de drenaje en 246.847 km, de la	Cobertura	100	2,453,233	2,453,233	0	0	0	100	Beneficiario	798447 zona 2 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		246

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.3 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

441

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Conservación inmediata del derecho de vía en 521.943  km, de la	Cobertura	100	3,779,259	3,779,259	0	0	0	100	Beneficiario	798447 zona1 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		522

Conservación rutinaria anual de tramos en 272.92  km, de la zona 4	Cobertura	100	5,473,208	5,473,208	0	0	0	100	Beneficiario	798447 de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		273

Suministro y colocación de señalamiento horizontal para la atención	Cobertura	100	3,644,575	3,644,575	0	0	0	100	Beneficiario	798447 de 245 km, en la zona sur del estado.	Estatal								Kilómetro		245

Suministro y colocación de señalamiento horizontal y vertical para	Cobertura	100	2,515,275	2,515,275	0	0	0	100	Beneficiario	798447 la atención de 15 km, en zona de entronque.	Estatal								Kilómetro		15

Conservación   periódica   mediante   recuperación   en   frío   de		Mulegé	30	18,924,728	18,924,728	0	0	0	10	Beneficiario	798447 pavimentos asfálticos y carpeta asfáltica de granulometría densa,	Santa Rosalía								Kilómetro		5

en 5 km cuerpo "A", del km 100 al 105, tramo Santa Rosalía - Paralelo 28.

Conservación rutinaria anual en 275.096 km, de la zona 1 de la red	Cobertura	100	5,584,581	5,584,581	0	0	0	100	Beneficiario	798447 federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		275

Suministro y colocación de barrera de protección para la atención	Cobertura	100	3,756,881	3,756,881	0	0	0	100	Beneficiario	798447 de 2.117 km, de la red federal libre de peaje.	Estatal								Kilómetro		2

Actualización de estudios y proyectos del camino: Ramal a San	Mulegé	100	680,667	680,667	0	0	0	100	Beneficiario	219597

Francisco de la Sierra, del km 29+500 al km 36+200, con una meta   San Francisco de	Estudio	1

de 6.7 km.	La Sierra

Estudios y proyectos del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia,		Mulegé	100	691,877	691,877	0	0	0	100	Beneficiario	219597 del km 14+500 al km 26+500, con una meta de 12.0 km.	Bahía Tortugas								Estudio		1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.3 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

442

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Elaboración de estudios geotécnicos, hidrológicos y estructurales	Mulegé	100	668,055	668,055	0	0	0	100	Beneficiario	219597 en obras de drenaje dañadas o falladas  Los Barriles - El Cardonal	San Ignacio								Estudio		2

del km 5 al km 25 y San Ignacio - La Laguna km 45 al km 58.

Estudios y proyectos del camino: Punta Abreojos - San José de		Mulegé	100	608,444	608,444	0	0	0	100	Beneficiario	219597 Castro, subtramo: La Bocana - Bahía Asunción, del km 16+200 al	Punta Abreojos								Estudio		1

km 25+200, con una meta de 9 km.

Reconstrucción  del  puente  8  de  Octubre,  mediante  cambios  de	La Paz	99	11,454,595	11,454,595	0	0	0	90	Beneficiario	798447 juntas de dilatación, apoyos de neopreno, caballetes, ménsulas y	La Paz								Puente		1

carpeta de concreto asfáltico, ubicado en el km 211.5 (cuerpo B).

IV.4. Movilidad.

443

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.4 MOVILIDAD. TRANSPORTE TERRESTRE

445

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Gobernación

Delegación Estatal de la Secretaría de Gobernación

MOVILIDAD DOCENTE

Mesas  de  trabajo  con  autoridades  y  transportadoras  turísticas,		Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	1012694 seguimiento y atención, para canalizar sus informidades mediante	Cabo San Lucas								Asesoría		1

el diálogo en las instancias correspondientes.

ANEXO

DE

OBRAS

446

IV.4.1. Movilidad.

Marítima portuaria.

447

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.4.1 MOVILIDAD. MARÍTIMA PORTUARIA

449

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Unidades Administrativas

Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V (APIBCS, S.A. de C.V.)

ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Suministro  de  un  transformador  de  112.5  KVA    para  la  planta	La Paz	100	65,888	0	65,888	0	0	100	Beneficiario	6100 desaladora.	Puerto de								Adquisición	1

Pichilingue	Pieza	1

Póliza  de  mantenimiento  anual  para  Sistema  Integral  PrÓodos	La Paz	40	542,450	0	542,450	0	0	60	Beneficiario	296

cuenta pública G2AS y Sistema Integral PrÓodos SIOP para el	Puerto de	Adquisición	1

sistema interno de API-BCS.	Pichilingue	Póliza	1

Adquisición de uniformes para personal de API-BCS.	Cobertura	100	201,294	0	201,294	0	0	100	Beneficiario	37

Estatal	Adquisición	1

Uniformes	37

Adquisición de 2 unidades de transporte para el personal de API-	La Paz	100	2,627,000	0	2,627,000	0	0	100	Beneficiario	226

BCS.	Puerto de	Adquisición	1

Pichilingue	Camión	2

Suministro de consumibles de cómputo para el abastecimiento de	La Paz	100	151,527	0	151,527	0	0	100	Beneficiario	296

diferentes áreas de API-BCS.	Puerto de	Adquisición	1

Pichilingue	Suministro	35

Suministro e instalación de equipos de aires acondicionados en el	La Paz	100	248,493	0	248,493	0	0	100	Beneficiario	226

Puerto de Pichilingue.	Puerto de	Adquisición	5

Pichilingue	Pieza	5

Suministro de herramientas y artículos de anclaje para defensa de	La Paz	100	187,134	0	187,134	0	0	100	Beneficiario	6100 los muelles de atraque en el Puerto de Pichilingue.	Puerto de								Suministro	1

Pichilingue	Adquisición	1

Adquisición de un motor de bomba Grundfos sumergible de acero	La Paz	100	66,367	0	66,367	0	0	100	Beneficiario	6100 inoxidable para la planta desaladora.	Puerto de								Adquisición	1

Pichilingue	Motor	1

Transformador para el recinto portuario de Puerto San Carlos.	Comondú	100	75,400	0	75,400	0	0	100	Beneficiario	73019

Puerto San Carlos	Equipo	1

Transformador	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.4.1 MOVILIDAD. MARÍTIMA PORTUARIA

450

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Suministro  de  báscula  camionera  para  instalación  en  patio  de	La Paz	40	1,697,080	0	1,697,080	0	0	100	Beneficiario	6100 maniobras  de  la  Terminal  de  Transbordadores.	Puerto de								Suministro	1

Pichilingue	Adquisición	1

Suministro e instalación de fibra óptica en el Puerto de Pichilingue.	La Paz	100	836,360	0	836,360	0	0	100	Beneficiario	6100

Puerto de	Equipo	1

Pichilingue	Suministro	1

Adquisición de luminarias y reflectores para la seguridad portuaria.	Cobertura	100	573,596	0	573,596	0	0	100	Beneficiario	6100

Estatal	Adquisición	1

Luminaria	20

Auditoría   externa   para   la   elaboración   del   dictamen   IMSS-	La Paz	100	99,749	0	99,749	0	0	100	Beneficiario	296

INFONAVIT, programa que se realiza de manera anual a API-BCS.	Puerto de	Auditoría	1

Pichilingue	Actividad	1

Dictamen  fiscal  a  los  estados  financieros  correspondientes  al	La Paz	100	177,597	0	177,597	0	0	100	Beneficiario	296

Ejercicio  2021  de  la  Administración  Portuaria.	Puerto de	Dictamen	1

Pichilingue	Actividad	1

Instalación y puesta en marcha de un transformador para la planta	La Paz	100	34,800	0	34,800	0	0	100	Beneficiario	6100 desaladora.	Puerto de								Actividad	1

Pichilingue	Instalación	1

Servicio  técnico  de  calibración  y  ajuste  de  básculas  1  y  2	La Paz	100	99,180	0	99,180	0	0	100	Beneficiario	798447 camioneras de las terminales de transbordadores y del muelle de	Puerto de								Calibración		1

usos múltiples.	Pichilingue	Servicio	3

Servicio de asesoría contable y fiscal para API-BCS.	La Paz	40	59,691	0	59,691	0	0	100	Beneficiario	296

Puerto de	Asesoría	1

Pichilingue	Servicio	1

Servicio  para  realizar  estudios  de  precios  de  transferencia  del	La Paz	40	34,510	0	34,510	0	0	100	Beneficiario	296

Ejercicio  2021  para  la  Administración  Portuaria.	Puerto de	Estudio	1

Pichilingue	Servicio	1

Retiro de aguas residuales, desazolve y limpieza de trampas de	La Paz	100	225,852	0	225,852	0	0	60	Beneficiario	6100 grasa en Terminal 2 en el área de uso común de UNAPROP-22.	Puerto de								Desazolve	1

Pichilingue	Servicio	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.4.1 MOVILIDAD. MARÍTIMA PORTUARIA

451

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Arrendamiento de estacionamiento para el personal de API-BCS.	La Paz	80	207,707	0	207,707	0	0	50	Beneficiario	226

La Paz	Servicio	1

Adquisición	1

Rotulación y pintado del Muelle Turístico de La Paz.	La Paz	100	222,952	0	222,952	0	0	100	Beneficiario	557800

La Paz	Servicio	1

Actividad	1

Servicio de Video Conferencia Logitech Rally Plus-Full para la sala	La Paz	100	101,500	0	101,500	0	0	100	Beneficiario	226

de juntas de la Dirección General.	Puerto de	Actividad	1

Pichilingue	Servicio	1

Servicio de audio, iluminación, video y renta de mobiliario para el		Mulegé	100	188,790	0	188,790	0	0	100	Beneficiario	14160 inicio de obra del varadero para pescadores La Playita en el Puerto	Santa Rosalía								Servicio		1

de Santa Rosalía.	Evento	1

Servicio de pintado en Terminal de Transbordadores No. 2 en el	La Paz	100	230,260	0	230,260	0	0	100	Beneficiario	6100

Puerto de Pichilingue.	Puerto de	Servicio	1

Pichilingue	Mantenimiento	1

Estudios de la operación de la Administración Portuaria Integral de	La Paz	80	102,997	0	102,997	0	0	100	Beneficiario	296

Baja California Sur, S.A. de C.V.	Puerto de	Estudio	1

Pichilingue	Servicio	1

Servicios  profesionales  de  audio  y  video  para  la  visita  de  la	La Paz	100	81,548	0	81,548	0	0	100	Beneficiario	27

Comisión  de  Marina.	Puerto de	Servicio	1

Pichilingue	Actividad	1

Aseguramiento por medio de pólizas de seguro para la flotilla del	Cobertura	80	216,397	0	216,397	0	0	100	Beneficiario	296

parque vehicular del personal de API-BCS.	Estatal	Póliza	1

Servicio	1

Servicio anual de póliza de servicio de soporte y mantenimiento a	Cobertura	60	310,250	0	310,250	0	0	100	Beneficiario	296

los servidores virtuales de la Administración Portuaria.	Estatal	Servicio	1

Póliza	1

Auditoria  forense  a  la  Administración  Portuaria  Integral  de  Baja	Cobertura	90	3,045,000	0	3,045,000	0	0	100	Beneficiario	296

California  Sur,  S.A.  de  C.V.	Estatal	Servicio	1

Auditoría	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.4.1 MOVILIDAD. MARÍTIMA PORTUARIA

452

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Realizar  estudios  de  la  visión  para  el  desarrollo  del  sistema	La Paz	100	1,425,060	0	1,425,060	0	0	100	Beneficiario	6100 portuario.	Puerto de								Servicio	1

Pichilingue	Estudio	1

Servicio de póliza de seguros para las instalaciones portuarias.	Cobertura	30	3,544,381	0	3,544,381	0	0	60	Beneficiario	6100

Estatal	Servicio 	1

Póliza	1

Fumigación  de  las    instalaciones  de  API-BCS,    del  Puerto  de	La Paz	100	538,314	0	538,314	0	0	100	Beneficiario	6100 Pichilingue.	Puerto de								Servicio	1

Pichilingue	Fumigación	1

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

- Cursos de capacitación dirigidos al personal de la Gerencia  de	La Paz	100	64,933	0	64,933	0	0	100	Beneficiario	17

Protección y Vigilancia, para el mejoramiento de la seguridad.	Puerto de	Capacitación	3

Pichilingue	Hora Curso	15

- Cursos  de  capacitación  dirigidos  al  personal  de  la  Dirección	La Paz	100	10,075	0	10,075	0	0	100	Beneficiario	10

Jurídica.	Puerto de	Capacitación	4

Pichilingue	Hora Curso	64

2 Cursos de capacitación dirigidos a la Dirección de Ingeniería e	La Paz	100	1,700	0	1,700	0	0	100	Beneficiario	16

Infraestructura Portuaria.	Puerto de	Capacitación	2

Pichilingue	Hora Curso	12

18 Cursos de capacitación dirigidos al personal de la Dirección de	La Paz	100	45,752	0	45,752	0	0	100	Beneficiario	9

Administración y Finanzas.	Puerto de	Curso	18

Pichilingue	Hora Curso	260

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Muestreo y análisis de la calidad del agua en planta de tratamiento	La Paz	30	62,783	0	62,783	0	0	30	Beneficiario	6100 en Terminal 2 de Transbordadores.	Puerto de								Análisis	1

Pichilingue	Muestra	1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Proyecto de modernización del Puerto Pichilingue.	La Paz	100	15,118,208	0	15,118,208	0	0	100	Beneficiario	798447

Puerto de	Proyecto	1

Pichilingue	Estudio	3

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.4.1 MOVILIDAD. MARÍTIMA PORTUARIA

453

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Varadero  para  pescadores  La  Playita,  en  dársena  de  Santa		Mulegé	100	10,705,746	0	10,705,746	0	0	47	Beneficiario	14160 Rosalía. En su 1er etapa, contempla la construcción de un muro de	Santa Rosalía								Obra		1

contención con andador para amarre y descarga de productos de	Metro Cuadrado	3660

pesca.

Modernización de dársena de Loreto.	Loreto	100	863,993	0	863,993	0	0	20	Beneficiario	21657

Loreto	Obra	1

Metro Cuadrado	38

Dragado de  mantenimiento en dársena del Puerto de Pichilingue.	La Paz	100	12,864,659	0	12,864,659	0	0	75	Beneficiario	6100

Puerto de	Rehabilitación	1

Pichilingue	Metro Cúbico	18803

Mantenimiento preventivo y correctivo al señalamiento marítimo en	Cobertura	100	2,887,892	0	2,887,892	0	0	75	Beneficiario	253219 los Puertos de La Paz, Pichilingue y San Juan de la Costa.	Estatal								Rehabilitación		1

Pieza	5800

Demolición  de  cobertizo  en  sala  de  espera  de  Terminal  de	La Paz	100	554,980	0	554,980	0	0	100	Beneficiario	6100 Transbordadores.	Puerto de								Rehabilitación	1

Pichilingue	Metro Cuadrado	583

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Instalación de registro eléctrico en el malecón costero.	Loreto	100	7,000	0	7,000	0	0	100	Beneficiario	21657

Loreto	Instalación	1

Pieza	14

Campaña de limpieza en las instalaciones del jardín de niños Benito	Comondú	100	7,500	0	7,500	0	0	100	Beneficiario	160

Juárez.	Puerto San Carlos	Limpieza	1

Campaña	1

Restauración  de  aula  y  pintura  en  la  Escuela  General  Lázaro	Comondú	100	55,600	0	55,600	0	0	100	Beneficiario	320

Cárdenas.	Puerto San Carlos	Donación	1

Rehabilitación	1

Restauración en aulas de la Escuela Secundaria Técnica No.4.	Comondú	100	34,000	0	34,000	0	0	100	Beneficiario	320

Puerto San Carlos	Donación	22

Rehabilitación	1

Campaña de limpieza al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar	Comondú	100	3,000	0	3,000	0	0	100	Beneficiario	300

No. 30.	Puerto San Carlos	Actividad	1

Limpieza	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.4.1 MOVILIDAD. MARÍTIMA PORTUARIA

454

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Rehabilitación y limpieza a la Casa de Cultura San Carlos.	Comondú	100	30,500	0	30,500	0	0	100	Beneficiario	9000

Puerto San Carlos	Limpieza	1

Rehabilitación	1

Campaña de limpieza, instalación de alumbrado público y relleno de		Comondú	100	249,100	0	249,100	0	0	100	Beneficiario	9000 baches en el Puerto de San Carlos.	Puerto San Carlos								Instalación	1

Campaña	1

Reparación en general de baños y lavamanos en la Plaza Emiliano		Comondú	100	5,500	0	5,500	0	0	100	Beneficiario	39050 Zapata.	Puerto San Carlos								Campaña		1

Rehabilitación	1

Rehabilitación en las áreas de juego y verdes de la Plaza Emiliano		Comondú	100	1,000	0	1,000	0	0	100	Beneficiario	71000 Zapata.	Ciudad Constitución								Rehabilitación		1

Mantenimiento	1

Limpieza en boulevard principal de la comunidad e instalación de 4	Comondú	100	7,500	0	7,500	0	0	100	Beneficiario	1000

postes de luz en el área de cancha.	Santo Domingo	Limpieza	1

Rehabilitación	1

Restauración y mantenimiento de la cancha de usos múltiples de	Comondú	100	55,796	0	55,796	0	0	100	Beneficiario	330

Isla Bahía Magdalena.	Puerto Magdalena	Servicio	1

Mantenimiento	1

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.4.1 MOVILIDAD. MARÍTIMA PORTUARIA

455

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

REHABILITACIÓN EN GERENCIAS DE PUERTO

Rehabilitación de plataforma en muelle norte de la dársena.	Loreto	100	17,500	0	17,500	0	0	100	Beneficiario	18052

Loreto	Rehabilitación	1

Pieza	1

Instalación de cornamusas en muelle norte y sur.	Loreto	100	7,200	0	7,200	0	0	100	Beneficiario	1470

Loreto	Instalación	1

Pieza	6

Instalación de cerco perimetral en andador norte.	Loreto	100	68,000	0	68,000	0	0	100	Beneficiario	1470

Loreto	Instalación	1

Metro Cuadrado	1

Instalación de portón de entrada de espigón sur.	Loreto	100	800,000	0	800,000	0	0	100	Beneficiario	1470

Loreto	Instalación	1

Pieza	1

Instalación de pluma de ingreso a estacionamiento.	Loreto	100	5,000	0	5,000	0	0	100	Beneficiario	1470

Loreto	Servicio	1

Pieza	1

Instalación   de   señalamiento   marítimo   de   balizas   en   Puerto	Loreto	100	35,000	0	35,000	0	0	100	Beneficiario	1470

Escondido.	Puerto Escondido	Instalación	1

Señal Marítima	2

ANEXO

DE

OBRAS

456

IV.5. Infraestructura eléctrica y

telecomunicaciones.

Infraestructura eléctrica.

457

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.5 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES.

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

459

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Energía

Superintendencia Zona La Paz de la C.F.E.

COMERCIALIZACIÓN

Instalación de acometidas para las zonas de distribución La Paz,	Cobertura	100	4,499,786	4,499,786	0	0	0	100	Beneficiario	29823 Constitución y Los Cabos.	Estatal								Acometida	260952

Instalación de medidores para las zonas de distribución La Paz,	Cobertura	100	22,474,781	22,474,781	0	0	0	100	Beneficiario	88180 Constitución y Los Cabos.	Estatal								Medidor	22045

DISTRIBUCIÓN

Ampliación  de  red  de  distribución,  para  las  zonas  La  Paz,	Cobertura	100	34,423,823	0	34,423,823	0	0	100	Beneficiario	5720 Constitución  y  Los  Cabos.	Estatal								Transformador		286

Construcción de 6 obras para reducción de pérdidas técnicas en los	Comondú	100	1,782,713	0	1,782,713	0	0	100	Beneficiario	1050

municipios Comondú y  Loreto.	Ciudad Constitución	Obra	6

Construcción de 31 mejoras para la reducción de pérdidas técnicas,	La Paz	100	1,073,034	0	1,073,034	0	0	100	Beneficiario	3720 en circuitos de baja tensión: 09 en CTO. BLE-4175, 07 en CTO.	La Paz								Obra	3

LPZ-4165, 15 en CTO. LPZ-4175, en el municipio de   La Paz.

ANEXO

DE

OBRAS

460

IV. 5.2. Infraestructura eléctrica

y

telecomunicaciones.

Radio y Televisión.

461

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.5.2 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES. RADIO Y TELEVISIÓN

463

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Organismos Descentralizados

Instituto Estatal de Radio y Televisión

EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

Adquisición de   8 micrófonos, cableado, 8 equipos de cómputo,	Cobertura	100	1,028,079	0	1,028,079	0	0	100	Beneficiario	798447 instalación de una cabina de grabación y un equipo que permite	Estatal								Equipamiento		19

enviar la señal sin soporte de satélite y retransmitir en directo.

ANEXO

DE

OBRAS

464

IV.6. Medio ambiente y

cambio climático.

465

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.6 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

467

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Delegación Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Permisos para la combustión a cielo abierto.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Estatal	Permiso	3

Recepción, evaluación y resolución de la manifestación de impacto	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

ambiental en su modalidad particular.	Estatal	Resolución	17

Aviso de no requerimiento de la autorización en materia de impacto	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

ambiental.	Estatal	Informe	1

Solicitud de exención de la presentación de la manifestación   de	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

impacto ambiental.	Estatal	Solicitud	12

Modificaciones  a  proyectos  autorizados  en  materia  de  impacto	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

ambiental.	Estatal	Resolución	6

Trámite unificado de cambio de uso de suelo, modalidad B sin	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

riesgo.	Estatal	Trámite	3

Permisos  para  el  uso  transitorio  o  para  ejercer  el  comercio	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

ambulante.	Estatal	Permiso	24

Registro como generador de residuos peligrosos.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Estatal	Registro	87

Prórroga de almacenamiento Mod. B de residuos peligrosos.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Estatal	Registro	15

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.6 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

468

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Modificación  al  registro  de  generadores  en  materia  de  residuos	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

peligrosos.	Estatal	Registro	32

Prórrogas autorizaciones Mod. A de manejo de residuos peligrosos.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Estatal	Registro	1

Registro, renovación y/o modificación de Unidades de Manejo para	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS).	Estatal	Registro	4

Informe Anual de Actividades de Vida Silvestre.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Estatal	Informe	54

Licencias de caza deportiva para registro y renovación.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Estatal	Licencia	86

Aprovechamiento   no   extractivo   de   vida   silvestre   para   la	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

observación,   nado   y   buceo   con   tiburón-ballena.	Estatal	Autorización	92

Aprovechamiento no extractivo de vida silvestre para la observación	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

de ballenas.	Estatal	Autorización	318

Dirección Regional de la CONANP en la Península de Baja California y Pacífico Norte

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES)

Aprovechamiento    sustentable    de    recursos    naturales    y    la	Mulegé	100	2,449,600	2,449,600	0	0	0	100	Beneficiario	215

biodiversidad  para  el  desarrollo  social  a  través  de  actividades	Santa Rosalía	Brigada	2

productivas,    restauración,    conservación    y    acciones    para	Acción	18

contingencias.

Aprovechamiento    sustentable    de    recursos    naturales    y    la	Comondú	100	836,623	836,623	0	0	0	100	Beneficiario	90

biodiversidad  para  el  desarrollo  social  a  través  de  actividades  Ciudad Constitución	Brigada	2

productivas,    restauración,    conservación    y    acciones    para	Acción	10

contingencias.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.6 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

469

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Aprovechamiento    sustentable    de    recursos    naturales    y    la	Loreto	100	2,625,000	2,625,000	0	0	0	100	Beneficiario	26

biodiversidad  para  el  desarrollo  social  a  través  de  actividades	Loreto	Brigada	1

productivas,    restauración,    conservación    y    acciones    para	Acción	3

contingencias.

Aprovechamiento    sustentable    de    recursos    naturales    y    la	La Paz	100	2,991,488	2,991,488	0	0	0	100	Beneficiario	382

biodiversidad  para  el  desarrollo  social  a  través  de  actividades	La Paz	Brigada	2

productivas,    restauración,    conservación    y    acciones    para	Acción	40

contingencias.

Aprovechamiento    sustentable    de    recursos    naturales    y    la	Los Cabos	100	1,544,600	1,544,600	0	0	0	100	Beneficiario	80

biodiversidad  para  el  desarrollo  social  a  través  de  actividades	Cabo San Lucas	Brigada	2

productivas,    restauración,    conservación    y    acciones    para	Acción	8

contingencias.

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES PRIORITARIAS (PROREST)

Acciones para el manejo, conservación y recuperación de especies	La Paz	79	1,701,162	1,701,162	0	0	0	100	Beneficiario	75

prioritarias y su hábitat.	La Paz	Brigada	7

Acciones para el manejo, conservación y recuperación de especies	Los Cabos	100	1,131,698	1,131,698	0	0	0	100	Beneficiario	30

prioritarias y su hábitat.	Cabo San Lucas	Brigada	3

Acciones para el manejo, conservación y recuperación de especies	Mulegé	50	500,660	500,660	0	0	0	100	Beneficiario	30

prioritarias y su hábitat.	Santa Rosalía	Brigada	3

Actividades enfocadas al restablecimiento de las características y	La Paz	100	3,181,217	3,181,217	0	0	0	100	Beneficiario	197

condiciones  de  los    ecosistemas,  así  como  lo  necesario  para	La Paz	Brigada	16

restaurar  los  servicios  ecosistémicos.

Actividades enfocadas al restablecimiento de las características y	Los Cabos	100	667,824	667,824	0	0	0	100	Beneficiario	48

condiciones  de  los    ecosistemas,  así  como  lo  necesario  para   San José del Cabo	Brigada	3

restaurar  los  servicios  ecosistémicos.

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.6 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

470

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Actividades enfocadas al restablecimiento de las características y	Loreto	63	1,594,685	1,594,685	0	0	0	100	Beneficiario	71

condiciones  de  los    ecosistemas,  así  como  lo  necesario  para	Loreto	Brigada	10

restaurar  los  servicios  ecosistémicos.

Actividades enfocadas al restablecimiento de las características y	Mulegé	100	140,000	140,000	0	0	0	100	Beneficiario	12

condiciones  de  los    ecosistemas,  así  como  lo  necesario  para	Santa Rosalía	Brigada	1

restaurar  los  servicios  ecosistémicos.

Actividades enfocadas al restablecimiento de las características y	Comondú	59	434,625	434,625	0	0	0	100	Beneficiario	34

condiciones  de  los    ecosistemas,  así  como  lo  necesario  para  Ciudad Constitución	Brigada	2

restaurar  los  servicios  ecosistémicos.

Acciones  de  monitoreo  y  vigilancia  consistentes  en  observación	La Paz	62	3,047,163	3,047,163	0	0	0	100	Beneficiario	134

sistemática  e  identificación  de  ilícitos  ambientales,  en  áreas	La Paz	Brigada	7

naturales  protegidas  y  sus  zonas  de  influencia.	Denuncia	10

Acciones  de  monitoreo  y  vigilancia  consistentes  en  observación	Loreto	100	523,934	523,934	0	0	0	100	Beneficiario	20

sistemática  e  identificación  de  ilícitos  ambientales,  en  áreas	Loreto	Brigada	2

naturales  protegidas  y  sus  zonas  de  influencia.

Acciones  de  monitoreo  y  vigilancia  consistentes  en  observación	Mulegé	82	1,510,180	1,510,180	0	0	0	100	Beneficiario	65

sistemática  e  identificación  de  ilícitos  ambientales,  en  áreas	Santa Rosalía	Brigada	4

naturales  protegidas  y  sus  zonas  de  influencia.

Acciones  de  monitoreo  y  vigilancia  consistentes  en  observación	Comondú	65	748,828	748,828	0	0	0	100	Beneficiario	30

sistemática  e  identificación  de  ilícitos  ambientales,  en  áreas  Ciudad Constitución	Brigada	3

naturales  protegidas  y  sus  zonas  de  influencia.

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)

ACTAS

Acciones de inspección y vigilancia en varias materias de recursos	Cobertura	68	1,997,769	1,997,769	0	0	0	68	Beneficiario	798447 naturales e industriales.	Estatal								Inspección		1

IV.8. Ordenamiento territorial.

471

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.8 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

473

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Federal)

Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Certeza jurídica.	La Paz	100	228,000	150,000	0	0	78,000	100	Beneficiario	19

Valle Dorado	Escritura	35

Regularización de lotes.	Comondú	100	144,752	0	0	0	144,752	100	Beneficiario	2

La Purísima	Escritura	2

Certeza jurídica.	La Paz	100	132,000	99,500	0	0	32,500	100	Beneficiario	55

Los Pinos	Escritura	63

Regularización de lotes.	La Paz	100	9,701	0	0	0	9,701	100	Beneficiario	1

El Triunfo	Escritura	1

Regularización de lotes.	Mulegé	100	10,178	0	0	0	10,178	100	Beneficiario	4

San Ignacio	Escritura	5

Regularización de lotes.	Comondú	100	189,912	0	0	0	189,912	100	Beneficiario	1

San José de	Escritura	1

Comondú

Certeza jurídica.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	1

San José del Cabo	Escritura	1

Certeza jurídica.	Los Cabos	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	1

San José Viejo	Escritura	1

Delegación Federal de la Procuraduría Agraria

AUDIENCIAS

Audiencias campesinas a sujetos agrarios.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	1157

Estatal	Audiencia	1157

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.8 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

474

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

CAPACITACIÓN

Capacitación a Sujetos Agrarios.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	34

Estatal	Capitanía	34

CONTRATOS Y ASESORÍAS AGRARIAS

Asesoría de contratos.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	3

Estatal	Contrato	3

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES INTERNA DE NÚCLEOS AGRARIOS

Fortalecimiento de organizaciones internas de núcleos agrarios.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	392

Estatal	Agroindustria	392

GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Gestiones administrativas ante dependencias.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	23

Estatal	Gestión	23

REPRESENTACIÓN LEGAL

Se otorgó representación legal a sujetos agrarios para garantizar la	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	18

certeza jurídica.	Estatal	Documental	18

IV.9. Energías alternativas.

475

ANEXO	DE	OBRAS

EJE IV. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

IV.9 ENERGÍAS ALTERNATIVAS

477

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Subsecretaría de Obras Públicas

Dirección de Energía y Telecomunicaciones

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Complemento   de   Pago   de   la   obra:   adquisición   de   plantas	La Paz	50	3,228,769	0	0	0	3,228,769	95	Beneficiario	292241 fotovoltaicas  para  edificios  públicos  de  la  ciudad  de  La  Paz.	La Paz								Obra		1

Servicios de consultoría para el acompañamiento en la ejecución	La Paz	70	686,300	0	0	0	686,300	70	Beneficiario	292241 del proyecto denominado Adquisición de Plantas Fotovoltaicas para	La Paz								Asesoría		1

edificios públicos de la ciudad de La Paz.

ANEXO

DE

OBRAS

478

V. Transparencia y

rendición de cuentas.

479

V.3. Transparencia y

rendición de cuentas.

481

ANEXO	DE	OBRAS

EJE V. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

V.3 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

483

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Coordinación Estatal del INEGI

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Se  realizaron  eventos  de  capacitación  sobre  normas  técnicas,	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	42

estadísticas  y  geográficas  dirigida  a  servidores  públicos,  para	Estatal	Evento	9

fortalecer las capacidades técnicas, metodológicas y tecnológicas.	Dependencia	9

Se  puso  a  disposición  del  público  en  general  el  Sistema  de	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Indicadores Municipales, la herramienta contiene datos estadísticos	Estatal	Sistema	1

y geográficos que contribuyen a la toma de decisiones.

Se  desarrolló  el  Sistema  Estatal  de  Indicadores  de  Género  en	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

coordinación  con  el  Instituto  Sudcaliforniano  de  las  Mujeres.	Estatal	Sistema	1

Se   coadyuvó   a   la   Secretaría   de   Seguridad   Pública   y   H.	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	2

Ayuntamiento de La Paz, para modernizar registro administrativo de	Estatal	Sistema	1

accidentes   de   tránsito   para   la   generación   de   información	Registro	1

estadística.

ANEXO

DE

OBRAS

484

Ejes Transversales

485

II. Derechos humanos.

487

ANEXO	DE	OBRAS

EJE TRANSVERSAL II. DERECHOS HUMANOS

II. DERECHOS HUMANOS

489

Dependencia Programa Obra

Municipio Localidad

Avance Financiero

I N V E R S I O N E S ($)

Avance

Avance

Físico Físico

Unidad de Medida	Cant.

Ejercida

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Secretaría de Gobernación

Delegación Estatal de la Secretaría de Gobernación

GIRAS DE TRABAJO DEL EJECUTIVO

Atención  a  conflictos  de  ciudadanos  inconformes  respecto  a  la	Cobertura	100	0	0	0	0	0	100	Beneficiario	97

atención de alguna institución pública.- Participamos con asesoría y	Estatal	Asesoría	1

canalización para la defensa de sus derechos.

ANEXO

DE

OBRAS

490